|  |
| --- |
| ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАРЕШЕНИЕ |
| 02 мая 2017 г. |   | № 40 |
|  |
| Информация о подготовке гидротехнических сооружений Дальнереченского городского округа и прохождения весеннего паводка 2017 г. |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, заслушав информацию начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы Гуль А.И., Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о подготовке гидротехнических сооружений Дальнереченского городского округа и прохождения весеннего паводка 2017 г. (приложение).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от 02 мая 2017 г. № 40

**Информационная справка**

**о мерах по подготовке ГТС к пропуску паводковых вод**

*Отделом про делам ГО,ЧС и мобилизационной работе проведены следующие мероприятия:*

 1. Проведено укрепление полотна дамбы ограждающей ДО-4 (микрорайон ЛДК) между 4 и 5 пикетах грунтом различной фракции в объёме 1050 т..

 2. Проведено устройство шлюза-регулятора на дамбе ограждающей ДО-4 (микрорайон ЛДК) между 2 и 3 пикетами.

 3. Проведено устройство водоотводных каналов размерами 2Х2,5 м., общей протяжённостью 5270 п.м., в том числе:

 - 2770 п.м.-район городского кладбища и ул. Школьная-ул. Владивостокская (мкр.ЛДК);

 - 900 п.м.-район переулка Рыбозаводской;

 - 1600 п.м.-район Дальнереченск-2

 4. Проведение работ по чистке и дноуглублению реки Белая общей протяжённостью 3500 п.м..

 5. Проведён капитальный ремонт 3-х заслонок шлюза-регулятора дамбы ограждающей ДО-1 (микрорайон Первомайский).

 6. На имя Губернатора Приморского края направлены документы по выделению денежных средств из федерального бюджета на проведение восстановительных работ следующих объектов:

 - проведение работ по очистке береговой линии и дноуглублению реки Белая общей протяжённостью 3500 м. – 1182,4 тыс.руб..

 - увеличение высоты полотна дамбы-дороги микрорайон Каменушка на 1,2 м. общей протяжённостью 1300 м. – 9419,3 тыс.руб..

 - реконструкция шлюз-регулятора дамбы ограждающей ДО-1 (ул. Постышева) – 6125,6 тыс.руб..

 - капитальный ремонт шлюз-регулятора дамбы ограждающей

ДО-1 (ул. Советская) – 1212,4 тыс.руб..

 - капитальный ремонт шлюз-регулятора дамбы ограждающей

ДО-1 (ул. Береговая) – 925,0 тыс.руб..

 - восстановлениезадвижек на трубных переходах по ул. Первомайская и устройство водоотвода на пересечении ул. Первомайская и пер. Рыбозаводской. 2575,0 тыс.руб..

 В настоящее время все гидротехнические сооружения расположенные на территории городского округа к пропуску паводковых вод готовы, технически исправны.

Начальник отдела ГО, ЧС и

мобилизационной работы А.И. Гуль