|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГАРЕШЕНИЕ | | | |
| 25 апреля 2018 г. |  | | № 24 |
|  | |
| Информация о подготовке гидротехнических сооружений Дальнереченского городского округа и прохождения весеннего паводка 2018 г. | |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, заслушав информацию начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы Гуль А.И., Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о подготовке гидротехнических сооружений Дальнереченского городского округа и прохождения весеннего паводка 2018 г. (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от 25.04.2018 г. № 24

**Информационная справка**

**О мерах по подготовке ГТС к пропуску паводковых вод**

*Отделом по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе проведены следующие мероприятия:*

1. Проведено устройство водоотводного канала размером 2Х2,5 м., общей протяжённостью 2900 п.м., в том числе:

- 1700 п.м. вдоль железнодорожного полотна, перпендикулярно улицам

Южная, П.Осипенко, Архаринская (районсопки);

- 1100 п.м. вдоль улицы Железнодорожная, перпендикулярно улицам

Кедровая и Хмельницкого.

2. Ведутся работы по усовершенствованию шлюз-регулятора № 1 в районе

ООО «Дальнереченский крупозавод» (ООО «Тандем-строй).

3. До конца мая месяца текущего года планируется проведение работ по

усовершенствованию шлюз-регулятора № 4микрорайон ЛДК (ООО

«Востокстрой-1).

В настоящее время все гидротехнические сооружения расположенные на территории городского округа технически исправны, к пропуску паводковых вод готовы.

Начальник отдела ГО, ЧС и

мобилизационной работы А.И. Гуль