**Проект № 708-0048 «Установка автопавильона с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопункт г. Дальнереченск» в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»**

***Объект:*** *Автопавильон с обустройством посадочной площадки в микрорайоне Сенопункт г. Дальнереченск, ул. Тухачевского*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- асфальтирование подъезда к автопавильону;

- монтаж остановочного навеса.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор присутствует в незначительном количестве.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются с отставанием от графика, в связи с погодными условиями и введением на территории ЧС.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 05.08.2024 г.