**Проект в рамках ТОС «Михаила Личенко 16»**

**«Устройство ливневой канализации» Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д.16**

***Объект:******Устройство ливневой канализации Приморский край, г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д.16***

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- разборка асфальтобетонного покрытия;

- разработка грунта вручную;

- устройство подстилающих слоев: песчаных;

- устройство железобетонных водоотводных лотков;

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 08.10.2024 г.