КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.02.2024                                                                                                                 №   01-38/14

З а к л ю ч е н и е

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па»

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па», подготовлено Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  подпункта 3 пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе, утвержденного решением Думы Дальнереченского  городского округа от 08.09.2015 №  63, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Положения о контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 № 95, постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа» (далее – Порядок разработки муниципальных программ) и на основании Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

сводная бюджетная роспись (расходы) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы бюджета Дальнереченского городского округа, утвержденная начальником финансового управления администрации Дальнереченского городского округа от 26.12.2023, и решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.12.2023 № 113);

сводная бюджетная роспись (расходы) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы бюджета Дальнереченского городского округа, утвержденная начальником финансового управления администрации Дальнереченского городского округа от 27.12.2023, и решение Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па» (далее - проект постановления), представлен в Контрольно-счетную палату ответственным исполнителем Программы  МКУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» 26.02.2024  с листом согласования к проекту постановления, подписанным ответственными должностными лицами, и пояснительной запиской.

Контрольно-счетная палата ранее представляла заключение от 27.09.2023 № 01-38/52 и от 06.10.2023 № 01-38/55 (повторное) на проект постановления.

По результатам проведения экспертизы проекта постановления установлено следующее.

1. Изменения финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па» (далее - муниципальная Программа) внесены на основании решения Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г. (в редакции от 26.12.2023 № 113) и решения Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Объем бюджетных ассигнований на 2023 год, в рамках отдельных мероприятий программной деятельности, уменьшен  на сумму  12 926,2 тысяч рублей, на 2024 год составляет  в сумме  36 433,3 тысяч рублей (увеличение на сумму 36 433,3 тысяч рублей).

2. Представленный проект постановления предлагает внести следующие изменения в муниципальную Программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы (далее - муниципальная Программа) на 2023-2024 годы:

2.1. Изменено наименование муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2024 годы и наименование подпрограммы «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2024 годы и изменен срок реализации муниципальной программы до 2024 года. Аналогичные  изменения вносятся в Приложение № 1 «Паспорта муниципальной Программы» в позиции «Наименование программы», «Структура программы (подпрограммы отдельные мероприятия)», «Этапы и сроки реализации программы», в разделы текстовой части муниципальной программы; в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1» в позиции «Наименование подпрограммы»,  «Этапы и сроки реализации подпрограммы», в разделы  текстовой части подпрограммы.

- 2.2. В Приложение № 1 «Паспорт муниципальной Программы» вносятся следующие изменения:

- позиция «Структура программы (подпрограммы отдельные мероприятия)» дополнена отдельным мероприятием «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края»;

- позиция «Цели программы» дополнена целью «Создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований». Аналогичное изменение внесено в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1»;

- позиция «Задачи программы» дополнена задачей «Создание условий качественного представления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований». Аналогичное изменение внесено в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1».

- В   нарушение пункта 35 Раздела 2 «Цели и задачи программы» Порядка разработки муниципальных программ в подпункте 1.2.  проекта постановления дублируются цели и задачи. В ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушение устранено;

- в позицию «Объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)»  вносятся следующие изменения:

- общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы предлагается утвердить сумме 168 386,2  тысяч рублей (увеличение  на сумму 23 507,1 тысяч рублей), в том числе за счет средств:

за счет краевого бюджета Приморского края в сумме 71 495,3 тысяч рублей (увеличение на сумму 15 495,3 тысяч рублей), из них по годам:

2021 год – 15 000,00 тысяч рублей;

2022 год – 0,00 тысяч рублей;

2023 год – 41 000,0 тысяч рублей (без изменений);

2024 год – 15  495,3 тысяч рублей (увеличение на сумму 15 495,3 тысяч рублей в связи с изменением срока реализации муниципальной программы до 2024 года);

за счет бюджета Дальнереченского городского округа в сумме 96 890,9  тысяч рублей (увеличение на сумму 8 011,8 тысяч рублей), из них по годам:

2021 год – 16 082,3 тысяч рублей;

2022 год – 27  170,6 тысяч рублей;

2023 год – 32 700,0 тысяч рублей (уменьшение на сумму 12 926,2 тысяч рублей);

2024 год – 20 938,0 тысяч рублей (увеличение на сумму 20 938,0 тысяч рублей в связи с изменением срока реализации муниципальной программы до 2024 года). Аналогичные изменения вносятся в раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» текстовой части Приложения № 1 «Паспорта муниципальной программы», в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1», в раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  текстовой части Приложения № 2 «Паспорт муниципальной подпрограммы»;

позиция «Основные мероприятия программы» дополнена мероприятием «Обеспечение беспрерывного транспортного сообщения на территории Дальнереченского городского округа. Аналогичное изменение внесено в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1»;

основное мероприятие «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационному состоянию»  продлено до 2024 года, целевой показатель (индикатор) составил 39,4%. Аналогичное изменение внесено в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1»;

позиция «Целевые показатели (индикаторы) программы»  дополнена показателем «Количество выполненных рейсов, осуществление регулярные пассажирские перевозки в границах Дальнереченского города» на 2024 год – 2 217 рейсов. Аналогичное изменение внесено в раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) программы»  текстовой части Приложения № 1 «Паспорта муниципальной программы», в Приложение № 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы», в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1», в раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы»  текстовой части Приложения № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1»;

целевой показатель (индикатор) «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составила: на 2023 год – 39,89% (увеличение на 2,19%);  на 2024 – 39,4% (увеличение на 39,4%). Аналогичное изменение внесено в Приложение № 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы», в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1»;

целевой показатель индикатор «Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период» составил на 2023 год – 77 человек, 2024 год – 100 человек. Аналогичное изменение внесено в Приложение № 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы», в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1»;

раздел 5 «Механизм реализации программы»  текстовой части Приложения № 1 «Паспорт муниципальной программы» дополнен мероприятием «Предоставление субсидий за счет средств из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования, по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Дальнереченского городского округа». Аналогичное изменение внесено в Приложение № 2 «Паспорта муниципальной подпрограммы № 1».

- 2.3. Приложения  к муниципальной программе № 3 «Перечень показателей (индикаторов)», №  4 «Финансовое обеспечение», № 5 «Перечень мероприятий»  изложены в новой редакции.

- 2.4. Приложение № 4 «План - график реализации муниципальной программы (подпрограммы)» к муниципальной программе  на 2024 год изложен в новой редакции. По результатам анализа Приложения № 4 «План - график реализации муниципальной программы (подпрограммы)» на 2024 год установлены расхождения показателей между Приложением № 4 и Приложением № 5 «Перечень мероприятий». В ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушение устранено.

Выводы и предложения

Объемы финансирования муниципальной программы соответствует  показателям утвержденным Решениям Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 26.12.2023 № 113) от 26.12.2023 № 116 «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», сводным бюджетным росписям (расходам) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы бюджета Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 и на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы  от 27.12.2023.

По  итогам  финансово-экономической экспертизы проекта постановления установлено дублирование целей и задач муниципальной программы и не соответствие показателей между Приложениями. В ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения устранены.

Главный инспектор

контрольно-счетной палаты                                                                               О.А. Марченко