КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26.12.2024                                                                                                      №   01-38/71

З а к л ю ч е н и е

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па подготовлено Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа (далее–Контрольно-счетная палата) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации федеральных территорий и муниципальных образований», подпункта 3 пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 08.09.2015 № 63, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Положения о Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 № 95, постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа» (далее – Порядок разработки муниципальных программ).

Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па (далее - проект постановления), представлен в Контрольно-счетную палату разработчиком программы - МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» 24.12.2024 с листом согласования к проекту постановления, подписанным ответственными должностными лицами, и с пояснительной запиской.

При подготовке настоящего заключения использованы следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы»;

- решение Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2024 № 126-МПА «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

- сводная бюджетная роспись (расходы) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы бюджета Дальнереченского городского округа, утвержденная начальником финансового управления администрации Дальнереченского городского округа от 16.12.2024.

По результатам экспертизы проекта муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027годы (далее – муниципальная программа) и проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа установлено следующее:

- объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2025 год составляет на общую сумму 77 451,8 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 10 669,6 тысяч рублей, краевого бюджета 66 782,2 тысяч рублей; на 2026 год на общую сумму 48 946,6 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 5 771,1 тысяч рублей, краевого бюджета 0,00 тысяч рублей, за счет федерального бюджета 43 175,5 тысяч рублей;  на 2027 год на общую сумму 7 575,0 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 7 575,0 тысяч рублей, что не соответствует сводной бюджетной росписи (расходы) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы бюджета Дальнереченского городского округа и решению Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2024 № 126-МПА «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Разница в проекте постановления составляет в сумме 7 351,2 тысяч рублей в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий. Разница в проекте муниципальной программы составляет на сумму 2 340,0 тысяч рублей;

- установлены многочисленные нарушения Порядка разработки муниципальных программ, в части несоответствия по форме и содержанию Приложений, общего объема финансирования мероприятий муниципальной программы и по годам;

- некорректное составление проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа, в части наименования подпрограмм, объема бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Выводы и предложения

По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027годы», Контрольно-счетной палатой установлены многочисленные нарушения Порядка разработки муниципальных программ и не соответствие объема бюджетных ассигнований.

Контрольно-счетная палата предлагает:

1. Доработать проект муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ и решением Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2024 № 126-МПА «О принятии бюджета Дальнереченского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

2. Устранить замечания в проекте постановления администрации Дальнереченского городского округа, в части наименования подпрограмм, объема бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий;

3. Предоставить проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно–коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2025-2027годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 01.07.2024 № 801-па на повторную экспертизу.

Главный инспектор

Контрольно-счетной палаты                                                                     О.А. Марченко