КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.10.2017                                                                                 №   01-38/10

З а к л ю ч е н и е

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений

в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» утвержденную постановлением администрации  Дальнереченского городского округа от 17.10.2013 № 1273 «Об   утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие газоснабжения

в Дальнереченском городском округе на 2014-2017 годы»

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 17.10.2013 года № 1273 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе на 2014-2017 годы» выполнено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  подпункта 3 пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе, утвержденного решением Думы Дальнереченского  городского округа от 08.09.2015 №  63, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Положения о контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 № 95.

Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 17.10.2013 года № 1273 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе на 2014-2017 годы» (далее - проект постановления) представлен в контрольно-счетную палату 28.09.2017 МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ»).

Проект предоставлен без пояснительной записки и  обоснованием финансового обеспечения мероприятий.

При финансово-экономической экспертизе проекта постановления, проведен анализ соответствия его требованиям Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского  городского округа от 10.10.2013 № 1246 (далее – Порядок № 1246).

Рассмотрев проект Программы, контрольно-счетная палата Дальнереченского городского округа считает необходимым отметить следующее:

Первоначальный проект постановления в редакции от  17.10.2013 № 1273,  утверждающий  муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе на 2014 – 2017 годы», а также  последующие изменения в муниципальную программу, в целях проведения экспертизы,  в  контрольно-счетную палату не представлялись.

Подпунктом 1.1. пункта 1 Проекта  постановления администрации Дальнереченского городского округа, предлагается продлить действие муниципальной программы на 2018 год,  2019 год  и  2020 год.

Паспорт проекта Программы (подпрограммы)

Согласно Паспорту муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе»  на 2014-2020 годы (далее – Программа):

1.  Основная цель Программы:

- развитие системы энерго- и газоснабжения для надлежащего обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  на территории Дальнереченского городского округа.

Основными задачами Программы являются:

- создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе  Дальнереченского городского округа.

Подпунктом а)  пункта 5 раздела 3 Порядка № 1246  установлено требование, предъявляемое к целям и задачам Программы: соответствие  целей и задач муниципальной программы Стратегии  социально-экономического  развития Дальнереченского городского округа.

В связи с тем, что Комплексная стратегическая  программа социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2018 и последующие годы не принята, определить соответствие ей целей и задач Программы не представляется возможным.

2. Исполнителями  Программы являются – структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: отдел архитектуры и градостроительства, финансовый отдел, МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа». Организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе.

3. С учетом внесенных изменений  Программа реализуется с  2014 по 2020 годы.

4. Согласно Паспорту проекта Программы общий объем финансирования программных мероприятий составит  22 899,91  тыс. рублей, в том числе по годам:

с 2014 по 2016 годы  - 16 781,72 тыс. рублей;

2017 год – 1 988,19 тыс. рублей

2018 год – 2 065,00 тыс. рублей;

2019 год – не планируется;

2020 год – 2 065,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы предусмотрено:

- за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа в размере 16 529,01 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета (2014 г.) в размере 6 370,90 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения, установленный в Паспорте  проекта Программы:

-  на 2017 год  соответствует бюджетным ассигнованиям утвержденным решением Думы Дальнереченского городского округа о бюджете  от  16.12.2016 № 88  (в редакции  решения Думы от 06.06.2017 № 44);

- 2018 – 2019 годы соответствует бюджетным ассигнованиям утвержденным  решением Думы Дальнереченского городского округа о бюджете  от 16.12.2016 № 88.

5. Структура проекта Программы состоит из подпрограммных мероприятий:

- «Создание и развитие системы газоснабжения  Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы.

6. В нарушение требований установленных  пунктом 2. Порядка № 1246, к содержанию паспорта программы, подпрограммного мероприятия, в паспортах  Программы, подпрограммных мероприятий  отсутствует раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)».

Согласованность показателей Паспорта программы (подпрограммы) и текстовой части проекта

1. При проверке согласованности показателей ресурсного обеспечения проекта подпрограммы «Энергосбережение и повышение   энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, установлены расхождения показателей между паспортом  и разделом 5 текстовой части  проекта:

(тыс. руб.)

| Год | Объем финансирования предусмотренный Паспортом подпрограммы |  | Ресурсное обеспечение в разделе 5 текстовой части |  | Расхождения (+, -) (гр.6= гр.2 - гр.4) (гр.7= гр.3 – гр.5) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ |  | КБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 2017 | 1 023,49 | - | 1 988,19 | - | - 964,7 |  | - |
| 2018 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - |  | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | - |  |

Из приведенного анализа следует, что на текущий 2017 год ресурсное обеспечение проекта превышает объем финансирования, предусмотренный  паспортом  подпрограммы  на 964,7 тыс. рублей.

2. При фактическом подсчете объемов финансирования по годам и всего в разделе 5 текстовой части подпрограммы «Энергосбережение и повышение   энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, выявлено несоответствие указанным показателям:

(тыс. руб.)

| Показатель | В разделе 5 текстовой части подпрограммы | Объемы финансирования в результате подсчета |
| --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования | 19 628,67 | 20 593,67 |

Контрольно-счетная палата предлагает привести в соответствие объемы ресурсного обеспечения  подпрограммы.

Табличная часть проекта Программы

1. В приложении № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» установлено несоответствие кодов целевых статей расходов бюджета,  целевым статьям утвержденным решением о бюджете от 16.12.2016 № 88  по подпрограммным  мероприятиям:

- «Создание и развитие системы газоснабжения  Дальнереченского городского округа»  по строке 1.1 расходы в сумме по 965,00 тыс. рублей на 2017 - 2018 годы,  предусмотрены   по целевой статье  01 100 20010, в приложениях  14 и 15 к решению о бюджете  утверждены по целевой статье 01 101 20010;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы по строке 2.1.4.1 расходы в сумме 121,18643 тыс. рублей на 2017 год, предусмотрены по целевой статье 01 200 20030, в приложении 14 к решению о бюджете  предусматриваются по целевой статье 01 201 20030.

Кроме того, в приложении № 4 к проекту Программы отсутствует показатель «Ответственный исполнитель».

2. При фактическом подсчете объемов финансирования по годам и всего по подпрограмме  «Энергосбережение и повышение   энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, выявлено несоответствие указанным показателям:

тыс. рублей

| Показатель | В приложении № 4 к Программе | Объемы финансирования в результате подсчета |
| --- | --- | --- |
| Итого |  |  |
| 2017 год | 1 023,186 | 1 207,986 |
| 2018 год | 1 100,000 | 454,88 |
| 2019 год | - | 455,88 |
| 2020 год | 1 100,000 | 456,88 |

3. В приложениях № 1 и № 4 в графе 2 установлены расхождения в наименовании  подпрограммного  мероприятия. Так, в приложениях № 1 и  № 4 наименование «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа на 2014-2020 г.г.», по паспорту программы и подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа   на 2014-2020 г.г.».

4.  В нарушении  требований пункта 2.2.4.   Порядка № 1246,  Проект  не содержит перечень и краткое описание реализуемых в составе  муниципальной программы  подпрограммных  мероприятий  в форме  Таблицы 3 к вышеуказанному  Порядку.

5. В нарушении  требований пункта 2.2.11.   Порядка № 1246,  Проект  не содержит План реализации муниципальной программы в форме Таблицы 11 к Порядку.

Контрольно-счётная палата предлагает разработчику проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу  «Энергоэффективность и развитие газоснабжения в Дальнереченском городском округе» утвержденную постановлением администрации от 17.10.2013 № 1273,  доработать проект с учётом замечаний  изложенных в данном заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты                              О.Н. Тупиленко