КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14.12.2018                                                                                 №   01-38/18

З а к л ю ч е н и е

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений

в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации  Дальнереченского городского округа от 19.11.2013 года № 1401

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19.11.2013 года № 1401, выполнено в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  подпункта 3 пункта 1 статьи 23 Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе, утвержденного решением Думы Дальнереченского  городского округа от 08.09.2015 года №  63, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Положения о контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 года № 95.

Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19.11.2013 года № 1401 (далее - проект постановления) представлен в контрольно-счетную палату Дальнереченского городского округа (далее КСП ДГО)  06.12.2018 года МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»).

Проект постановления предоставлен без пояснительной записки и  обоснованием финансового обеспечения мероприятий.

Проекты постановлений о внесении изменений в данную муниципальную программу, в целях проведения  экспертизы, в КСП ДГО ранее  не предоставлялись.

По представленному проекту постановления КСП ДГО отмечает следующее.

1. Проектом постановления предлагается внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19.11.2013 года № 1401(далее муниципальная программа), следующие изменения:

1.1 Изменения в программу вносятся на 2018 год, на 2019-2020 годы объем финансового обеспечения муниципальной программы не пересматривается.

1.2 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции.

Проектом постановления планируется уменьшить объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год в сумме 4 959,60 тыс. рублей, от объема финансирования муниципальной программы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 22.05.2018 года № 360 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», в результате  общий объем финансирования муниципальной программы составил  175 297,20  тыс. рублей.

Данные по годам приведены в таблице 1.

Таблица 1(тыс. рублей)

| Наименование показателя | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект постановления администрации ДГО | 90 623,87 | 16 214,39 | 17 294,17 | 27 090,69 | 9 074,08 | 7 500,0 | 7 500,0 | 175 297,20 |
| Постановление администрации ДГО от 22.05.2018г. № 360 о внесении изменений в муниципальную программу | 90 623,87 | 16 214,39 | 17 294,17 | 27 090,69 | 14 033,68 | 7 500,0 | 7 500,0 | 180 256,80 |
| Изменения (+,-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959,6 | 0,00 | 0,00 | 4 959,6 |

Общий объем финансового обеспечения, установленный в Паспорте  проекта Программы:

-  на 2018 год,  2019 – 2020 годы соответствует бюджетным ассигнованиям утвержденным решением Думы Дальнереченского городского округа о бюджете  от  19.12.2017 года № 106  (в редакции  решения Думы ДГО от 27.11.2018 года № 58).

Проектом постановления внесены изменения в ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, в части - число молодых семей, получивших поддержку, количество семей составило 27 единиц, увеличение составило на 1 семью в 2020 году.

1.3 Раздел VI  «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 175 297,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 90 623,87 тыс. рублей;

2015 год – 16 214,39 тыс. рублей;

2016 год – 17 294,17 тыс. рублей;

2017 год – 27 090,69 тыс. рублей;

2018 год –   9 074,08 тыс. рублей (уменьшение на сумму 4 959,6 тыс. рублей);

2019 год -    7 500,00 тыс. рублей;

2020 год -    7 500,00 тыс. рублей.

1.4  Приложение № 1 к Программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

- подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы», в части:

- число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы,  увеличено  на 1 семью в 2020 году и составило всего 27 семей;

- общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками подпрограммы, увеличена на 119,5 кв. м в 2018 году и составила всего 1012,1 кв. м;

-  подпрограмма 2 «Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы», в части:

- доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, в 2019 - 2020 годах составляет 55%;

- доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилого фонда Дальнереченского городского округа, составляет в 2018 году - 45%, в 2019 году – 55%, в 2020 году - 60%.

1.5 Приложение № 2 к Программе «Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» подпрограмм и отдельных мероприятий изложить в новой редакции:

- подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы», в части:

- число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы в 2014-2020 годах,  увеличено  на 1 семью в 2020 году и составило всего 27 семей.

1.6 Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа»  на 2014-2020 годы» за счет средств бюджетов всех уровней изложить в новой редакции:

- по МП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» уменьшен объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год на сумму  4 959,60 тыс. рублей и составляет в сумме 9 074,08 тыс. рублей, в части:

- подпрограмма 2 «Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 года» уменьшен объем финансирования по модернизации сетей и объектов водоснабжения на сумму 1 314,47 тыс. рублей и составляет в сумме  413,63 тыс. рублей;

- подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» уменьшен объем финансирования по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, изготовлению ПСД на сумму 2 185,08 тыс. рублей и составляет в сумме 5 692,41 тыс. рублей;

-  непрограммные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» уменьшены взносы  за муниципальный жилищный фонд по реализации закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-кз «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на сумму 1 460,05 тыс. рублей и составляют в сумме 1 039,95 тыс. рублей.

1.7 Приложение № 4 к Программе «Информация об обеспечении доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ» изложить в новой редакции:

- по МП «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» уменьшен объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2018 год на сумму 4 959,60 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа и составляет в сумме 7 559,59 тыс. рублей, в части:

- подпрограмма 2 «Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 года» уменьшен объем финансирования по модернизации сетей и объектов водоснабжения за счет бюджета городского округа  на сумму 1 314,47 тыс. рублей и составляет в сумме 413,63 тыс. рублей;

- подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» уменьшен объем финансирования по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда за счет бюджета городского округа на сумму 2 185,08 тыс. рублей и составляет в сумме 5 692,41 тыс. рублей;

- отдельные мероприятия государственной программы уменьшены взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-кз «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» за счет бюджета городского округа на сумму 1 460,05 тыс. рублей и составляют 1 039,95 тыс. рублей.

1.8  Приложение № 5 к Программе «Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

- обеспеченность населения Дальнереченского городского округа жильем в 2019 - 2020 годах составляет 23,7 кв. м на 1 человека, увеличение на 0,2 кв. м на 1 человека;

-  число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы,  увеличено  на 1 семью в 2020 году и составило всего 27 семей.

1.9 Паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

- создание условия для повышения уровня обеспеченности жильем эконом - класса 27 семей, проживающих на территории Дальнереченского городского округа, признанных нуждающимися в жилых помещениях;

- улучшение жилищных условий 27 молодых семей Дальнереченского городского округа, в том числе по годам: в 2014 году -2; 2015 году -5; 2016 году -6; 2017 году -4; 2018 году -2; 2019 году -4; 2020 году – 4 (увеличение на 1 молодую семью).

1.10 Паспорт муниципальной подпрограммы «Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции:

- общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 4 164,13 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 2 950,50 тыс. рублей;

2015 год –        0,00 тыс. рублей;

2016 год –        0,00 тыс. рублей;

2017 год –        0,00 тыс. рублей;

2018 год –    413,63 тыс. рублей (с уменьшением на сумму 1 314,47 тыс. рублей);

2019 год -     400,00 тыс. рублей;

2020 год -     400,00 тыс. рублей;

- в приложение № 1 к подпрограмме, в части,  реконструкции распределительной сети водоснабжения в/г Графское на 2018 год  сумма составляет 413,63 тыс. рублей, уменьшение на сумму 1 314,47 тыс. рублей.

1.11 Паспорт муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы изложить в новой редакции:

- общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет 59 736,41 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 15 953,29 тыс. рублей;

2015 год – 11 051,51 тыс. рублей;

2016 год – 11 162,80 тыс. рублей;

2017 год –   6 676,40 тыс. рублей;

2018 год –  5 692,41 тыс. рублей (с уменьшением на сумму 2 185,08 тыс. рублей);

2019 год -    4 600,00 тыс. рублей;

2020 год -    4 600,00 тыс. рублей.

- объем финансирования на ремонт благоустроенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда и кредиторская задолженность на 2018 год составляет в сумме 4 293,16 тыс. рублей (увеличение на сумму 173,16 тыс. рублей), на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность 2013, 2014, 2015 годов) в сумме 1 399,25 тыс. рублей (уменьшение на сумму 2 358,24 тыс. рублей).

По результатам экспертно – аналитического мероприятия, проведенного   Контрольно – счетной палатой Дальнереченского городского округа, замечания и предложения по итогам экспертизы отсутствуют.

Главный инспектор

контрольно-счетной палаты                                                               О.А. Марченко