КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29.12.2021                                                                                 №   01-38/46

Заключение

по итогам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019 – 2022 годы,  утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19.11.2013 № 1401»

Заключение по итогам экспертизы проекта постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную  программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019 – 2022 годы,  утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19.11.2013 № 1401»  (далее – Проект изменений, Муниципальная Программа) подготовлено Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа (далее – контрольно-счетная палата) в соответствии с требованиями  п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ),  п.п. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  п.п. 3 п. 1 ст. 23 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе», утвержденного решением Думы Дальнереченского  городского округа от 08.09.2015 №  63, п.п. 7 п. 1 ст. 7 Положения о контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 № 95 (в ред. решения Думы № 87 от 30.09.2021г.), постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа» (далее – Порядок разработки муниципальных программ) и на основании Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ».

Проект постановления о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу представлен в контрольно-счетную палату  ответственным исполнителем Программы - МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Дальнереченского городского округа»  27.12.2021г. с пояснительной запиской, листом согласования с должностными лицами администрации Дальнереченского городского округа.

По результатам проведенной экспертизы Проекта изменений установлено:

1. В нарушение п. 19 постановления администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа» ответственным исполнителем программы Последняя редакция муниципальной программы, принятая постановлением администрации от  22.06.2021года № 570-па,   для проведения экспертизы в контрольно - счетную палату   не представлялась.

2. Пояснительная записка, прилагаемая к Проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, в нарушение п. 26 Порядка разработки муниципальных программ, не содержит описания влияния предлагаемых изменений на значение показателей (индикаторов) программы.

3. Проектом предлагается:

3.1. исключить из Муниципальной Программы подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» в связи с отсутствием финансирования и реализации мероприятий с 2019 года по настоящее время.

3.2. продлить срок действия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» до 2024 года. Это связано с дополнением указанной муниципальной программы новой подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на период 2022-2024годы, предусматривающей два новых мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск по ул. Постышева в 2022году;

- строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск по ул. Постышева в 2023 году.

3.3. изложить Муниципальную Программу в новой редакции, прилагаемой к проекту постановления.

4. При экспертизе новой редакции Муниципальной Программы установлено соответствие ее структуры  Порядку разработки муниципальных программ.

5. Объем финансирования Муниципальной Программы на период ее действия до 2024 года соответствует Сводной бюджетной росписи.

6. В приложениях 1, 2, 3, 4 название муниципальной программы указано некорректно (пропущены слова «….населения», «…хозяйства населения»).

7. В приложении 1 к Муниципальной Программе «Перечень показателей (индикаторов)…» пунктом 3.2. установлен индикатор «Строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск, ул. Постышева», планируемый к реализации на 2023год.

8. В приложении 3 к Муниципальной Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы…» пунктом 3.2. установлено мероприятие  «Строительство канализационного очистного сооружения» Источник финансирования – средства местного бюджета, однако финансовое обеспечение на выполнение данного мероприятия данной Муниципальной Программой не предусмотрено.

9. В приложении 4 к Муниципальной Программе «План график реализации мероприятий…»

9.1. мероприятие «Строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск, ул. Постышева» не предусмотрено.

9.2. Выявлено несоответствие объемов финансового обеспечения в представленном Плане-графике, в части реализации Задачи №4 «Отдельное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (18350 тыс.руб.) , показателям сводной бюджетной росписи.

По целевой статье 0490120510 на 2021 – 2024 годы сводной бюджетной росписью утверждены объемы финансирования всего 17600 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 2600 тыс.руб.

2022 год – 5000 тыс.руб.

2023 год – 5000 тыс.руб.

2024 год – 5000 тыс.руб.

Расхождение (+750 тыс.руб.)

9.3. Первая строка «Всего по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем….» столбцы «Объемы финансового обеспечения, тыс.руб.» не соответствуют сумме объемов финансирования всех мероприятий плана графика.

| задача | сводная бюджетная роспись, тыс.руб. | Итого, тыс.руб. | указано в Плане графике, тыс.руб. | расхождение (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Мун.бюджет 2021 -0 2022-1200 2023-1200 2024-1200 | 3600 | 3600 |  |
| №2 | Мун.бюджет 2021 – 3000 2022 – 5500 2023 – 5500 2024 – 5500 | 19500 | 19500 |  |
| №3 | Мун.бюджет 2022 – 210,12352 | 210,12352 | 210,12352 |  |
| №4 | Мун.бюджет 2021 – 2600 2022 – 5000 2023 – 5000 2024 – 5000 | 17600 | 18350 | +750 |
| №5 | Мун.бюджет 2021 – 244,17471 2022- 95,62293 2023- 95,623 2024- 95,623 Кр.бюджет 2021- 5016,13084 2022-3091,80783 | 531,04364 8107,93867 | 531,04364 8107,93867 |  |
| Всего по МП |  | 49549,10583 | 49701,53112 | +152,42529 |
|  | Мун.бюждет | 41441,16716 | 42343,59245 | +902,42529 |
|  | Краевой бюджет | 8107,93867 | 7357,93867 | -750 |

Анализ объемов и источников финансирования,  приведенный в таблице, показывает  на расхождение общего объема  финансирования мероприятий программы к показателям, утвержденным Сводной бюджетной росписью.

10. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства ДГО на 2022-2024 годы» согласно разделу «Целевые показатели (индикаторы)», а так же  Приложению 1 к данной подпрограмме предусмотрено «-Строительство нового объекта – Канализационные очистные сооружения на 3500 м.куб./сут. По ул.Постышева в г.Дальнереченске – 1 объект», на 2023год, однако, Приложение 2 «Финансовое обеспечение…» не содержит финансирования данного мероприятия. Так же Приложение 3 «Перечень мероприятий..» не содержит финансового обеспечения данного мероприятия. Приложение 4 «План-график» не содержит мероприятия по строительству нового объекта – КОС по ул. Постышева.

На основании проведенного эксперно-аналитического мероприятия, Контрольно-счетная палата рекомендует:

привести в соответствие наименование муниципальной программы по всему тексту Проекта;

привести в соответствие с бюджетными ассигнованиями объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы в приложениях к муниципальной программе;

привести в соответствие взаимосвязь целевого индикатора «Строительство нового объекта – Канализационные очистные сооружения на 3500 м.куб./сут. По ул.Постышева в г.Дальнереченске – 1 объект» с Планом-графиком реализации мероприятий муниципальной подпрограммы, а так же  с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Выводы и предложения

Контрольно-счетная палата Дальнереченского городского округа:

1. в соответствии с  требованиями установленными  абзацем 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ, предлагает  объемы финансирования программы по Приложениям привести в соответствие с решением о бюджете и Сводной бюджетной росписью, рассмотреть другие замечания,  изложенные в настоящем заключении и внести соответствующие изменения в проект постановления.

2.  связи с отсутствием финансового обеспечения  мероприятия по строительству нового объекта – Канализационные очистные сооружения на 3500 м.куб./сут. По ул.Постышева в г.Дальнереченске, контрольно-счетная палата отмечает, что возможны риски невыполнения по данному программному мероприятию.

3. ответственному исполнителю в дальнейшей работе, рекомендуется неукоснительно руководствоваться утвержденным Порядком разработки и реализации муниципальных программ, в том числе, и в части сроков, предусмотренных для проведения экспертизы и согласования проектов муниципальных программ, и качества подготовки и содержания прилагаемых к Проекту документов для экспертизы.

Председатель контрольно-счетной палаты                                  И.Г.Дзюба