КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17.01.2023                                                                                                      №   01-38/02

З а к л ю ч е н и е

по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па»

Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па», подготовлено Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа (далее – КСП) в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ),  подпункта 7 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»,  подпункта 3 пункта 1 статьи 23 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе», утвержденного решением Думы Дальнереченского  городского округа от 08.09.2015  №  63, подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Положения о Контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 29.11.2011 № 95 (в редакции решения Думы от 31.03.2022г. № 38).

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые акты: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; Решение Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.»; Постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа» (далее – Порядок разработки  программ).

Проект постановления администрации Дальнереченского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па» (далее - проект постановления), представлен в контрольно-счетную палату ответственным исполнителем Программы МКУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» 17.01.2023г. с листом согласования и пояснительной запиской. Стоит отметить, что пояснительная записка составлена некорректно, а именно, в обосновании вносимых изменений указаны документы, изменения по которым были внесены в 2022году, а так же отсутствует описание влияния предлагаемых изменений на значение показателей (индикаторов) программы

По результатам проведения экспертизы проекта постановления установлено следующее.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса, в связи приведением ее в соответствие с решением Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.».

1. Представленный проект постановления предлагает внести следующие изменения в муниципальную Программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы (далее - муниципальная Программа) на 2023 год:

- 1.1. В Приложение № 1 Паспорт муниципальной Программы вносятся следующие изменения:

- в позицию «Объем бюджетных ассигнований  муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» вносятся следующие изменения:

- общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет в сумме 110 509,6 тыс.руб., (увеличение на (+) 25 271,2 тыс.руб.), в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования:

объем средств за счет краевого бюджета в сумме 51 000 тыс.руб., (увеличение на (+) 36 000 тыс.руб., из них по годам:

2021 год – 15 000 тыс.руб.;

2022 год – 0,00 тыс.руб.;

2023 год – 36 000 тыс.руб.;

объем средств за счет бюджета Дальнереченского городского округа в сумме 59 509,6  тыс.руб. (уменьшение на (-) 10 728,8 тыс.руб.), из них по годам:

2021 год – 16 082,3 тыс.руб. (без изменений);

2022 год – 27 170,6 тыс.руб. (уменьшение на (-) 21,5тыс.руб.);

2023 год – 16 256,7 тыс.руб. (уменьшение на (-) 10 707,3 тыс.руб.);

1.2. Аналогичные изменения вносятся в Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» (Приложении №1 к муниципальной программе) в позицию «Объем и источники финансирования программы»; В Приложение № 2 к муниципальной программе в Паспорт муниципальной подпрограммы №1 в позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы…»; В раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» муниципальной подпрограммы №1 (Приложение №2 к муниципальной программе).

1.3. В паспорт отдельного мероприятия «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающие пассажирские перевозки населению» вносятся следующие изменения:

-объем бюджетных ассигнований отдельного мероприятия за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составляет в сумме 223,5 тыс.руб. (увеличение на (+) 108,5 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 15,00 тыс.руб. (без изменений);

2022 год – 28,5 тыс.руб. (уменьшение на (-) 21,5 тыс.руб.);

2023 год – 180,0 тыс.руб. (увеличение на (+) 130,0 тыс.руб.).

1.4. Соответствующие изменения вносятся в Приложения №4, №5, №6 к муниципальной программе. Они изложены в новых редакциях, в приложениях №1, №2, №3 в проекту постановления.

1.5. Так же установлено, что с момента утверждения муниципальной программы постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па, в нее вносились изменения в части ее финансового обеспечения, в общей сумме на (+)  55,1 млн.руб. (в два раза), однако изменение целевых показателей (индикаторов) не проводилось. Изменение финансирования в целом по исполнению мероприятий муниципальной программы возможно окажет влияние на изменение значений целевых показателей (индикаторов). Пояснительная записка не содержит описания влияния предлагаемых изменений на значение показателей (индикаторов) программы (необходимое требование, в соответствии с п. 26 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756).

Выводы и предложения

По  итогам  финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Дальнереченского  городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па», контрольно-счетной палатой установлено:

1. Вносимые изменения обоснованы и соответствуют решению Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2022 № 130 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г.» и Сводной бюджетной росписи на 2023год и плановый период 2024 и 2025годы, утвержденной начальником финансового управления администрации Дальнереченского городского округа от 30.12.2022г.

2. Увеличение объема финансирования мероприятий муниципальной программы не повлияло на значения показателей (индикаторов) ожидаемых результатов, следовательно, в муниципальной программе отсутствует взаимосвязь между финансированием и ее результативностью.

Контрольно-счетная палата предлагает:

- При очередном внесении изменений в муниципальную программу, пересмотреть значения показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2023 годы, с учетом изменения финансирования по отдельным мероприятиям.

- Обратить внимание на правильность и корректность составления пояснительной записки, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, в обязательном порядке включать в пояснительную записку описание влияния предлагаемых изменений на значения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Дальнереченского городского округа                                                              И.Г.Дзюба