Утвержден

решением Председателя Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа

от «20»  декабря  2016г. № 12

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

по вопросу правомерности заключения Договора на оказание услуг

по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов

от 08 октября 2014 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы, Контрольно – счётной палаты на 2016 год (с учетом изменения), решение Думы Дальнереченского городского  округа   (Протокол заседания Думы от 01.11.2016 № 35).

2. Предмет контрольного мероприятия:

- договор на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов (расчеты стоимости услуг);

- договора социального найма жилого помещений в муниципальном жилищном фонде;

- муниципальные правовые акты по организации содержания муниципального жилищного фонда  Дальнереченского городского округа;

-  другие документы необходимые для проведения проверки.

3. Объекты  контрольного мероприятия:

- Администрация Дальнереченского городского округа (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  до 18.08.2015);

- Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ  Дальнереченского городского округа» с 18.08.2015 (далее по тексту МКУ «Управление ЖКХ  ДГО»).

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 ноября  2016 года  по 09 декабря  2016 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1 Правомерность заключения  Договора на оказания услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов от 08 октября 2014 года.

6. Проверяемый период деятельности:  2014 - 2015 год.

7. Перечень составленных актов: акт проверки от  12.12.2016 подписан главой администрации  Дальнереченского городского округа, начальником МКУ «Управление ЖКХ  ДГО» с пояснениями.

Пояснения учтены  при составлении настоящего отчета.

### 8. Результаты контрольного мероприятия:

- 8.1. Правовые основания заключения Договора на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов

В целях соблюдения Правил утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Правила), постановления администрации Дальнереченского городского округа  от 07.02.2012 № 95 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»,  отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 2 апреля 2014 года организован открытый конкурс по отбору управляющей  организации  для управления многоквартирными домами №№  1, 3, 7 по ул. Звездная пос. Кольцевое г. Дальнереченск, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13 по ул. Стрелковая г. Дальнереченск.  По результатам проведенного конкурса индивидуальный предприниматель Те Анастасия Даниловна (далее – ИП Те Анастасия Даниловна),  признана единственным участником конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол рассмотрения заявок от 07.05.2014).

По итогам проведенного конкурса с  ИП Те Анастасией Даниловной  заключены Договора управления многоквартирными домами по адресам:

- пос. Кольцевое  ул. Звездная дома  № № 1, 3, 7  от 08 мая 2014 года;

-  г. Дальнереченск   ул. Стрелковая дома № № 3, 5, 7, 9, 11, 13 от 08 мая 2014 года.

Договора заключены  сроком на три года, с 8 мая 2014 года по 8 мая 2017 года.

От имени собственника администрации Дальнереченского городского округа  Договора подписаны и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных.

Дополнительными соглашениями от 30 июня 2014 года   Договора от 08 мая 2014 года,  на управление многоквартирными домами,   расторгнуты  и заключены новые  два договора  на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего  имущества  вышеперечисленных многоквартирных  домов  от 01 июля 2014 года в последующем расторгнутые,  дополнительными  соглашениями от 01  сентября 2014 года.

От имени собственника, Дополнительные соглашения на расторжение и Договора  на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту подписаны главой администрации Дальнереченского городского округа С.В. Старковым.

Очередной открытый конкурс  по отбору управляющей организации   для управления многоквартирными  домами, в соответствии с установленными Правилами, проводился в сентябре 2014 года. Конкурс не состоялся ввиду отсутствия заявок.

Согласно письменным пояснениям МКУ «Управление ЖКХ  ДГО»,  в целях недопущения аварийных ситуаций в период отопительного сезона 2014-2015 годов на жилищном фонде бывших военных городков  «Лазо» и «Кольцевое»,  должностными лицами Администрации городского округа принято решение, а обслуживающая организация дала согласие  на заключение Договора на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов

расположенных по адресу:

- с. Лазо, ул. Стрелковая, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д. 13;

- пос. Кольцевое, ул. Звездная, д. 1, д. 3, д. 7.

Договор заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Округ» (далее – ООО «Округ»)  08.10.2014 сроком на один год.

Договор подписан главой администрации Дальнереченского городского округа Старковым С.В. и генеральным директором обслуживающей организации Садовенко  Е.П.

К договору приложен лист согласования с подписями должностных лиц администрации городского округа:

первого заместителя  главы администрации ДГО А.А. Черных;

начальника отдела ЖКХ администрации ДГО А.К. Коваль;

начальника  финансового отдела  администрации ДГО Н.А. Ахметжановой;

начальника правового отдела администрации ДГО Н.В. Щеглюк.

В результате заключенного Договора, скрепленного подписями и печатями,   у муниципального образования возникло расходное обязательство, которое должно исполняться за счет средств бюджета городского округа (статья 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возмещение недополученных доходов  управляющим  (обслуживающим)  организациям осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, а также затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,  перечисляется из бюджета в виде финансовой поддержки в форме  субсидий.

Субсидии предоставляются из бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом, регулирующим  условия и порядок их представления.

Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства вышеуказанный муниципальный правовой акт отсутствует.

Согласно письма МКУ «ЦБ администрации Дальнереченского городского округа»  от 11.11.2016 № 68, документы на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов обслуживающей организации ООО «Округ» (договор от 08.10.2014, счета-фактуры, акты выполненных работ за 2014 – 2015 годы),  в  целях принятия бюджетных  и денежных обязательств, в бухгалтерию не представлялись. Лимиты на исполнение бюджетных обязательств распорядителю – администрации городского округа не доводились.

Между тем,   МКУ «Управление ЖКХ   ДГО» предоставлены в контрольно-счетную палату для проверки счета-фактуры, акты выполненных работ, предъявленные обслуживающей организацией в Администрацию городского округа (далее – Собственник) к оплате  на общую сумму 943 804 рубля 37 копеек.  Счета-фактуры и акты выполненных работ предоставлены за период октябрь, ноябрь  2014 года, январь, июль, август, сентябрь, октябрь 2015 года.  Письменные разногласия к качеству и объемам выполненных работ Собственником, отправлены  Обслуживающей организации заказным письмом с уведомлением, только лишь в одном случае,  через месяц после получения акта выполненных работ. В шести случаях, письменные претензии на ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Обслуживающей организации не направлялись.

Ввиду отсутствия ежемесячной информации о количестве  заселенных и незаселенных жилых помещений, а также  их общей площади,  не представляется возможным проверить правильность произведенных расчетов по документам предоставленным обслуживающей организацией на оплату оказанных услуг.

Обслуживающая организация ООО «Округ» обратилось в суд с иском о взыскании с Администрации Дальнереченского городского округа задолженности по Договору оказания услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов от 08.10.2014 в сумме 2 035 758 рублей 99 копеек и судебных расходов на оплату услуг представителя  в сумме 5 000,00 рублей.

Арбитражным судом Приморского края по иску  вынесено   решение от 27 июля 2016 года (дело № А51-8545/2016), о взыскании  задолженности с Администрации Дальнереченского городского округа, за счет казны  Дальнереченского городского округа,  в пользу ООО «Округ» в сумме  2 035 758 рублей 99 копеек основного долга,  33 179,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 5 000,00 рублей судебных расходов.

Общая сумма по счетам-фактурам и актам выполненных  работ,  перечисленных в решении Арбитражного суда, составила 2 035 758 рублей 65 копеек  (в исполнительном листе указана сумма 2 035 758 рублей 99 копеек).

По результатам проверки  документов  перечисленных в решении Арбитражного суда (счета-фактуры, акты выполненных работ)  установлено, что в решении Арбитражного суда отсутствуют подтверждающие документы за период оказания услуг февраль, март и апрель 2015 года. В свою очередь за июнь месяц 2015 года предъявлено четыре счета, каждый из них на сумму 181 992 рубля 38 копеек.  Поскольку  из условий   пункта 4.8. Договора,  обслуживающая организация взяла на себя обязательства в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным, выписывать счета, акты  выполненных работ на сумму выполненных работ и оказанных услуг, и передавать их уполномоченному представителю Собственника, данные о счетах-фактурах, и актах выполненных работ перечисленных в решении Арбитражного суда вызывают вопросы в их корректности.

В целях отстаивания интересов Администрации городского округа,  по материалам дела,  должностные лица администрации  не провели сверку фактически выставленных счетов - фактур и актов выполненных работ с документами,  представленными в материалы дела,  а по вынесенному решению не обжаловали решение Арбитражного суда в апелляционную инстанцию.

Более того, при заключении Договора  не были соблюдены интересы Администрации Дальнереченского городского округа. В частности,  в Договор был включен пункт 4.6 «неиспользование помещений не является основанием не внесения платы за услуги по договору», который хотя и предусмотрен жилищным законодательством, но не является обязательным при заключении Договора. Арбитражный суд, вынося решение в пользу истца, одним из оснований обоснованности  иска указал именно этот пункт Договора.

Кроме того, должностными лицами Администрации городского округа не осуществлялся контроль за выполнением условий Договора. В частности, пунктом 3.2.7 договора предусмотрена обязанность Собственника ежемесячно подавать в обслуживающую организацию списки пустующих квартир по состоянию на 01 число текущего месяца, об изменении количества проживающих человек в многоквартирных домах. Данная обязанность по Договору Администрацией городского округа не выполнялась. В связи с чем, истец воспользовался данной ситуацией и выставил счета администрации за все квартиры без учета проживающих в многоквартирных домах  человек и пустующих квартир. Данное обстоятельство так же послужило причиной принятия Арбитражным судом решения в пользу истца.

Контрольно-счетной палатой  проведена  проверка  заключенных договоров социального найма Администрацией  городского округа  с жильцами  многоквартирных домов   за период с 2014 по 2015 годы. По результатам проверки установлено,  что на 1 января 2016 года из 570 квартир заселено  по договорам социального найма 279 квартир, общей площадью 15 526,65 кв. метров, незаселенно 291 жилое помещение, общей площадью 10 773,22 кв. метра.

В соответствии с пунктом 4.2. Договора, стоимость содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных  домах   установлена  в размере 13 рублей  12 копеек  за  1 кв.метр общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с приведенными в приложении № 2 к договору экономическими обоснованиями.

По расчету контрольно-счетной палаты, за период с 08.10.2014 по 07.10.2015, расходы по содержанию и текущему ремонту незаселенного муниципального жилищного фонда составили не более  1 696 136 рублей, меньше суммы указанной в решении Арбитражного суда  на 339 623 рубля.

В соответствии с требованиями  п.1 ч. 2 статьи 153  Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 678 Гражданского кодекса Российской Федерации  наниматели жилых помещений  обязаны своевременно вносить плату за жилые помещения  и коммунальные услуги. Вместе с тем, в Администрации городского округа отсутствует информация о начисленных  и уплаченных платежах нанимателями муниципального жилищного фонда, а также  о задолженности  по уплате за  оказанные услуги Обслуживающей организации.

8.2. Платежи за наем жилых помещений по Договорам социального найма

В силу требования п.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.3.2 Положения «Об организации содержания муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа», утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 07.09.2010 № 113,  Администрацией  городского округа установлен размер платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма   постановлениями:

от 27.03.2014 № 338  с 1 апреля 2014 года   в размере 0,43 копеек за 1 кв. метр;

от 05.06.2015 №  654 с 1 июля 2015 года в размере  0,48 копеек  за 1 кв. метр.

Установленный  размер платы не обоснован экономическими расчетами.

Контрольно-счетная палата считает, что  экономический смысл  платы за наем жилого помещения состоит в возмещении нанимателем затрат собственника этого помещения. Поскольку, в соответствии с требованиями жилищного законодательства обязанность по участию в расходах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов возникает с момента возникновения права собственности на соответствующее помещение в этом доме, следовательно,  до приватизации муниципального жилищного фонда расходы по капитальному ремонту несет собственник в лице Администрации городского округа.

Установленный  постановлением администрации размер платы за наем муниципального жилищного фонда не соразмерен  с установленной ставкой взноса на капитальный ремонт общего имущества   многоквартирных домов за 1 кв. метр (размер платы за наем – 0,48 копеек / размер взноса на кап. ремонт 6 рублей 57 копеек).

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом  Министерства  строительства  Российской  Федерации  от 02.12.1996 № 17-152 «Об утверждении Методических указаний по расчету ставок платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание) муниципального и государственного  жилищного фонда», в Администрации городского округа не принят муниципальный правовой акт устанавливающий порядок расчета ставок платы за наем жилых помещений, за пользование жилыми помещениями для нанимателей по договорам социального найма.

Представление жилых помещений в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда осуществляется на основании заключенных Договоров социального найма жилого помещения, заключенными между Собственником в лице Администрации городского округа и гражданином – Нанимателем. В соответствии с п. 3.1.5 Договора социального найма,  наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

По причине отсутствия муниципального правового акта устанавливающего порядок начисления и внесения нанимателями платежей за наем муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, начисления и сбор  платежей за наем жилья не производился.

9. Возражения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объектов  контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: к Акту проверки даны письменные пояснения    МКУ «Управление ЖКХ  ДГО»  от  19.12.2016 № 246 .

10. Выводы:

10.1. Администрацией Дальнереченского городского округа заключен Договор от  08 октября 2014 года  на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов в нарушение требований бюджетного законодательства.

В силу требований Жилищного законодательства, статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, возмещение недополученных доходов  управляющим  (обслуживающим)  организациям осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, а также затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда,  перечисляется из бюджета в виде финансовой поддержки в форме  субсидий.

Субсидии предоставляются из бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом, определяющим цели, условия и порядок их представления.

Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства вышеуказанный муниципальный правовой акт  в Администрации городского округа отсутствует.

10.2.  В  результате заключенного Договора на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов,  принятое расходное обязательство бюджета не исполнено, так как лимиты на исполнение бюджетного обязательства распорядителю - Администрации Дальнереченского городского округа  в 2014-2015 годах не доводились.

10.3. МКУ «Управление ЖКХ  ДГО» предоставили для проверки счета-фактуры, акты выполненных работ предъявленных Обслуживающей организацией  к оплате на общую сумму  943 804 рубля 37 копеек. Письменные разногласия к качеству и объемам выполненных работ Собственником отправлены  Обслуживающей организации заказным письмом с уведомлением, только лишь в одном случае,  через месяц после получения акта выполненных работ. В шести случаях, письменные претензии на ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Обслуживающей организации не направлялись.

10.4. По исковому заявлению ООО «Округ» Арбитражным судом Приморского края вынесено   решение от 27 июля 2016 года (дело № А51-8545/2016), о взыскании  задолженности с Администрации Дальнереченского городского округа, за счет казны  городского округа,  в пользу ООО «Округ» в сумме  2 035 758 рублей 99 копеек основного долга,  33 179,00 рублей расходов по уплате государственной пошлины, 5 000,00 рублей судебных расходов.

10.5.  По результатам проведенной сверки документов подтверждающих факт выполненных  работ Обслуживающей организацией,  перечисленных в решении Арбитражного суда установлено, что в решении  отсутствуют  документы за период оказания услуг февраль, март и апрель 2015 года, в свою очередь за июнь месяц 2015 года предъявлено четыре счета, каждый из них на сумму 181 992 рубля 38 копеек, что вызывает вопросы в их корректности.

В целях отстаивания интересов Администрации городского округа,  по материалам дела,  должностные лица администрации  не провели сверку фактически выставленных счетов - фактур и актов выполненных работ с документами,  представленными в материалы дела,  а по вынесенному решению не обжаловали решение Арбитражного суда в апелляционную инстанцию.

10.6.  По результатам  проверки  заключенных Договоров социального найма за период 2014-2015 годы установлено, что  на 1 января 2016 года из 570 квартир заселено  по договорам   социального   найма   279   квартир,   общей площадью 15 526,65 кв. метров, незаселенно 291 жилое помещение, общей площадью 10 773,22 кв. метра.

По расчету контрольно-счетной палаты, за период с 08.10.2014 по 07.10.2015, расходы по содержанию и текущему ремонту незаселенного муниципального жилищного фонда составили не более  1 696 136 рублей, меньше суммы вынесенной решением Арбитражного суда  на 339 623 рубля.

В соответствии с требованиями  п.1 ч. 2 статьи 153  Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 678 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность нанимателя жилого помещения   своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Вместе с тем, в Администрации городского округа отсутствует информация о начисленных  и уплаченных платежах нанимателями муниципального жилищного фонда, а также  о задолженности  по уплате за  оказанные услуги Обслуживающей организации.

10.7.  При заключении Договора на  оказание услуг не были соблюдены интересы Администрации Дальнереченского городского округа. В частности,  в Договор был включен пункт 4.6 «неиспользование помещений не является основанием не внесения платы за услуги по договору», который хотя и предусмотрен жилищным законодательством, но не является обязательным при заключении Договора. Арбитражный суд, вынося решение в пользу истца, одним из оснований обоснованности  иска указал именно этот пункт Договора.

10.8. Должностными лицами Администрации городского округа не осуществлялся контроль за выполнением условий Договора. В частности, пунктом 3.2.7 договора предусмотрена обязанность Собственника ежемесячно подавать в обслуживающую организацию списки пустующих квартир по состоянию на 01 число текущего месяца, об изменении количества проживающих человек в многоквартирных домах. Данная обязанность по Договору Администрацией городского округа не выполнялась. В связи с чем, истец воспользовался данной ситуацией и выставил счета администрации за все квартиры без учета проживающих в многоквартирных домах  человек и пустующих квартир. Данное обстоятельство так же послужило причиной принятия Арбитражным судом решения в пользу истца.

- 10.9. В Администрации городского округа не принят муниципальный правовой акт  устанавливающий Порядок (методику)  расчета ставок платы за наем жилых помещений,   порядок начисления, сбора, взыскания и перечисления в доход бюджета городского округа платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма  муниципального жилищного фонда.

По причине отсутствия  вышеуказанного муниципального правового акта начисление и сбор  платежей за наем   муниципального жилищного фонда по договорам социального найма  не производился.

10.10.  Установленный  постановлением администрации размер платы за наем муниципального жилищного фонда не соразмерен  с установленной ставкой взноса на капитальный ремонт общего имущества   многоквартирных домов за 1 кв. метр (размер платы за наем – 0,48 копеек / размер взноса на кап. ремонт 6 рублей 57 копеек).

Контрольно-счетная палата считает, что  экономический смысл  платы за наем жилого помещения состоит в возмещении нанимателем затрат собственника этого помещения. Поскольку, в соответствии с требованиями жилищного законодательства обязанность по участию в расходах на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов возникает с момента возникновения права собственности на соответствующее помещение в этом доме, следовательно,  до приватизации муниципального жилищного фонда расходы по капитальному ремонту несет собственник в лице Администрации городского округа.

11. Предложения (рекомендации):

1. Руководствуясь статьей 30, п.1 ч. 1 статьи 154, ч.ч. 3 и 4 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях организации содержания муниципального жилищного фонда и определения размера платы за пользование жилым помещением  (плата за наем),  разработать Методику (порядок)  определения размера платы за пользование муниципальным жилищным фондом по договорам социального найма.

2.   В целях участия Администрации Дальнереченского городского округа  в обеспечении надлежащего содержания муниципального жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеется доля муниципальных жилых помещений Дальнереченского городского округа, руководствуясь статьями  69, 78, 86  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 52  Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлений Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О представлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,  от 13.08.2006 № 491  «Об утверждении Правил  содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества   и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,  разработать и утвердить Порядок расходования средств местного бюджета на предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и ресурсоснабжающими организациями на возмещение затрат, возникающих в связи с установлением  платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей помещений муниципального жилищного фонда в размере меньше, чем размер платы, установленный договором управления, и затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

3.  В целях возмещения затрат бюджета на содержание муниципального жилищного фонда, а также получения дополнительного источника доходов местного бюджета разработать муниципальный  правовой  акт устанавливающий единый Порядок начисления, учета  и  сбора платежей от граждан  за наем муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Определить  структурное подразделение Администрации городского округа, на которое будут возложены функции   контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью поступлений в бюджет платежей.

Рассмотреть вопрос по заключению Договора о взаимодействии по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы граждан за пользование (наем) жилыми помещениями муниципального жилищного фонда с организациями, осуществляющими  управление многоквартирными домами.

4. По результатам выявленных нарушений  и для принятия мер по их устранению направить Представление главе администрации Дальнереченского городского округа.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                         О.Н. Тупиленко

Установленный тариф по Договору обслуживающей организации 13руб.12 коп. х 10773,22 кв.м. х12 мес. =1 696 136 руб.