Утвержден

решением Председателя Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа

от «21» декабря  2017г. №  06

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

по вопросу использование средств субсидий бюджетом Дальнереченского городского округа, а также средств местного бюджета на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края (в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2020 годы» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы).

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 27 сентября 2017 года № 32 «О проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Приморского края и муниципальными контрольно-счетными органами Приморского края», решения о проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Приморского края и муниципальными контрольно-счетными органами Приморского края от 27 сентября 2017 года, пункта 1.5 раздела 1 плана работы контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2017 год и  решения контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 30.10. 2017 года № 06.

2. Предмет контрольного мероприятия: порядок выделения и использование средств субсидий бюджетом Дальнереченского городского округа, а также средств местного бюджета на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края.

3. Объекты  контрольного мероприятия: Администрация Дальнереченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с «07» ноября 2017  по «22» ноября 2017г.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1 Использование средств субсидий бюджетом Дальнереченского городского округа, а также средств местного бюджета на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края (в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли Приморском крае на 2013-2020 годы» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы).

6. Проверяемый период деятельности:  2016 год, 9 месяцев  2017 года.

7. Перечень составленных актов: акт проверки от  23.11.2017 подписан главой администрации  Дальнереченского городского округа.

### 8. Результаты контрольного мероприятия:

8.1. Согласно постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы»  субсидии на  проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям предоставляются при следующих  условиях:

- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по данному направлению;

-  наличие бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств в размере не менее 20 процентов от сметной стоимости работ;

-  наличие нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство;

-    наличие сформированного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;

-     наличие инвестиционного проекта;

- наличие положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

-  наличие обязательства по срокам ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства по объему собственных средств бюджета, направляемых на реализацию инвестиционного проекта.

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края», на основании Устава Дальнереченского городского округа и в целях упорядочения административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальных услуг в области использования автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнереченского городского округа и осуществления дорожной деятельности, администрация Дальнереченского городского округа утвердила программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2013-2017 годы Постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 17 октября 2013 года № 1272, постановлениями администрации Дальнереченского округа в данную муниципальную  программу вносились изменения и дополнения.  В цели программы включено подпрограммное мероприятие создание новых подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в рамках исполнения Закона Приморского края от 8 ноября 2011 года N 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в рамках исполнения Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года N 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», включая необходимость разработки и (или) утверждения проектной документации, документации по планировке территорий, строительства подъездных автомобильных дорог, проездов. В информации о ресурсном обеспечении подпрограммы уточнены расходы на соответствующие направления, которые соответствуют утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Одним из условий предоставления субсидий из краевого бюджета Дальнереченскому городскому округу является наличие утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств в размере не менее 20 процентов от сметной стоимости работ.

Решением Думы Дальнереченского городского округа от 21.12.2015 года № 94 о бюджете  на 2016 год утверждены бюджетные ассигнования на  проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям  в сумме 2 150, 00 тыс.  рублей из местного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств. В процессе исполнения бюджета  Решением  Думы Дальнереченского городского округа  от 01.11.2016 года № 76 о внесении изменений в решение Думы от 21.12.2015 года № 94 о бюджете  на 2016 год бюджетные ассигнования сократились на  сумму 2 150,00 тыс.  рублей  и составили 0,00 рублей, так как не возникли расходные обязательства по данному направлению.

Решением Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2016 года № 88 о бюджете на 2017 год и плановый период, утверждены бюджетные ассигнования на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям в сумме 1 400,00 тыс. рублей.

Постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 21.07.2017 года № 575  сокращено ресурсное обеспечение на данное мероприятие, которое составило в сумме 775,00 тыс. рублей из местного бюджета. Решением Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2016 года № 88 о бюджете на 2017 год и плановый период (в редакции 31.10.2017 года № 87) бюджетные ассигнования сократились на сумму 700,00 тыс. рублей и составляют 700,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования сокращены в 2017 году по результатам заключенного муниципального контракта от 15.06.2017 года  № 0820300018117000031-0734590-01, справки о стоимости выполненных работ и затрат и акта о приемке выполненных работ за июнь 2017 года от 19.06.2017 года № 1 на сумму 700,00 тыс. рублей.

8.2.  Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  на указанные цели.

Для получения субсидий представляются  в департамент следующие документы:

- заявка на предоставление субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

- копия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы;

- выписка из муниципального правового акта о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств;

- утвержденную проектную документацию на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта (положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации);

- выписка из реестра муниципального имущества, содержащую сведения об объектах реконструкции, капитального ремонта и ремонта, в том числе об общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования и общей площади дворовых территорий многоквартирных домов и протяженности проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- акт технического обследования объекта, подлежащего реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

-копию перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно;

- копию перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям;

- сведения о количестве граждан, имеющих трех и более детей, обеспечение земельными участками которых планируется в текущем году (для получения субсидий в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);

- сведения о количестве граждан, имеющих двух детей, а также молодых семей, обеспечение земельными участками которых планируется в текущем году (для получения субсидий в отношении земельных участков, планируемых к предоставлению гражданам);

- копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей (для получения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных гражданам и не обеспеченных дорожной инфраструктурой);

-копии муниципальных правовых актов о предоставлении земельных участков гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (для получения субсидий в отношении земельных участков, предоставленных гражданам и не обеспеченных дорожной инфраструктурой).

- Дальнереченскому  городскому  округу  субсидии  из краевого бюджета на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в 2016-2017 годах, утвержденные постановлениями Администрации Приморского края от 12 апреля 2016 года № 141-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году» и от 26. 04.2017 года  № 140-па «Об утверждении распределения субсидий  за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований  Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году», не распределялись, так как некоторые из вышеперечисленных условий предоставления субсидий не соблюдены, а именно:

- -    проектная документация, разработанная  ООО «Дальпрофпроект» в 2014 году, на строительство автомобильной дороги в районе ул. Первомайской и переулка Рыбозаводской на территории Дальнереченского городского округа не утверждена, по причине отсутствия положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

- В результате этого, заявки на предоставление  субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из краевого бюджета на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой и другие перечисленные выше документы в 2016-2017 годах в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  не направлялись.

- 8.3. Администрация Дальнереченского городского округа на проверку предоставила следующие документы:

- реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка, для индивидуального жилого строительства на территории Дальнереченского городского округа в рамках исполнения закона Приморского края от 08.11.2011 года  837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае» по состоянию на 01.11.2017г. на 45 семей (из них 7 семей в списке указанны несколько раз, в связи с неявкой на жеребьевку), с указанием следующих данных:

- -  даты и номера регистрации заявления о предоставлении земельного    участка;

- - реестрового номера;

- - даты присвоения реестрового номера;

- - фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о бесплатном предоставлении  в собственность земельного участка (32 заявления);

- - адреса регистрации по месту жительства гражданина, подавшего заявление совместно с детьми;

- - даты и номера постановления администрации Дальнереченского городского округа о присвоении реестрового номера;

- список лиц, которым предоставлены земельные участки округа в рамках исполнения закона Приморского края от 08.11.2011 года  837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае» (2016-2017г.) по состоянию на 01.11.2017 года в количестве 18 человек, с указанием следующих данных:

- - реестрового номера;

- - фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о бесплатном предоставлении  в собственность земельного участка;

- - даты и номера постановления администрации Дальнереченского городского округа о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка.

- Списки граждан из числа категорий, указанных в подпрограмме, состоящих в очереди на предоставление участков и предоставленных земельных участков сформированы в соответствии со статьей 5 «Порядок предоставление земельных участков в аренду» закона Приморского края от 08.11.2011 года  837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае»;

- реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа, в порядке закона Приморского края от 27.09.2013г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилого строительства на территории Приморского края» на 22 семьи, с указанием следующих данных:

- - даты поступления заявления;

- - фамилия, имя, отчество заявителя;

- - фамилия, имя, отчество членов семьи, число, месяц и год их рождения;

- -  адреса заявителя и контактные телефоны;

- - реквизиты постановления о включении в реестр;

- - порядковый номер очереди семьи для приобретения земельного участка;

- - примечания (пояснения по не заключенным договорам аренды, даты заключенных  договоров аренды). С 6 семьями заключены договора аренды земельного участка в 2015 году, с 3 семьями в 2016 году, с 1 семьей 2017 году.

- реестр граждан, с которыми заключены договора  аренды земельных участков в соответствии с законом Приморского края от 27.09.2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилого строительства на территории Приморского края» на 4 семьи (из числа имеющих право), с указанием следующих данных:

- - даты поступления заявления;

- - фамилия, имя, отчество заявителя;

- - фамилия, имя, отчество членов семьи, число, месяц и год их рождения;

- - адреса заявителя и контактные телефоны;

- -даты договоров аренды земельного участка с указанием местоположения.

- Списки граждан из числа категорий, указанных в подпрограмме, состоящих в очереди на предоставление участков и предоставленных земельных участков сформированы в соответствии со статьей 5 «Порядок предоставления земельных участков в аренду»  закона Приморского края от 27.09.2013г. № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилого строительства на территории Приморского края»;

- проектную документацию на строительство автомобильной дороги в районе ул. Первомайской и переулка Рыбозаводской на территории Дальнереченского городского округа в 6 томах, разработанную на основании заключенного муниципального контракта от 14.11.2014 года  № 0120300000114000139-1«на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороге в районе ул. Первомайской и переулка Рыбозаводской на территории Дальнереченского городского округа» между Администрацией Дальнереченского городского округа (заказчик), в лице и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа Старкова С.В. и единственным участником электронного аукциона № 0120300000114000139 Общество с ограниченной ответственностью «Дальпрофпроект» (подрядчик), в лице директора Жикулина Е.В.   Проектная документация на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта не утверждена, по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы на проектно - сметную документацию;

- муниципальный контракта от 15.06.2017 года  № 0820300018117000031-0734590-01 «на выполнение работ по подсыпке скальным грунтом участка проезда в районе переулка Рыбозаводской на территории Дальнереченского округа», заключенный между Муниципальным казенным учреждением «Управление  жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа, в лице начальника управления Коваль Андрея Константиновича (далее заказчик) и Индивидуальным предпринимателем Дюльгер Анатолий Николаевич, единственный участник электронного аукциона № 0820300018117000031(далее подрядчик), в лице Дюльгер Анатолия Николаевича, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола электронного аукциона №  0820300018117000031 от 29.05.2017 года на сумму 700,00 тыс. рублей и приложение № 1 к муниципальному контракту Техническое задание «на выполнение работ по подсыпке скальным грунтом участка проезда в районе переулка Рыбозаводской на территории Дальнереченского округа» подписанные заказчиком и подрядчиком ЭЦП, проектно – сметная документация на данные мероприятия не разрабатывалась. Анализ соответствия стоимости работ в расчете на один земельный участок, не проведен, в связи с отсутствием утвержденной проектно – сметной документации;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат и акт о приемке выполненных работ за июнь 2017 года от 19.06.2017 года № 1 на сумму 700,00 тыс. рублей (бюджетные ассигнования выделены за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа) подписанные и скрепленные печатями.

- 8.4. Бюджетные ассигнования из местного бюджета, утвержденные Решением Думы Дальнереченского городского округа от 16.12.2016 года № 88 о бюджете на 2017 год и плановый период (в редакции от 31.10.2017 года № 87), на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям в сумме 700,00 тыс. рублей, по итогам 9 месяцев 2017 года, исполнены на 100 %. Оплата выполненных работ  производилась за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, согласно подписанным подрядчиком и заказчиком документов:  акта  приемки выполненных работ по форме № КС-2 за июнь 2017 года от 19.06.2017 года № 1, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 от 19.06.2017 № 1 и счет - фактуры от 19.06.2017 года  №190  на сумме 700,00 тыс. рублей, платежным поручением от 21.06.2017 года № 688352 на сумму 700,00 тыс. рублей.

9. Возражения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объектов  контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  по  Акту проверки  от 23.11.2017 года возражения и замечания отсутствуют.

10. Выводы:

10.1. Согласно постановления Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 394-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы»  субсидии на  проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и граждан, имеющих двух детей, а также молодым семьям предоставляются на определенных  условиях.

- Дальнереченскому  городскому  округу  субсидии  из краевого бюджета на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям в 2016-2017 годах, утвержденные постановлениями Администрации Приморского края от 12 апреля 2016 года № 141-па «Об утверждении распределения субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году» и от 26. 04.2017 года  № 140-па «Об утверждении распределения субсидий  за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований  Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году», не предоставлялись, в связи с отсутствием утвержденной  проектной  документации, разработанной  ООО «Дальпрофпроект» в 2014 году, на строительство автомобильной дороги в районе ул. Первомайской и переулка Рыбозаводской на территории Дальнереченского городского округа и положительного заключения по результатам проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения.

- 10.2. Заявки на предоставление  субсидий с указанием планируемого перечня объектов, подлежащих проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту из краевого бюджета на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой и другие документы в 2016-2017 годах в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края  не направлялись, в связи с отсутствием утвержденной проектной документации и положительного заключения на нее.

11. Предложения (рекомендации):

1.  В целях предоставления  администрации Дальнереченского городского округа  субсидий  из краевого бюджета на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям устранить выявленные недостатки, по разделам проектной документации  и результатам инженерно – геологических изысканий, не устраненные в процессе проведения экспертизы, отраженные в пункте 5 «Выводы по результатам рассмотрения» Отрицательного заключения государственной экспертизы Краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»,  регистрационный номер № 25-3-4-0062-15 от 15.07.2015 года, на объект капитального строительства автомобильной дороги в районе ул. Первомайской и переулка Рыбозаводской в г.  Дальнереченске Приморского края.

2. Рассмотреть вопрос об утверждении объема бюджетных ассигнований в бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период в целях устранения выявленных недостатков в отрицательном заключении государственной экспертизы.

3. По результатам выявленных нарушений  и для принятия мер по их устранению направить Представление главе администрации Дальнереченского городского округа.

Главный инспектор

Контрольно-счетной палаты                                                                      О.А. Марченко