Утвержден

решением Председателя

Контрольно-счетной палаты

Дальнереченского городского

округа

от  30.06.2020 № 04

## отчет

## о результатах совместного контрольного мероприятия

по вопросу целевого и  эффективного использования бюджетных средств на выполнение мероприятий  муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»  за  2019 год и текущий период 2020 года,  с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2020 год, утвержденного постановлением председателем Контрольно - счетной палаты Дальнереческого городского округа от 27.12.2019 № 02, решение председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от  29.05.2020 № 06 «О проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Дальнереченского городского округа и Финансовым отделом администрации Дальнереченского городского округа».

2. Предмет контрольного мероприятия: целевое и эффективное использование бюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» за 2019 год и текущий период 2020 года.

### 3. Объекты  контрольного мероприятия:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ ДГО»);

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).

4. Срок проведения контрольного мероприятия с «08» июня  2020 года  по «22» июня 2020 года.

5. Цели контрольного мероприятия: оценить законность, эффективность использования бюджетных средств на финансовое обеспечение реализации основных  мероприятий программной деятельности по благоустройству дворовых территорий в рамках  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год и текущий период 2020 года.

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год и текущий период 2020 года.

7. Перечень составленных актов: акт проверки от  22.06.2020 подписан начальником  МКУ «Управление ЖКХ ДГО» Г.В.Березовской, директором МКУ «Централизованная бухгалтерия ДГО» Касьяновой Е.А.

8. Результаты контрольного мероприятия:

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу целевого и  эффективного использования бюджетных средств на выполнение мероприятий  муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»  за  2019 год и текущий период 2020 года,  с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг подготовлен на основании Акта от 22 июня  2020 года.

8.1. На территории Дальнереченского городского округа реализация  мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее - муниципальная Программа) за  2019 год и текущий период 2020 года,  осуществлялась через соответствующие мероприятия направленные на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, в том числе: мест массового отдыха (городской парк),  дворовых территорий, установка детских и спортивных площадок. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной Программы осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, при этом основная составляющая – субсидии из федерального и краевого бюджетов.

В 2019 году согласно постановления Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2024 годы» субсидии Дальнереченскому городскому округу на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды предоставлялись  на основании предоставленных в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  (далее – Департамент) документов (исх. № 1-10/688 и  № 1-10/690 от 08.02.2019).

Постановлением администрации Приморского края от 18.02.2019 № 104-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований в 2019 году. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 18 000 000 рублей 00 копеек.

Постановлением администрации Приморского края от 18.03.2019 № 167-па утверждено распределение субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 8 190 672 рубля 77 копеек, в том числе: за счет федерального бюджета в сумме 8 026 859 рублей 30 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 163 813 рублей 47 копеек.

Уточненные бюджетные назначения за счет средств местного бюджета составили в сумме 916 710 рублей 00 копеек.

Между Департаментом и Администрацией Дальнереченского городского округа заключены Соглашения от 20.03.2019  «О предоставлении в 2019 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальной Программы по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края» и от 21.05.2019  № 05708000-1-2019-002 «О предоставлении субсидии из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета,  бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году».

На мероприятия муниципальной Программы формирования современной городской среды предусмотрено в бюджете Дальнереченского городского округа на 2019 год,  бюджетных ассигнований, из всех источников финансирования в сумме 27 107 382  рубля 77 копеек, в том числе субсидии из федерального бюджета в сумме 8 026 859 рублей  30 копеек, из краевого бюджета  в сумме 18 163 813  рублей 47 копеек, из  местного бюджета в сумме 916 710 рублей 00 копеек.

На основании статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), постановлений администрации Дальнереченского городского округа от 26.02.2019 № 120 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа» (далее - постановление администрации Дальнереченского городского округа от 26.02.2019 № 120),  от 06.05.2019 № 315 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых  территорий Дальнереченского городского округа» (далее - постановление администрации Дальнереченского городского округа от 06.0.2019 № 315)   между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» и Получателями субсидий заключено пять Соглашений «О предоставлении в 2019 году субсидий из бюджета Дальнереченского городского, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа и благоустройству дворовых территорий» на общую сумму 25 518 451 рубль 05 копеек.

По итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт между МКУ «Управления ЖКХ ДГО» и ИП Бащенко В.Г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории - городского парка г. Дальнереченск, ул. Ленина,92 на общую сумму 1 588 931 рубль 72 копейки.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году благоустроено 19 территорий  на общую сумму  27 107 382 рубля 77 копеек, в том числе:

- благоустройство восьми дворовых территорий на общую  сумму 13 147 311 рублей 05 копеек;

- благоустройство десяти территорий с установкой детских и спортивных площадок на общую сумму  12 371 140 рублей 00 копеек;

- благоустройство общественной территории - городской парк на сумму 1 588 931 рублей 72 копейки.

Утвержденные бюджетные ассигнования  в 2019 году были  исполнены на 100 % .

В ходе  проведенного  контрольного обмера и визуального осмотра объектов  установлено следующее:

- - работы по благоустройству общественных территорий, территорий с установкой детских и спортивных площадок, придомовых и дворовых  территорий в 2019 году выполнены в соответствии со сметной документацией  в полном объеме.

В 2020 году согласно постановления Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 994-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 - 2027 годы»  субсидии Дальнереченскому городскому округу на поддержку муниципальной Программы формирования современной городской среды предоставлялись  на основании предоставленных в Министерство жилищно-коммунального хозяйства (далее – Министерство) документов  (исх. от 09.01.2020  № 1-10/20, от 17.02.2020 № 1-10/1048).

Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ) утверждены  субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований на 2020 год. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 17 061 459 рублей 51 копейка.

Законом Приморского края от 28.02.2020 № 725-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края  от 19.12.2019 № 664-КЗ» утверждены субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды на 2020 год. Дальнереченскому городскому округу утверждена субсидия в сумме 11 419 962 рубля 02 копейки, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 11 191 562 рубля 76 копеек, за счет краевого бюджета в сумме 228 399 рублей 26 копеек.

Уточненные бюджетные назначения за счет средств местного бюджета составили в сумме 872 821 рубль 07 копеек.

Между Министерством и Администрацией Дальнереченского городского округа заключены Соглашения от 06.03.2020  № 05708000-1-2020-002 «О предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету» и  от 12.03.2020   «О предоставлении в 2020 году субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Приморского края на поддержку муниципальной программы по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края».

На мероприятия муниципальной программы формирование современной городской среды предусмотрено в бюджете Дальнереченского городского округа на 2020 год,  бюджетных ассигнований, из всех источников финансирования в сумме 29 354 242  рубля 60 копеек, в том числе: субсидии (субвенции)  из федерального и краевого бюджетов в сумме 28 481 421  рубль 53 копейки, из  местного бюджета в сумме 872 821 рубль 07 копеек.

На основании статьи 78 БК РФ, постановлений администрации Дальнереченского городского округа от 26.02.2019 № 120, от 06.05.2019 № 315 между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» и получателями субсидий заключено четыре  Соглашения «О предоставлении в 2020 году субсидий из бюджета ДГО, в том числе источником которых являются средства краевого бюджета Приморского края, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа и благоустройству дворовых территорий»  на общую сумму 15 934 083 рубля 60 копеек.

По итогам электронных аукционов заключено пять  муниципальных контрактов между МКУ «Управления ЖКХ ДГО» и Подрядчиками на выполнение работ по благоустройству общественных территорий  на общую сумму 11 797 391 рубль 64 копейки.

Приняты бюджетные обязательства на выполнение работ  по благоустройству четырех придомовых территорий, восьми территорий с установкой детских и спортивных площадок, пяти общественных территорий   на общую сумму 27 731 475 рублей 24 копейки, из них субсидии (субвенции)   федерального и краевого бюджетов  – 26 924 974 рубля 76 копеек, местного бюджета  – 806 500 рублей 48 копеек.

Экономия бюджетных средств по состоянию на 22.06.2020 составила в сумме 1 622 767 рублей 36 копеек, за счет конкурсных процедур.

Срок выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам и соглашениям определен в период июль, август 2020 года, согласно  графика  выполнения работ.

Анализ эффективности использования средств бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2019 году показал, что обязательства, предусмотренные пунктом 22 Приложения 14, пунктом 20 Приложения 15 «Правил предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края», пунктом 20 Приложения  15  «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды» и установленные в Соглашениях от 20.03.2019, от 21.05.2019 № 05708000-1-2019-002, администрацией Дальнереченского городского округа выполнены.

Значения целевых  показателей результативности использования бюджетных средств, установленных Правилами и Соглашениями за 2019 год достигнуты в полном объеме.

В течение срока реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа,  получатели субсидий, в соответствии  с заключенными Соглашениями,  предоставляли в МКУ «Управление ЖКХ ДГО» отчеты:

-  о движении значений показателей результативности предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа;

- о расходовании субсидий, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, устройству детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа;

- об использовании субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых  территорий Дальнереченского городского округа с приложением финансовых документов, подтверждающих использование субсидии на возмещение затрат на благоустройство территорий многоквартирных домов.

Письменные и гарантийные обязательства главы администрации Дальнереченского городского округа об исполнении условий (обязательств) и предоставления субсидий  за 2019 год выполнены.

9. Возражения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объектов  контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  по  Акту проверки  от 22.06.2020 возражения и замечания отсутствуют.

10. Выводы:

1. В 2019 году в Дальнереченском городском округе благоустроенно  восемь дворовых территорий,  десять территорий с установкой детских и спортивных площадок,  частично  благоустроена общественная территория (городской парк).

Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2019 году составили в сумме 27 107 382 рубля 77 копеек, или на 100%  к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе:

- благоустройство дворовых территорий на общую  сумму 13 147 311 рублей 05 копеек;

- благоустройство территорий с установкой детской площадки на общую сумму  12 371 140 рублей 00 копеек;

- благоустройство общественной территории - городской парк на сумму 1 588 931 рублей 72 копейки.

По результатам контрольных замеров и визуального осмотра выполненных работ по благоустройству общественной территории, устройству детских и спортивных площадок,  дворовых  территорий  в 2019 году установлено, что  работы выполнены в соответствии со сметной документацией  в полном объеме.

Обязательства, предусмотренные пунктом 22 Приложения 14, пунктом 20 Приложения 15 Правил предоставления и расходования субсидий, пунктом 20 Приложения  15  Правил предоставления и распределения субсидий и установленные в Соглашениях, администрацией Дальнереченского городского округа выполнены.

Значения целевых  показателей результативности использования бюджетных средств, установленные Правилами и Соглашениями за 2019 год достигнуты в полном объеме.

Значения показателей результативности муниципальной программы выполнены в виде реализации  19 проектов  по благоустройству общественной территории  (городской парк)  и дворовых территорий  Дальнереченского городского округа.

Письменные и гарантийные обязательства главы администрации Дальнереченского городского округа об исполнении условий (обязательств) и предоставления субсидий  за 2019 год выполнены.

2. В 2020 году приняты бюджетные обязательства в отношении выполнения работ по благоустройству четырех придомовых территорий, восьми территорий с установкой детских и спортивных площадок, пяти общественных территорий.

Принятые бюджетные обязательства по состоянию на 22.06.2020 составили в сумме 27 731 475 рублей 24  копейки (в том числе субсидии (субвенции)  бюджетам муниципальных образований – 26 924 974 рубля 76 копеек, средства бюджета Дальнереченского городского округа  – 806 500 рублей 48 копеек), или на 94,5%  к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 29 354 242 рубля 60 копеек (в том числе субсидии (субвенции)  бюджетам муниципальных образований – 28 481 421  рубль 53 копейки, средства бюджета Дальнереченского городского округа – 872 821 рубль 07 копеек).

Срок выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам и Соглашениям в 2020 году определен в период июль, август 2020 года, согласно  графика  выполнения работ.

Главный инспектор

контрольно-счетной палаты                                                                         О.А. Марченко