## результаты СОВМЕСТНОГО контрольного мероприятия

Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа с должностным лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа

### по вопросу «Проверка эффективности и результативности использования бюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» в 2022 году с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Контрольное мероприятие проведено  в соответствии с пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2023 год, пунктом 4 Плана проведения контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2023 год.

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в Муниципальном казенном учреждении «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа», Муниципальном казенном учреждении «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» (реорганизовано в Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа 13.06.2023), Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» установлено следующие.

На основании постановления администрации Дальнереченского городского округа от 04.05.2022 № 486-па утвержден  Порядок предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах.

Между МКУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» и  Обществом с ограниченной ответственностью «ДАЛЬАТП» (далее - ООО «ДАЛЬАТП»)  заключено Соглашения от 04.05.2022  № 1 «О предоставлении субсидий из средств бюджета Дальнереченского городско округа на  возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах» (далее - Соглашение).

Количество перевезенных пассажиров, имеющих  право на льготный проезд автотранспортом общего пользования по установленным дачным маршрутам  за май-сентябрь 2022 года составило 1 628 человек. Стоимость билета составляет 35 рублей 00 копеек. Общая сумма услуг по организации пассажирских перевозок граждан, с учетом льготного проезда за май-сентябрь 2022 года составила в сумме 28 490 рублей 00 копеек (1 628 граждан*35 руб.)*50%).

- В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  в 2022 году заключило 35 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму  26 695,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа. Срок окончания работ 31.12.2022.

- Работы в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» произведены в полном объеме и соответствуют выполненным работам, и объемам, указанным в техническом задании к муниципальным контрактам (договору) и в актах о приемке выполненных работ, оказания услуг.

- Кассовые расходы в рамках  реализации мероприятий подпрограммы «Развитие дорожной отрасли» за 2022 год составили в сумме 26 695,0 тысяч рублей, или 98,4% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 27 142,1 тысяч рублей.

- Оплата за выполненные работы, оказанные услуги по 35 муниципальным контрактам (договорам) произведена в размере 100% от заявленной цены контрактов (договоров).

Экономия бюджетных средств, при осуществлении закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных услуг, по итогам электронного аукциона составляет в сумме 808,7 тысяч рублей, от начальной максимальной цены муниципальных контрактов (договоров).

Значения целевых  показателей результативности использования бюджетных средств, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты в полном объеме.

Реализованы мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа», в том числе:

-на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах;

- на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в области дорожного хозяйства.

В ходе контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения:

- в нарушение требований статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к бухгалтерскому учету принимались копии  первичных учетных документов, на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах на общую сумму 5,6 тысяч рублей;

- в  нарушение пункта 3.2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах (далее – Порядок), утвержденного  постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 04.05.2022 № 486-па, организация ООО «ДАЛЬАТП» не представила заявление на получение субсидии из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов  за август-сентябрь 2022 года на общую сумму 5,6 тысяч рублей;

- в нарушение пункта 4.2 Порядка, утвержденного  постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 04.05.2022 № 486-па организация ООО «ДАЛЬАТП» не предоставила отчет о сумме недополученных доходов, подлежащий возмещению  за счет субсидий из  бюджета Дальнереченского городского за август-сентябрь 2022 года на общую сумму 5,6 тысяч рублей;

- в нарушение пункта 2 Порядка, утвержденного Постановлением от 04.05.2022 № 486-па, списки, предоставленные в МКУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа» председателями  садово-огороднических  товариществ в 2022 году  не согласованы с отделом по Дальнереченскому городскому округу департамента труда и социального развития Приморского края, на предмет присутствия в списке граждан, занесенных в Федеральный и Региональный регистры и не имеющих право на льготный проезд в городском общественном транспорте за счет бюджета Дальнереченского городского округа. В результате нарушения пункта 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета Дальнереченского городского округа на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок граждан, имеющих право на льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах, создаются риски неправомерного использования бюджетных средств Дальнереченского городского округа, Общая сумму бюджетных средств, использованных с нарушениями составляет 28,5 тысяч рублей;

- - в  нарушение пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 13.1 статьи 34 Федерального закона от № 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оплата фактически выполненных работ, оказанных услуг по 9 муниципальным контрактам Заказчиком производилась не  своевременно, просрочка платежей составляла от  2 до  15 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, оказанных услуг.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой Дальнереченского городского округа и начальником отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Дальнереченского городского округа внесены представления в МБУ «ХОЗУ администрации Дальнереченского городского округа.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Дальнереченского городского округа и Председателю Думы Дальнереченского городского округа.

Материалы контрольного мероприятия направлены  в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.