КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__от 18.06.2014__№__01-27/39_

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Главе администрации

Дальнереченского

городского округа

С.В. Старкову

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа  на 2014 год,  утвержденного постановлением председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 № 04  проведена проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных   на реализацию муниципальной целевой программы «Улучшение качества водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа на 2012 – 2015 годы»  за период 2012 -2013год.

Проверка проводилась на объекте:

- Муниципальное бюджетное  учреждение «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа».

По результатам проверки  выявлены нарушения и недостатки:

1. Мероприятия  Программы в 2012  году профинансированы на 100,0 %, что составило в сумме 1 142,47 тыс. рублей,  однако показатели  утвержденные  Программой  фактически не исполнены.   Материальные  запасы,    приобретённые для замены наружных коммуникаций сетей водопровода на сумму 999 466 рублей 68 копеек в течение 4 квартала 2012 года, 2013 года, проверяемый период  2014 года не использованы по целевому назначению,  что является фактом неэффективного использования средств городского бюджета. Кроме того,  материально-ответственным лицом С.В. Зиновьевым не обеспечена сохранность  приобретённых материалов.

2. По результатам инвентаризации  материальных ценностей установлены излишки  материалов на сумму 2 980 рублей 44 копейки.

3. На 2013 год бюджетные назначения по Программе (с учётом изменений и дополнений) предусмотрены в сумме 1 530, тыс. рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2014 составило в сумме 1 226,62 тыс. рублей,  кредиторская задолженность составила в сумме 303,38 тыс. рублей.

4. На выполнение работ по ремонту наружных сетей водопровода на территории Дальнереченского городского округа с. Лазо с подрядчиком  ООО «Вектор»   заключено два договора подряда от 01 апреля 2013 года № 1 на сумму 22 138 рублей 79 копеек и от  09 апреля 2013 года №2  на сумму 17 909 рублей 01 копейка. Дефектные  ведомости,  подтверждающие  о необходимости проведения ремонтных работ, не составлялись. При сопоставлении  актов выполненных работ с локальными сметными расчётами  имеются расхождения в наименовании работ,  сумма незаконной оплаты составила в размере  1 230,0 рублей.

5.  В нарушение пункта 3.15.  постановления Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1  локальный ресурсный сметный расчёт от 13.05.2013  №1  (муниципальный  договор  от 10 июня  2013 года № 0320300000713000013-0211749-01 подрядчик ФГУГП «Гидроспецгеология») не согласован,  не указан специалист составляющий смету.

6. В нарушение постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 подрядчиком ООО «Округ» в актах выполненных работ от 09.09.2012  № 24,  30.08.2013 № 271,  31.10.2013 № 42  не указан адрес объекта  произведенных  работ.

7.  В акте о приёмке выполненных работ  от 09.09.2013 № 24 подрядчик ООО «Округ»,  включёны  материалы  приобретенные  в 2012 году по   муниципальному контракту от 07.08.2012   № 0320300000712000001-0211749-01,  сумма незаконной  оплаты  составила   4 212,0 рублей.

С учетом изложенного и на основании статьи 15 «Положения о Контрольно-счётной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного  решением Думы Дальнереченского городского округа  от 29.11.2011 № 95, Главе  администрации Дальнереченского городского округа С.В. Старкову предлагается  следующее:

1. Усилить контроль  за  исполнением муниципальной программы  «Улучшение качества водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа на 2012 – 2015 годы».

2. Выявленные при инвентаризации излишки  материальных ценностей  на сумму 2 980 рублей 44 копейки оприходовать  по бухгалтерскому учёту.

3. Восстановить в бюджет городского округа незаконные выплаты в  сумме 5 442,0 рубля.

4. По фактам выявленных нарушений  принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам,  допустившим  нарушения.

5. Представление направляется в соответствии с решением Председателя Контрольно-счётной палаты Дальнереченского городского округа от 16. 06. 2014

№ 03.

6. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счётную палату Дальнереченского городского округа до  21  июля  2014 года.

Председатель  Контрольно-счетной

палаты Дальнереченского городского округа                                    О.Н. Тупиленко