КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__от   24.02.2014___№__01-07/18

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Главе администрации

Дальнереченского

городского округа

С.В. Старкову

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа  на 2014 год,  утвержденного постановлением председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 № 04  проведена проверка  целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, выделенных на проведение капитального ремонта жилого дома № 6 по ул. Промышленная.

Проверка проводилась на объектах:

- МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»,

-   Отдел жизнеобеспечения, управления жизнеобеспечения администрации Дальнереченского городского округа.

По результатам проверки  выявлены нарушения и недостатки:

1. Работы по муниципальному контракту от 03.09.2012  №0120300000112000169-0096440-01  подрядчиком   ООО «Дальгидроспецстрой» выполнены не в полном объёме,  ремонт второго подъезда  проводился частично, при этом работы  включёны  в акт выполненных работ от  29.05.2013 № 3, из сметных расчётов сумма составила 1841 рубль 50 копеек.

2. Кассовое исполнение по муниципальному контракту на 01.01.2014 за 2012 -2013 год составило в сумме 8 320 997 рублей 50 копеек. Кредиторская задолженность на 01.01.2014 составила в сумме 2 489 046 рублей 50 копеек.

3. В нарушении раздела 4 муниципального контракта от 03.09.2012     подрядчиком   ООО «Дальгидроспецстрой»  строительные  работы по устройству полов выполнены не качественно, согласно пункта 7, муниципального контракта гарантийный срок выполненных работ 2 (два) года, на момент проверки прошло 4 месяца после подписания акта приёмки выполненных работ.

4. Установлено: завышение количество межкомнатных дверей на 4 штуки или на сумму 11 064  рубля 48 копеек;  замена чугунных ванн  на стальные в количестве 7 штук,   при этом цена стальных ванн в общей сумме завышена на 9 975,0 рублей. Итого сумма  незаконного  расходования  бюджетных средств составила 21 039   рублей 48 копеек.

С учетом изложенного и на основании статьи 15 «Положения о Контрольно-счётной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного  решением Думы Дальнереченского городского округа  от 29.11.2011 № 95, Главе  администрации Дальнереченского городского округа С.В. Старкову предлагается  следующее:

1. Принять все необходимые меры по выполнению работ согласно       муниципального  контракта в полном объёме.

2. Обязать подрядчика  ООО «Дальгидроспецстрой»  устранить  некачественно выполненные работы.

3. При окончательном расчёте с подрядчиком ООО «Дальгидроспецстрой»  учесть сумму незаконного расходования бюджетных средств (21 039  рублей 48 копеек).

4. Представление направляется в соответствии с решением Председателя Контрольно-счётной палаты Дальнереченского городского округа   от  21.02.2014 № 02.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счётную палату Дальнереченского городского округа до  24    марта  2014 года.

Аудитор  Контрольно-счетной

палаты Дальнереченского городского округа                                    Т.В. Дуброва