КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  28.09.2016 г.  № 01-27/104

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Главе администрации

Дальнереченского

городского округа

С.И. Васильеву

### В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа  на 2016 год,  утвержденным  постановлением председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2015  № 07,   проведена совместная проверка  по  вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств выделенных в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 г.г., включая капитальный ремонт многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность из ведения Министерства обороны Российской Федерации, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг  за период 2014 год и 2015 год.

Проверка проводилась на объектах:

- Администрация Дальнереченского городского округа;

-Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно – коммунального  хозяйства  Дальнереченского городского округа»;

- Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского круга».

По результатам проверки  установлено следующие:

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения ДГО» на 2014-2017 г.г  за 2014 год, с учётом отдельных мероприятий,   исполнена  в сумме 67 843,99 тыс. рублей,  при уточненном годовом плане 81 291,18 тыс. рублей, или на 83,0%.

1.1. В ходе проверки установлено, что при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов  подрядчиками ООО «ВостокБизнесСтрой», ООО «Вектор», ООО «ДВ Стройкомплекс»  нарушались сроки выполнения работ, установленные договорами, однако штрафные санкции управляющими компаниями ООО «Округ» и ООО «Жилищная компания» в адрес подрядчиков не предъявлялись.

1.2.  В нарушение пункта 5 Постановления Администрации Приморского края от 11.08.2011 № 206-па «Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» управляющими компаниями с подрядчиками заключены  договора при отсутствии  дефектных ведомостей: договор от 28.08.2014 №2, от 28.08.2014 №3  подрядчик ООО «Вектор».

1.3. В  нарушение требований части 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  объемы принятых бюджетных обязательств  в 2014 году на выполнение мероприятий по капитальному  ремонту муниципального жилищного фонда, превысили  доведенные лимиты бюджетных обязательств на сумму 6 799,98 тыс. рублей. В соответствии со статьёй 15.15.10 Кодекса об административных правонарушениях, данное нарушение влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами ЖКХ населения ДГО» на 2014-2017 г.г  за 2015 год  исполнена в сумме 10 723,5 тыс. рублей,  при уточненных годовых плановых назначениях 13 051,5 тыс. рублей,  или на 82,2 %.

3. По состоянию на 01.08.2016 объём кредиторской задолженности  за счёт средств бюджета городского округа по расчётам с подрядными организациями, за период 2014 год и 2015 год по  капитальному  ремонту муниципального жилого фонда составил 7 534,88 тыс. рублей.

4. Проверкой выполненных мероприятий  Подпрограммы «Переселение граждан ДГО  из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом  необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства»     за  2014 год,  установлен факт нецелевого использования бюджетных средств в сумме   1 799,20 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 942,37 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета в сумме  285,59  тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета в сумме  571,24 тыс. рублей. Нецелевое использование бюджетных средств, сложилось по причине предоставления жилого помещения лицу не включённого в перечень домов подлежащих расселению в рамках подпрограммы.

В соответствие с частью 3 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в процессе проведения проверки, главным распорядителем средств администрацией  Дальнереченского городского округа возвращены Департаменту градостроительства Приморского края суммы нецелевого использования средств,  заявками на возврат от 23.08.2016 № 122 в  сумме 285,59 тыс. рублей  и № 123 в сумме 942,37 тыс. рублей.

5.  При  визуальном  осмотре,  с выездом на объекты капитального ремонта,  в жилом  многоквартирном доме  № 5 квартиры № 17 и  № 18  по ул. Стрелковая, с. Лазо  установлены  факты протекания стыков  потолка и стен  во время дождей.

В целях выполнения работ по капитальному ремонту крыши  Фондом капитального ремонта  многоквартирных домов  Приморского края самостоятельно заключались договора с подрядными организациями  на проведение вышеуказанных работ,  в  соответствии  с договором  от 06.06.2014  № Г/02/29  заключенным  между Фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов  Приморского края» (далее – Региональный оператор) и собственником помещений в лице администрации Дальнереченского городского округа. Согласно пункта 7 раздела 2.2. вышеуказанного договора обязанности по контролю за  качеством  и сроками  выполнения работ подрядными организациями,  возложены на Регионального оператора.

С учетом изложенного и на основании статьи 15 «Положения о Контрольно-счётной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного  решением Думы Дальнереченского городского округа  от 29.11.2011 № 95, предлагается  следующее:

1. Начальнику финансового отдела  администрации Дальнереченского городского округа Н.А. Ахметжановой:

1.1. С целью недопущения нарушений  бюджетного законодательства усилить контроль, в части принятия бюджетных обязательств   распорядителями и получателями бюджетных средств,  в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

1.2. Рассмотреть вопрос об уменьшении бюджетных ассигнований  Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на сумму нецелевого использования средств бюджета городского округа, о принятых мерах сообщить контрольно-счётной палате до 31 октября 2016 года.

2. Начальнику Муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»    А.К. Коваль:

2.1. В соответствии  с требованиями   пункта 2 статьи 24 Положения  «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе» осуществлять  принятие  бюджетных и денежных обязательств, в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

2.2. В силу требования пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, направлять поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.3. В силу требований  части 1 статьи 188,  подпункта 3 пункта 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации  разработать и провести мероприятия по отношению к Региональному оператору,  в целях устранения подрядными организациями недостатков установленных в процессе эксплуатации реконструированной кровли  в жилом  многоквартирном  доме  №5  по ул. Стрелковая, с. Лазо,   о проведённых мероприятиях  сообщить контрольно-счётной палате до 31 октября 2016 года.

3. Главе администрации Дальнереченского городского округа

С.И. Васильеву:

Принять меры дисциплинарного  воздействия к должностным лицам, допустившим своими действиями (бездействиями) нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации в части принятия расходных обязательств, сверх утвержденных лимитов, а также нецелевого использования бюджетных средств.

Представление направляется в соответствии с решением Председателя Контрольно-счётной палаты Дальнереченского городского округа от 26.09.2016

№ 11.

Председатель  Контрольно-счетной палаты

Дальнереченского городского округа                                                О.Н. Тупиленко