КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  29.12.2016 г.  № 01-07/149

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Главе администрации

Дальнереченского

городского округа

С.И. Васильеву

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа  на 2016 год,  утвержденным  постановлением председателя Контрольно-счетной палаты от 30.12.2015  № 07, (с учётом изменения), решения Думы Дальнереченского городского округа (Протокол заседания Думы от 01.11.2016 № 35), проведена проверка  по  вопросу расходования бюджетных средств выделенных  на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации от тайфуна «Лайонрок»,  объявленной на территории Дальнереченского городского округа с 07.09.2016.

Проверка проводилась на объекте:

-Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно – коммунального  хозяйства  Дальнереченского городского округа» (далее – МКУ « ЖКХ ДГО»).

По результатам проверки  установлено следующие:

1. В нарушение статьи 2 Закона Приморского края от 08.02.2012 № 5 -КЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Приморского края», должностными лицами МКУ «Управления ЖКХ ДГО» не исполнены, в установленные сроки, требования контрольно-счётной палаты по представлению запрашиваемых документов необходимых для проведения контрольного мероприятия.

2. Всего на выполнение работ по локализации и  ликвидации последствий чрезвычайной ситуации заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 4 002 589,58 рублей.

3. Должностные лица МКУ «Управления ЖКХ ДГО» при исполнении контракта от 07.09.2016 № 6 на приобретение гранито-гнейсов (дресвы) не осуществляли контроль за фактической погрузкой, доставкой и выгрузкой дресвы.

4. По результатам проверки выявлены нарушения в части  несоответствия объемов выполненных работ указанных в акте  к  фактически  выполненным работам. В результате  сумма незаконного   использования бюджетных средств исполнителем  ООО «Жилищная компания», составила 4 368,78 рублей. Кроме того  установлен факт перерасхода горюче - смазочных материалов в количестве  80 литров, что в сумме составило 3 240,0 рублей, а также завышение норм  списания  горюче- смазочных материалов  на 26 литров, что в сумме 1 053,0 рубля.

5. Заказчик в лице МКУ «Управление ЖКХ ДГО» при заключении  муниципального  контракта от 07.09.2016 № 7 с  ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» на поставку  пиломатериала,  воспользовался  пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  между тем,  пиломатериал  включён в  Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данную закупку следовало провести  в соответствии со статьями 80 – 82 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ путём проведения запроса котировок.

6. Заправка  ГСМ привлечённых автотранспортных о средств  с 07.09.2016 по 16.09.2016  осуществлялась по электронной карте МКУ «Управления ЖКХ ДГО»  в количестве  1.620 литров, на сумму  65 610,0 рублей. За период с 17.09.2016 по 19.09.2016 заправка  ГСМ   осуществлялась по электронной карте Департамента  гражданской защиты Приморского края, в количестве 550 литров, что подтверждено кассовыми чеками.

10. Предложения  (рекомендации):

1. Начальнику Муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»    А.К. Коваль:

1.1. Не допускать  возникновение ситуаций, препятствующих выполнению должностными лицами контрольно-счётной палаты контрольных мероприятий, в установленные сроки.

1.2. Стоимость по акту выполненных работ от 19.09.2016 № 65 ООО «Жилищная компания» уменьшить на сумму 4 368,78 рублей, в результате завышенного объёма работ по услугам автотранспорта, на сумму 4 293,00 рублей перерасход норм списания ГСМ, всего на сумму 8 661 рубль 78 копеек.

1.3. В дальнейшем, при принятии решения об осуществлении закупки на локализацию и  ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на основании пункта  9 части  1 статьи  93 Федерального закона № 44-ФЗ,  по объектам планируемых закупок, руководствоваться Перечнем, утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р.

1.4.  В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, заранее, исходя из географических особенностей нашего региона, учитывая все критические факторы, спланировать проведение предварительного отбора в соответствии с Перечнем, составить список потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Результат данной работы приведёт к экономии  бюджетных средств.

2. Главе администрации Дальнереченского городского округа

С.И. Васильеву:

Принять меры дисциплинарного  воздействия к должностным лицам, допустившим своими действиями (бездействиями) незаконное использование бюджетных средств.

3. По результатам выявленных нарушений и для принятия мер по их устранению направить представление  главе администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильеву

Представление направляется в соответствии с решением Председателя Контрольно-счётной палаты Дальнереченского городского округа от 29.12.2016

№ 13.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счётную палату Дальнереченского городского округа до  03  февраля   2017 года.

Председатель  Контрольно-счетной палаты

Дальнереченского городского округа                                                О.Н. Тупиленко