КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  27.08.2019 г.  № 01-27/106

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Начальнику МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа»

Г.В. Березовской

В соответствии с решением Председателя контрольно – счетной палаты Приморского края от 22.04.2019 «О проведении совместного контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой Приморского края и контрольно – счетными органами муниципальных образований Приморского края», пунктом 1.3 раздела I Плана работы контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2019 год, утвержденный Председателем контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.12.2018 № 04,  решением Председателя контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от  25.04. 2019

№ 04 проведено контрольное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно – коммунального хозяйства населения Дальнереченкого городского округа» на 2014-2020 годы (2017 год); муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы  (2018 год и истекший период 2019 года), с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Проверка проводилась на объектах:

-  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»);

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» (далее МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ДГО»).

По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1. Благоустройство дворовых территорий по следующим адресам:

- ул. Уссурийская, 50. Отсутствие 13 штук (13 метров) бортовых камней гранитных, по причине кражи, ущерб составил в сумме 15 080 рублей 00 копеек  (муниципальный контракт от 18.08.2017 № 0820300018117000045-0734590-01, подрядчик ООО «Стройтехнологии»);

- переулок. Прямой, 7. Асфальтобетонное   покрытие имеет трещину длиной 15 метров (в адрес Подрядчика  ООО «Стройтехнологии» не направлялась претензия о ненадлежащем исполнении условий контракта), (муниципальный контракт от 18.08.2017 № 0820300018117000045-0734590-01);

- ул. Графская, 8.  Разрушение асфальтобетонного покрытия площадью  32 м2. МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в адрес Подрядчика  ООО «Стройтехнологии», подготовило претензию, о ненадлежащем исполнении условий контракта (муниципальный контракт от 18.08.2017   № 0820300018117000047-0734590-01);

- ул. Ленина, 70. Отсутствие 11,6 м (11 штук по 1м, 1 штука по 0,6м)  бортовых камней гранитных. Оплата фактически не выполненных работ составила в сумме 19 527 рублей 13 копеек (подлежат возврату в бюджет) (муниципальный контракт от 23.08.2017 № 0820300018117000048-0734590-01, подрядчик ООО «Стройтехнологии»);

- - с. Лазо, ул. Стрелковая, 3. На поверхности асфальтобетонного покрытия имеются небольшие трещины, после дождя на асфальтобетонном покрытии образуются небольшие лужи (муниципальный контракт от 18.08.2017 № 0820300018117000046-0734590-01, подрядчик ООО «Стройтехнологии»);

- - с. Лазо, ул. Сергея Лазо, 29а, 35а. На поверхности асфальтобетонного покрытия имеются небольшие трещины, после дождя на асфальтобетонном покрытии образуются небольшие лужи (муниципальный контракт от 10.08.2018 № 0820300018118000036-0734590-01, подрядчик ООО «Стройтехнологии»);

- - ул. Героев Даманского, 40. На поверхности асфальтобетонного покрытия после дождя образуются небольшие лужи (муниципальный контракт от 10.08.2018 № 0820300018118000037-0734590-01, подрядчик ООО «Стройтехнологии»).

С учетом выше изложенного  и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 № 95 предлагается следующее:

1. Начальнику МКУ «Управление  ЖКХ ДГО»:

- в целях повышения качества выполняемых работ и предотвращения случаев приемки и оплаты фактически невыполненных работ усилить контроль за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов (договоров);

-  принять меры по обеспечению сохранности элементов благоустройства территорий;

- обеспечить участие граждан (общественности) в приемке выполненных в рамках муниципальных программ мероприятий по формированию современной комфортной среды;

-  организовать претензионную работу по некачественно выполненным работам;

-  принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим своими действиями (бездействиями) нарушение, повлекшее за собой последствия в виде неисполнения муниципального контракта от 23.08.2017 № 0820300018117000048-0734590-01 и возместить в бюджет оплату невыполненных работ в сумме 19 527 рублей 13 копеек (в том числе: средства субсидии

18 726 рублей 52 копейки, местный бюджет 800 рублей 61 копейка).

2.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее  30  сентября 2019 года.

Председатель

контрольно - счетной палаты                                                                     О.Н. Тупиленко