КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  04.02.2020 г.  № 01-27/22

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Начальнику Управления

МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа»

Г.В. Березовской

### В соответствии с решением Председателя контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 15.01.2020 № 01«О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие по вопросу фактического исполнения условий муниципального контракта от 23.09.2019  № 0820300018119000135-0734590-01 «на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска».

Проверка проводилась на объекте:

-  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ  ДГО»).

По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение обязательств Подрядчиком не соблюдался срок выполнения работ по муниципальному контракту. МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в адрес Подрядчика, направило Претензию  от 10.12.2019 № 349 о ненадлежащем исполнении условий муниципального контракта и о принятом решении, об освобождении Подрядчика от уплаты неустойки (штрафа, пени) по тем основаниям, что не своевременное исполнение условий муниципального контракта произошло не по вине Подрядчика ООО «ПРОКСИ».

2. По результатам проверки фактического исполнения условий муниципального контракта на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска, установлено, что работы по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко, не осуществлялись. На основании подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ от 30.12.2019 № 51, платежным поручением от 31.12.2019 № 472442 произведена оплата выполненных работ на общую сумму 256 055 рублей 75 копеек, в том числе и оплата за невыполненные работы по масленой  окраски металлических поверхностей труб на сумму 777 рублей 57 копеек, что является нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик ООО «ПРОКСИ» в адрес Заказчика МКУ «Управление ЖКХ ДГО» предоставил гарантийное письмо от 20.12.2019 № 14-2, в котором указана причина неисполнения муниципального контракта и срок выполнения работ по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко до 10.04.2020.

С учетом вышеизложенного  и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 № 95 предлагается следующее:

Начальнику Управления МКУ «Управление  ЖКХ ДГО»  Г.В. Березовской:

1.  Проконтролировать выполнение работ по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко.

2.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее  10.04.2020.

Председатель

контрольно - счетной палаты                                                                     О.Н. Тупиленко