КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.06.2022.  № 01-27/06/116

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

И.о. главы Дальнереченского

городского округа

Н. Е. Фесюк

### В соответствии с пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2022 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 29.12.2021 года  № 02, решением председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 28.04.2022 года № 05 проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка эффективности использования средств бюджета Дальнереченского городского округа, выделенных в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах. Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения наказов избирателей депутатам Думы  Дальнереченского городского округа в 2021 году по мероприятию «Устройство уличного освещения» на избирательных округах»

### на объекте: Администрация Дальнереченского городского округа.

По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение пункта 2 Решения Думы Дальнереченского городского округа  об утверждении Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2021 год от 24.12.2020 № 78 (далее – Перечень), администрацией Дальнереченского городского округа не разрабатывалась и не утверждалась муниципальная программа по выполнению «Перечня наказов избирателей депутатами Думы Дальнереченского городского округа на 2021год»;

2. В нарушение статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и  пункта 1.4 Раздела 1 договора от 06.10.2021 № б/н,  Подрядчиком не соблюдались сроки выполнения работ по устройству линии ВЛ микр. Графский. Просрочка исполнения Подрядчиком обязательств по договору составляет 34 дня;

3. В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  подрядчику не направлялось требование об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору от 06.10.2021  № б/н;

4. В нарушение пункта 6 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила от 30.08.2017 № 1042)  Заказчиком не начислена неустойка  за просрочку исполнения обязательств по договору от 06.10.2021  № б/н;

5. По результатам сопоставления показателей по  видам и объемам работ по устройству линии ВЛ в микр. Графское, между  техническим заданием и локальным ресурсным сметным расчетом к договору  и  актом о приемке выполненных работ  установлено некорректное заполнение граф и строк по договору от 06.10.2021 № б/н.

6.  По результатам анализа выполненных работ по договору от 06.10.2021 № б/н установлено, что на данном объекте производился не ремонт наружного (уличного) освещения, а строительство новых сетей наружного (уличного) освещения (железобетонные  опоры – 10 штук, счетчики – 2 штуки, автомат – 1 штука, зажим – 12 штук, трансформатор – 3 штуки, щиток – 1 штука, шкаф металлический – 1 штука, подвеска изолированных проводов – 0,41 км);

- в нарушение СП 323.1325800.2017 от 15.05.2018, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016 от 08.05.2017 на объект наружного (уличного) освещения, проектно - сметная документация не составлялась и не согласовывалась, вследствие этого определить объективность фактически выполненных работ, отраженных в акте о приемке выполненных работ, которые были бы предусмотрены проектно – сметной документацией, не представляется возможным (сравнения выполненных работ с проектно – сметной документацией). Общая сумма оплаченных работ по ремонту наружного (уличного) освещения по договору от 06.10.2021  № б/н, заключенных в нарушение СП 323.1325800.2017, СН -541-82 от 01.07.1982, СП 52.13330.2016, т.е. без прохождения процедуры проектирования и реконструкции наружного (уличного) освещения составляет  469 852 рубля 86 копеек.

7. По результатам анализа эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом установлено:

- в нарушение  статьи 215 ГК РФ, Инструкции  от 01.12.2010 № 157н, статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, объекты наружного (уличного) освещения в комплекте не приняты к бухгалтерскому учету в состав имущества муниципальной казны;

- в нарушение пункта 5 статьи 51  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ объекты наружного (уличного) освещения в комплекте не отражены в «Реестре недвижимого имущества»;

- в нарушение статьи 131 ГК РФ, на установленные в 2021 году объекты наружного (уличного) освещения в комплекте, не зарегистрировано право муниципальной собственности;

В результате нарушения порядка учета и постановки на бухгалтерский учет в состав муниципальной казны созданного муниципального имущества - стальных опор наружного (уличного) освещения в комплекте (в количестве 74 стальных (железобетонных) опор, 51 светильника с лампами СКУ, счетчика – 2 штуки, автомата – 1 штука, зажима – 12 штук, трансформатора – 3 штуки, щитка – 1 штука, шкафа металлического – 1 штука, с протяженностью изолированных проводов  - 4,589 км), создаются риски неэффективного использования бюджетных средств в сумме равной стоимости созданных объектов  - 2 098 524 рубля 68 копеек и утрата такого имущества.

С учетом выше изложенного  и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 года № 95 предлагается следующее:

1.  Администрации Дальнереченского городского округа:

-  рассмотреть возможность перевода мероприятий по выполнению «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа» в рамки программных мероприятий;

- в соответствии со статьей 131 ГК РФ,  обеспечить регистрацию права муниципальной собственности на установленные в 2021 году объекты наружного (уличного) освещения и в соответствии со статьей 215 ГК РФ, Инструкции от 01.12.2010 № 157н, статьей 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, принять их на бухгалтерский учет в состав имущества муниципальной казны;

- в соответствии со  статьей 708 ГК РФ осуществлять контроль над своевременным исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (договором);

-  принять меры по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком по договору от 06.10.2021 № б/н по устройству линии ВЛ в микр. Графское.

2.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее 11 июля  2022 года.

Председатель

контрольно - счетной палаты                                                                    И.Г. Дзюба