КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.05.2023.  № 01-27/05/153

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Главе

Дальнереченского городского округа»

С.В. Старкову

### В соответствии с пунктом 1.2 раздела I Плана работы Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2023 год, утвержденный Постановлением председателя Контрольно - счетной палаты Дальнереченского городского округа от 26.12.2022 № 05, решением председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 17.04.2023 № 05 «О проведении контрольного мероприятия» проведено контрольное мероприятие по вопросу «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы». Оценка эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы».

### Проверка проведена на объектах: Муниципальное казенное учреждение «Управление Жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа», Администрация Дальнереченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»

По результатам контрольного мероприятия выявлены  следующие нарушения и недостатки:

1. По результатам анализа эффективности формирования и распоряжения муниципальным имуществом, созданным в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы  установлены следующие нарушения:

- в нарушение пункта 5 статьи 51  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объекты или приобретенное имущество, в рамках муниципальной программы, не отражены в «Реестре недвижимого имущества»;

- в нарушение  статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Инструкции  по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом  Минфина России  от 01.12.2010 № 157н, статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», объекты или приобретенное имущество, в рамках муниципальной программы, не приняты к бухгалтерскому учету в состав имущества муниципальной казны.

С учетом выше изложенного, в целях принятия мер по недопущению в дальнейшем выявленных нарушений и на основании статьи 15 Положения «О Контрольно-счетной палате Дальнереченского городского округа» утвержденного решением Думы от 29.11.2011 года № 95 предлагается следующее:

1.  Администрации Дальнереченского городского округа:

1.1.  В соответствии со статьей 215 ГК РФ, Инструкции от 01.12.2010 № 157н, статьи 21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,  принять объекты или приобретенное имущество, в рамках муниципальной программы, на бухгалтерский учет в состав имущества муниципальной казны.

1.2. В соответствии с пунктом 5  части 8 статьи 99 «Контроль в сфере закупок» Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», органу внутреннего муниципального финансового контроля осуществлять контроль в отношении соблюдения предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта.

2.  О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно – счетную палату Дальнереченского городского округа в срок не позднее 29 июня  2023 года.

Председатель

контрольно - счетной палаты                                                                    И.Г. Дзюба