АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября   2017 г.                   г. Дальнереченск                                       №  840

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Дальнереченского городского округа, на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  постановления администрации Дальнереченского городского округа от 10 октября 2013 года № 1246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского округа», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администрации  Дальнереченского городского округа Черных А.А.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                 С.И.Васильев

Утверждена

постановлением администрации Дальнереченского городского округа от «31» октября  2017 года       №  840

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители Программы | - |
| Структура Программы: | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения»; 2. Основное мероприятие: «Обустройство городского парка» |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды; 2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи; 3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа; 4. Создание условий для отдыха населения городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа; 2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа; 3. Благоустройство места массового отдыха населения (городского парка). |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.; 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 3. Площадь обустроенного места массового отдыха населения (городского парка), кв.м. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в 5 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Источником финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета. Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 297 696 739,25 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 261 973 130,54 руб., в том числе по годам: 2018 год – 22 231 733,26 руб., 2019 год – 22 231 751,00 руб., 2020 год – 22 231 751,00 руб., 2021 год – 95 304 000,00 руб., 2022 год – 99 973 896,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета на финансирование Программы — 28 578 886,97 руб., в том числе по годам: 2018 год – 2 425 279,99 руб., 2019 год – 2 425 282,00 руб., 2020 год – 2 425 282,00 руб., 2021 год – 10 396 800,00 руб., 2022 год – 10 906 243,00 руб. Прогнозируемый объем средств местного бюджета на финансирование Программы — 7 144 721,74 руб., в том числе по годам: 2018 год – 606 320,00 руб., 2019 год – 606 320,00 руб., 2020 год – 606 320,00 руб., 2021 год – 2 599 200.00 руб., 2022 год – 2 726 561,00 руб. Прогнозируемый объем средств заинтересованных лиц на финансирование Программы — 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 160 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа; 3. Обустроить 1 место массового отдыха населения (городской парк) городского округа. |

_________________________________

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Дальнереченского городского округа.

Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

В настоящее время место массового отдыха населения (городской парк), нуждается в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест городского округа позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны.

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).

В связи с этим разработана программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа).

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;

3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Благоустройство территорий общего пользования городского округа;

3. Обустройство места массового отдыха населения (городского парка).

3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае изменения информативности показателя, появления новых социально – экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Площадь обустроенного места массового отдыха населения (городского парка), кв.м.

Реализация Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить160 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа;

3. Благоустроить 1 место массового отдыха населения (городского парка) городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в              приложении  № 1 к Программе.

4. Положения  включаемые в Программу

Минимальный перечень видов работ:

а) ремонт дворовых проездов,

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установку скамеек и  урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, размещен в приложении  № 2 к Программе.

Дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии:

-  реализации минимального перечня работ;

- финансового и (или) трудового участия собственников помещений.

Для включения в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы обязательное условие - финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 5% от стоимости работ по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ  и (или) трудовое участие.

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий: выполнение жителями работ, не требующих специальной квалификации;

Форма трудового участия,  а также форма и минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 3 к программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 33.2004) в редакции 2014 года – ресурсным методом в текущих ценах.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Нормативная стоимость работ составляет по минимальному перечню:

Таблица 4.1.

| Вид работ | единица измерения | сумма на ед. изм., не более, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| ремонт дворового проезда | 1 м2 | 2,76 |
| установка скамеек | шт | 18,04 |
| установка урн для мусора | шт | 3,67 |
| освещение | 1 светильник | 23,45 |

Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, исполнителей, соисполнителей и периодов их реализации представлен в приложении № 4 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения», в т.ч.

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

1.2 Благоустройство мест массового отдыха населения;

2. Основное мероприятие: «Обустройство городского парка»:

2.1 Обустройство территории городского парка.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству (с учётом их физического состояния) в период 2018-2022 годах  приведен в приложении № 5 к Программе (список будет отредактирован на основании предложений граждан (собственников МКД) в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 22.08.2017 года № 654 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Дальнереченском городском округе на 2018-2022 годы» (приложение № 4 к постановлению). Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 06.07.2017 № 529 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дальнереченского городского округа».

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, подлежит обсуждению и утверждению представителями заинтересованных лиц в соответствии с  Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы,  утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 22.08.2017 года № 654 (приложение № 7 к постановлению.)

В целях благоустройства территорий общего пользования, сформирован адресный перечень всех территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в приложении № 6  к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации в порядке, утвержденном постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 06.07.2017       № 529 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дальнереченского городского округа».

Очередность благоустройства общественных территорий определяется с учетом мнения граждан, по результатам общественного обсуждения Программы.

Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения подлежат обсуждению и утверждению в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территории общего пользования и обустройства места массового отдыха населения,  утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 22.08.2017 года № 654 (приложение № 8 к постановлению).

Мероприятия по инвентаризации территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводятся в порядке утвержденном постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 06.07.2017 № 529. По результатам проведенной  инвентаризации составляется адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые должны быть благоустроены не позднее 2020 года.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся в порядке, утвержденном постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 06.07.2017 № 529 и включают:

- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов;

- по итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки;

- на основании паспортов благоустройства администрацией Дальнереченского городского округа заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в Дальнереченском городском округе правил благоустройства.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего назначения и места массового отдыха населения (городского парка) будут предусмотрены для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными  категориями населения: укладка нового асфальтового покрытия, создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов. Вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенных для передвижения, предусмотрены места отдыха со скамейками, исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов:

I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г.

6. Объем средств местного бюджета на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Прогнозная оценка финансового обеспечения Программы на 2018 - 2022 годы  составляет всего 297 696 739,25 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 261 973 130,54 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 28 578 886,97 |
| средства местного бюджета | – | 7 144 721,74 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2018 году – 25 263 333,25 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 22 231 733,26 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 2 425 279,99 |
| средства местного бюджета | – | 606 320,00 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2019 году – 25 263 353,00 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 22 231 751,00 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 2 425 282,00 |
| средства местного бюджета | – | 606 320,00 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2020 году – 25 263 353,00 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 22 231 751,00 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 2 425 282,00 |
| средства местного бюджета | – | 606 320,00 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2021 году – 108 300 000,00 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 95 304 000,00 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 10 396 800,00 |
| средства местного бюджета | – | 2 599 200,00 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

в 2022 году – 113 606 700,00 рублей, в том числе:

| средства федерального бюджета | – | 99 973 896,00 |
| --- | --- | --- |
| средства краевого бюджета | – | 10 906 243,00 |
| средства местного бюджета | – | 2 726 561,00 |
| внебюджетные источники | – | 0,00 |

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 4 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы представлено в приложении № 7 к Программе.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство дворовой территории, территорий общего пользования и мероприятий по обустройству городского парка подлежат уточнению после прохождения ценовой экспертизы.

В случае проведения торгов со снижением стоимости заключаемого муниципального контракта по отношению к начальной цене размещенного заказа, а также в случае использования при реализации Программы внебюджетных источников финансирования, высвободившиеся средства направляются на благоустройство дворовых, общественных территорий, включенных в муниципальную программу и на иные виды работ (некапитального характера) по обустройству мест массового отдыха (городских парков) при условии внесения изменений в сметную документацию и настоящую Программу.

7. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

7.1. Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

7.2. Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в приложении № 4 к Программе.

7.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

7.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 10 октября 2013 года № 1246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского округа».

_________________________

__________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 13 | 35 | 65 | 115 | 166 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | Площадь обустроенного места массового отдыха населения (городского парка) (нарастающим итогом) | кв.м. | 7150 | 28600 |  |  |  |  |

________________________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства

Скамейка

Урна для мусора

Светильник СКУ-100

Фонарь

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие            основные понятия:

1.2.1. Трудовое участие - неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

1.2.2. Финансовое участие - привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

1.2.3. Уполномоченное предприятие - муниципальное унитарное предприятие, бюджетное учреждение или организация, уполномоченные администрацией города на открытие счетов для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

1.2.4. Общественная комиссия - общественная комиссия администрации города по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", состав которой утверждается постановлением администрации города.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия

заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, оформленными соответствующими протоколами,  и решениями собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

2.2. На собраниях собственников помещений в многоквартирных домах обсуждаются условия о трудовом (неденежном) участии собственников помещений в многоквартирных домах в мероприятиях по благоустройству дворовой территории. Решение о выбранных работах также включается в протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.

2.3. Трудовое участие граждан может быть в виде следующих мероприятий:

- субботники;

- участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб, уборка территории;

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы.

2.4. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц советы многоквартирных домов либо организация, осуществляющая управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), представляет в общественную комиссию соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан с приложением фото- и (или) видеоматериалов.

2.5. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решениями общих собраний собственников  помещений в многоквартирных домах, оформленными соответствующими протоколами, и решениями собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в объеме не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

2.6. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории уполномоченное предприятие открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, и направляет ее реквизиты в администрацию города для размещения на официальном сайте.

2.7. Заинтересованные лица, перечисляют денежные средства по реквизитам с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

2.8. Финансовое участие заинтересованных лиц может быть подтверждено путем предоставления в общественную комиссию копий платежных  поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый уполномоченным предприятием.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в адрес общественной комиссии, а также в администрацию города для размещения на официальном сайте.

3.2. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств            заинтересованных лиц на расчетные счета подрядных организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной           организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по благоустройству дворовой территории с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий настоящего Порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом муниципального финансового контроля.

4.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам пропорционально внесенным средствам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории по вине подрядной организации;

- непредставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, всего | 281 000 342,75 | 19 697 768,75 | 19 697 937 | 19 697 937 | 108 300 000 | 113 606 700 | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018-2022 |
|  | федеральный бюджет | 247 280 301,62 | 17 334 036,50 | 17 334 185 | 17 334 185 | 95 304 000 | 99 973 896 |  |  |
|  | краевой бюджет | 26 976 032,90 | 1 890 985,80 | 1 891 002 | 1 891 002 | 10 396 800 | 10 906 243 |  |  |
|  | местный бюджет | 6 744 008,23 | 472 746,45 | 472 750 | 472 750 | 2 599 200 | 2 726 561 |  |  |
|  | средства заинтересованных лиц | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего | 235 698 347,75 | 15 047 003,75 | 15 047 172 | 15 047 172 | 93 000 000 | 97 557 000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 207 414 546,02 | 13 241 363,30 | 13 241 511 | 13 241 511 | 81 840 000 | 85 850 160 |  |  |
|  | краевой бюджет | 22 627 041,38 | 1 444 512,36 | 1 444 529 | 1 444 529 | 8 928 000 | 9 365 472 |  |  |
|  | местный бюджет | 5 656 760,35 | 361 128,09 | 361 132 | 361 132 | 2 232 000 | 2 341 368 |  |  |
|  | средства заинтересованных лиц | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа, всего | 45 301 995,00 | 4 650 765,00 | 4 650 765 | 4 650 765 | 15 300 000 | 16 049 700 | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018-2022 |
|  | федеральный бюджет | 39 865 755,60 | 4 092 673,20 | 4 092 673 | 4 092 673 | 13 464 000 | 14 123 736 |  |  |
|  | краевой бюджет | 4 348 991,52 | 446 473,44 | 446 473 | 446 473 | 1 468 800 | 1 540 771 |  |  |
|  | местный бюджет | 1 087 247,88 | 111 618,36 | 111 618 | 111 618 | 367 200 | 385 193 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: Обустройство места массового отдыха населения (городского парка), всего | 16 696 396,50 | 5 565 564,50 | 5 565 416 | 5 565 416 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018-2020 |
|  | федеральный бюджет | 14 692 828,92 | 4 897 696,76 | 4 897 566 | 4 897 566 |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 1 602 854,06 | 534 294,19 | 534 280 | 534 280 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 400 713,52 | 133 573,55 | 133 570 | 133 570 |  |  |  |  |
| ИТОГО по Программе: |  | 297 696 739,25 | 25 263 333,25 | 25 263 353 | 25 263 353 | 108 300 000 | 113 606 700 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 261 973 130,54 | 22 231 733,26 | 22 231 751 | 22 231 751 | 95 304 000 | 99 973 896 |  |  |
| краевой бюджет |  | 28 578 886,97 | 2 425 279,99 | 2 425 282 | 2 425 282 | 10 396 800 | 10 906 243 |  |  |
| местный бюджет |  | 7 144 721,74 | 606 320,00 | 606 320 | 606 320 | 2 599 200 | 2 726 561 |  |  |
| средства заинтересованных лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование территории, адрес | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С.Лазо, 29а |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С.Лазо, 35а |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 40 |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 64 |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16 |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 52 |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 68 |  |  |  |  | 2018 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 30 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2а |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 21 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 31 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 17 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 4 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 69 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 54 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Заводская, 25 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Заводская, 27 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 9 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 19 |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы, 5а |  |  |  |  | 2019 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 21 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 23 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1а |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 2 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 3 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 5 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 7 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 9 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 28 |  |  |  |  | 2020 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 30 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 66 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Полевая,1 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Полевая, 1а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 6 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 13 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 75 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 14 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 86 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 8 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. с. Лазо, ул. Советская, 54 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Графская, 6 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 84 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 11а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 14 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 17 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 47 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 49 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 51 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 53 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 11 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 11 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 13 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 15 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 23 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 25 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 27 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уткина, 18 |  |  |  |  | 2021 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 69 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 8а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Авиаторская, 1а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 32 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 34 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 36а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 16 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 27 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 27а |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы, 5 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 6 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 8 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 16 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 18 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 10 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 4 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 6 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 8 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 11 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 13 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 14 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 16 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 1 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 3 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 5 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 18 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Серышева, 5 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 50 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 5 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, Центральная, 30 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 10 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 12 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 14 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 22 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 3 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 29 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 32 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 7 |  |  |  |  | 2021 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 15 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 18а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 5 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Шевченко, 78 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 33а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Победы, 1 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 3 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 5 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Горького, 13 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 87 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 89 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 27 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 13 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 16 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 17 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 18 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 20 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 25 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 37 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 50а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 57 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15б |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, 2 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 35 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Краснознаменная, 1а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 42 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 61 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 67 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, 39 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 13 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 19 |  |  |  |  | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 14 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 19 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 6 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 17 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Чапаева, 57 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 2 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 4 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 6 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 11 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 12 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 14 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 48 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 15 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Киевская, 53 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 34 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 63 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 82а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Советская, 22 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 18 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 20 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22 |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22а |  |  |  |  | 2022 |
|  | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 26 |  |  |  |  | 2022 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| общественных территорий и места массового отдыха населения (городской парк), нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы |  |  |  |
| № п/п | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территории общего пользования |  |  |  |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской, ориентир здание – автовокзала, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 64 до пересечения с ул. Красной, ориентир здание – магазин, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная,7, (Аллея Победы) | Укладка асфальтового покрытия, установка бортового камня, замена люков ливневых канализаций | 2018 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, сквер у церкви | установка скамеек, обеспечение освещения | 2019 |
| 3 | г. Дальнереченск, угол ул. Украинской и ул. Полтавской, сквер Молодежный | установка скамеек, обеспечение освещения | 2019 |
| 4 | г. Дальнереченск, угол ул. Украинской и ул. Полтавской, сквер | установка скамеек, обеспечение освещения | 2020 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, сквер | установка скамеек, обеспечение освещения | 2021 |
| 6 | г. Дальнереченск, сквер «Семьи», ул. Тухачевского | установка скамеек, обеспечение освещения | 2022 |
| Территория городского парка |  |  |  |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а, (городской парк): | благоустройство центральной аллеи парка, благоустройство тротуаров и газонов, устройство освещения | 2018-2020 |

Приложение N 7

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды

Дальнереченского городского округа "

на 2018-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы "Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа " на 2018-2022 годы за счет средств бюджетов всех уровней

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» | Х | Х | Х | Х | 25 263 333,25 | 25 263 353,00 | 25 263 353,00 | 108 300 000,00 | 113 606 700,00 |
| 1.1 | благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13901R5550 13901R5550 13901L5550 | 244 244 244 | 13 241 363,30 1 444 512,36 361 128,09 0,00 | 13 241 511,00 1 444 529,00 361 132,00 0,00 | 13 241 511,00 1 444 529,00 361 132,00 0,00 | 81 840 000,00 8 928 000,00 2 232 000,00 0,00 | 85 850 160,00 9 365 472,00 2 341 368,00 0,00 |
| 1.2 | благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территорий общего пользования |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13901R5550 13901R5550 13901L5550 | 244 244 244 | 4 092 673,20 446 473,44 111 618,36 | 4 092 673,00 446 473,00 111 618,00 | 4 092 673,00 446 473,00 111 618,00 | 13 464 000,00 1 468 800,00 367 200,00 | 14 123 736,00 1 540 771,00 385 193,00 |
| 1.3 | обустройство места массового отдыха населения (городского парка) |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13902R5600 13902R5600 13902L5600 | 244 244 244 | 4 897 696,76 534 294,19 133 573,55 | 4 897 566,00 534 280,00 133 570,00 | 4 897 566,00 534 280,00 133 570,00 |  |  |

_______________________________