Муниципальный контракт № 75

«на выполнение работ по благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная,

г. Дальнереченск, Приморский край»»

Идентификационный код закупки:   213250601014125060100100010000000000

город Дальнереченск                                                                                                            « 26» мая  2021 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления  Ибрагимов Эдуард Искандарович, действующий  на основании  Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дальавтоматика» (лицензия № 7/Б – 00083 от 22.05.2012 года)  именуемое   в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора  Кравцова  Анатолия Дмитриевича, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований  п.4 ч.1 ст.93  Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами  и средствами  работы по  благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край, в дальнейшем именуемые «Работы», в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять их результат, и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Перечень    работ    и    требования    к    работам    определены  в Техническом задании (Приложение №1),  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта.

1.3. Работы должны  проводиться в соответствии с  требованиями  необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, пожарной безопасности и сохранности объектов, несет ответственность за нарушение указанных требований, в предусмотренном настоящим Контрактом порядке и сроки.

1.4. Место выполнения работ:  Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие  календарные  сроки:

Срок выполнения работ: С  момента заключения муниципального контракта  до  31 августа   2021 года.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена по настоящему Контракту включает в себя все расходы Подрядчика, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи  и расходы связанные с исполнением Контракта.

3.1.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.2. Цена по настоящему  Контракту, составляет  221 445  (двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей  90 копеек  за счет средств бюджета Приморского края и бюджета Дальнереченского городского округа, без учета   НДС.

Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта, изменения его условий в ходе исполнения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. Для оплаты за выполненные работы Подрядчик представляет Заказчику следующие документы:

-счёт-фактуру на бумажном носителе, в случае если Подрядчик в соответствии с Налоговым кодексом РФ является плательщиком НДС,

-справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на бумажном носителе,

-акт выполненных работ (форма КС-2) на бумажном носителе.

При не полной комплектности документов, представленных Подрядчиком в адрес Заказчика для оплаты работ, следует мотивированный отказ и возврат документов на доработку.

3.4. Оплата  производится  в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств, в российских рублях, на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,  по факту выполнения  работ в течение 15 рабочих дней, после поступления денежных средств в бюджет Дальнереченского городского округа  и  подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 и в случае если Подрядчик в соответствии с Налоговым кодексом РФ является плательщиком НДС, - счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить  работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.2. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности
и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. Привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

4.1.5. Подрядчик обязан обеспечить:

4.1.5.1. Наличие персонала, выполняющего работы, который должен иметь необходимые группы допуска по электробезопасности.

4.1.6. Подрядчик должен выполнить работы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, охраны окружающей среды и требований к качеству работ согласно действующих строительных и санитарных норм и правил, а так же иными нормативно правовыми документами, действующими на территории РФ.

4.1.7. Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением требований СНиП и ГОСТ, из материала и оборудования Подрядчика.

4.1.8. Производство работ должно осуществляться в полном соответствии с Техническим заданием, строительными нормами и правилами.

4.1.9.Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ

за свой счет.

4.1.10.  Подрядчик обязан обеспечить в течение выполнения работ соблюдения техники безопасности по эксплуатации   техники и механизмов.

4.1.11. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2. Подрядчик вправе:

-требовать своевременного подписания Заказчиком  акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту;

-требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работ;

- участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком;

- исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта;

- выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

5. ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

- в любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, не вмешиваясь  в деятельность Подрядчика;

- требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1);

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области оценки качества выполняемых работ в случаях предусмотренных настоящим Федеральным законом.

5.2.  Заказчик обязан:

- произвести приемку работ в сроки, предусмотренные настоящим  Контрактом;

- осуществлять технический надзор за выполнением  работ;

- своевременно  сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или сдаче-приемке работ;

- своевременно принять,  в установленном настоящим Контрактом порядке оплачивать выполнение работ Подрядчика;

5.3. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика при производстве работ и не возмещает Подрядчику никаких затрат, связанных с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.

5.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания  и в установленный срок.

6.2. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком  в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения Заказчиком  уведомления от Подрядчика.

6.3. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан своими  силами и за свой счет устранить  в установленные сроки допущенные в выполненных работах недостатки.

Акт выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех  выявленных при приемке недостатков.

6.4.  Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

7.1.  Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- 100% гарантию качества на выполненные работы  в течение 12  месяцев  с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2);

-  своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период действия Контракта.

7.2. Если в течение действия настоящего Контракта выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, а также будут обнаружены материалы, которые не соответствуют качеству или требованиям Контракта, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет рекламационный акт, где, кроме прочего, определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 3 (трех) дней со дня обнаружения недостатков.

7.3. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан в течение 1 (одного) дня с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах, направить своего представителя на объект.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт, с возможностью привлекать экспертов, работа экспертов оплачивается за счет средств Подрядчика.

7.5. Если Подрядчик не устранит недостатки в сроки, установленные рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

8.2.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки. При этом право заключения контракта с несколькими участниками закупки устанавливается заказчиком в документации о закупке.

8.8. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате оказания услуг по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) возможность изменения условий Контракта предусмотрена проектом Контракта:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов);

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

9.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях сокращение объема работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

9.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона переходят к новому Заказчику.

9.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

10.2.  Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств  непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую  Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

10.3. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего Контракта, будут длиться более 30  дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обязательств.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются  Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта;

11.2.  В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Контракта, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ

- 12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- По соглашению Сторон;

- В судебном порядке;

- В одностороннем порядке в следующих случаях:

- осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;

- если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Контрактом, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения работы стало очевидно, что она не будет выполнена  надлежащим образом в установленный Контрактом срок;

- если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в  установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

13.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

- И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

13.1. Настоящий Контракт заключен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

- 13.2 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует  до 31.12.2021 года.

- 13.3. Любые изменения и дополнения к данному Контракту являются обязательными для Сторон только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.4. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

- 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством  Российской Федерации.

- 14.2.  Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

- 14.3. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Контракту являются:

- - Приложение № 1 «Техническое  задание».

- - Приложение № 2 «Локальный ресурсный сметный расчет».

- 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Дальавтоматика» ИНН 2506009749 КПП 250601001 ОГРН 1072506000181 от 09.02.2007 г. ОКПО 97067614 р/счет 40702810300240000043 к/счет 30101810900000000705 АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток БИК 040507705 Юридический адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д.40 кв. 46 Адрес местонахождения: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, д.42 офис 3 тел: + 7(42356) 22-0-99 E-mail: Dalavtomatika-D@yandex.ru |  |  |
| 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб.30 ИНН 2506010141 КПП 250601001 ОКПО 36784425 ОГРН 1152506000393 ОКТМО 05708000 |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |
| (МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», л/с 03203D00320) |  |  |  |  |  |
| Казначейский счет 03231643057080002000 |  |  |  |  |  |
| Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток Банковский (кор.) счет 40102810545370000012 |  |  |  |  |  |
| БИК 010507002 |  |  |  |  |  |
| тел.: 8(42356) 34-9-63 E-mail : zizneob@dalnerokrug.ru |  |  |  |  |  |
| Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» ______________________Э.И. Ибрагимов м.п. |  | Генеральный директор ООО «Дальавтоматика» __________________А.Д. Кравцов м.п. |  |  |  |

Приложение № 1 к муниципальному контракту от  26  мая  2021 года № 75

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«на выполнение работ по благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная,

г. Дальнереченск, Приморский край»»

|  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | Основание для создания системы видеонаблюдения | Создание системы видеонаблюдения на территории сквера ЛДУ. Система предназначена для осуществления безопасности граждан на общественной территории и обеспечении сохранности государственного имущества. |
|  | Район монтажных работ | Приморский края, г. Дальнереченск, ул. Центральная, 11, Сквер в микрорайоне ЛДК |
|  | Вид работ | Монтажные и пусконаладочные работы по созданию системы видеонаблюдения |
|  | Цель и состав работ | Целью работы является обеспечение круглосуточного видеонаблюдения за объектом с использованием современных камер высокого разрешения и кабельных трасс. |
|  | Срок создания | до 31 августа 2021 года |
|  | Общие требования к системе | Система видеонаблюдения должна функционировать в режиме 24/7. |
|  | Назначение и функции системы | Обеспечить круглосуточное наблюдение на территории объекта с возможностью детализации изображения на базе камер с фиксированным объективом. Локальная система архивации и хранения видеозаписей должна поддерживать запись всех камер системы со следующими характеристиками: Разрешение – не менее 1920х1080; Скорость записи 25 кадров в секунду; Система передачи видео данных строится на базе существующих каналов связи. |
|  | Монтаж электропроводок и линии связи | Монтаж оборудования, проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий должен быть выполнен в соответствии РД78.145-93, РД78.36.003-2002, ПУЭ и технической документации на приборы и оборудование системы. Сечение медных жил проводов и кабелей выбрать из расчета допустимого падения напряжения. Соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть произведены в соединительных или распределительных коробках. Класс защиты оборудования от воздействия внешней среды — IP65. |
|  | Сведения о производстве работ | Работы по монтажу технических средств охраны должны производиться в соответствии с ПУЭ и РД 78.145-93, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. |
|  | Требования к работоспособности систем | Системы должны обладать надежностью, для обеспечения круглосуточной работы пользователей и обеспечивать оперативное восстановление работоспособности при сбоях. Системы должны обеспечивать отсутствие отказов в работе программного обеспечения, развернутого в составе системы, приводящих к длительной остановке процесса эксплуатации программных средств. |
|  | Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует высокое качество оборудования, а также его полное соответствие требованиям нормативных документов. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию 12 месяцев. |
|  | Строительно- монтажные работы | Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, согласованным с Заказчиком. Работы выполняются в условиях действующего учреждения, с соблюдением внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. Работы выполняются Подрядчик своими силами, своими материалами, электрооборудованием и в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими стандартами, ГОСТами, СНиП, санитарными правилами и нормами, и другими нормативными документами. Подрядчик самостоятельно и за свой счёт закупает необходимые для производства монтажа изделия и материалы, осуществляет погрузку, разгрузку изделий и материалов, ежедневно выполняет уборку рабочего места, вывоз образовавшегося мусора во время работы. |

| Наименование выполняемых работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| на выполнение работ по благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край» |  |  |
| Установка системы видеонаблюдения |  |  |
| Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 6 |
| Видеокамера DS-I256 уличная | шт | 6 |
| Устройство цифровой регистрации | устройство | 1 |
| Регистратор DS-N208(B) | шт | 1 |
| Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 |
| ЖЕСТКИЙ диск WD Purple WD60PURZ.6TБ, НDD.SATA III.3.5 | шт | 1 |
| Коробка ответвительная ''DKC'' размером 100х100х50 мм | шт | 6 |
| Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |
| MIKROTIK HAP LITE CLASSIC | шт | 1 |
| Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм2 | 100 м | 5 |
| Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5 | 1000 м | 0,5 |

Товары, используемые при выполнении работ по благоустройству «Сквер в микрорайоне ЛДК по ул. Центральная, г. Дальнереченск, Приморский край»:

| Наименование товара | Значения, характеристики |
| --- | --- |
| Камера DS-I256 | DS-1256 (2.8-12mm) 2Мп уличная цилиндрическая IP -камера с подвеской до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS матрица; видеообъектив 2.8-12 мм; угол обзора 100°-35°; механический ИК-фильтр ;0,01Лк@АF 1.2;DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; Н.265,SD card, видеобитрейт 32кб/с;IP67;-40°С до+ 60°С; DC12B+-25% PoE(EEE802.3af);7,5Вт макс |
| Регистратор DS-N208(B) | DS-N208(B)-8 -ми канальный IP регистратор Видеовход 8 IP@4Мп;Видеовыход: 1VGA и1 НDMI до1080Р;Видеосжатие Н.265+/Н.265/Н.264+/Н.264; Входящий поток 60Мб/с.; Исходящий поток 60Мб/с. Разрешение записи: до 4 МП.Синхр.воспр.2канала @2Мп;1 канал @4Мп; 1 SATA для HDDдо 6Тб,1 10М/100М Ethermetинтерфейс; 2*USB2.0;-10°С до +55°С;12В DC; 18 Вт макс (без HDD) |
| ЖЕСТКИЙ диск WD Purple WD60PURZ | 6 ТБ, HDD, SATA III, 3.5 |
| DKC Коробка распределительная | 100х10050мм IP55 с кабельными вводами 53800 |

Требования к качеству работ, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены своими силами, средствами и из собственных материалов в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, Межотраслевых правил по охране труда, действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и других законодательных и нормативных актов РФ. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации.

Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности
и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. Привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

Принятие на себя полной ответственности за качественные и безопасные методы производства работ.

Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, несет Подрядчик.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливаются сроком на 12 месяцев, с даты подписания акта выполненных работ при условии надлежащего их использования и технического обслуживания.

Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки и другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Требования к товарам:

Товары, используемые для проведения работ должны быть новыми (товары, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Все товары должны быть произведены не ранее 2020 года. Наличие сертификатов соответствия на товар.  Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

| ЗАКАЗЧИК Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» ______________________Э.И. Ибрагимов м.п.; ПОДРЯДЧИК Генеральный директор ООО «Дальавтоматика» __________________А.Д. Кравцов м.п.. |  |
| --- | --- |