ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________                     г. Дальнереченск                                 №

О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»

на 2018-2022 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Дальнереченского городского округа, на основании Федерального закона от              06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  постановления администрации Дальнереченского городского округа от 10 октября 2013 года № 1246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», руководствуясь Уставом  Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (в редакции постановлений администрации Дальнереченского городского округа от 29 декабря 2018 года   № 1059, от 27 февраля 2018 года  № 148, от 30 марта 2018 года № 224, от 26 июня 2018 года  № 456) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Заменить в наименовании постановления и далее по тексту цифру «2022» числом «2024».

1.2. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

1.4. Приложение № 2  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

1.5. Приложение № 3  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

1.6. Приложение № 4  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

1.7. Приложение № 8  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

1.8. Добавить приложение № 9 «Перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве с установкой детских или спортивных площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы  следующего содержания (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администрации  Дальнереченского городского округа А.А. Черных

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                 С.И. Васильев

Приложение

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от                         2019 г.   №

Утверждена

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «31» октября  2017 года       №  840

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители Программы | Финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа МКУ «Централизованная бухгалтерия» Дальнереченского городского округа |
| Структура Программы: | 1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы (паспорт подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей программе). 2. Подпрограмма «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа» на 2019 – 2024 годы. |
| Цель Программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Дальнереченского городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий Дальнереченского городского округа. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Дальнереченского городского округа. 3. Формирование (обустройство) детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, процент 4. Количество установленных детских и спортивных площадок, ед. 5. Достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ, процент; 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе, процент. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023 г., VII – 2024 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 311 103 310,01 руб., в том числе по годам: 2018 год – 13 308 883,01 руб.; 2019 год – 27 063 375,00 руб.; 2020 год – 31 126 425,00 руб.; 2021 год – 34 271 997,00 руб.; 2022 год – 51 772 350,00 руб.; 2023 год – 72 367 530,00 руб.; 2024 год – 81 192 750,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 234 654 110,84 руб., в том числе по годам: 2018 год – 11 201 088,84 руб.; 2019 год – 6 736 606,00 руб.; 2020 год – 24 484 636,00 руб.; 2021 год – 27 736 024,00 руб.; 2022 год – 41 599 026,00 руб.; 2023 год – 58 016 335,00 руб.; 2024 год – 64 880 395,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета на финансирование Программы —62 340 474,21 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 527 421,21 руб.; 2019 год – 19 746 139,00 руб.; 2020 год – 5 070 958,00 руб.; 2021 год – 4 935 205,00 руб.; 2022 год – 7 707 805,00 руб.; 2023 год – 10 988 867,00 руб.; 2024 год – 12 364 079,00 руб. Прогнозируемый объем средств местного бюджета на финансирование Программы — 11 091 045,30 руб., в том числе по годам: 2018 год – 381 855,30 руб.; 2019 год – 360 000,00 руб.; 2020 год – 1 350 201,00 руб.; 2021 год – 1 233 051,00 руб.; 2022 год – 1 926 201,00 руб.; 2023 год – 2 749 467,00 руб.; 2024 год – 3 090 270,00 руб. Прогнозируемый объем средств заинтересованных лиц на финансирование Программы — 3 017 679,66 руб., в том числе по годам: 2018 год – 198 517,66 руб.; 2019 год – 220 630,00 руб.; 2020 год – 220 630,00 руб.; 2021 год – 367 717,00 руб.; 2022 год – 539 318,00 руб.; 2023 год – 612 861,00 руб.; 2024 год – 858 006,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 163 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа; 3. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий городского округа -6 ед.; 4. Количество благоустроенных детских и спортивных площадок, 15 ед.; 5. Достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ,% 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе - 30% |
| Адрес размещения программы на официальном сайте органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа | dalnerokrug.ru |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Дальнереченского городского округа |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий Дальнереченского городского округа. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Дальнереченского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023 г., VII – 2024 г. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Дальнереченского городского округа. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 293 103 310,01 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2018 год – 13 308 883,01 руб.; 2019 год – 9 063 606,00 руб.; 2020 год – 31 126 425,00 руб.; 2021 год – 34 271 997,00 руб.; 2022 год – 51 772 350,00 руб.; 2023 год – 72 367 530,00 руб.; 2024 год – 81 192 750,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 234 654 110,84 руб., в том числе по годам: 2018 год – 11 201 088,84 руб.; 2019 год – 6 736 606,00 руб.; 2020 год – 24 484 636,00 руб.; 2021 год – 27 736 024,00 руб.; 2022 год – 41 599 026,00 руб.; 2023 год – 58 016 335,00 руб.; 2024 год – 64 880 395,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета на финансирование Программы —44 340 474,21 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 527 421,21 руб.; 2019 год – 1 746 139,00 руб.; 2020 год – 5 070 958,00 руб.; 2021 год – 4 935 205,00 руб.; 2022 год – 7 707 805,00 руб.; 2023 год – 10 988 867,00 руб.; 2024 год – 12 364 079,00 руб. Прогнозируемый объем средств бюджета Дальнереченского городского округа на финансирование Программы — 11 091 045,30 руб., в том числе по годам: 2018 год – 381 855,30 руб.; 2019 год – 360 000,00 руб.; 2020 год – 1 350 201,00,00 руб.; 2021 год – 1 233 051,00 руб.; 2022 год – 1 926 201,00 руб.; 2023 год – 2 749 467,00 руб.; 2024 год – 3 090 270,00 руб. Прогнозируемый объем средств заинтересованных лиц на финансирование Программы — 3 017 679,00 руб., в том числе по годам: 2018 год – 198 517,66 руб.; 2019 год – 220 630,00 руб.; 2020 год – 220 630,00 руб.; 2021 год – 367 717,00 руб.; 2022 год – 539 318,00 руб.; 2023 год – 612 861,00 руб.; 2024 год – 858 006,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 163 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа; 3. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий городского округа -6 ед.; 4. Достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ,% 5. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе – 30 % |
| Адрес размещения программы на официальном сайте Дальнереченского городского округа | dalnerokrug.ru |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Дальнереченского городского округа, способствующего комфортной безопасной жизнедеятельности населения |
| Задача подпрограммы: | Благоустройство территорий, устройство детских и спортивных площадок |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ед.; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019-2024 г.г. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Приморского края. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 18 000 000,0 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2019 год – 18 000 000,00 руб., 2020 год – 0 руб., 2021 год – 0 руб., 2022 год – 0 руб. 2023 год - 0 руб. 2024 год - 0 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из бюджета Приморского края на финансирование Программы — 18 000 000,00 руб. (в ценах каждого года), в том числе по годам: 2019 год – 18 000 000,00 руб., 2020 год – 0 руб., 2021 год – 0 руб., 2022 год – 0 руб. 2023 год- 0 руб. 2024 год-0 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, 15 ед.; |
| Адрес размещения подпрограммы на официальном сайте Дальнереченского городского округа | dalnerokrug.ru |

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 6 | 28 | 106 | 116 | 150 | 163 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий, установленных детских и спортивных площадок | ед. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе | % |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 3 | 6 | 28 | 106 | 116 | 150 | 163 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, установленных детских и спортивных площадок | ед. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

| № п/п | Мероприятия |  | Стоимость работ всего, руб. | Оценка расходов (руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| Подпрограмма №1 «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий, всего |  | 291 099 395,64 | 11304968,64 | 9 063 375,00 | 31 126 425,00 | 34 271 997,00 | 51 772 350,00 | 72 367 530,00 |  | 81 192 750,00 |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  | 232 942 028,66 | 9 489 006,66 | 6 736 606,00 | 24 484 636,00 | 27 736 024,00 | 41 599 026,00 | 58 016 335,00 |  | 64 880 395,00 |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  | 44 107 008,46 | 1 293 955,46 | 1 746 139,00 | 5 070 958,00 | 4 935 205,00 | 7 707 805,00 | 10 988 867,00 |  | 12 364 079,00 |
|  | бюджет городского округа |  | 11 032 678,86 | 323 488,86 | 360 000,00 | 1 350 201,00 | 1 233 051,00 | 1 926 201,00 | 2 749 467,00 |  | 3 090 270,00 |
|  | Внебюджетные источники (средства собственников) |  | 3 017 679,66 | 198 517,66 | 220 630,00 | 220 630,00 | 367 717,00 | 539 318,00 | 612 861,00 |  | 858 006,00 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего |  | 243 719 163,20 | 3 970 353,20 | 4 412 610,00 | 26 475 660,00 | 26 622 747,00 | 44 123 100 ,00 | 64 718 280,00 |  | 73 543 500,00 |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  | 192 786 337,11 | 3 222 539,11 | 3 255 994,00 | 21 004 024,00 | 21 004 024,00 | 34 867 026,00 | 51 284 335,00 |  | 58 148 395,00 |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  | 38 512 584,14 | 439 437,14 | 813 989,00 | 4 200 805,00 | 4 200 805,00 | 6 973 405,00 | 10 254 467,00 |  | 11 629 679,00 |
|  | бюджет городского округа |  | 9 549 649,29 | 109 859,29 | 122 000,00 | 1 050 201,00 | 1 050 201,00 | 1 743 351,00 | 2 566 617,00 |  | 2 907 420,00 |
|  | внебюджетные источники (средства собственников) |  | 3 017 679,66 | 198 517,66 | 220 630,00 | 220 630,00 | 367 717,00 | 539 318,00 | 612 861,00 |  | 858 006,00 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территории городского округа, всего |  | 47 236 145,44 | 7 334 615,44 | 4 650 765,00 | 4 650 765,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 | 7 650 000,00 |  | 7 650 000,00 |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  | 40 155 691,55 | 6 266 467,55 | 3 480 612,00 | 3 480 612,00 | 6 732 000,00 | 6 732 000,00 | 6 732 000,00 | 6 732 000,00 |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  | 5 597 424,32 | 854 518,32 | 932 153,00 | 870 153,00 | 734 400,00 | 734 400,00 | 734 400,00 | 734 400,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  | 1 483 029,57 | 213 629,57 | 238 000,00 | 300 000,00 | 182 850,00 | 182 850,00 | 182 850,00 |  | 182 850,00 |
| 2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городской парк), в т.ч.: |  | 2 003 914,37 | 2 003 914,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 1 712 082,18 | 1 712 082,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края |  | 233 465,75 | 233 465,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  | 58 366,44 | 58 366,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: в том числе: |  |  | 293 103 310,01 | 13 308 883,01 | 9 063 375,00 | 31 126 425,00 | 34 271 997,00 | 51 772 350,00 | 72 367 530,00 |  | 81 192 750,00 |
| Федеральный бюджет (с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств) |  |  | 234 654 110,84 | 11 201 088,84 | 6 736 606,00 | 24 484 636,00 | 27 736 024,00 | 41 599 026,00 | 58 016 335,00 |  | 64 880 395,00 |
| бюджет Приморского края (с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств) |  |  | 44 340 474,21 | 1 527 421,21 | 1 746 139,00 | 5 070 958,00 | 4 935 205,00 | 7 707 805,00 | 10 988 867,00 |  | 12 364 079,00 |
| бюджет городского округа |  |  | 11 091 045,30 | 381 855,30 | 360 000,00 | 1 350 201,00 | 1 233 051,00 | 1 926 201,00 | 2 749 467,00 |  | 3 090 270,00 |
| Внебюджетные источники (средства собственников) |  |  | 3 017 679,66 | 198 517,66 | 220 630,00 | 220 630,00 | 367 717,00 | 539 318,00 | 612 861,00 |  | 858 006,00 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории городского округа | 18 000 000,00 | 0 | 18 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Приморского края (с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств) | 18 000 000 00 | 0 | 18 000 000 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ИТОГО: по подпрограмме: в том числе: | 18 000 000,00 | 0 | 18 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Приморского края (с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств) | 18 000 000,00 | 0 | 18 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| № | Адрес многоквартирного дома | Минимальный перечень видов работ |  |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| 1 | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С.Лазо, 29а и ул. С.Лазо, 35а | да | да | да | да | 2018 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 40 | да | да | да | да | 2018 |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 64 | да | да | да | - | 2019 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 16 | да | да | да | да | 2019 |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 52 | да | - | - | - | 2019 |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 16 | да | да | да | да | 2020 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 17 | да | да | да | да | 2020 |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. Графская, 6 | да | да | да | да | 2020 |
| 4 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 30 | да | да | да | да | 2020 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2а | да | да | да | да | 2020 |
| 6 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 21 | да | да | да | да | 2020 |
| 7 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 31 | да | да | да | да | 2020 |
| 8 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 4 | да | да | да | да | 2020 |
| 9 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 69 | да | да | да | да | 2020 |
| 10 | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 54 | да | да | да | да | 2020 |
| 11 | г. Дальнереченск, ул. Заводская, 25 | да | да | да | да | 2020 |
| 12 | г. Дальнереченск, ул. Заводская, 27 | да | да | да | да | 2020 |
| 13 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 9 | да | да | да | да | 2020 |
| 14 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 19 | да | да | да | да | 2020 |
| 15 | г. Дальнереченск, ул. Победы, 5 г. Дальнереченск, ул. Победы, 5а | да | да | да | да | 2020 |
| 16 | г. Дальнереченск, ул. Советская, 21 | да | да | да | да | 2020 |
| 17 | г. Дальнереченск, ул. Советская, 23 | да | да | да | да | 2020 |
| 18 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1 | да | да | да | да | 2020 |
| 19 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1а | да | да | да | да | 2020 |
| 20 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 2 | да | да | да | да | 2020 |
| 21 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 3 | да | да | да | да | 2020 |
| 22 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 5 | да | да | да | да | 2020 |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 7 | да | да | да | да | 2021 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, 9 | да | да | да | да |  |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 28 | да | да | да | да | 2021 |
| 4 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 30 | да | да | да | да | 2021 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 66 | да | да | да | да | 2021 |
| 6 | г. Дальнереченск, ул. Полевая,1 | да | да | да | да | 2021 |
| 7 | г. Дальнереченск, ул. Полевая, 1а | да | да | да | да | 2021 |
| 8 | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 6 | да | да | да | да | 2021 |
| 9 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 13 | да | да | да | да | 2021 |
| 10 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15 | да | да | да | да | 2021 |
| 11 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15а | да | да | да | да | 2021 |
| 12 | г. Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2 | да | да | да | да | 2021 |
| 13 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 75 | да | да | да | да | 2021 |
| 14 | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 14 | да | да | да | да | 2021 |
| 15 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 86 | да | да | да | да | 2021 |
| 16 | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 8 | да | да | да | да | 2021 |
| 17 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71 | да | да | да | да | 2021 |
| 18 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 71а | да | да | да | да | 2021 |
| 19 | г. Дальнереченск, ул. с. Лазо, ул. Советская, 54 | да | да | да | да | 2021 |
| 20 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 84 | да | да | да | да | 2021 |
| 21 | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 11а | да | да | да | да | 2021 |
| 22 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 14 | да | да | да | да | 2021 |
| 23 | г. Дальнереченск, ул. Горького, 17 | да | да | да | да | 2021 |
| 24 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 47 | да | да | да | да | 2021 |
| 25 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 49 | да | да | да | да | 2021 |
| 26 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 51 | да | да | да | да | 2021 |
| 27 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 53 | да | да | да | да | 2021 |
| 28 | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 11 | да | да | да | да | 2021 |
| 29 | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 11 | да | да | да | да | 2021 |
| 30 | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 13 | да | да | да | да | 2021 |
| 31 | г. Дальнереченск, ул. Ясная, 15 | да | да | да | да | 2021 |
| 32 | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 23 | да | да | да | да | 2021 |
| 33 | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 25 | да | да | да | да | 2021 |
| 34 | г. Дальнереченск, ул. Строительная, 27 | да | да | да | да | 2021 |
| 35 | г. Дальнереченск, ул. Уткина, 18 | да | да | да | да | 2021 |
| 36 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 68 | да | да | да | да | 2021 |
| 37 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 69 | да | да | да | да | 2021 |
| 38 | г. Дальнереченск, ул. Промышленная, 8а | да | да | да | да | 2021 |
| 39 | г. Дальнереченск, ул. Авиаторская, 1а | да | да | да | да | 2021 |
| 40 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 32 | да | да | да | да | 2021 |
| 41 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 34 | да | да | да | да | 2021 |
| 42 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 36а | да | да | да | да | 2021 |
| 43 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 16 | да | да | да | да | 2021 |
| 44 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 27 | да | да | да | да | 2021 |
| 45 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 27а | да | да | да | да | 2021 |
| 46 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 6 | да | да | да | да | 2021 |
| 47 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 8 | да | да | да | да | 2021 |
| 48 | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 18 | да | да | да | да | 2021 |
| 49 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 10 | да | да | да | да | 2021 |
| 50 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 4 | да | да | да | да | 2021 |
| 51 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 6 | да | да | да | да | 2021 |
| 52 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 8 | да | да | да | да | 2021 |
| 53 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 11 | да | да | да | да | 2021 |
| 54 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 13 | да | да | да | да | 2021 |
| 55 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 14 | да | да | да | да | 2021 |
| 56 | г. Дальнереченск, ул. Школьная, 16 | да | да | да | да | 2021 |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 1 | да | да | да | да | 2022 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 3 | да | да | да | да | 2022 |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 5 | да | да | да | да | 2022 |
| 4 | г. Дальнереченск, ул. Серышева, 5 | да | да | да | да | 2022 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 50 | да | да | да | да | 2022 |
| 6 | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 5 | да | да | да | да | 2022 |
| 7 | г. Дальнереченск, Центральная, 30 | да | да | да | да | 2022 |
| 8 | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 10 | да | да | да | да | 2022 |
| 9 | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 12 | да | да | да | да | 2022 |
| 10 | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 14 | да | да | да | да | 2022 |
| 11 | г. Дальнереченск, ул. Театральная, 22 | да | да | да | да | 2022 |
| 12 | г. Дальнереченск, ул. Горького, 3 | да | да | да | да | 2022 |
| 13 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 29 | да | да | да | да | 2022 |
| 14 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 32 | да | да | да | да | 2022 |
| 15 | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 7 | да | да | да | да | 2022 |
| 16 | г. Дальнереченск, ул. Горького, 15 | да | да | да | да | 2022 |
| 17 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72 | да | да | да | да | 2022 |
| 18 | г. Дальнереченск, ул. Горького, 5 | да | да | да | да | 2022 |
| 19 | г. Дальнереченск, ул. Шевченко, 78 | да | да | да | да | 2022 |
| 20 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88 | да | да | да | да | 2022 |
| 21 | г. Дальнереченск, ул. Советская, 33а | да | да | да | да | 2022 |
| 22 | г. Дальнереченск, ул. Победы, 1 | да | да | да | да | 2022 |
| 23 | г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 3 | да | да | да | да | 2022 |
| 24 | г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 5 | да | да | да | да | 2022 |
| 25 | г. Дальнереченск, ул. Горького, 13 | да | да | да | да | 2022 |
| 26 | г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 87 | да | да | да | да | 2022 |
| 27 | г. Дальнереченск, ул. Таврическая, 89 | да | да | да | да | 2022 |
| 28 | г. Дальнереченск, ул. Калинина, 27 | да | да | да | да | 2022 |
| 29 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 13 | да | да | да | да | 2022 |
| 30 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 16 | да | да | да | да | 2022 |
| 31 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 17 | да | да | да | да | 2022 |
| 32 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 18 | да | да | да | да | 2022 |
| 33 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 20 | да | да | да | да | 2022 |
| 34 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 25 | да | да | да | да | 2022 |
| 35 | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 37 | да | да | да | да | 2022 |
| 36 | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48 | да | да | да | да | 2022 |
| 37 | г. Дальнереченск, ул. Свободы, 50а | да | да | да | да | 2022 |
| 38 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 57 | да | да | да | да | 2022 |
| 39 | г. Дальнереченск, ул. Личенко, 15б | да | да | да | да | 2022 |
| 40 | г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, 2 | да | да | да | да | 2022 |
| 41 | г. Дальнереченск, ул. Милицейская, 35 | да | да | да | да | 2022 |
| 42 | г. Дальнереченск, ул. Краснознаменная, 1а | да | да | да | да | 2022 |
| 43 | г. Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 42 | да | да | да | да | 2022 |
| 44 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59 | да | да | да | да | 2022 |
| 45 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59а | да | да | да | да | 2022 |
| 46 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 61 | да | да | да | да | 2022 |
| 47 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 67 | да | да | да | да | 2022 |
| 48 | г. Дальнереченск, ул. Красногвардейская, 39 | да | да | да | да | 2022 |
| 49 | г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 13 | да | да | да | да | 2022 |
| 50 | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 19 | да | да | да | да | 2022 |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. Флегонтова, 14 | да | да | да | да | 2023 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 19 | да | да | да | да | 2023 |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 6 | да | да | да | да | 2023 |
| 4 | г. Дальнереченск, ул. Украинская, 17 | да | да | да | да | 2023 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. Чапаева, 57 | да | да | да | да | 2023 |
| 6 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 2 | да | да | да | да | 2023 |
| 7 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 4 | да | да | да | да | 2023 |
| 8 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 6 | да | да | да | да | 2023 |
| 9 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 11 | да | да | да | да | 2023 |
| 10 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 12 | да | да | да | да | 2023 |
| 11 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 14 | да | да | да | да | 2023 |
| 12 | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 48 | да | да | да | да | 2023 |
| 13 | г. Дальнереченск, ул. Центральная, 15 | да | да | да | да | 2023 |
| 14 | г. Дальнереченск, ул. Киевская, 53 | да | да | да | да | 2023 |
| 15 | г. Дальнереченск, ул. Советская, 34 | да | да | да | да | 2023 |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 63 | да | да | да | да | 2024 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 82а | да | да | да | да | 2024 |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. Советская, 22 | да | да | да | да | 2024 |
| 4 | г. Дальнереченск, ул. Ленина 18 г. Дальнереченск, ул. Ленина 18 а | да | да | да | да | 2024 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 18 | да | да | да | да | 2024 |
| 6 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 20 | да | да | да | да | 2024 |
| 7 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22 | да | да | да | да | 2024 |
| 8 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22а | да | да | да | да | 2024 |
| 9 | г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 26 | да | да | да | да | 2024 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |

Перечень

общественных территорий и места массового отдыха  населения  - городской парк, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

|  |  | Наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ |  | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественные территории |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Аллея Победы (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской, ориентир здание – автовокзала, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 64 до пересечения с ул. Красной, ориентир здание – магазин, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная,7) | Асфальтирование, установка бортового камня, замена решеток ливневых колодцев, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство освещения |  | 2018 |  |
|  | 2 | Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск, ул. Центральная (рядом с ДК им. Сибирцева) | Асфальтирование, установка бортового камня, устройство водоотводной канавы, установка скамеек и урн для мусора, устройство освещения, установка игрового комплекса для детей |  | 2020-2021 |  |
|  | 3 | Сквер у церкви, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 99в | Установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения |  | 2021 |  |
|  | 4 | Сквер «Семьи», г. Дальнереченск, ул. Тухачевского | Установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения |  | 2021-2022 |  |
|  | 5 | Сквер «Молодежный», г. Дальнереченск, ул. Свободы, 82а | Установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения |  | 2023-2024 |  |
|  | 1 | Городской парк (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а) | Асфальтирование, установка бортового камня, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство освещения |  | 2018-2019 |  |
|  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы за счет средств бюджетов всех уровней

( руб.)

| № п.п. | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 014 014 014 014 | 0503 0503 0503 0503 | 13901R5550 13901R5550 13901L5550 13901L5550 | 244 244 244 244 | 3222539,11 439437,14 109859,29 198517,66 | 3255994,0 813989,0 122000,0 220630,0 | 21004024,0 4200805,0 1050201,0 220630,0 | 21004024,0 4200805,0 1050201,0 367717,0 | 34867026,0 6973405,0 1743351,0 539318,0 | 51284335,0 10254467,0 2566617,0 612861,0 | 58148395,0 11629679,0 2907420,0 858006,0 |
| 1.2 | благоустройство общественных территорий |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13901R5550 13901R5550 13901L5550 | 244 244 244 | 6266467,55 854518,32 213629,57 | 3480612,0 932153,0 238000,0 | 3480612,0 870153,0 300000,0 | 6732000,0 734400,0 182850,0 | 6732000,0 734400,0 182850,0 | 6732000,0 734400,0 182850,0 | 6732000,0 734400,0 182850,0 |
| 1.3 | обустройство места массового отдыха населения - городской парк |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13902R5600 13902R5600 13902L5600 | 244 244 244 | 1712082,18 233465,75 58366,44 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, нуждающихся в благоустройстве с установкой детских или спортивных площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

| № п.п. | Наименование муниципального образования, адрес дома | Перечень видов работ |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дворовых проездов | Установка спортивной площадки | Установка детской площадки |  |
| 1 | г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д. 15А |  |  | да | 2019 |
| 2 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 84 | да |  |  | 2019 |
| 3 | г. Дальнереченск, ул. Рябухи, д. 18 | да |  | да | 2019 |
| 4 | г. Дальнереченск, ул. Победы, д. 5А | да |  | да | 2019 |
| 5 | г. Дальнереченск, ул. Ленина, д.68 |  |  | да | 2019 |
| 6 | г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, д. 59 |  |  | да | 2019 |
| 7 | г. Дальнереченск, ул. Графская, д.6 | да |  |  | 2019 |
| 8 | г. Дальнереченск, ул. Полевая, д. 1А | да |  |  | 2019 |
| 9 | г. Дальнереченск, ул. Олега Кошевого, д. 2 |  |  | да | 2019 |
| 10 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 1А | да |  |  | 2019 |
| 11 | г. Дальнереченск, ул. Владивостокская, д. 3 |  |  | да | 2019 |
| 12 | г. Дальнереченск, с. Лазо ул. Стрелковая, д. 7 | да |  |  | 2019 |
| 13 | г. Дальнереченск, с. Лазо ул. Стрелковая, д. 5 | да |  |  | 2019 |
| 14 | г. Дальнереченск, с. Лазо ул. Стрелковая, д. 11 | да |  |  | 2019 |
| 15 | г. Дальнереченск, с. Лазо ул. Стрелковая, д. 13 | да |  |  | 2019 |