Муниципальная программа
"Обеспечение доступным жильем и качественными

услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа "

на 2014-2017 годы

Паспорт
муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Дальнереченского городского

округа "на 2014-2017 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2017 годы (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
| Исполнители Отдельного мероприятия | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа. Товарищества собственников жилья, управляющие организации, собственники жилых помещений. |
| Структура муниципальной программы подпрограммы | 1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы; 2. Подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы; 3. Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»; 4. Подпрограмма «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»; 5. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |
| Отдельные мероприятия | 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 год" (ФЗ-185); 2. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ на 2014 год» 3. «Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа на 2014 год» 4. Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения благоустроенным жильем, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности; 2. Повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по нему; 2. Формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей; 3. Обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа; 4. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов; 5. Проведение качественного ремонта для создания безопасных благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Дальнереченского городского округа, кв. м; 2) обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади жилья на одного человека; 3) количество квартир, предоставленных молодым семьям, единиц; 4) площадь жилья, предоставленная молодым семьям, тыс. кв. м; 5) обеспеченность население, пользующееся источниками водоснабжения питьевой водой стандартного качества, тыс. рублей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в 2014 - 2017 годах в один этап |
| Объем средств бюджета Дальнереченского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств краевого бюджета Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ (в текущих ценах каждого года) | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 113559,77028 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 90623,87028 тыс. рублей; 2015 год – 7645,3 тыс. рублей; 2016 год – 7645,3 тыс. рублей; 2017 год - 7645,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение в 2017 году следующих показателей социально-экономической эффективности (по сравнению с 2011 годом): 1) обеспеченность населения жильем - 22,5 кв. м общей площади жилья на одного человека; 2) число молодых семей, получивших поддержку – 20 единиц; 3) доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, увеличится до 46,3% в 2017 году; 4) уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится до 56,0%; 5) доля многоквартирных домов в целом по Дальнереченскому городскому округу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива повысится до 23,0%; 6) степень реализованности задач муниципальной программы составит 100 %. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития в сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального комплекса и состояния жилищного фонда

Муниципальная программа развития жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда Дальнереченского городского округа  на 2014-2017 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050, Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года N 324-КЗ, Законом Приморского края от 22 декабря 2010 года N 721-КЗ "О стратегическом планировании социально-экономического развития Приморского края", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года N 88-па, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от  10.10.2013 г. № 1246.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления стимулирования массового строительства жилья на территории Дальнереченского городского округа  и развития жилищно-коммунального хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Обеспеченность населения Дальнереченского городского округа  жильем

Обеспеченность населения Дальнереченского городского округа  жильем стабильно улучшается (таблица 1)

Таблица 1

| Общая площадь жилых помещений приходящихся в среднем на одного жителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Площадь на конец года, кв. метров | 20,9 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,3 |

Жилищная проблема в Дальнереченском городском округе  является одной из наиболее актуальных социальных проблем и имеет две стороны:

недостаточные объемы жилищного строительства;

наличие большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда.

В Дальнереченском городском округе 130 многоквартирных дома, общая площадь многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа  составляет более 379,5 тыс. кв.м.

Более 70 %  жилищного фонда города - малоэтажная  застройка, ветхий жилищный фонд  составляет  14,9 тыс.кв. м. в общей площади жилищного фонда.

По состоянию на 01 июля 2013 года в Дальнереченском городском округе выбраны следующие способы управления многоквартирным домом:

- непосредственный способ управления  - 20 многоквартирных домов, что составляет 15,4 % от общего количества многоквартирных домов;

- товарищества собственников жилья (ТСЖ) –30 многоквартирных домов, 23,00%;

- управляющая компания – 80 многоквартирных домов, 61,5 % от общего количества многоквартирных домов.

С целью обеспечения формирования благоприятных условий для образования деятельности товариществ собственников жилья, администрацией Дальнереченского городского округа ежегодно принимается  постановление об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета субсидий на возмещение затрат ТСЖ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Дальнереченского  городского округа.

Для решения вопроса о ликвидации аварийных жилых домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в процессе эксплуатации, удовлетворения существующей потребности в переселении граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения, жилищный фонд необходимо увеличить на 4,95 тыс. кв. м.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является полномочием органов местного самоуправления.

Ежегодный капитальный ремонт 2,0-6,5% жилищного фонда позволяет заблаговременно предотвращать критический износ инженерных сооружений зданий и удерживать долю ветхого и аварийного жилищного фонда на существующем уровне. Объем капитального ремонта жилищного фонда в 2010-2012 гг. приведен в таблице 2.

Таблица 2

Капитальный ремонт жилищного фонда

|  | Общие затраты на капитальный ремонт, всего (млн. рублей; в действующих ценах) | Общая площадь капитально отремонтированных жилых домов, всего (тыс. кв. метров) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 45,7 | 60,2 |
| 2011 | 13,6 | 43,0 |
| 2012 | 19,8 | 35,1 |
| 2013 | 27,0 | 36,6 |

Жилищно-коммунальный комплекс Дальнереченского городского округа:

Жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа, представляет собой самостоятельные предприятия и организации по обеспечению стабильной работы систем жизнеобеспечения города.

В состав комплекса входят 8 предприятий и организаций различных форм собственности, оказывающих услуги по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, вывозу твердых бытовых отходов. Численность занятых в отрасли - около 0,6 тыс. человек. Работниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства эксплуатируются: 21 котельная, 37,7 тыс. км тепловых сетей, 46,8 км сетей водоснабжения, 42,2 км сетей водоотведения, обслуживается около 352,0 тыс. кв. м. жилищного фонда.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы, Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Исходя из этих документов цели развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа сводятся к обеспечению населения доступным благоустроенным жильем на среднероссийском уровне и повышению качества и доступности предоставляемых населению коммунальных услуг:

обеспечение населения благоустроенным жильем, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности;

повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для повышения доступности приобретения жилья гражданами на территории Дальнереченского городского округа.

2. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом в Дальнереченском городском округе;

3. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда;

4. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

5. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде пяти подпрограмм и трех отдельных мероприятий.

III. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы. К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

1) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Дальнереченского городского округа, кв. м;

2) обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади жилья на одного человека;

3) коэффициент доступности жилья, лет;

4) число молодых семей, получивших поддержку, единиц;

5) общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями - участниками программы, тыс. кв. м;

6) доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %.

7 доля площади жилых помещений многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общей площади жилых помещений многоквартирных домов, %;

8) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %;

9) уровень износа коммунальной инфраструктуры, %;

10) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %;

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.

IV. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной программы. Решение всего комплекса задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы, а также отдельные мероприятия, которые не могут быть включены в подпрограммы (далее - отдельные мероприятия):

1) в сфере стимулирования и развития жилищного строительства, а также создания условий для повышения доступности покупки жилья гражданами на территории Дальнереченского городского округа  предусматривается реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014 - 2017 годы.

2) в сфере повышения качества и доступности, предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом Дальнереченского городского округа, а именно, обеспечения населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами водоснабжения, водоотведения и водоочистки, предполагается реализация подпрограммы "Чистая вода Дальнереченского городского округа  " на 2014 - 2016 годы. Подпрограмма направлена на обеспечение населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами централизованного, повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения, модернизации и капитального ремонта объектов за счет привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;

3) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа  реализуется подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на территории Дальнереченского городского округа»;

4) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа реализуется подпрограмма  «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»;

5) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа  реализуется отдельное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа  " на 2014-2017 годы" (ФЗ-185).

6) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа реализуется отдельное мероприятие «Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае».

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, ожидаемых непосредственных результатов их реализации и последствий нереализации, показателей муниципальной программы) приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственными исполнителями муниципальной программы – отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, отделом спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа. Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществляется посредством:

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Дальнереченского городского округа;

Подробное описание механизмов реализации мероприятий каждой подпрограммы представлены в разделах подпрограммы и отдельных мероприятий.

«Механизм реализации подпрограммы» соответствующих подпрограмм:

"Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы Подпрограмма реализуется путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья эконом класса в соответствии с Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа формирует сводный список граждан, изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом N 342-ФЗ; Департамент молодежной политики Приморского края выдает свидетельства, администрация Дальнереченского городского округа предоставляет молодым семьям социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по нему в соответствии с Федеральным законом N 342-ФЗ;

"Чистая вода Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы реализуется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа.

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком.

Администрация Дальнереченского городского округа  обеспечивает организацию выполнения мероприятий подпрограммы, а также осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями города.

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» реализуется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании процедуры проведения отбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

«Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» подпрограмма реализуется за счет средств Фонда, краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа.

Реализация мероприятий Подпрограммы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах в муниципальную собственность;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» реализуется за счет средств местного бюджета и средств краевого бюджета в качестве софинансирования.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Подпрограмме.

Реализация подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации отдельных мероприятий:

Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы" (ФЗ-185) реализуется посредством предоставления средств фонда, средств бюджета Приморского края и средств местного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, который осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства РФ и законодательства о градостроительной деятельности.

«Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны на 2014 год» реализуется за счет средств краевого и местного бюджетов, в рамках отдельного мероприятия выделяется на многоквартирные дома бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа и требующих проведения капитального ремонта.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.

«Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа» реализуется за счет средств местного бюджета, согласно Порядка предоставления субсидий (приложение №6).

«Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» (приложение №7).

VI. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 113559,77028 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 90623,87028 тыс. рублей;

2015 год – 7645,3 тыс. рублей;

2016 год – 7645,3 тыс. рублей;

2017 год -  7645,3 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении N3 к муниципальной программе.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей, внебюджетных фондов, краевого  бюджета Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

VII. Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств обеспечивается за счет:

– прозрачности использования бюджетных средств;

– адресного предоставления социальных выплат;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после ее реализации.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, приведены в приложении N5 к настоящей муниципальной программе.

VII. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2014-2017 годах в один этап.

Подпрограмма 1.

«Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа

на 2014– 2017 годы»

Паспорт

муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа  на 2014 – 2017 годы»

| Наименование ведомства |  | Администрация Дальнереченского городского округа |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы» (далее – подпрограмма) |  |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Дальнереченского городского округа |  |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы, постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012г. №398 – па «Об утверждении муниципальной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы». |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Дальнереченского городского округа в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дальнереченского городского округа в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа |  |
| Цели и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанным нуждающимися в жилых помещениях; основными задачами подпрограммы являются: – предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по нему; – формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей |  |
| Характеристика подпрограммных мероприятий | Реализация комплекса мер, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования для молодых семей Дальнереченского городского округа; создание механизма целевой финансовой поддержки; повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов для молодых семей |  |
| Сроки реализации | 2014 – 2017 годы |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | В 2014 – 2017 года общий объем финансирования подпрограммы: из средств бюджета Дальнереченского городского округа составит: 3060,45 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1124,550 тыс. рублей; 2015 год – 645,30 тыс. рублей; 2016 год – 645,30 тыс. рублей; 2017 год - 645,30 тыс. рублей. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально – экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы будет создан механизм финансовой поддержки молодых семей, проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории Дальнереченского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит: – создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем 20 молодых семей, проживающих на территории Дальнереченского городского округа, признанных нуждающимися в жилых помещениях; – обеспечить жильем 20 молодых семей эконом класса; – привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; – закрепить молодых квалифицированных специалистов на территории Дальнереченского городского округа; - улучшить демографическую ситуацию в городе Дальнереченске. |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка и реализация муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  Дальнереченского городского округа  на 2014 – 2017 годы»   (далее – Подпрограмма) на территории Дальнереченского городского округа осуществляется в соответствии с государственной подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 -2017 годы,  постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. №398 – па «Об утверждении муниципальной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского  края» на 2013 – 2017 годы, федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы.

Подпрограмма предусматривает создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации и закрепления профессиональных кадров для новых видов экономической деятельности, которые будут развиваться на территории Дальнереченского городского округа.

В период с 2004 по 2008 годы администрация Дальнереченского городского округа участвовала в  краевой Программе  «Квартира молодой семье на период 2002 -2010годов»  по  приобретению квартир  на вторичном рынке жилья в г. Дальнереченске.

Всего с начала реализации программы для семей бюджетников  Дальнереченского городского округа было приобретено 34 квартиры на сумму 11 825 000 рублей.  Учитывая то, что во многих семьях  оба супруга  работают в бюджетных организациях,   54 бюджетника г. Дальнереченска   улучшили свои жилищные условия.  Большинство бюджетников работают в ОВД (20 человек) и в учреждениях здравоохранения (12 человек), 5 человек -  в  прокуратуре, остальные - в налоговой службе, судебных органах, образовательных учреждениях, пенсионном фонде, службе соцобеспечения и других бюджетных организациях.

В большинстве случаев молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Оказание финансовой поддержки молодым семьям на покупку жилья либо на уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Принятие подпрограммы позволит молодым семьям улучшить жилищные условия для наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Дальнереченске.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации  Дальнереченского городского округа.

Задачами подпрограммы являются:

– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья, а также основной суммы долга и уплату процентов по нему;

– формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

– повышение уровня обеспеченности жильем эконом класса  20 молодых семей, проживающих на территории  Дальнереченского городского округа и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации Дальнереченского городского округа;

– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства;

– закрепление молодых квалифицированных специалистов в городе Дальнереченске;

– улучшение демографической ситуации в городе   Дальнереченске.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация подпрограммы осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на формирование условий для поддержки молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Дальнереченского городского округа и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации  Дальнереченского городского округа, в решении жилищной проблемы.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2017 годы в один этап.

Планируется, что  за весь период реализации подпрограммы ее участниками станут 20   молодых семей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья эконом класса в соответствии с Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа  на 2014– 2017 годы» (приложение №2 к Подпрограмме).

В соответствии с приложением №21 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 – 2017 годы определен Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья эконом класса при рождении (усыновлении) одного ребенка.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В случае признания Дальнереченского городского округа  получателем субсидий из краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»  на 2013 – 2017 годы, общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета  Дальнереченского городского округа составляет 3060,45 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1124,550 тыс. руб.

2015 год – 645,30 тыс. руб.

2016 год – 645,30 тыс. руб.

2017 год – 645,30 тыс. руб.

Указанные средства предусматриваются как источник софинансирования подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Администрации Приморского края доводится Дальнереченскому городскому округу ежегодно уведомлением Департаментом по делам молодежи Приморского края.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом

ее исполнения

Разработчиком и координатором подпрограммы является администрация Дальнереченского городского округа в лице: отдела  спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа, отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

Исполнителем подпрограммы является администрация  Дальнереченского городского округа  в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа».

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Дальнереченского городского округа, в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Финансовое управление  администрации Дальнереченского городского округа осуществляет расчеты по оценке доходов, позволяющих получить кредит либо иных денежных средств, для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет расчет социальной выплаты для предоставления социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа в срок до 01 сентября года, предшествующего планируемому году   предоставления социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья эконом класса формирует список  участников подпрограммы и направляет его в Департамент по делам молодежи Приморского края.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет контроль за соответствием данных, содержащихся в заявке на перечисление бюджетных средств, полученной из Банка, данным, содержащимся в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство).

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»  осуществляет контроль за надлежащим оформлением платежных документов и своевременным перечислением социальных выплат.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств из бюджетов Приморского края и Дальнереченского городского округа обеспечивается за счет:

– прозрачности использования бюджетных средств;

– адресного предоставления социальных выплат;

– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения (строительства) жилья эконом класса.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

– улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 20 молодых семей  Дальнереченского городского округа;

– показатель доли молодых семей, улучшивших жилищные условия.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014 – 2017 годах:

– обеспечить жильем  20 молодых семей Дальнереченского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2014 году – 2 молодых семьи; в 2015 году – 6, в 2016 году - 6, в 2017 году -6 молодых семей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после ее реализации.

Приложение №1

к муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Ответственные структурные подразделения | Сроки исполнения | Финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Организация информированности населения через СМИ и Интернет-сайт Дальнереченского городского округа о принятии подпрограммы и ее условиях. | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | В период реализации подпрограммы | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 2. | Проведение разъяснительной работы среди молодых семей, проживающих на территории Дальнереченского городского округа и желающих улучшить жилищные условия за счет участия в подпрограмме | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | В период реализации подпрограммы | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 3. | Признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа | В период реализации подпрограммы | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 4. | Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит. | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | в период реализации подпрограммы | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 5. | Формирование и предоставление списков молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, проживающих и зарегистрированных на территории Дальнереченского городского округа на участие в подпрограмме в Департамент по делам молодежи Приморского края | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа | ежегодно до 1 сентября текущего года | финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 6. | Доведение до сведения молодых семей-участников подпрограммы, решения Департамента по делам молодежи Приморского края о включении в список молодых семей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |  | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 7. | Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |  | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 8. | Предоставление молодой семьей свидетельства в банк и открытие банковского счета | Молодая семья |  | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 9. | Финансирование администрацией Дальнереченского городского округа социальных выплат молодым семьям | Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа |  | Не более объема финансирования, предусмотренного подпрограммой |
| 10. | Перечисление социальных выплат на банковские счета молодых семей | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа |  | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 11. | Перечисление банком социальных выплат | Банк, победивший в аукционе по отбору банков для участия в реализации подпрограммы |  | Не более социальных выплат, предоставленных семье |
| 12. | Исключение молодой семьи-участницы подпрограммы из списков участников подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |  | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |
| 13. | Освещение в СМИ и на сайте администрации Дальнереченского городского округа хода реализации подпрограммы | Отдел спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа | В период реализации подпрограммы | Финансирование на проведение данных мероприятий не требуется |

Приложение №2

к муниципальной

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы»

Порядок

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса (далее соответственно – социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли – продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли – продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья) (далее – договор на жилое помещение).

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно – строительного, жилищного накопительного кооператива (далее  –  кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли – продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее  –  погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

3. Право молодой семьи – участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – Свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Выдача Свидетельства осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа  на основании решения о включении молодой семьи в список участников подпрограммы в соответствии с выпиской из утвержденного Департаментом списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. Департаментом по делам молодежи Приморского края бланки Свидетельств передаются в администрацию Дальнереченского городского округа в соответствии с количеством молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

4. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, проживающая и зарегистрированная на территории Дальнереченского  городского округа и соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Департаментом решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

5. Для участия в подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005г., а также молодые семьи, признанные отделом жилищно-коммунального хозяйства по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Решение о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении принимает жилищная комиссия администрации Дальнереченского городского округа   в течение  30 рабочих дней со дня предоставления документов, в  соответствии с Законом Приморского края от 11.11.2005г. № 297-КЗ  «О порядке ведения органами местного самоуправления городских (сельских) поселений и городских округов Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения в виде выписки из протокола заседания жилищной комиссии заверенной подписью секретаря жилищной комиссии.

6. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме является добровольным.

7. Социальная выплата предоставляется в размере:

– 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы для молодых семей, не имеющих детей (за счет средств бюджетов всех уровней;

– 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 и более детей.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается  и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

8. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

9. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья  по Дальнереченскому городскому округу. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Дальнереченскому городскому округу для расчета размера социальной выплаты устанавливается постановлением администрации Дальнереченского городского округа, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Приморскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

10. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) – по 18 кв. метров на 1 человека.

11. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Дальнереченскому городскому округу, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 настоящего Порядка;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

12. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

13. Для признания молодой семьи участниками подпрограммы молодая семья представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа в соответствии с подпунктами «а» – «д» пункта 2 настоящего Порядка  следующие документы:

а) заявление по форме №1 к настоящему Порядку в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи  имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, предусмотренные в Порядке признания молодой семьи имеющей достаточные доходы.

Очередность включения молодых семей в Список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2017 годы в соответствующем году  определяется по дате подачи заявления с полным комплектом необходимых документов. При подаче заявлений несколькими гражданами одновременно (в один день)  их очередность определяется по времени подачи заявления.

В первую очередь в Список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013-2017 годы включаются молодые семьи – участники подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005г.

14. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, заключенным в период с 01.01.2006г. по 31.12.2010г. включительно, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, молодая семья подает в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации Дальнереченского городского округа следующие документы:

а) заявление по форме №1 к настоящему Порядку в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) копия свидетельства о регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с  01 января 2006г. по 31 декабря 2010г. включительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка  кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

15. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 13 либо 14 настоящего Порядка, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии нотариально оформленной доверенности.

16.Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 13 либо 14 настоящего Порядка и в течение двух  дней передает в финансовое управление  администрации   Дальнереченского городского округа документы, указанные в подпункте «д» пункта 13 настоящего Порядка для осуществления в течении четырёх дней расчетов по достаточности доходов молодой семьи (молодых семей) в соответствии с приложением №3 подпрограммы.

17. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа после получения от финансового управления администрации Дальнереченского городского округа решения (решений) о признании (непризнании) молодой семьи (молодых семей) имеющей достаточные доходы  в течении четырех дней принимает решение виде постановления администрации Дальнереченского городского округа  о признании либо отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа в пятидневный срок.

18. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 13 либо 14 настоящего Порядка;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Порядка, выявленных при сличении копий документов с их оригиналами;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы муниципальной поддержки за счет средств федерального бюджета.

19. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка.

20.Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа  в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, предоставляет в Департамент по делам молодежи Приморского края на утверждение сформированный по форме №2 к настоящему Порядку список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

21. Изменения в утвержденные списки молодых семей – участников подпрограммы вносятся департаментом по делам молодежи Приморского края.

22. Основанием для внесения изменений в утвержденные списки молодых семей – участников подпрограммы является:

– непредставление молодыми семьями – участниками подпрограммы документов, предусмотренных пунктами 13 и 14 настоящего Порядка для получения Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в срок, установленный пунктом №27 настоящего Порядка.

– отказ в течение срока действия свидетельства от получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья эконом класса;

– отсутствие у молодой семьи возможности воспользоваться социальной выплатой на приобретение (строительство) жилья эконом класса по иным причинам.

23. При наличии оснований, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня выявления соответствующих оснований направляет в Департамент по делам молодежи Приморского края письменное уведомление о необходимости внесения изменений в списки молодых семей – участников подпрограммы с приложением следующих документов:

– копии решений о необходимости внесения изменений в списки молодых семей – участников подпрограммы по каждой молодой семье с обоснованием причин внесения соответствующих изменений;

– списка молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья  эконом класса в текущем году (с учетом внесенных в него изменений).

24.Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа после доведения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из краевого бюджета   бюджету Дальнереченского городского округа (далее – городской округ), и выписки из утвержденного списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, доводит до сведения молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Департамента по делам молодежи Приморского края по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

25.Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из краевого бюджета,   предназначенных для предоставления социальных выплат письменно оповещает молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения Свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому Свидетельству.

26. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета,   предназначенных для предоставления социальных выплат, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского  округа производит оформление Свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных выплат, утвержденным Департаментом по делам молодежи Приморского края.

27. Для получения Свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения Свидетельства направляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации  Дальнереченского городского округа заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» – «д» пункта 2 к Порядку – документы, предусмотренные подпунктами «б» – «д» пункта 13 к Порядку;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 к   Порядку – документы, предусмотренные подпунктами «б» – «д» и «ж» пункта 14 к Порядку.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче Свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения Свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 33 настоящего Порядка.

28. При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного Свидетельства, молодая семья представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча Свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить Свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам подпрограммы (далее – Банк), в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского  округа выдает новое Свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном Свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

29. Социальная выплата предоставляется владельцу Свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в Банке, на основании заявки Банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец Свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает Свидетельство в Банк.

Свидетельство, представленное в Банк по истечении 2 – месячного срока с даты его выдачи, Банком не принимается. По истечении этого срока владелец Свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 32 настоящего Порядка, в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа, с заявлением о замене Свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца Свидетельства, а также своевременность представления Свидетельства в Банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, Банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает Свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

30. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений Банка и владельца Свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее – Распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. Расходы по обслуживанию банковского счета несет Распорядитель счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет Распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) Банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в Банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

31. Банк представляет ежемесячно, до 10 – го числа, в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского информацию по состоянию на 1 – е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами Свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

32. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории    Дальнереченского городского округа.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной решением Думы   Дальнереченского городского округа от  21.12.2005г.  № 654 в размере 10 кв.м в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

33. Для оплаты приобретаемого жилого помещения Распорядитель счета представляет в Банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

34. В случае приобретения жилого помещения эконом-класса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участников подпрограммы, Распорядитель счета представляет в Банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей – участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья.

35. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в Банк:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа);

в) в случае приобретения жилого помещения  –  договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома  –  договор строительного подряда;

36. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета представляет в Банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006г. по 31 декабря 2010г. включительно;

в) свидетельство о регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее – документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

37. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.

38. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа по форме №3 к настоящему Порядку нотариально заверенное обязательство по переоформлению приобретенного с помощью социальной выплаты жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

39. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи – члена кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель счета должен представить в Банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;

г) копию свидетельства о муниципальной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

40. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 33 – 36 и 39 настоящего Порядка, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения Банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011г., либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса, Распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые Банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011г., хранятся в Банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются Распорядителю счета.

41. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011г., направляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа заявку по форме №4 к Порядку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов или уплаты оставшейся части паевого взноса.

42. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации  Дальнереченского городского округа в течение 1 рабочего дня с даты получения от Банка заявки на перечисление бюджетных средств проверяет ее на соответствие данным о выданных Свидетельствах.    При их соответствии, готовит постановление администрации Дальнереченского городского округа  о выделении денежных средств молодым семьям – участникам подпрограммы.

43.  Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа в течение 5-ти рабочих дней   осуществляет финансирование.

44.  Муниципальное казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»  в течение 4-х рабочих дней осуществляет перечисление средств на банковский счет участника подпрограммы.

45. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого Распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета    Дальнереченского городского для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

46. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета Банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011г., но оплата не произведена;

б) в Банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для муниципальной регистрации прав с указанием срока оформления  регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для  регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в Банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие Банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 33 настоящего Порядка.

47. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения Банком распоряжения Распорядителя счета о перечислении Банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

Перечисление указанных средств является основанием для исключения отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа молодой семьи – участницы подпрограммы из списков участников подпрограммы.

48. Свидетельства, находящиеся в Банке, погашаются Банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в Банк в порядке и сроки, которые установлены настоящим Порядком, считаются недействительными.

49. В случае если владелец Свидетельства по какой – либо причине не смог в установленный срок действия Свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации  Дальнереченского городского округа, выдавшего Свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основания.

Приложение №3

к муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы»

ПОРЯДОК

признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

1. Настоящий Порядок определяет условия признания молодой семьи, претендующей на участие в муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы», имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты (далее – молодая семья, имеющая достаточные доходы) на приобретение (строительство) жилья эконом-класса.

2. Для целей настоящего Порядка под достаточными доходами понимаются доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы (далее  –  достаточные доходы).

3. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется финансовым управлением администрации Дальнереченского городского округа    в соответствии с методикой оценки доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома согласно приложению к настоящему Порядку при соблюдении следующих условий:

– возможность получения одним из членов молодой семьи жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение (строительство) жилья эконом класса в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья эконом класса в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы;

– наличие у одного из членов молодой семьи банковских вкладов в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья эконом класса в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы;

– наличие права на получение материнского (семейного) капитала в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья эконом класса в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы.

4. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа следующие документы:

- заявление о признании семьи, семьей имеющей достаточные доходы по форме №1 к настоящему Порядку;

– информационное письмо банка и (или) иной организации, предоставляющей кредиты и (или) займы (в том числе ипотечные жилищные кредиты), о возможности получения молодой семьей кредита и (или) займа (в том числе ипотечного) на приобретение (строительство) жилья эконом- класса с указанием размера кредита и (или) займа по форме №2 к настоящему Порядку;

– документ, подтверждающий наличие у молодой семьи банковских вкладов, с указанием размера вкладов;

– государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа   в течение 2 – х рабочих дней передает документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в   финансовое управление  администрации Дальнереченского городского округа для осуществления расчетов по достаточности доходов молодой семьи.

6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка предоставляются в виде оригиналов либо нотариально заверенных копий.

7. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии нотариально оформленной доверенности.

8. Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа    в 4-х   дневный срок осуществляет расчеты по достаточности доходов молодой семьи в соответствии с методикой, принимает решение о признании (непризнании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, и готовит постановление  администрации Дальнереченского городского округа о признании (непризнании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее -  Постановление).

Решение о признании (непризнании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы, оформляется в виде заключения по форме №3 к настоящему Порядку, и Постановления администрации Дальнереченского городского округа, (в двух экземплярах), направляются в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

9. После получения Постановления администрации  и заключения о признании (непризнании) молодой семьи,    имеющей доходы, если объем средств кредита и (или) займа, и (или) размер банковского вклада, и (или) размер материнского (семейного) капитала больше или равен расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы, либо об отказе в признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы (с указанием причин отказа), если объем средств кредита и (или) займа, и (или) размер банковского вклада, и (или) размер материнского (семейного) капитала меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты в рамках подпрограммы  - отдел жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа проверяет наличие всех документов, необходимых для признания молодой семьи участником подпрограммы.

10. В случае непризнании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, члены молодой семьи вправе повторно подать документы в соответствии с настоящим Порядком при изменении обстоятельств, подтверждающих наличие у молодой семьи достаточных доходов и (или) иных денежных средств в целях участия в подпрограмме.

Приложение

к Порядку признания молодой

семьи, имеющей достаточные

доходы, позволяющие получить

кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,

превышающей размер

предоставляемой социальной

выплаты

Методика

оценки доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального

жилого дома

Оценка доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома), а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим кредитам и займам, осуществляется поэтапно, в соответствии с предполагаемым назначением социальной выплаты,   в следующем порядке:

1 – й этап – определение расчетной (средней) стоимости жилья;

2 – й этап – определение размера социальной выплаты;

3 – й этап – определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;

4 – й этап – сравнение максимально возможной суммы кредита (займа), который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;

5 – й этап – сравнение оставшейся части расчетной (средней) стоимости с суммой сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимостью жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи.

Первый этап.

Определение расчетной (средней) стоимости жилья (СтЖ) осуществляется в соответствии с условиями муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа   на 2014 – 2017 годы» по формуле:

СтЖ = Н х РЖ, где:

СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н – норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Дальнереченскому городскому округу, устанавливаемый ежеквартально постановлением администрации Дальнереченского городского округа, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Приморскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Применяется норматив стоимости 1 кв. м общей площади, действующий на момент осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями указанной программы: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 кв.м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), – по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Второй этап.

Определение размера социальной выплаты (СВ) осуществляется в соответствии с условиями муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа   на 2014 – 2017 годы»:

для молодых семей, не имеющих детей, – 30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой на первом этапе (СВ = СтЖ х 30%);

для молодых семей, имеющих одного и более детей, – 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой на первом этапе (СВ = СтЖ х 35%).

Третий этап.

Определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер субсидии на приобретение жилья (ЧСтЖ), осуществляется путем вычитания из размера расчетной (средней) стоимости жилья размера социальной выплаты:

ЧСтЖ = СтЖ – СВ.

Четвертый этап.

Сравнение максимально возможной суммы кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них (МСк), и части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (ЧСтЖ), осуществляется путем вычитания из максимально возможной суммы кредита (займа), указанного в документе, выданном банком или иной организацией, уставом которой предусмотрено предоставление  кредитов (займов), в части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты:

МСк – ЧСтЖ.

Если МСк больше либо равна ЧСтЖ, то молодая семья признается имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты уже на данном этапе. При этом осуществление дальнейшей оценки доходов молодой семьи не производится.

Если МСк меньше ЧСтЖ, то оценка доходов и иных денежных средств должна осуществляться на следующем этапе, исходя из части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер максимально возможной суммы кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них (далее – оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости).

Пятый этап.

Сравнение осуществляется путем вычитания из оставшейся части расчетной (средней) стоимости суммы сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи.

При этом документ о рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи, должен соответствовать условиям, установленным Порядком.

Если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости меньше либо равна сумме сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи, то молодая семья признается имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости больше суммы сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи, то молодая семья не может быть признана имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по полученным молодой семьей ипотечным жилищным кредитам, займам, а также платежа в счет оплаты паевого взноса - расчет оценки доходов и иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений - не производится, в связи с тем, что платежеспособность проверяется Банком или иной организацией на момент заключения договора ипотечного жилищного кредитования.

Форма 1

к Порядку предоставления

молодым семьям социальных выплат

Главе администрации   Дальнереченского

городского округа ___________________

проживающего (ей) по адресу:

г.Дальнереченск, ул.__________________

___________________________________

тел.:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы» молодую семью в составе:

супруг ___________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный __________________________

_________________________________________________ «__» ______________20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

супруга __________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный __________________________

__________________________________________________ «__» ____________ 20__ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

дети: ____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

_________________________________________________________________________

(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный __________________________

____________________________________________________ «__» __________20___ г.,

проживает по адресу: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________;

С  условиями  участия в муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ________________________________________ _____________ __________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

2) ________________________________________ _____________ _________

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление  и  прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

«__» ____________ 20__ г.

_____________________________________ _______________ ________________________

(должность лица, принявшего заявление)     (подпись, дата)       (расшифровка подписи)

В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г.-152 «О персональных данных»

Я,____________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Даю согласие на обработку  моих персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество;

- Номер основного документа, удостоверяющего личность;

- Сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- Адрес;

- Номер телефона.

Дополнительные сведения:

Адрес оператора персональных данных: г. Дальнереченск, ул. Победы, д-13;

Цель обработки персональных данных:  исполнение по вопросу заявления;

Действия с персональными данными: хранение, уничтожение;

Срок прекращения обработки персональных данных: 5 лет со дня подачи заявления;

Место хранения: отдел, исполнитель по вопросу заявления;

Заявитель вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных.

«___»______________20___г.					                                          _______________

(подпись)

Форма 2

к Порядку предоставления молодым

семьям социальных выплат

СПИСОК

участников на получение социальных выплат в рамках реализации муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы»

| № п/п | Данные о членах молодой семьи |  |  |  |  |  | Расчетная стоимость жилья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО членов семьи | родственные отношения | паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет |  | число, месяц, год рождения | серия, номер свидетельства о браке |  | стоимость 1 кв. метра в муниципальном образовании, рублей | размер общей площади жилого помещения, кв.м | всего (гр.8Х гр.9) | ИТОГО размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рублей |
|  |  |  | серия, номер | кем, когда выдан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |

___________________________________        ______________   ___________________

(должность лица, сформировавшего список)          (подпись, дата)       (расшифровка подписи)

Форма 3

к Порядку предоставления молодым

семьям социальных выплат

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я (Мы) нижеподписавшийся (нижеподписавшиеся),_____________________________

_________________________________________________________________________,

( Ф.И.О. год рождения гражданина – участника подпрограммы)

паспорт_____________________, выданный____________________________________

ИНН______________________, зарегистрирован (зарегистрированы) по адресу:

_________________________________________________________________________

обязуюсь  (обязуемся)  в связи с использованием средств социальной выплаты в

размере _______(рублей), предоставленной в соответствии с муниципальной  подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы» на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или уплату основного долга или процентов по ипотечному кредиту (займу) переоформить приобретенное жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве №__ от (дата), а именно:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

и предоставить подтверждающие документы (свидетельство о регистрации права собственности, договор) в жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения по адресу:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

«_________» _____________20___г.

Обязательство участника подпрограммы заверяется нотариально.

Форма 4

к Порядку предоставления молодым

семьям социальных выплат

ЗАЯВКА

на перечисление бюджетных средств на приобретение жилья, строительство индивидуального жилого дома (в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома), а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим кредитам и займам в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы» на банковский счет владельца Свидетельства

Банк______________________________________________________ уведомляет

отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, что участник муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы»

_________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в ___________________

__________________________________________________________________________

(наименование банка (филиала)

№ счета___________________________________________________________________

и предоставил в банк Свидетельство от ______________ №_______________________

Сумму предоставленной социальной выплаты в размере____________________

_________________________________________________________________________

необходимо перечислить на счет владельца свидетельства по следующим реквизитам:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.

Управляющий банка (филиала)________________     _____________________

(подпись, дата)        (расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2

к Порядку о признании                                     молодой семьи имеющей

достаточные доходы

Реквизиты Банка

Справка

Дана ____________________________________________________________________,

( Ф.И.О.)

для предоставления в администрацию Дальнереченского городского округа.

«___» _______ 20__г. Банком          _________________________________________,

(наименование)

на основании документов, подтверждающих платежеспособность принято

_________________________________________________________________________,

( Ф.И.О.)

положительное решение о предоставлении «Ипотечного кредита» в сумме___________________рублей (_____________________________________)

рублей, для приобретения жилого помещения либо строительства жилого дома на территории Дальнереченского городского округа.

Справка дана для участия в муниципальной  подпрограмме «Обеспечение  жильем молодых семей Дальнереченского городского округа   на 2014 – 2017 годы».

Подпись руководителя ___________________________________________________

(должность)       (подпись)       (расшифровка подписи)

Форма 3

к Порядку о признании                                 молодой семьи имеющей

достаточные доходы

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О. руководителя финансового управления администрации

Дальнереченского городского округа

«______» _________________ 20 ___ г.

(дата)

Заключение

о признании (непризнании) молодой семьи, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома), а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим кредитам и займам

Молодая семья ______________________________________________________

подала «____» ___________ 20___г. заявление о включении ее в состав участников муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа   на 2014 – 2017 годы».

К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

Состав молодой семьи _____ человек, в том числе:

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруги, дети)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

В соответствии с Методикой оценки доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,  произведена оценка доходов и (или) иных денежных средств  для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:

Расчетная (средняя) стоимость жилья

| Состав семьи, (чел.) | Размер общей площади для расчета размера социальной выплаты, (кв.м.) |  | Норматив стоимости 1 кв.м. общей площади (рублей за 1 кв.м.) | Расчетная (средняя) стоимость жилья (руб.) гр.2 х гр.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |

Размер социальной выплаты

| Расчетная (средняя) стоимость жилья, (руб.) | Размер социальной выплаты в процентах от расчетной (средней) стоимости жилья (30% или 35%) |  | Размер социальной выплаты (руб.) гр.1 х гр. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |

Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающий размер

социальной выплаты

| Расчетная (средняя) стоимость жилья (руб.) |  | Размер социальной выплаты (руб.) |  | Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (руб.) гр.1 – гр.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |

Сравнение максимально возможной суммы кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты

| Максимально возможная сумма кредита (займа), указанная в справке банка или иной организации (руб.) | Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (руб.) |  | Результат сравнения: гр.1 – гр.2 (руб.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |

*со знаком «+» указывается результат, если показатель гр.1 больше либо равен показателю гр.2; со знаком « – » указывается результат, если показатель гр.1 меньше показателя гр.2.

Сравнение оставшейся части расчетной (средней) стоимости жилья с суммой сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимостью жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи

| Оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (гр.3 предыдущей таблицы), (руб.) | Сумма сбережений и (или) рыночная стоимость жилого помещения (руб.) | Результат сравнения: гр.1 – гр.2 (руб.)* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |

*со знаком «+» указывается результат, если показатель гр.1 меньше либо равен показателю гр.2; со знаком « – » указывается результат, если показатель гр.1 больше показателя гр.2.

На основании произведенной оценки доходов и иных денежных средств

молодая семья __________________________________ признана (не признана)

(ненужное зачеркнуть)

молодой семьей, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

_______________________________    _________________             _________________

(должность лица осуществившего расчет)      (подпись)            (расшифровка подписи)

«____» ______________20___г.

Форма №1

к Порядку о признании семьи-участницы

имеющей достаточные доходы

Главе администрации Дальнереченского

городского округа  ___________________

____________________________________

проживающего (ей) по адресу

г. Дальнереченск, ул. ________________

____________________________________

паспорт серия _____ номер____________

выдан ______________________________

тел: ________________________________

Заявление

Прошу признать мою молодую семью семьей, имеющей достаточные доходы для участия в муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа  на 2014 – 2017 годы».

_______________                                  __________________           _________________

(дата)                                                                                                (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г.-152 «О персональных данных»

Я,____________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Даю согласие на обработку  моих персональных данных:

- Фамилия, имя, отчество;

- Номер основного документа, удостоверяющего личность;

- Сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

- Адрес;

- Номер телефона.

Дополнительные сведения:

Адрес оператора персональных данных: г. Дальнереченск, ул. Победы, д-13;

Цель обработки персональных данных:  исполнение по вопросу заявления;

Действия с персональными данными: хранение, уничтожение;

Срок прекращения обработки персональных данных: 5 лет со дня подачи заявления;

Место хранения: отдел, исполнитель по вопросу заявления;

Заявитель вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных.

«___»______________20___г.					             _______________

(подпись)

Подпрограмма 2

«Чистая  вода Дальнереченского городского округа  на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Чистая вода Дальнереченского городского округа  на 2014-2017 годы»

| Наименование ведомства (разработчика подпрограммы) | Администрация Дальнереченского городского округа, отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы». |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., санитарные правила «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12 ноября 2002 года. |
| Цель и задачи подпрограммы | - Обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа; - осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов; - охрана и восстановление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - улучшение качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - организация гидрогеологической и санитарно-гигиенической оценки источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Исполнители подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 2950,5 тыс. рублей за счет средств городского бюджета: 2014 год – 2950,5 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей. Источник финансирования подпрограммы – бюджет Дальнереченского городского округа. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | Предусмотренные мероприятия позволят к 2018 году: -обеспечить население, пользующееся источниками водоснабжения питьевой водой стандартного качества; -повысить уровень экологической безопасности источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, что создаст предпосылки для снижения негативного влияния водного фактора на здоровье населения; улучшить архитектурно-эстетический облик источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - снижение потребления воды абонентами за счет качества предоставляемой услуги на 46,3% |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Учёными давно установлена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения около 90% болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды, а также использование неподготовленной воды в бытовых целях (душ, ванна, бассейн, мытье посуды, стирка белья и т.д.). В настоящее время вопросы качества питьевой воды не утратили своей актуальности.

Качественная питьевая вода – это вода не содержащая примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета и безопасна при длительном ее употреблении.

Источники централизованного водоснабжения (скважины, водозаборные колонки, водопроводные сети).

Источники нецентрализованного водоснабжения (трубчатые колодцы, шахтные колодцы).

В основном эти источники не обустроены или обустроены примитивным способом. Кроме того, не ведется постоянный лабораторный контроль за качеством воды нецентрализованных источников водоснабжения. Неконтролируемое потребление воды из таких источников может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Таким образом, питьевая вода должна быть не только чиста на бактериологическом уровне, и не иметь вредных для человека веществ, но и содержать полезные минералы (из воды они лучше усваиваются организмом, чем из пищи).

- Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения качественной питьевой водой из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа. В соответствии с установленной целью определены следующие задачи:

- Осуществление полномочий администрацией Дальнереченского городского округа в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов.

- Охрана и восстановление источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Обустройство источников и нецентрализованного водоснабжения.

- Улучшение качества воды источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Организация гидрогеологической и санитарно-гигиенической оценки источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников.

Средством достижения поставленной цели является осуществление мероприятий по обследованию  централизованных и нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения находящихся на территории Дальнереченского городского округа, обустройство источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, очистка территорий, прилегающих к обустроенным источникам централизованного  и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в радиусе не менее 50 метров от источника, получение заключений органов санитарно-эпидемиологического надзора по обустроенным источникам централизованного водоснабжения.

- Результаты и эффективность реализации подпрограммы

Своевременное финансирование подпрограммы по улучшению качества централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы и полная реализация предусмотренных ею мероприятий позволят к 2018 году повысить качество воды в источниках  водоснабжения, что позитивно повлияет на здоровье граждан проживающих на территории Дальнереченского городского округа.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Предполагаемыми источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются бюджет Дальнереченского городского округа:

Общий объем финансирования подпрограммы составит  2950,5  тыс. руб.

5. Участники подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Дальнереченского городского округа города.

Разработчик подпрограммы –  отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

Исполнители подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе.

6. Механизм реализации подпрограммы

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком. Основные мероприятия представлены в Приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Администрация Дальнереченского городского округа  обеспечивает организацию выполнения мероприятий подпрограммы, а также осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями города.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Поэтапное и целенаправленное выполнение всех мероприятий, заложенных в подпрограмму, позволит обеспечить население, пользующееся источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения питьевой водой стандартного качества, увеличить долю чистых подземных вод в питьевом водоснабжении населения, повысить уровень экологической безопасности источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, что создаст предпосылки для снижения негативного влияния водного фактора на здоровье населения, улучшить архитектурно-эстетический облик источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, сохранить природные объекты города.

Приложение №1

К подпрограмме

«Чистая вода Дальнереченского

городского округа на 2014-2017 годы»»

8. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, тыс. рублей |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 1. Модернизация объектов водоснабжения военного городка Графское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена глубинных насосов ЭЦВ 6 -6,5-140- 4 шт. в/г Графское | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция распределительной сети водоснабжения в/г Графское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 2. Модернизация сетей водоснабжения с. Лазо и с. Грушевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена трубопровода холодного водоснабжения в с. Лазо по ул. Ленина | 421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения по ул. С. Лазо в с. Лазо | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 2.3 | Улучшение качества водоснабжения с. Лазо и с. Грушевое | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Дальнереченского городского округа до 2025г. | 1350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 2950,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 3.

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы»

| Наименование ведомства (разработчика Подпрограммы | Администрация Дальнереченского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки подпрограммы |  | Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения судов |
| Регистрационный номер и дата внесения подпрограммы в Реестр в отделе экономики и прогнозирования |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы |  | Цели: - ремонт муниципальных квартир; - ремонт неблагоустроенного жилищного фонда; - сохранность муниципального жилищного фонда; - создание благоприятных и безопасных для жизни и здоровья условий проживания граждан на территории Дальнереченского городского округа; - снижение износа с целью преждевременного их разрушения и продление срока службы зданий; Задачи: - выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2014 -2017 годы |
| Исполнители подпрограммы |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | Общая стоимость выполнения подпрограммы составляет 30953,28578 тыс. руб.: - 2014 год – 15953,28578 тыс. руб.; - 2015 год – 5000,00 тыс. руб.; - 2016 год – 5000,00 тыс. руб.; - 2017 год – 5000,00 тыс. руб. |

| Ожидаемые конечные результаты выполнения подпрограммы | Успешная реализация подпрограммы позволит: - улучшить состояние здоровья и жилищные условия проживания жителям и обеспечит их благоустроенным помещением; - сохранить муниципальный жилищный фонд и продлить срок эксплуатации |
| --- | --- |
| Управление Подпрограммой | Функцию управления подпрограммой и контроля за ходом её реализации осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |

Общие положения

Одной из главных проблем жилищного фонда - это его старение. В результате длительной эксплуатации жилищного фонда происходит физический износ. Жилищный фонд, требующий ремонта, ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, понижает его инвестиционную привлекательность.

В соответствии с Федеральным законом: N 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и решений судов целью устранения физического износа (разрушения), поддержания и восстановления эксплуатационных показателей, и работоспособности общего имущества здания, повышения уровня благоустройства в них, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа разработаны локальные сметные расчеты на капитальный ремонт муниципального жилья, для включения данных затрат в муниципальную подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы».

Реализация данной программы позволит решить проблемы обеспечения граждан комфортным благоустроенным жильем.

Цели и задачи подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дальнереченского городского округа путем капитального ремонта муниципальных квартир и неблагоустроенного муниципального фонда. А для этого необходимо:

- сохранить муниципальный жилищный фонд;

- создать благоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия проживания граждан;

- ликвидировать физический износ жилых домов с целью преждевременного их разрушения и продления срока службы.

- выполнить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отдельных конструктивных элементов многоквартирного жилого дома и инженерно-технического оборудования.

Сроки реализации подпрограммы

Настоящая Подпрограмма рассчитана на период 2014-2017 годы.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течении всего периода действия Подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы

Для реализации поставленных целей администрация Дальнереченского городского округа:

- выделяет ассигнования из городского бюджета с целью выполнения капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- проводит процедуру выбора исполнителя муниципальных контрактов согласно поданной заявке на проведение отбора исполнителя данных контрактов и проектно-сметной документации;

- заключает муниципальные контракты с подрядными организациями;

- оплачивает муниципальный контракт на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании процедуры проведения отбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Перечень муниципального жилищного фонда включенного

в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», тыс. руб.

| Наименование объекта | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципального жилищного фонда | 1747,00 | 452,82101 | 450,00 | 500,00 |
| Ремонт благоустроенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда и кредиторская задолженность 2013 года. | 14204,7006 | 4395,00 | 4550,00 | 4500,00 |
| Кредиторская задолженность 2014 года (ФПК «Фонд капитального ремонта МКД ПК» | 0,0 | 47,17899 | 0,0 | 0,0 |
| Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (жилых домов) | 1,58518 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительный контроль за выполнением капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 0,0 | 95,00 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: 30953,2858 | 15953,28578 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

Планируемые показатели эффективности выполнения подпрограммы

Эффективность Подпрограммы определяется следующими показателями:

- Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа;

- Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов;

Успешная реализация подпрограммы позволит:

- улучшить состояние здоровья и жилищные условия проживания жителям и обеспечит их благоустроенным помещением;

- сохранить муниципальный жилищный фонд и продлить срок эксплуатации

- увеличить объем проведенного ремонта муниципального жилищного фонда.

Управление подпрограммой, контроль за ее реализацией

Функцию управления подпрограммой и контроля за ходом её реализации осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа информацию о проведенных ремонтах по решениям суда своевременно представлять в службу судебных приставов.

ПОДПРОГРАММА 4

«Переселение граждан Дальнереченского городского

округа из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация Дальнереченского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда на 2014 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» (далее – Подпрограмма) |  |
| Основание разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  |
| Заказчик (главный координатор Подпрограммы) | Администрации Дальнереченского городского округа |  |
| Ответственные разработчики Подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа |  |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы: Обеспечить благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; Задачи Подпрограммы: развитие малоэтажного строительства; предоставить благоустроенные жилые помещения гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; |  |
|  | выполнить снос расселяемых аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года; сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Дальнереченского городского округа; уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Дальнереченского городского округа. |  |
| Целевые индикаторы и показатели | - Площадь расселенного аварийного жилищного фонда. 2. Площадь приобретенного жилищного фонда. 3. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда. |  |
| Характеристика программных мероприятий | приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах в муниципальную собственность; предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения; снос расселенных аварийных домов. |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014 году |  |
| Объемы и источники финансирования |  | Общий объем средств, направляемых на реализацию финансирования мероприятий Подпрограммы, составляет - 7952,5275 тыс. рублей, в том числе: 4184,42538 тыс. рублей - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) на финансирование мероприятий Программы по оплате стоимости общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначной общей площади занимаемого жилого помещения; 1268,10212 тыс. рублей - средства краевого бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы (16,28 % софинансирования) по оплате стоимости общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначной общей площади занимаемого жилого помещения; 2500,00 тыс. рублей - средства бюджета Дальнереченского городского округа |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |  | переселение из муниципального аварийного жилищного фонда 47 человек, проживающих в 23 жилых помещениях; улучшение внешнего облика города за счет расселения и сноса 900,50 кв. метров аварийного жилья. |

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Выполнение Подпрограммы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, непригодными для постоянного проживания и подлежащими сносу, с обеспечением условий для развития малоэтажного жилищного строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Дальнереченского городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

По состоянию на 01.01.2012 г., на территории Дальнереченского городского округа   219 чел. проживают в аварийных жилых домах. Общая площадь жилых помещений, признанных аварийными, составляет 6012,4 кв. метр.

Законодательство в настоящее время гарантирует гражданам, проживающим в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, право на получение в пользование жилого помещения. Во исполнение данного обязательства необходимо обеспечить гражданам предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий государства перед гражданами, проживающими в ветхом или аварийном жилищном фонде.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда – обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей финансирования Фонда и бюджетного финансирования (различных уровней), данная Подпрограмма направлена на решение указанной проблемы.

Подпрограммный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения и необходимости развития малоэтажного строительства.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целями Подпрограммы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания;

развитие малоэтажного строительства.

2.2. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

организация системы эффективного управления бюджетными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий с учетом необходимости развития малоэтажного строительства;

достижение заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;

сокращение общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на территории Дальнереченского городского округа;

уменьшение числа граждан, проживающих в аварийных жилых домах на территории Дальнереченского городского округа.

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий

Разработчиком Подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского  городского округа.

В соответствии с поставленными целями и задачами система подпрограммных мероприятий по реализации Подпрограммы включает в себя работу по следующим направлениям:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах в муниципальную собственность;

предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, квартир для их переселения;

снос расселенных аварийных домов.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Подпрограммой предусмотрен следующий механизм улучшения жилищных условий:

предоставление конкретной жилой площади, размеры и качество которой определяются исходя из законодательно установленных гарантий  перед гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, при минимальных затратах;

42 жилых помещений предоставляются на условиях социального найма после заключения договора между муниципальным образованием и нанимателями;

7 жилых помещений предоставляются в порядке, предусмотренном ст. 32 ЖК РФ.

При этом жилые помещения приобретаются муниципальным образованием в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов на территории Дальнереченского городского округа, в целях передачи в муниципальную собственность объекта долевого строительства - жилых помещений.

Главным критерием выбора является минимальная стоимость при соблюдении определенных законом гарантий по размеру и качеству предоставляемого жилья.

- Сроки реализации Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы будут реализованы в 2014 году.

5. Описание социальных, экономических, экологических последствий реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы в 2014 году будет расселено 23 жилых помещения общей площадью 900,50 кв. метра для переселения 47 человек, проживающих  в аварийном жилищном фонде.

Общественная (социально-экономическая) эффективность реализации Подпрограммы:

выполнение обязательств  перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание благоприятных условий на территории округа для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

улучшение демографической ситуации в округе;

создание благоприятных условий на территории округа для ежегодного наращивания объемов жилищного строительства;

улучшение демографической ситуации в округе;

улучшение состояния здоровья населения.

- Оценка эффективности расходования средств

| № | Показатели эффективности Подпрограммы | До реализации Подпрограммы | После реализации Подпрограммы * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на территории Дальнереченского городского округа (кв. м) | 3673,3 |  | 1405,4 |
| 2. | Количество человек, проживающих в аварийных жилых домах на территории Дальнереченского городского округа (человек) | 144 |  | 66 |

* Показатели эффективности выполнения муниципальной подпрограммы «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из аварийного жилищного фонда» рассчитаны с учетом полной реализации до конца 2014 года программ переселения из аварийного жилья, действующих на территории Дальнереченского  городского округа, признанные  до 01.01.2012 года аварийными.

Планируемые показатели выполнения подпрограммы изложены в Приложении 1 к настоящей подпрограмме.

7. Ресурсное обеспечение и обоснование объемов финансирования Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств Фонда, краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 7952,5275 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда – 4184,42538 тыс. рублей стоимости приобретения общей площади расселяемых жилых помещений;

средства краевого бюджета – 1268,10212 тыс. рублей на софинансирование мероприятий Подпрограммы  (16,28% софинансирования) по оплате стоимости общей площади приобретаемого жилого помещения, равнозначной общей площади  занимаемого жилого помещения;

средства бюджета Дальнереченского городского округа -  2500,00 тыс. рублей.

Удельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, принятая в Подпрограмме для расчета потребности в финансовых средствах в 2014 году составляет 34600 рублей.

Расчет стоимости приобретения жилых помещений осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ (в ред. от 25.12.2012) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Приказа Минрегиона России о стоимости одного квадратного метра общей площади помещения, которая будет использоваться в расчетах при реализации программ Фонда ЖКХ в 2014 году.

Исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования Подпрограммы:

34600 руб. - удельная стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений;

900,50 кв.– общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению с использованием средств Фонда и бюджета Приморского края;

914,50 кв. метра - площадь приобретаемых жилых помещений.

Средства Фонда – 16737701,565 рублей стоимости общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства бюджета Приморского края – 5072408,44 рублей стоимость общей площади расселяемых жилых помещений.

Средства бюджета Дальнереченского городского округа – 9831590,00 рублей (9347190,00 рублей по условиям программы и  484400,0 рублей дополнительно за счет собственных средств бюджета):

900,50 кв. м * 34600 руб. * 30,0% = 9347190,00 рублей – средства на приобретение жилых помещений исходя из стоимости общей площади жилых помещений, равнозначной, соответственно, 30,0 процента от стоимости общей площади расселяемых жилых помещений.

914,50 – 900,50  = 14,00 кв. м – разность общей площади приобретаемых и расселяемых жилых помещений, приобретаемая за счет средств муниципального бюджета;

14,00 * 34600 = 484400,00 рублей – стоимость приобретения разности общей площади приобретаемых и расселяемых жилых помещений;

9347190,00  рублей + 484400,00 рублей =  9831590,00 рублей.

Средства, необходимые для переселения граждан –  31641700,00  рублей.

В связи с тем, что в 2013 году средства по переселению граждан освоены на 75 %, т.е. в сумме 23731,275  тыс.руб., то для завершения процедуры приобретения жилых помещений по ул. Рябуха,6 в 2014 году необходимо средств в сумме 7910,425  тыс.руб.

Средства по годам представлены в таблице (исходя из сумм контракта):

в руб.

| Наименование бюджета | Всего | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда | 16737701,56 | 12553276,18 | 4184425,38 |
| Краевой бюджет | 5072408,44 | 3804306,32 | 1268102,12 |
| Средства местного бюджета | 9831590,00 | 7373692,50 | 2457897,50 |
| ИТОГО: | 31641700,00 | 23731275,00 | 7910425,00 |

Общий объем средств, направляемых на реализацию финансирования мероприятий подпрограммы составляет 31641700,00 рублей.

Процедура приобретения жилых помещений:

жилые помещения, предоставляемые в рамках реализации настоящей Подпрограммы, приобретаются по результатам проведенных открытых аукционов на условиях, определенных аукционной документацией. При этом жилые помещения приобретаются муниципальным образованием в собственность, в том числе на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных жилых домов на территории Дальнереченского городского округа, в целях передачи в муниципальную собственность объекта долевого строительства - жилых помещений.

- Механизм реализации Подпрограммы

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Подпрограммы на переселение граждан с учетом развития малоэтажного жилищного строительства, приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

Реализация мероприятий Подпрограммы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных малоэтажных домах в муниципальную собственность;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Администрация Дальнереченского городского округа осуществляет:

формирование и представление заявки на предоставление финансовой поддержки в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных жилых домов;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных домах;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до сведения граждан целей, условий, критериев и мероприятий Подпрограммы, а также освещение в средствах массовой информации итогов ее реализации.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет контроль за выполнением Подпрограммы на местном уровне,  участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан, контролирует соблюдение сроков очередности в соответствии с принятым порядком переселения, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач.

В ходе реализации Подпрограммы администрация Дальнереченского городского округа оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа ежеквартально предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме «Переселение граждан Дальнереченского  городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014 год»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения подпрограммы

«Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2014 год

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

| № п/п |  | Наименование показателей | Единица измерения | Достигнуто в результате выполнения Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, жители которых переселены в рамках выполнения Подпрограммы |  |  |  | тыс. кв. м |  | 1635,6 |
| 2. | Доля общей площади многоквартирных домов, жители которых будут переселены в рамках выполнения Подпрограммы, по отношению к общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах Дальнереченского городского округа |  |  |  | % |  | 79,7 |
| 3. | Число граждан, переселяемых в рамках реализации Подпрограммы |  |  |  | человек |  | 47 |
| 4. | Количество жилых помещений, расселяемых в рамках реализации Подпрограммы |  |  |  | кв. |  | 23 |
| 5. | Количество жилых помещений, предоставляемых в рамках реализации Подпрограммы |  |  |  | кв. |  | 23 |
| 6. | Удельная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме |  |  |  | тыс. руб./кв. м |  | 34,60 |

ПОДПРОГРАММА 5

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НА 2014 - 2017 ГОДЫ"

Паспорт

подпрограммы "Стимулирование развития

жилищного строительства на территории Дальнереченского

городского округа на 2014 — 2017 годы"

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы", постановлением Администрации Приморского края № 133-па от 14 апреля 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы", постановлением Администрации Приморского края № 134-па от 14 апреля 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 394-па "Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 -2017 годы» с изменениями от 29 апреля 2014 года № 161-па, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013 г. № 1246 |
| Заказчик Подпрограммы | администрация Дальнереченского городского округа |
| Ответственный разработчик Подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
| Цель и задачи Подпрограммы | цели Подпрограммы: обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой; обеспечение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой Для достижения цели необходимо решение следующих задач: проектирование и строительство инженерной инфраструктуры, а именно сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции с сетями электроснабжения и линий электроснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014 - 2017 годы в один этап |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к настоящей Подпрограмме |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы с разбивкой по годам и видам источников | общий объем финансирования Подпрограммы, составляет: за счет средств местного бюджета: 550,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 550,00 тыс. рублей; 2015 год — 0,00 тыс. рублей; 2016 год — 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2017 году: обеспечить подведение инженерной инфраструктуры: - линиями электроснабжения, к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |
| Система организации контроля за реализацией Подпрограммы | контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее - Подпрограмма) разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы", постановления  Администрации Приморского края № 133-па от 14 апреля 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы", постановлением Администрации Приморского края № 134-па от 14 апреля 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 394-па "Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013 -2017 годы» с изменениями от 29 апреля 2014 года № 161-па, Уставом Дальнереченского городского округа, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа, утвержденным   постановлением   администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013 г. № 1246.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится создание в границах Дальнереченского городского округа условий для жилищного строительства.

По среднестатистическим данным на территории Дальнереченского городского округа среднегодовая численность населения в 2013 году составила 29 516 человек.

Степень реализации жилищной политики в Дальнереченском городском округе на практике отражается следующим образом:

в 2011 году введено в эксплуатацию 1.4 тыс. кв. м  жилья индивидуальными застройщиками;

в 2012 году введено в эксплуатацию 2.0 тыс. кв. м  жилья индивидуальными застройщиками;  	в 2013 году введено в эксплуатацию 2.5 тыс. кв. м  жилья индивидуальными застройщиками и 6.7 тыс. кв.м жилья в многоквартирных жилых домах.

За последние годы наблюдается рост числа выданных разрешений на строительство индивидуальных жилых домов:

в 2011 — 26;

в 2012 — 33;

в 2013 — 40.

Продолжается строительство многоквартирных жилых домов, общей площадью 3.0 тыс. кв.м .

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, жилищные проблемы населения городского округа остаются. Отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжение) препятствует развитию жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа.

На 30 мая 2014 года разработан и утвержден проект планировки территории городского округа площадью 6.5 га, для малоэтажной жилой застройки в  границах: ул.Первомайская и пер. Рыбозаводской (массив Рыбозаводской-1), в стадии завершения проект планировки территории городского округа площадью 22.0 га, для малоэтажной жилой застройки в  границах: ул.Первомайская и пер. Рыбозаводской (массив Рыбозаводской-2).

На данный период времени предоставлено на бесплатной основе 29 земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. До конца 2014 года планируется предоставить еще  примерно 40 земельных участков.  Для создания условий возможного строительства индивидуальных жилых домов, участки необходимо обеспечить инженерной инфраструктурой (электроснабжение). Для решения указанных проблем разработана настоящая Подпрограмма, в мероприятиях которой предусмотрено строительство трансформаторной подстанции с сетями электроснабжения в указанных границах территории Дальнереченского городского округа с использованием средств софинансирования из краевого бюджета.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целями Подпрограммы является: улучшение инвестиционной привлекательности территории Дальнереченского городского округа, создание условий для развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

разработать проектно-сметную документацию и обеспечить строительство сетей электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2014 - 2017 годов в один этап.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении N 1 к Подпрограмме.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Подпрограмме.

Реализация подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации Подпрограммы основывается на четком разграничении полномочий и ответственности всех Исполнителей мероприятий подпрограммы:

Отдел  жилищно - коммунального  хозяйства   администрации Дальнереченского городского округа:

обеспечивает корректировку инвестиционной подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дальнереченского городского округа с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в  рамках обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей для жилищного строительства;

уточняет объем средств, направленных на выполнение основных мероприятий Подпрограммы (строительство объектов электроснабжения);

обеспечивает подготовку документации на выполнение комплекса работ по строительству объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставленным  (предоставляемым) под строительство индивидуальных жилых домов, для размещения муниципальных заказов;

осуществляет контроль за качеством проводимых работ и сроками выполнения работ по строительству объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым), под строительство индивидуальных жилых домов, в рамках заключенных муниципальных контрактов.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование подпрограммы будет осуществляться из средств местного бюджета и средств краевого бюджета в качестве софинансирования.

Объем бюджетных ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий Подпрограммы, включая прогнозную оценку привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета составит 7100,00 тыс. рублей.

| Объем финансирования на подпрограммные мероприятия | Всего по программе (тыс. руб.) | в т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| местный бюджет | 550,00 |  | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 550,00 |  | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В процессе реализации Подпрограммы объемы бюджетных ассигнований из средств местного бюджета, направленных на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Софинансирование мероприятий Подпрограммы на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой (электроснабжение) предполагается из средств краевого бюджета в соответствии с «Порядком предоставления и расходования субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой» определенным государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 394-па с изменениями от 14 апреля 2014 года № 133-па.

7. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2016 году:

обеспечение земельных участков, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под  строительство  индивидуальных жилых   домов объектами инженерной инфраструктуры (электроснабжение), а именно сетями электроснабжения к земельным участкам.

8. Система контроля за реализацией Подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы, ответственность за ее эффективность и результативность осуществляет заказчик Программы, в лице  заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа.

Приложение N 1

к подпрограмме "Стимулирование развития жилищного

строительства на территории Дальнереченского городского округа

на 2014 - 2017 годы"

_______________________________

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2014 - 2017 ГОДЫ" (тыс. руб.)

| N п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Разработка проектной документации для строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе массива Рыбозаводской-1 |  | 550,00 | 550,00 |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе массива Рыбозаводской-1 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектной документации для строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в районе микрорайона ЛДК |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, в микрорайоне ЛДК |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  | в т.ч. средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектной документации для строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей (земельный участок будет уточняться) |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  | в т.ч. средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей (участок будет уточняться) |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа |
|  |  | в т.ч. средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |

Непрограммные мероприятия:

Отдельное мероприятие 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 год» (185-ФЗ)

|  | Наименование ведомства (разработчика мероприятия |  | Администрация Дальнереченского городского округа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия |  | Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов не вошедших в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 год» (далее – мероприятие) |
|  | Основание для разработки мероприятия |  | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
|  | Регистрационный номер и дата внесения мероприятия в Реестр в отделе экономики и прогнозирования |  |  |
|  | Цели и задачи мероприятия |  | - предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией) и приняли решение о проведении капитального ремонта. - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, поддержка инициативы собственников жилищного фонда; - снижение износа и продление срока службы зданий; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; - развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Дальнереченского городского округа |
|  | Срок реализации мероприятия |  | 2014 год |
|  | Исполнители мероприятия |  | Товарищества собственников жилья, управляющие организации, собственники жилых помещений. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа. Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа. |
|  | Объемы и источники финансирования мероприятия |  | Общая стоимость выполнения мероприятия составляет 36463,611 тыс. руб., из них за счет средств: - Фонда содействия – 15074,06137 тыс. руб.; - краевого бюджета – 7048,41752 тыс. руб.; - местного бюджета – 9389,37831 тыс. руб.; - товариществ собственников жилья и собственников помещений – 4951,7538 тыс. руб., в т.ч. доля муниципального жилья – 244,11711 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятия |  | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов после проведения ремонта; - Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа; - Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов; - Капитально отремонтированные 15 многоквартирных жилых домов площадью 44628,2 кв. м жилья; - Безопасные и благоприятные условия получат 2009 человек. |  |
| Управление мероприятием |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет сбор и анализ информации о выполнении мероприятия капитального ремонта многоквартирных домов. |  |

Общие положения

В Дальнереченскому городском округе 130 многоквартирных дома, общая площадь многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа  составляет более 318,4 тыс. кв.м.

Более 70 %  жилищного фонда города - малоэтажная  застройка, ветхий жилищный фонд  составляет  14,7 тыс.кв. м. в общей площади жилищного фонда  из 688,0 кв. м. жилья.

По состоянию на 01 июля 2014 года в Дальнереченскому городском округе выбраны следующие способы управления многоквартирным домом:

- непосредственный способ управления  - 22 многоквартирных дома, что составляет 16,94 % от общего количества многоквартирных домов;

- товарищества собственников жилья (ТСЖ) – 29 многоквартирных дома, 22,3%;

- управляющую компанию – 79 многоквартирных домов, 60,7  % от общего количества многоквартирных домов.

На территории Дальнереченского городского округа  в 95,0 % многоквартирных домах, установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, общедомовые приборы учета электрической энергии установлены во всех многоквартирных домах, работа по установке коллективных приборов учета потребления горячей и холодной воды  продолжается.

Выписка из технического паспорта по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов указана в приложении 4 к мероприятию.

Согласно Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2009 году количество ТСЖ на территории городского округа должно составлять 5 %, с 2011 года не менее 10 %.  Для создания благоприятных условий создания товариществ собственников жилья администрацией Дальнереченского городского округа ежегодно принимается постановление об утверждении Порядка предоставления в из средств местного бюджета субсидий на возмещение затрат ТСЖ на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Дальнереченского  городского округа.

За счет средств Фонда, краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа планируется оказывать финансовую помощь товариществам собственников жилья и собственникам помещений для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания, а также создания условий для выбора и реализации способа управления многоквартирными домами.

Цель мероприятия – предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом (товариществом собственников жилья или управляющей организацией) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

В рамках мероприятия будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, поддержка инициативы собственников жилищного фонда;

- снижение износа и продление срока службы зданий;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;

- развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Дальнереченского городского округа

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЕГО ОБЩАЯ
                             СТОИМОСТЬ

Настоящее мероприятие рассчитано на краткосрочный период – 2014 год.

Реализация мероприятия не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку  мероприятие рассчитано на реализацию в течение 2014 года.

Общая стоимость мероприятия планируется в размере 36463,611 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
          КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
          ДОМОВ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ТАКИХ СРЕДСТВ

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящего мероприятия осуществляется за счет средств:

- Фонда содействия реформирования ЖКХ;

- Средств бюджета Приморского края;

- Средств бюджета Дальнереченского городского округа;

- Средств товариществ собственников жилья (далее ТСЖ) и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранными собственниками помещении, управляющими организациями (далее – собственники помещений).

Общий объем финансирования составляет 36463,611 тыс. руб.

Объемы долевого финансирования мероприятия по источникам финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов при реализации мероприятия

Таблица 1

| Наименование участника мероприятия | Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства Фонда | Краевой бюджет | Местный бюджет | Средства ТСЖ, и собственников помещений | Всего из всех источников |
| Дальнереченский городской округ | 15074,06137 | 7048,41752 | 9389,37831 | 4951,7538 | 36463,611 |

Планируемый объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств ТСЖ и собственников помещений составляет  4951,7538  тыс. руб., что соответствует 13,58 процентам от планируемого общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

КРИТЕРИИ ПРИОРИТЕТНОСТИ ОТБОРА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В МЕРОПРИЯТИЕ

Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта, в соответствии с Федеральным законом, за счет средств Фонда, средств долевого финансирования в рамках мероприятия предоставляется многоквартирным домам в которых:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, либо управления управляющей организацией (согласно части 4 статьи 20 Федерального закона);

- общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона)  и определены виды работ;

- общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в

многоквартирном доме в размере не менее чем пятнадцать процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2  части 6 статьи 20 Федерального закона).

Для формирования списка домов, претендующих на включение их в мероприятие на проведение капитального ремонта, используются критерии оценки обращений товариществ собственников жилья и управляющих организаций для ранжирования многоквартирных домов, собственники которых претендуют на получение финансовой поддержки, на проведение капитального ремонта.  Критерии установлены с целью:

-  стимулирования создания товариществ собственников жилья;

- повышения эффективности расходования средств финансовой поддержки путем обеспечения высокой степени готовности к проведению работ по капитальному ремонту и долевому финансированию из внебюджетных источников.

Для оценки указанных заявок используются следующие группы критериев:

- технические критерии;

- организационные критерии;

- финансовые критерии.

| № п/п | Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Коэф- фициент весомости |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Технические критерии |  |  |  |
| 1. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта: |  | 3 |
|  | более 40 лет | 6 |  |
|  | от 30 до 40 лет | 4 |  |
|  | от 20 до 30 лет | 2 |  |
| 2. | Комплексность капитального ремонта: |  | 3 |
|  | планируется проведение всех видов работ (при условии объективной потребности в их проведении) | 10 |  |
|  | планируется проведение более половины всех видов работ | 6 |  |
|  | планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех видов работ) | 3 |  |
| 3. | Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемых ремонтов: |  | 3 |
|  | повысится энергоэффективность за счет применения и внедрения ресурсосберегающих материалов и конструкций | 3 |  |
|  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета отпуска ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) | 2 |  |
| II. Организационные критерии |  |  |  |
| 4. | Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления многоквартирным домом: |  | 1 |
|  | товарищество собственников жилья создано и осуществляет свою деятельность более пяти лет до даты подачи Заявки | 10 |  |
|  | товарищество собственников жилья создано и осуществляет деятельность более одного года до даты подачи Заявки | 5 |  |
|  | товарищество собственников жилья создано и осуществляет деятельность менее одного года до даты подачи Заявки | 3 |  |
|  | товарищество собственников жилья не создано | 1 |  |
| 5. | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и его долевом финансировании: |  | 3 |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 90 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений | 5 |  |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений | 3 |  |
| 6. | Степень готовности дома к капитальному ремонту |  | 2 |
|  | представлена проектная документация, включая смету расходов | 5 |  |
|  | только укрупненная предварительная смета расходов | 2 |  |
| III. Финансовые критерии |  |  |  |
| 7. | Доля не бюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта – доля финансирования расходов гражданами собственниками жилых помещений: |  | 3 |
|  | более 20 % | 5 |  |
|  | более 15 % до 20 % | 3 |  |
|  | 155 % | 1 |  |
| 8. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки): |  | 3 |
|  | более 95 % | 5 |  |
|  | более 90 % до 95 % | 3 |  |
|  | 90 % и менее | 1 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ

Используя критерии отбора, формируется Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования местного бюджета (приложение 1), виды ремонта многоквартирных домов указаны в приложении 3.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Товарищества собственников жилья и управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах, подготавливают обращения о включении перечня многоквартирных домов в мероприятие капитального ремонта Дальнереченского городского округа. Основанием для включения в план по капитальному ремонту является:

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов

общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта;

- заявка ТСЖ на включение в сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств в соответствующем году;

- дефектная ведомость (смета), составленная управляющей организацией (ТСЖ, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, обслуживающей организацией), утвержденная общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

- сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке.

Комиссия по отбору многоквартирных домов осуществляет отбор перечня многоквартирных домов для их включения в мероприятие..

На реализацию мероприятия  используются средства Фонда, местного бюджета на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках мероприятия, для предоставления финансовой поддержки (субсидий) товариществам собственников жилья, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, включенных в Перечень многоквартирных домов.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собственников жилья, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собственников жилья, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятия осуществляется в Порядке (Приложение 5), разработанном администрацией Дальнереченского городского округа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Планируемые показатели выполнения мероприятия в целом по Дальнереченскому  городскому округу представлены в приложении 2.

Эффективность мероприятия определяется следующими показателями:

- Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа;

- Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов;

- Уменьшение платы за содержание и техническое обслуживание жилых многоквартирных домов в разделе текущий ремонт;

- Передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕМ,  КОНТРОЛЬ

ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Общее руководство и управление мероприятием осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

Отчет администрации Дальнереченского городского округа должен содержать достигнутые за отчетный период показатели выполнения мероприятия, а в случае не достижения запланированных показателей – анализ причин и предложения по мерам для достижения запланированных показателей.

Информацию о проведенных ремонтах по решениям суда своевременно предоставлять в службу судебных приставов.

Приложение 1

к Отдельному мероприятию  № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы (185-ФЗ)

«Фонд содействия реформированию ЖКХ» 2014 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| МО 1 Дальнереченский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Г. Даманского, 6 | 1978 | не пров. | кирпич. |  | 5 | 4 | 3579,7 | 3009,50 |  | 2963,00 | 152 | част | 4196084,00 | 1734661,66 |  |  | 811103,21 |  | 1080491,45 |  | 569827,68 | 1394,28 | 1800,00 | 12.2014 |
| 2 | ул. Заводская, 25 | 1991 | не пров. | кирпич. |  | 2 | 3 | 1056,40 | 928,30 |  | 800,40 | 40 | част | 505359,00 | 208915,47 |  |  | 97685,92 |  | 130129,92 |  | 68627,69 | 544,39 | 1800,00 | 12.2014 |
| 3 | ул. Заводская, 27 | 1989 | не пров. | кирпич. |  | 2 | 3 | 1118,90 | 1001,50 |  | 973,00 | 41 | част | 505359,00 | 208915,47 |  |  | 97685,92 |  | 130129,92 |  | 68627,69 | 504,60 | 1800,00 | 12.2014 |
| 4 | ул. Калинина, 27 | 1974 | 2011 г | кирпич. |  | 3 | 2 | 1105,20 | 920,30 |  | 732,90 | 69 | част | 1631220,00 | 674346,56 |  |  | 315314,89 |  | 420039,08 |  | 221519,47 | 1772,47 | 1800,00 | 12.2014 |
| 5 | ул. Ленина, 30 | 1989 | 2011 г. | панел. |  | 5 | 6 | 5029,90 | 4528,80 |  | 4421,90 | 270 | част | 5457868,00 | 2256283,32 |  |  | 1055006,11 |  | 1405400,78 |  | 741177,79 | 1205,15 | 1800,00 | 12.2014 |
| 6 | ул. Ленина, 66 | 1967 | не пров. | кирпич. |  | 5 | 2 | 1763,70 | 1645,70 |  | 1532,90 | 52 | част | 2296310,00 | 949294,84 |  |  | 443876,82 |  | 591299,73 |  | 311838,61 | 1395,34 | 1800,00 | 12.2014 |
| 7 | ул. Ленина, 71 | 1976 | 2011 г. | кирпич. |  | 5 | 6 | 4764,60 | 3811,50 |  | 3811,50 | 190 | част | 3227761,00 | 1334356,80 |  |  | 623926,34 |  | 831148,32 |  | 438329,54 | 846,85 | 1800,00 | 12.2014 |
| 8 | ул. М. Личенко, 13 | 1978 | не пров. | кирпич. |  | 5 | 4 | 3948,10 | 3212,40 |  | 3025,50 | 168 | част | 1875210,00 | 775212,05 |  |  | 362478,17 |  | 482866,50 |  | 254653,28 | 583,74 | 1800,00 | 12.2014 |
| 9 | ул. М. Личенко, 16 | 1989 | 2011 г. | панел. |  | 5 | 4 | 3316,70 | 2895,00 |  | 2802,10 | 121 | част | 2152318,00 | 889768,52 |  |  | 416043,16 |  | 554221,80 |  | 292284,52 | 743,46 | 180,00 | 12.2014 |
| 10 | ул. М. Личенко, 30 | 1974 | не пров. | панел. |  | 5 | 4 | 3390,00 | 3127,00 |  | 2922,20 | 154 | част | 795890,00 | 329021,03 |  |  | 153845,57 |  | 204941,64 |  | 108081,76 | 254,52 | 1800,00 | 12.2014 |
| 11 | ул. Пер. Прямой, 7 | 1989 | не пров. | кирпич. |  | 5 | 2 | 1478,40 | 1344,00 |  | 1257,60 | 94 | част | 1332777,00 | 550970,18 |  |  | 257625,85 |  | 343190,02 |  | 180990,95 | 991,65 | 1800,00 | 12.2014 |
| 12 | ул. Свободы, 50 | 1994 | не пров. | Панел. |  | 5 | 6 | 5218,40 | 4796,60 |  | 4524,4 | 241 | част | 5500050,00 | 2273721,37 |  |  | 1063159,89 |  | 1416262,64 |  | 746906,10 | 1146,66 | 1800,00 | 12.2014 |
| 13 | ул. Уссурийская, 54 | 1979 | не пров. | кирпич. |  | 5 | 4 | 3855,20 | 3300,20 |  | 3167,00 | 160 | част | 2950650,00 | 1219799,09 |  |  | 570360,76 |  | 759792,25 |  | 400697,90 | 894,08 | 1800,00 | 12.2014 |
| 14 | ул. Флегонтова, 14 | 1989 | не пров. | панел. |  | 5 | 2 | 1662,00 | 1502,00 |  | 1502,00 | 69 | част | 1832571,00 | 757585,08 |  |  | 354236,05 |  | 471886,96 |  | 248862,91 | 1220,09 | 1800,00 | 12.2014 |
| 15 | ул. Энгельса, 19 | 1991 | не пров. | панел. |  | 5 | 4 | 3341,00 | 3008,00 |  | 2478,00 | 188 | част | 2204184,00 | 911209,93 |  |  | 426068,86 |  | 567577,30 |  | 299327,91 | 732,77 | 1800,00 | 12.2014 |
|  | Итого по МО: | Х | Х | Х |  | Х | Х | 44628,20 | 39030,80 |  | 36914,4 | 2009 | Х | 36463611,00 | 15074061,37 |  |  | 7048417,52 |  | 9389378,31 |  | 4951753,80 | 934,23 | 1800,00 |  |

Приложение 2

к отдельному мероприятию 1 «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  Дальнереченского городского округа на 2014 год" (ФЗ-185)

Планируемые показатели выполнения мероприятия

Дальнереченского городского округа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| Показатели выполнения мероприятия | Достигнуто в результате выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | единицы измерения | значение показателя |
| 1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов | единицы | 11 |
| 1.2. общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 44628,20 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | кв. м | 36914,40 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | % | 11,5 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия региональной программы | % | 11,5 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой региональной программы (накопительным итогом) | % | 11,5 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); | % | 95,0 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: | % | 0 |
| 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу | % | 0 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все региональные программы за период действия Фонда (накопительным итогом) | % | 0 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта: 5.1. всего | млн. руб. | 36,463611 |
| в том числе: 5.2. за счет средств Фонда | млн. руб. | 15,074061 |
| 5.3. за счет средств бюджета городского округа, предусмотренных на долевое финансирование мероприятия | млн. руб. | 9,389378 |
| 5.4. за счет средств бюджета Приморского края, предусмотренных на долевое финансирование мероприятия | млн. руб. | 7,048418 |
| 5.5. за счет средств ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации | млн. руб. | 4,951754 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб./ кв. м | 0,934 |
| 7. Изменение количества товариществ собственников жилья: |  |  |
| 7.1. с даты принятия региональной программы | шт./процент | 30/24,0 |
| 7.2. с даты принятия первой региональной подпрограммы (накопительным итогом) | шт./процент | 17/13,7 |
| 8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда субъекту Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: |  |  |
| 8.1. на региональную программу | проценты |  |
| 8.2. на все реализованные региональные программы | проценты |  |
| 9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | млн. руб. |  |

ПАСПОРТ

Отдельного мероприятия №2 «Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны

на 2014 год»

| Наименование ведомства (разработчика отдельного мероприятия) | Администрация Дальнереченского городского округа |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия | Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны на 2014 год» (далее – мероприятие) |
| Основание для разработки отдельного мероприятия | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закона Приморского края от 07.08.2013 г. № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае», государственной Программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. №398-па |
| Цели и задачи отдельного мероприятия | - выполнение краткосрочных планов реализации краевой Программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Приморского края на 2014 -2043 годы»; - предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию из ведения Министерства обороны; - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - снижение износа и продление срока службы зданий; |
| Особые условия реализации отдельного мероприятия | Отдельное мероприятие подлежит реализации при условии: - включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данного мероприятия, в утвержденный перечень администрации Приморского края о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Срок реализации отдельного мероприятия | 2014 календарный год с момента выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из бюджета Приморского края. |
| Исполнители отдельного мероприятия | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа. |
| Объемы и источники финансирования отдельного мероприятия | Общая стоимость выполнения отдельного мероприятия составляет – 25329,396 тыс. руб., из них за счет средств: - краевого бюджета – 17730,5772 тыс. руб.; - местного бюджета - 7598,8188 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения отдельного мероприятия | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов после проведения ремонта; - Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, переданном в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Минобороны; - Проведение капитального ремонта 16207,89 кв. м общей площади многоквартирных домов; - Улучшение технического состояния 7 многоквартирных жилых домов; - Создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания для 482 человек. - Создание условий для снижения в многоквартирных домах, участвующих в Программе, размера платы на содержание и ремонт жилого помещения в доли, приходящейся на текущий и капитальный ремонт общего имущества. |
| Управление отдельным мероприятием | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа. |

Общие положения

В Дальнереченском городском округе 130 многоквартирных домов, общая площадь многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа  составляет более 417,0 тыс. кв.м.

Более 68 %  жилищного фонда города - малоэтажная  застройка, ветхий жилищный фонд  составляет  13,8 тыс.кв. м. в общей площади жилищного фонда  из 688,0 кв. м. жилья.

За счет средств краевого бюджета и бюджета Дальнереченского городского округа планируется выполнить капитальный ремонт 7 многоквартирных домов бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность из ведения Минобороны для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания граждан.

Цель отдельного мероприятия – предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность из ведения Минобороны.

В рамках отдельного мероприятия будут решаться следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, поддержка инициативы собственников жилищного фонда;

- снижение износа и продление срока службы зданий;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЕГО ОБЩАЯ
     СТОИМОСТЬ

Настоящее отдельное мероприятие рассчитано на краткосрочный период – 2014 год.

Реализация отдельного мероприятия не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку отдельные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия отдельного мероприятия.

Общая стоимость отдельного мероприятия планируется в размере 25329,396 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
                             КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
                             ДОМОВ И ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ТАКИХ СРЕДСТВ

Финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящего отдельного мероприятия осуществляется за счет средств:

Средств бюджета Приморского края;

Средств бюджета Дальнереченского городского округа;

Общий объем финансирования составляет 25329,396 тыс. руб.

Объемы долевого финансирования отдельного мероприятия по источникам финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов при реализации отдельного мероприятия

Таблица 1

| Наименование участника отдельного мероприятия | Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой бюджет | Бюджет Дальнереченского городского округа | Всего из всех источников |
| Дальнереченский городской округ | 17730,5772 | 7598,8188 | 25329,396 |

Планируемый объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа составляет  7598,8188 тыс. руб., что соответствует 30,0 процентам и 17730,5772 тыс. руб., что соответствует 70,0 процентам краевого бюджета планируемого общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

КРИТЕРИИ ПРИОРИТЕТНОСТИ ОТБОРА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств краевого

и местного бюджетов,  в рамках отдельного мероприятия выделяется  на многоквартирные дома бывших военных городков, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа и требующих проведения капитального ремонта по следующим видам работ:

- ремонт крыши, в т.ч. переустройство  невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- утепление и ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

- разработка проектно-сметной, сметной документации;

- осуществление строительного контроля (технического контроля);

- проведение энергетического обследования многоквартирного дома.

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств краевого бюджета и средств местного бюджетов (приложение 1).

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Основанием для включения в план по капитальному ремонту является:

- наличие на территории муниципального образования многоквартирных домов, переданных муниципальному образованию после 1 января 2012 года из ведения Министерства Обороны Российской Федерации и требующих проведения капитального ремонта;

- принятие  муниципальным образованием краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, включенные в сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств в соответствующем году;

- наличие предусмотренных средств в бюджете муниципального образования на текущий год в размере доли софинансирования;

-     наличие решений общих собраний собственников помещений;

-  наличие согласованной с органом местного самоуправления сметной (проектно-сметной) документации, согласованной со специализированной экспертной организацией в области проектирования и строительства о правильности применения расценок.

На реализацию мероприятия  используются средства краевого бюджета, местного бюджета на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках мероприятия, для предоставления финансовой поддержки (субсидий) товариществам собственников жилья, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, включенных в Перечень многоквартирных домов.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собственников жилья, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятия осуществляется в Порядке, разработанном администрацией Дальнереченского городского округа  (приложение 3).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Планируемые показатели выполнения мероприятия в целом по Дальнереченскому  городскому округу представлены в приложении 2.

Эффективность мероприятия определяется следующими показателями:

- Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа;

- Уменьшение платы за содержание и техническое обслуживание жилых многоквартирных домов в разделе текущий ремонт;

- Передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕМ,  КОНТРОЛЬ

ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Общее руководство и управление мероприятием осуществляет администрация Дальнереченского городского округа, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации мероприятия администрация Дальнереченского городского округа:

- своевременно оплачивает коммунальные услуги организациям коммунального комплекса и ежемесячно направляет  в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края  сведения  об отсутствии  кредиторской задолженности муниципального образования за коммунальные услуги  за отчетный месяц;

Администрацией Дальнереченского городского округа предоставляется в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края отчет об исполнении мероприятия.

Отчет администрации Дальнереченского городского округа должен содержать достигнутые за отчетный период показатели выполнения мероприятия, а в случае не достижения запланированных показателей – анализ причин и предложения по мерам для достижения запланированных показателей.

Приложение 2

К отдельному мероприятию «Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ  на 2014 год»

Планируемые показатели выполнения отдельного мероприятия

Дальнереченского городского округа

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год

| Показатели выполнения Мероприятия | Достигнуто в результате выполнения Мероприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | единицы измерения | значение показателя |
| 1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов | единицы | 7 |
| 1.2. общая площадь многоквартирных домов | кв. м | 16207,89 |
| 1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан | кв. м | 13643,49 |
| 2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: |  |  |
| 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную подпрограмму | % | 4,17 |
| 2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия региональной подпрограммы | % | 4,17 |
| 2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой региональной подпрограммы (накопительным итогом) | % | 4,17 |
| 3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); | % | 85,0 |
| 4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: | % | 0 |
| 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную подпрограмму | % | 0 |
| 4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все региональные подпрограммы за период действия Фонда (накопительным итогом) | % | 0 |
| 5. Объем финансирования проведения капитального ремонта: 5.1. всего | тыс. руб. | 25329,396 |
| 5.2. за счет средств бюджета городского округа, предусмотренных на долевое финансирование мероприятия | тыс. руб. | 7598,8188 |
| 5.3. за счет средств бюджета Приморского края, предусмотренных на долевое финансирование мероприятия | тыс. руб. | 17730,5772 |
| 6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта | тыс. руб./ кв. м | 1,857 |
| 7. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда субъекту Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: |  |  |
| 8.1. на региональную программу | проценты |  |
| 8.2. на все реализованные региональные программы | проценты |  |
| 9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов | млн. руб. |  |

Приложение 3

К отдельному мероприятию «Капитальный  ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ  на 2014 год»,

ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий из  бюджета

Дальнереченского городского округа на финансовую

поддержку проведения капитального ремонта многоквартирных

домов, переданных в муниципальную собственность

Дальнереченского городского округа из ведения

Министерства Обороны Российской Федерации на 2014 год

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила  предоставления и расходования средств финансовой поддержки из бюджета Дальнереченского городского округа, полученных из бюджета Приморского края и предусмотренных в бюджете Дальнереченского городского округа товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору на финансовую поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа.

1.2. Средства финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным, или иным специализированным потребительским кооперативам, региональному оператору в виде субсидии на основании договора.

Договор должен содержать:

1) цели, условия и порядок предоставления субсидий;

2) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;

4) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля (должностным лицом) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

- Цели предоставления субсидий

  - Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов  (далее - краткосрочный план).

  - Субсидии направляются на проведение следующих видов работ (услуг) по капитальному ремонту:

2.2.1.ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2.2.2. ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

2.2.3. ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

2.2.4. ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2.2.5. утепление и ремонт фасада;

2.2.6. установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для  предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

2.2.7. ремонт фундамента многоквартирного дома;

2.2.8. разработку проектно-сметной, сметной документации;

2.2.9. осуществление строительного контроля (технического надзора);

2.2.10.проведение энергетического обследования многоквартирного дома.

2.3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

3. Условия предоставления субсидии

3.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, региональному оператору (далее - получатели Субсидий).

3.2. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при условии:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо управления управляющей организацией;

б) собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ формирования фонда капитального ремонта;

в)  виды работ по капитальному ремонту соответствуют перечню услуг (или) работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, установленному пунктом 2.2. настоящего Порядка;

г) общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах, претендующих на получение субсидий, приняты решения: соответствующие требованиям подпункта «б» пункта 4 Порядка предоставления и расходования субсидий, выделенных из краевого бюджета на финансовую поддержку проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 « 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы» (далее - Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета);

д) наличие дефектных ведомостей, проектно-сметной документации с отметкой специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства о правильности применения расценок;

е) получателями субсидий на конкурсной основе заключены договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 28.05.2014 № 198-па «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края»;

ж) получателями субсидий заключены договоры на осуществление строительного контроля (технического надзора) с организациями, осуществляющими данную деятельность.

- Порядок предоставления субсидий

  - Субсидии предоставляются получателям субсидий, с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств – администрации Дальнереченского городского округа, открытого в отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете  Дальнереченского городского округа  на текущий финансовый год;

  - субсидии перечисляются  в зависимости от выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта:

- на отдельный банковский счет, открытый региональным оператором,- при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

- на отдельный банковский счет, открытый ТСЖ, УК либо ЖСК или иной специализированный  потребительский кооператив, в случае если указанной организации поручено проведение капитального ремонта МКД в соответствии с протоколом формирования фонда капитального ремонта – при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете.

Открываемые Получателями субсидий счета должны быть открыты в Российских кредитных организациях, размер собственных  средств (капитала), которых составляет не менее двадцати миллиардов рублей.

  - Администрация Дальнереченского городского округа в течении 5 рабочих дней со дня получения субсидии из бюджета Приморского края, принимает решение о распределении субсидий между получателями субсидий и уведомляет их ( в письменной форме) о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

  - Получатели Субсидий в течении 5 рабочих дней со дня получения  уведомления, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего Порядка, направляют в администрацию Дальнереченского городского округа  справку об открытии банковского счета с указанием реквизитов.

  - Администрация Дальнереченского городского округа в течение  2 рабочих дней проверяет пакет документов, а именно заявку на получение субсидий, справку об открытии банковского счета и, в зависимости от результатов проверки, либо возвращает пакет документов с указанием причин возврата, либо готовит платежные документы, для осуществления кассовых операций.

  - Перечисление средств из местного бюджета осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств - администрации Дальнереченского городского округа на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнереченского городского округа, переданных из ведения Министерства Обороны РФ в текущем финансовом году, и в пределах расходов, предусмотренных кассовым планом исполнения  бюджета Дальнереченского городского округа на текущий финансовый год.

- Порядок расходования субсидий получателями субсидий

5.1. Получатели Субсидий осуществляют контроль за полным и своевременным внесением средств собственниками помещений в многоквартирном доме. Средства долевого финансирования помещений собственником  которых является администрация Дальнереченского городского округа, вносятся из средств бюджета администрации Дальнереченского городского округа.

5.2. Оплата работ, указанных в подпункте 2.2. настоящего Порядка, за счет размещенных на банковских счетах средств, производится в  пределах сметной стоимости, утвержденной общим собранием собственников помещений, на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных администрацией Дальнереченского городского округа и подписанных представителями подрядной организации, получателями Субсидий, лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, и представителями организаций, осуществляющей строительный контроль

5.3. Акты о приемке  выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3)  подписанные лицами, указанными в пункте 5.2 настоящего Порядка предоставляются получателями Субсидий в администрацию Дальнереченского городского округа для согласования.

5.4. Администрация Дальнереченского городского округа в течении 14 дней после получения акта о приемке выполненных работ согласовывает его либо направляет получателю субсидий обоснованный отказ в согласовании. Отказ в согласовании может быть обоснован отсутствием в акте приемке выполненных работ согласования лиц, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, а также нарушением требований по качеству, объему и составу работ, предусмотренных договором, проектно-сметной  документацией или действующим законодательством РФ.

5.5. Получатели Субсидий при заключении договоров на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в праве предусматривать авансовые платежи подрядным организациям в размере не более 30 процентов от общей стоимости такого договора.

5.6. Окончательный расчет за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в программу, производится до завершения финансового года, в котором были предоставлены субсидии.

- Контроль за использованием субсидий

Ответственность за результативность, целевое использование Субсидий, достоверность представляемых документов и отчетов возлагается на получателей субсидий.

7. Порядок предоставления отчетности

7.1. Получатели субсидий предоставляют в администрацию  Дальнереченского городского округа ежемесячно, до 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет о перечислении собственниками помещений средств на банковский  счет, копии выписок с банковских счетов, копии платежных документов, подтверждающие списание средств с отдельных банковских счетов получателей субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, сводные реестры данных платежных документов.

7.2. Получатели субсидий предоставляют по запросам органа администрации Дальнереченского городского округа, органа исполнительной власти Приморского края дополнительную информацию, документацию, справки, материалы по вопросам, подлежащим анализу.

7.3. Администрация Дальнереченского городского округа предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского  края отчет (далее-Департамент) о целевом использовании субсидий до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, утвержденной Департаментом, в соответствии с пунктом 17 Порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета.

8. Порядок возврата субсидий

8.1. В целях эффективного использования бюджетных средств, в случае экономии, либо  неиспользования субсидии, предоставленной на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, образовавшаяся сумма может быть направлена:

- в первоочередном порядке на финансирование предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка видов работ по капитальному ремонту того же дома по решению общего собрания собственников помещений, при условии внесения соответствующих изменений в муниципальную программу и краткосрочный план, за исключением видов работ, софинансирование которых ранее осуществлялось за счет субсидий;

- на финансирование работ по капитальному ремонту другого дома, по решению общего собрания собственников помещений, при условии внесения соответствующих изменений в муниципальную программу и краткосрочный план.

8.2. В случае неисполнения получателями субсидий требований настоящего Порядке, субсидии подлежат возврату в местный бюджет.

8.3. Администрация Дальнереченского городского округа направляет получателю субсидий письменное уведомление о выявленном нарушении с требованием возврата денежных средств, полученных в виде субсидии. В течение 10 календарных дней со дня получения письменного уведомления, юридическое лицо обязано возвратить на единый счет бюджета Дальнереченского городского округа денежные средства, полученные в виде субсидий.

8.4. В случае не возврата денежных средств в указанный срок, администрация Дальнереченского городского округа обращается в суд с целью их принудительного взыскания в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Приложение N 1

к муниципальной программе  "Обеспечение

доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «        » ______________2015 г. №________

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  "Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число молодых семей, получивших поддержку в рамках Подпрограммы | ед. |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2. |  | Общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками Подпрограммы | тыс. кв. м |  |  |  | 142 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. " Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, увеличится до 9,3% до 2017 года | % |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 | 45,2 | 46,3 |
| 4 |  | Потери в сетях водоснабжения уменьшатся до 22,0% в 2017 году | % |  |  |  |  | 23,1 | 22,3 | 22,3 | 22,0 |
| 5. |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  | 71,0 | 68,3 | 68,0 | 67,8 |
| 6. |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта РФ | % | 33,4 |  | 33,4 | 33,4 | 33,6 | 33,6 | 33,7 | 33,7 |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Объем выполненного капитального ремонта | тыс. руб. |  |  |  |  | 14830,7 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Подпрограмма 4. «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных |  |  | м2 |  |  |  | 3673,3 | 1405,4 |  |  |  |
| 8.1 Количество человек проживающих в аварийных многоквартирных домах |  |  | чел. |  |  |  | 144 | 66 |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Предоставление земельных участков на бесплатной основе | зем. уч. |  |  |  |  | 29 | 40 | 30 | 30 |
| Отдельное мероприятие 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Объем выполненного капитального ремонта | млн. кв. м. | 0,043 |  | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,021 | 0,030 | 0,030 |
| Отдельное мероприятие 2. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ на 2014 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Объем выполненного капитального ремонта | тыс. руб. |  |  |  |  | 25329,4 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие 3. «Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Объем капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ТСЖ | тыс. руб. |  |  |  |  | 300 | 0 | 350 | 350 |

Приложение N 2

К муниципальной программе "Обеспечение

доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

От «____»_____________2015 г. № ______

Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения

Дальнереченского городского округа " на 2014-2017 годы подпрограмм и отдельных мероприятий

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа " на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | "Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья экономкласса" | Отдел спорта и молодежной политики, отдел жилищно-коммунального хозяйства, финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа | 2014 | 2017 |  | число молодых семей получивших поддержку в рамках Программы в 2014-2017 годах составит 20 семей |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "Число молодых семей получивших поддержку в рамках подпрограммы 1", |
| 2. |  | Подпрограмма 2. "Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | "Контроль за соблюдением качества оказываемых услуг" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | реализация мероприятия позволит снизить: 1) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 2) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества". |
| 2.2. |  | "Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | реализация мероприятия позволит обеспечить: 1) рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения с 45,0 проц. в 2011 г. до 46,3 проц. в 2017 г.; |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 2 |
| 3. Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | Улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации муниципального жилищного фонда (благоустроенного и неблагоустроенного) после проведения ремонта; Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа; Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта муниципального жилищного фонда; |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 3 |
| 4. Подпрограмма «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2014 |  | Переселение из муниципального аварийного жилищного фонда 47 человек, проживающих в 23 жилых помещениях; улучшение внешнего облика города за счет расселения и сноса 900,50 кв. метров аварийного жилья. |  | Оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 4 |
| 5. Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Разработка проектной документации для строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, имеющих трех и более детей, в районе массива Рыбозаводской-1, районе микрорайона ЛДК | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | Позволит обеспечить подведение инженерной инфраструктуры: -линиями электроснабжения, к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |  | Оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 5 |
| 5.2. |  | Обеспечение строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей в районе массива Рыбозаводской-1, в районе микрорайона ЛДК | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | Позволит обеспечить подведение инженерной инфраструктуры: -линиями электроснабжения, к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |  | Оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 5 |
| 6. Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы» (ФЗ-185) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | объем выполненного капитального ремонта составит 0,0117 тыс. кв. м. |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «Объем выполненного капитального ремонта» |
| 6.2 |  | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ на 2014 год» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | объем выполненного капитального ремонта составит 16207,89 кв. м.; создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания для 482-х человек. |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «Объем выполненного капитального ремонта» |
| 6.3. |  | «Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | реализация отдельного мероприятия должны обеспечить формирование благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "Выполнение условий вступления в программу капитального ремонта с участием фонда содействия реформирования" |
| 6.4. |  | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО | 2014 | 2017 |  | создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «Объем выполненного капитального ремонта» |

Приложение N 3

К муниципальной программе "Обеспечение

доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

От «____»_____________2015 г. № ______

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной  программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2017 годы за счет средств бюджетов всех уровней (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 10 | 11 |  | 12 |
|  | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы | всего | Х |  | Х | Х | Х | 85916,23359 | 7645,3 | 7645,3 |  | 7645,3 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Отдел спорта и молодежной политики | Х |  | Х | Х | Х | 1124,550 | 645,3 | 645,3 |  | 645,3 |
| 1.1. | Предоставление субсидий молодым семьям Дальнереченского городского округа социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья экономкласса |  | 005 005 005 |  | 1003 1003 1003 | 04.1.2006 04.1.5020 04.1.9236 | 322 322 322 | 403,02188 396,73404 324,79408 | 645,3 0,0 0,0 | 645,3 0,0 0,0 |  | 645,3 0,0 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. "Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы |  | Х |  | Х | Х | Х | 2950,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. | Модернизация сетей и объектов водоснабжения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 005 |  | 0502 | 04.2.2007 | 244 | 2950,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 -2017 годы» |  | Х |  | Х | Х | Х | 15953,28578 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, изготовление ПСД. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 005 |  | 0501 | 04.3.2009 | 244 | 15953,28578 | 5000,0 | 5000,0 |  | 5000,0 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Х 005 005 |  | Х 0501 0501 | Х 04.4.9503 04.4.9603 | Х 412 412 | 7952,5275 4184,42538 3768,10212 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 |
| 5. | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014 – 2017 годы» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 005 |  | 0502 | 0452050 | 244 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 6. Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" (ФЗ-185) |  | Х 005 005 | Х 0501 0501 |  | Х 0499501 0499601 | Х 810 810 | 31755,97431 15074,06137 16681,91294 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 |  |
| 6.2. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ на 2014 год | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | Х 005 005 | Х 0501 0501 |  | Х 04.9.2011 04.9.9208 | Х 810 810 | 25329,396 7598,8188 17730,5772 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |
| 6.3. | Финансовая поддержка субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности ТСЖ | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 005 | 0501 |  | 04.9.2012 | 810 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.4. | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 005 | 0501 |  | 0492051 | 243 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |

Приложение N 4

К муниципальной программе "Обеспечение доступным

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

«____»__________2015 г. № ______

Информация
о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения

Дальнереченского городского округа " на 2014-2017 годы за счет средств  бюджета Дальнереченского городского округа и  прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов,  внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Всего |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  |  |  | Муниципальная программа Дальнереченского городского округа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" | Итого | 113559,77028 |  |  | 90623,87028 | 7645,3 |  | 7645,3 |  | 7645,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2014-2017 годы" | итого | 3060,450 |  |  | 1124,550 | 645,3 |  | 645,3 |  | 645,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 396,73404 |  |  | 396,73404 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 324,79408 |  |  | 324,79408 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 2535,9 |  |  | 600,0 | 645,3 |  | 645,3 |  | 645,3 |  |
| 1.1. |  |  | Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья экономкласса | итого | 3060,450 |  |  | 1124,550 | 645,3 |  | 645,3 |  | 645,3 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 396,73404 |  |  | 396,73404 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 324,79408 |  |  | 324,79408 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 2535,9 |  |  | 600,0 | 645,3 |  | 645,3 |  | 645,3 |  |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2. "Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы" | Всего | 2950,5 |  |  | 2950,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.1. |  |  | Модернизация сетей и объектов водоснабжения | Итого | 2950,5 |  |  | 2950,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 2950,5 |  |  | 2950,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Всего | 30953,28578 |  |  | 15953,28578 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 3.1. |  |  | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Итого | 30953,28578 |  |  | 15953,28578 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 30953,28578 |  |  | 15953,28578 | 5000,0 |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |
| 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | Итого | 7952,5275 |  |  | 7952,5275 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 4184,42538 |  |  | 4184,42538 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 1268,10212 |  |  | 1268,10212 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 2500,0 |  |  | 2500,0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2017 годы» | Итого | 550,0 |  |  | 550,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа | 550,0 |  |  | 550,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 6. |  |  | Отдельные мероприятия государственной программы | Всего | 68093,007 |  |  | 62093,007 | 2000,0 |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
| 6.1. | Субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа (185-ФЗ) |  |  | Итого |  | 36463,611 | 36463,611 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 15074,06137 | 15074,06137 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 7048,41752 | 7048,41752 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа |  | 9633,49542 | 9633,49542 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  | 4707,63669 | 4707,63669 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.2. |  | Субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ на 2014 год |  | Итого |  | 25329,396 | 25329,396 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 17730,5772 | 17730,5772 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа |  | 7598,8188 | 7598,8188 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6.3. |  | Финансовая поддержка субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности ТСЖ |  | итого |  | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа |  | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.4 |  | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |  | итого |  | 6000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет городского округа |  | 6000,0 | 0,0 |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |

Приложение N5

К муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «____»__________2015 г. № ______

Оценка
социальной, экономической и бюджетной эффективности муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2017 годы

| N п/п | показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. измерения | значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Социальная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспеченность населения Дальнереченского городского округа жильем | кв. м на 1 человека | 22,3 | 22,3 | 22,4 |  | 22,4 |  | 22,4 |  | 22,5 |  | 22,5 |
| 3 |  | Число молодых семей получивших поддержку в рамках Программы | ед. | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |
| 4 |  | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 74,0 | 74,2 | 74,8 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 76,0 |  | 77,0 |
| 5 |  | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 73,8 | 74,1 | 74,5 |  | 74,8 |  | 74,8 |  | 75,6 |  | 76,6 |
| 7 |  | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации | % | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  | 54,8 |  | 54,8 |  | 55,0 |  | 55,2 |
| 8 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 63,60 | 61,20 | 60,00 |  | 58,00 |  | 56,85 |  | 56,0 |  | 56,0 |
| Бюджетная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,60 |  | 97,70 |  | 97,80 |  | 97,90 |  |

Приложение 6

К муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «____»__________2015 г. № ______

ПОРЯДОК

предоставления из средств местного бюджета субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья  на территории Дальнереченского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из средств местного бюджета Субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ)  на территории Дальнереченского городского округа (далее - Субсидия).

2. Право на получение Субсидии возникает у ТСЖ, зарегистрированных в установленном порядке до 01.01.2014 года, не имеющих задолженности в бюджеты всех уровней (приложение № 1) и своевременно предоставивших отчет в финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа об использовании Субсидий за предыдущий год.

3. Субсидии выделяются для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа, для изготовления  проектно-сметной документации, проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также надлежащего содержания общего имущества собственников.

4. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах средств, предусмотренных решением Думы Дальнереченского городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год. Выделенные денежные средства распределяются в долях с учетом количества созданных товариществ собственников жилья в зависимости от общей площади многоквартирных  домов, в которых созданы ТСЖ.

Расчет предоставляемой Субсидии определяется по формуле:

К = Q / S общ.ТСЖ м 2 * S ТСЖ  м 2

К – размер Субсидий  i –го ТСЖ;

Q – общая сумма денежных средств, предусмотренная решением Думы Дальнереченского городского округа о бюджете на очередной финансовый год для предоставления Субсидий;

S  общая  ТСЖ  м 2– площадь всех ТСЖ;

S ТСЖ  м 2– площадь одного ТСЖ

5. Обязательным условием для получения Субсидии является письменное обращение председателя правления ТСЖ (далее по тексту – заявитель) в администрацию Дальнереченского городского округа о предоставлении Субсидии  до 01.04.2014 года.

В случае если заявитель не обратился в администрацию Дальнереченского городского округа до 01.04.2014 г., администрация Дальнереченского городского округа  перераспределяет Субсидию этого ТСЖ на  те  ТСЖ, заявители которых обратились за Субсидией до 01.04.2014 года по методике расчета согласно п.4 настоящего порядка.

II. Порядок предоставления и возврата Субсидий

6.  Уполномоченным органом на определение получателей Субсидии является отдел  жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

7.  Распорядителем бюджетных средств, выделяемых в форме Субсидий, является администрация Дальнереченского городского округа.

8. Уполномоченным органом  на финансирование Субсидий является финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа.

9. Уполномоченным органом на перечисление бюджетных средств, направляемых на предоставление Субсидии, является  МКУ “Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа”.

10. Для получения Субсидии председатель правления ТСЖ предоставляет в уполномоченный орган по определению получателей Субсидий (отдел жилищно-коммунального хозяйства) следующие документы:

- заявление на получение Субсидии;

- протокол общего собрания ТСЖ о проведении  ремонта общего имущества в многоквартирном доме с приложением  локального ресурсного сметного расчета;

- копию договора, заключенного с проектно-изыскательской организацией, на изготовление проектно-сметной документации на  проведение работ по  ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней из налоговой инспекции по состоянию на 01.01.2014 г.;

- выписку банка о реквизитах счета заявителя.

11. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа осуществляет прием представленных заявителем документов с указанием их перечня и даты получения.

12. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа в течение 5 рабочих дней после истечения срока представления указанных документов  определяет получателей Субсидий, размер выделенных средств и перераспределяет нераспределенные Субсидии согласно п. 5 настоящего Порядка и готовит проект постановления о выделении средств ТСЖ.

13. Основанием предоставления Субсидии является распоряжение администрации Дальнереченского городского округа о предоставлении Субсидии, которое после подписания направляется в финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа для финансирования ТСЖ.

14. МКУ “Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа” готовит платежное поручение на перечисление денежных средств.

15. ТСЖ, получившие Субсидии должны использовать денежные средства по целевому назначению до 01.09.2014 года. В случае не использования денежных средств ТСЖ возвращает выделенные средства в бюджет Дальнереченского городского округа.

16. Не позднее 10.09.2014 года ТСЖ предоставляют в финансовое управление отчет об использовании Субсидий в произвольной форме.

17. Финансовое  управление администрации Дальнереченского городского округа проводит проверки  целевого использования выделенных Субсидий,  по результатам которых составляется  акт проверки.

18. В случае выявления нецелевого использования Субсидий ТСЖ возвращает выделенные средства в бюджет Дальнереченского городского округа.

19.  В случае споров и разногласий, которые могут возникнуть в процессе проводимых проверок, решаются в порядке досудебного разбирательства или в порядке арбитражного судопроизводства.

III. Ответственность и контроль

20. Отдел жилищно-коммунального хозяйства обеспечения администрации Дальнереченского городского округа несет ответственность за достоверность распределенных сумм Субсидий ТСЖ.

21. Председатель правления ТСЖ несет ответственность за подлинность предоставленных документов.

22. Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа несет ответственность за своевременность финансирования, МКУ “Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа” за перечисление средств Субсидий на расчетные счета получателей Субсидии.

Приложение 7

К муниципальной программе "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2017 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «____»__________2015 г. № ______

ПОРЯДОК

Перечисления взносов за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» из средств местного бюджета

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перечисления из средств местного бюджета взносы за муниципальный жилищный фонд для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Дальнереченского городского округа; устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене для улучшения эксплуатационных характеристик; обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества всех многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

2. Органы местного самоуправления осуществляют взносы за счет средств местного бюджета в соответствии с Законом Приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» и согласно ч. 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании выставленного счета на оплату от Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».

Размер взноса установлен Постановлением Администрации Приморского края №411-па от 18 ноября 2013 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме в размере 6,57 руб./кв.м. в месяц, принадлежащего собственнику такого помещения на трехлетний период реализации региональной программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы». Размер взноса, установленный на второй и третий год трехлетнего периода, подлежит индексации исходя из уровня инфляции.

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа при получении счета на оплату и перечня муниципальных квартир осуществляет выверку квартир многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, ставит на счете резолюцию «о принятии счета к учету» и передает пакет документов в МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа».

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа» делает заявку на финансирование в финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа и производит оплату счета принятого к учету в течении трех рабочих дней с момента получения финансирования в пределах лимитов бюджетных обязательств.