АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__28 марта  2013 г._                       г. Дальнереченск                             №_357_

Об утверждении плана мероприятий по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Дальнереченского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление администрации Дальнереченского городского округа от 13.03.2013 г. № 301 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013  год с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Дальнереченского городского округа (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации).

2. Начальнику отдела делопроизводства Н.Н. Сиротенко  обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                    С.В. Старков

|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28.03.2013 г. №__357__ |  |  |  |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| («дорожная карта») по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Дальнереченского городского округа (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Дальнереченского городского округа, на котором проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013-2015 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. м |  | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств Фонда, кв. м |  |  |  | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв. м |  |  |  | Аварий-ный фонд, необеспе-ченный финанси-рованием, кв. м |
|  |  | всего: | в т.ч. площадь, занимаемая гражданами подлежащи-ми переселе-нию | всего: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | всего: | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по муниципальному образованию: | 2 052,30 | 1 317,20 | 900,50 | 900,50 | 0,00 | 0,00 | 416,70 | 0,00 | 416,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Дальнереченский городской округ | 2 052,30 | 1 317,20 | 900,50 | 900,50 | 0,00 | 0,00 | 416,70 | 0,00 | 416,70 | 0,00 | 0,00 |

| Раздел II. Обоснование объема финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществля-ется переселение, кв. м | Источники финансирования, млн.руб. |  |  |  | Примечания |
|  |  |  | фонд | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджет муници-пального образования | иные источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого по Дальнереченскому городскому округу за 2013-2015 годы: | 900,5 | 16,74 | 5,07 | 9,35 |  |  |
|  | Итого по 2013 году: | 900,5 | 16,74 | 5,07 | 9,35 |  |  |
| 1. | Государственная программа, постановление администрации Дальнереченского городского округа "О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 06.09.2012 года № 1066 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013-2014 годы" | 900,5 | 16,74 | 5,07 | 9,35 |  |  |

Раздел III. План организационных мероприятий на территории Дальнереченского городского округа

в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Завершение реализации на территории Дальнереченского городского округа адресной программы Приморского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы (с привлечением дополнительных средств финансирования, выделенных Приморскому краю Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства), утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 20 февраля 2012 года № 39-па | 2013 год | Управление жизнеобеспечения |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из всего аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) на 2013-2015 годы | март-апрель 2013 года | Управление жизнеобеспечения |
|  | Разработка, утверждение и корректировка муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013- 2015 годы | март-апрель 2013 года | Управление жизнеобеспечения |
|  | Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматривающее необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | март-апрель 2013 года | Финансовое управление |
|  | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений | 2013 год | Управление жизнеобеспечения |
|  | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | 2013 год | Управление жизнеобеспечения |
|  | Мероприятия, реализуемые с целью финансирования переселения за счет внебюджетных средств: заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми в муниципальную собственность подлежат передаче часть жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; принятие решений о развитии застроенных территорий; проведение открытых аукционов и заключение договоров о развитии застроенных территорий; утверждение проекта планировки застроенной территории; принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, расположенного на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | 2013-2014 годы | Управление жизнеобеспечения. Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Привлечение средств из бюджетных и внебюджетных источников для оплаты дополнительной площади приобретаемых жилых помещений | 2013-2014 годы | Финансовое управление |
|  | Осуществление мониторинга выполнения плана мероприятий по переселению | 2013-2015годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | Проведение инвентаризации аварийного жилищного фонда | 2013-2015 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | Формирование земельных участков для строительства многоквартирных домов | 2013-2015 годы | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Подвод инженерных коммуникаций к земельным участкам под строительство многоквартирных домов | 2013-2015 годы | Управление архитектуры и градостроительства |
|  | Обеспечение ввода сведений об аварийном жилищном фонде в Реестр аварийного жилищного фонда в Автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и их корректировка | 2013-2015 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | Подготовка и подача в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства для подготовки заявки Приморского края в Фонд | ежегодно, 2013-2015 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | - Участие муниципального образования в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013- год государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па (далее – подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы) | 2013-2014 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы | 2013-2014 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения | 2013-2014 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | Осуществление сноса или реконструкции аварийных домов | 2014 год | Управление жизнеобеспечения |
|  | Организация мониторинга и контроля реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы | 2013-2015 годы | Управление жизнеобеспечения |
|  | - Предоставление отчетов о реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы на территории муниципального образования | в сроки, установленные региональной программой, методическими рекомендациями Фонда | Управление жизнеобеспечения |
|  | - Утверждение муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ) | август 2013 года | Управление жизнеобеспечения |