

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28октября 2016 г. г. Дальнереченск № 884

**О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 26 февраля 2015 года № 289 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Дальнереченского городского округа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»**

Во исполнение поручения Губернатора Приморского края от 08.01.2015 № 11-35258-ВМ, в целях ликвидации очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 26 февраля 2015 года № 289 «Об утверждении Плана мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Дальнереченского городского округа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет»:

1.1. Исключить следующие пункты: 2.1, 2.2, 2.3, 3.

1.3 Пункты 1, 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) разместить данное постановление на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа И.Г.Дзюбу.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрацииДальнереченского городского округа | С.И. Васильев |

 Приложение

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 28.10 2016 г № 884

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях Дальнереченского городского округа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Проектная мощность*:* количество групп/ мест | Срок ввода в эксплуатацию (год, квартал) | Ответственный |
| 1. | Строительство дошкольного учреждения по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 35 | 6 групп / 120 мест | I квартал2017 г | Начальник МКУ «Управление образования» Г. А. Балакина |
| 2. | Создание дополнительных мест за счет дооборудования групп в действующих ДОУ | 80 мест | Ноябрь - декабрь 2016 г | Начальник МКУ «Управление образования» Г. А. Балакина |
|  | ИТОГО | 6 групп / 200 мест |  |  |