Приложение № 1

к программе   
 «Развитие приграничной территории

Дальнереченского городского округа

на период до 2022 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР) «точек роста» приграничной территории Дальнереченского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, предложения | Местоположение | Инициатор проекта, инвестор | Срок реализации | Производственные мощности, ожидаемый результат | Новые рабочие места, ед. | Сведения о реализации проекта за счет действующих государственных программ РФ, государственных программ субъектов РФ, ФЦП, инвестиционных программ госкорпораций, поддержка институтов развития | Проблемы при реализации проекта. Рекомендации по реализации проекта (ресурсному обеспечению) организациям, органам исполнительной власти субъекта РФ, органам местного самоуправления |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Туристско-логистический комплекс «Графское» | Дальнереченский городской округ | администрация Дальнереченского городского округа, строительная инвестиционная компания (КНР) | 2017- 2022 годы | открытие пункта пропуска Дальнереченск-Хутоу, строительство канатной дороги, создание туристско-логистического комплекса с сопутствующими услугами | 600 | находится на сопровождении АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» | длительность процедуры установления нового пункта пропуска на приграничной территории Дальнереченского городского округа,в настоящее время подготовлен пакет необходимых документов в соответствии с действующим законодательством для рассмотрения вопроса открытия пункта пропуска Дальнереченск (РФ) – Хутоу (КНР) на региональном и федеральном уровне |
|  | Создание комплекса промышленного сектора по производству кондитерской и мясо-колбасной продукции | Дальнереченскийгородской округ | администрация Дальнереченского городского округа, субъекты малого и среднего предпринимательст-ва | 2017- 2022 годы | создание цехов по производству кондитерских изделий, мясной продукции | 220 | - | требуется соинвестор |
|  | Строительство полигона по захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов | Дальнереченский городской округ | администрация Дальнереченского ГО | 2018- 2020 годы | Создание полигона ТКО | 50 | - | требуется соинвестор |
|  | Реконструкция МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6»  с. Грушевое Дальнереченского городского округа | с. Грушевое ул. Центральная,1 | администрация Дальнереченского ГО, администрация Приморского края | 2017 год | улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; | - | государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы | не имеется |
|  | Реконструкция МБДОУ « Центр развития ребёнка - детский сад № 4» Дальнереченского городского округа | г. Дальнереченск  ул. Т. Шевченко,78-а | администрация Дальнереченского ГО, администрация Приморского края | 2018 год | улучшение условий содержания детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; | - | государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы | не имеется |
|  | Ремонт Центральной городской библиотеки.  Приобретение компьютерного оборудования, ПО для оцифровки изданий и создания электронного каталога | г. Дальнереченск, ул. Ленина 71 | Администрация Дальнереченского ГО, Администрация Приморского края | 2017-2018 | доступ широких групп населения к культурным ресурсам мирового и отечественного кинематографа, формирование среди населения духовно-нравственной культуры,активизация культурной жизни города. | - | государственная программа  Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2020 годы» | не имеется |
|  | Строительство специализированного жилого дома эконом-класса для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | г. Дальнереченск, ул. Рябуха | Администрация Дальнереченского ГО, Администрация Приморского края | 2017-2018 | устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | государственная программа  Приморского края «Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» |  |