**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2017 года г. Дальнереченск № 223

**О проведении двухмесячника по санитарной очистке и**

**благоустройству территории города**

 На основании ст. 5 Устава Дальнереченского городского округа, в соответствии с Правилами благоустройства территории, утвержденными решением Думы Дальнереченского городского округа № 09 от 01 марта 2011 года, в целях наведения порядка в жилых микрорайонах, на территориях прилегающих к предприятиям, организациям и рекреационным зонам, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 3 апреля по 31 мая 2017г. двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории Дальнереченского городского округа.

2. 21, 22 апреля 2017г. провести общегородские мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории Дальнереченского городского округа.

3. Утвердить городской штаб по благоустройству и санитарному содержанию территории Дальнереченского городского округа (Приложение №1).

4. Штабу по благоустройству и санитарному содержанию Дальнереченского городского округа еженедельно заслушивать отчеты руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности о выполнении мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию и подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, Службе в г. Дальнереченске пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, физическим лицам, владельцам и арендаторам строений, владельцам частных домовладений, земельных участков, автомобильных гаражей и стоянок, председателям ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закрепленные территории, здания и сооружения в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории Дальнереченского городского округа, при необходимости произвести ремонт зданий и обновление фасадов.

5.2. До 20 апреля 2017г. заключить договора на вывоз мусора и на пользование услугами городской свалки, с организациями, занимающимися данным видом деятельности, установить контейнера для приема твердых бытовых отходов.

5.3. Очистить прилегающую территорию и организовать своевременный вывоз мусора, уборку дров, строительных и иных материалов с прилегающей территории, произвести очистку кюветов, сточных канав и обеспечить отвод талых вод.

5.4. При необходимости обновить аншлаги, номера зданий и придомовое освещение.

5.5. Принять меры по установке, ремонту, покраске и очистке малых архитектурных форм, урн на закрепленных и обслуживаемых территориях.

5.6. Провести побелку деревьев на прилегающей территории.

6. Рекомендовать руководителям: ООО «Вектор» (Егоров), участок «Дальнереченский» филиала «Пожарский» АО «Примавтодор» (Прокопов).

6.1. Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на обслуживаемых территориях Дальнереченского городского округа.

6.2. Совместно с отделом благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (Тарасенко) провести проверку технического состояния дорожного полотна автобусных маршрутов и устранить выявленные недостатки.

7. Рекомендовать: ООО «Жилищная компания» (Горовая), ООО «Округ» (Щербаков), председателям правления товариществ собственников жилья ТСЖ «Наш Дом» (Голиков), «Благо» (Шарапова), «Рассвет» (Кравцов), «Союз» (Ковалева), «Квартал-2» (Полтавцев), «Магистральный» (Сыч), «Пограничник» (Софрина), «Вагутон» (Стародубцев), ЖКК «Рассвет» (Порошина):

7.1. Выполнить работы по посадке саженцев деревьев и кустарников, цветов на обслуживаемых придомовых территориях.

7.2. Согласовать места посадки деревьев с отделом благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» (Тарасенко).

7.3. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии смотровых люков, колодцев, ливневых и дренажных колодцев и решеток.

7.4. В случае отсутствия, установить на жилых домах аншлаги с указанием № дома и названием улицы.

7.5. Произвести побелку деревьев и бордюрного камня.

8. Рекомендовать ООО «Вектор» (Егоров):

8.1. До 25.04.2017г. провести уборку кладбищ на территории Дальнереченского городского округа.

8.2. Произвести ремонт грунтовых дорог на территории городских кладбищ, с подсыпкой песко - гравийной смесью.

8.3. Обеспечить подвоз грунта для подсыпки могил.

8.4. Произвести ремонт, побелку общественных туалетов на территории кладбища.

9. Рекомендовать ООО «Дальводоканал» (Шандренко):

9.1. Навести порядок на территориях, прилегающих к канализационным насосным станциям, водопроводным колонкам, обеспечить подсыпку проездов и подходов к водопроводным колонкам, водонапорным башням, очистку территории от мусора, в том числе на закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметический ремонт наружных фасадов зданий и КНС.

9.3. Произвести ревизию и ремонт водопроводных колонок.

9.4. Провести работы по восстановлению грунтового покрытия в мае, асфальтобетонного покрытия в июле 2017г. на улицах и проезжей части в местах устранения аварий (Приложение № 2, № 3).

9.5. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колодцев.

10. Рекомендовать Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк):

10.1. Привести в порядок территории, прилегающие к котельным, обеспечить подсыпку проездов и подходов, очистку кюветов и территории от мусора.

10.2. Выполнить косметический ремонт наружных фасадов зданий котельных, посадку саженцев деревьев и кустарников вдоль ограждения котельных.

10.3. Заключить договора и провести работы по благоустройству в местах ремонта теплотрасс, смотровых колодцев, восстановить твердое покрытие улиц и проезжей части в местах устранения аварий в период с мая по июль 2017г. (Приложение № 4).

10.4. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колодцев и тепловых камер.

10.5. Провести побелку деревьев и ограждений территорий.

11. Рекомендовать ООО «Доверие» (Левченко) произвести проверку контейнеров для сбора ТБО на предмет технического состояния:

11.1. В срок до 31.05.2017г. произвести ремонт и покраску контейнеров для сбора ТБО;

11.2. Произвести уборку прилегающей территории возле контейнерных площадок.

12. Рекомендовать Дальнереченскому линейно-техническому цеху ОАО «Ростелеком» (Паранчук) принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колодцев, произвести покраску распределительных щитов до 09 мая 2017 года.

13. Рекомендовать ООО «Дальнереченская электросеть» (Жигачевой):

13.1. Выполнить косметический ремонт зданий трансформаторных подстанций, расположенных в пределах городской застройки.

13.2. Навести порядок на территориях, прилегающих к трансформаторным подстанциям, обеспечить подсыпку проездов и подходов к трансформаторным подстанциям, очистку территории от мусора, в том числе на закрепленных территориях.

14. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа (Фатеева):

14.1. Произвести проверку индивидуальных застройщиков, юридических лиц на предмет соблюдения строительных норм и правил, с принятием конкретных мер.

14.2. Произвести ревизию рекламных конструкций и потребовать от собственников приведение рекламных конструкций в надлежащее состояние.

15. Отделу предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа (Матюшкина):

15.1. Взять под контроль установку урн, посадку цветов, побелку деревьев, уборку территорий и парковок у предприятий торговли и общественного питания.

15.2. Произвести проверку, предприятий торговли и общественного питания, расположенных на центральных улицах города по вопросу состояния фасадов зданий, и принятием конкретных мер.

16. Отделу спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа города (Николаенко):

16.1. Произвести ревизию спортивных площадок, на предмет технического состояния. До 15 апреля 2017г. представить план мероприятий по содержанию, уборке, ремонту и оборудованию спортивных площадок в жилом секторе на территории Дальнереченского городского округа.

16.2. Проконтролировать уборку территорий стадионов и спорткомплекса, произвести ремонт ограждений.

16.3. Произвести побелку бордюров и деревьев.

17. Отделу по исполнению административного законодательства администрации Дальнереченского городского округа (Онищук), выявлять административные правонарушения в сфере благоустройства на территории Дальнереченского городского округа, с обязательным составлением административных протоколов за допущенные нарушения существующих требований, согласно действующего законодательства.

18. МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа города» (Мельничук):

18.1. Организовать уборку и обеспечить систематический контроль за состоянием территорий учреждений культуры (музей истории г. Дальнереченска, детская школа искусств, ДК «Восток», филиал МБУ ДК «Восток» ДК имени В. Сибирцева, ДК «Космос» с. Грушевое), организовать посадку саженцев деревьев, кустарников и цветов на закрепленных территориях.

19. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (Балакина), обеспечить приведение территории подведомственных учреждений в надлежащее санитарное состояние с еженедельной уборкой прилегающих территорий.

20. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю (Калугин), усилить спрос за противопожарное состояние территорий частных домовладений на территории Дальнереченского городского округа, с обязательным составлением административных протоколов за допущенные нарушения существующих требований.

21. Главному редактору, директора МАУ «ИАЦ» (Калашников) информировать население о ходе проведения городских мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального образования.

22. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) настоящее постановление опубликовать в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном Интернет сайте Дальнереченского городского округа.

23. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа Черных А.А.

##  Глава администрации

## Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Дальнереченского городского округа от 28 марта 2017 года \_ № \_223\_

#

#  Городской штаб

**по благоустройству и санитарному содержанию города**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Васильев С.И. | - | глава администрации Дальнереченского городского округа, председатель штаба |
|  |  Черных А.А.  | - | заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа,заместитель председателя штаба |
|  | Суровцева Е.В. | - | старший специалист отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |  |  |
|  | Калугин К.В. Матюшкина В.Н.Онищук Т.Н.Сидорович П.Г. | ---- | начальник отдела надзорной деятельности г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморского краю, подполковник внутренней службыначальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округапредседатель административной комиссии администрации Дальнереченского городского округаначальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции МОМВД России «Дальнереченский» |
|  | Тарасенко В.Н. | - | начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  |
|  | Фатеева Т.В. | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа |

 Приложение № 2
к постановлению администрации
Дальнереченского городского округа
от 28 марта 2017 года \_ № \_223\_

**ГРАФИК**

**ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта канализационных сетей**

**ООО «Дальводоканал»** **на 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | № ордера  | Дата выдачи  | Адрес проводимых работ  | Вид покрытия | Планируемое время проведения работ | Примечание |
| 1  |  29 | 20.07.16 | ул. М. Личенко,21 | асфальт | июль 2017г. |  |
| 2 | 38 | 10.08.16 | ул. Уссурийская,54 | грунт  | май 2017г. |  |
| 3 | 37 | 10.08.16 | ул. М. Личенко,29 | грунт | май 2017г. |  |
| 4 | 247 | 09.10.13 | пер. Прямой, 7а | грунт | май 2017г. |  |
| 5 | 38 | 23.06.14 | ул. Г. Даманского,62 | грунт | май 2017г. |  |
| 6 |  40 | 28.07.15 | ул. Г. Даманского,61 | грунтасфальт | июль 2017г. |  |
| 7 | 39 | 10.08.16 | ул. Энгельса,7 | грунт | май 2017г. |  |
| 8 |  55 | 07.08.14 | ул. Дальнереченская,41  | грунт | май 2017г. |  |
| 9 | 58 | 07.08.14 | ул. Шевчука, 54,60 | грунт асфальт | май 2017г. |  |
| 10 | 41 | 10.08.16 | ул. Фадеева,70 | грунт | май 2017г. |  |
| 11 | 03 | 15.03.16 | ул. Заводская,8 | грунт | май 2017г. |  |
| 12 | 40 | 10.08.16 | ул. Ленина,33 | грунт | май2017г. |  |
| 13 | 42 | 10.08.16 | ул. Дальнереченская,61а | грунт асфальт | июль2017 |  |
| 14 | 60 | 17.10.16 | ул. Рябуха,44 – ул. Г Даманского  | грунтасфальт  | июль2017г |  |

Приложение № 3
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа
от 28 марта 2017 года \_ № \_223\_

**ГРАФИК**

**ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта водопроводных сетей**

**ООО «Дальводоканал»**

**на 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | № ордера  | Дата выдачи  | Адрес проводимых работ  | Вид покрытия  | Планируемое время проведения работ  | Примечание  |
| 1 | 112 | 23.10.12 | ул. Г. Даманского,49б | асфальт | июль 2017 г. |  |
| 2 | 45 | 10.08.16 | ул. Уссурийская,48 | грунт | май 2017г. |  |
| 3 |  03  | 15.03.16 | ул. Заводская,8 | грунт | май 2017 г. |  |
| 4  | 04 | 13.02.17 | ул. Советская,1а | грунт | май 2017г. |  |
| 5 | 79 | 07.08.12 | ул. Ленина,38 | асфальт | июль 2017г. |  |
| 6 | 24 | 02.06.16 | ул. Рябуха,33 | грунт | май 2017г. |  |
| 7 | 72 | 23.11.15 | ул. Рябуха,14,16 | грунт  | май 2017г. |  |
| 8 | 135 | 18.01.13 | ул. Ленина,55 | асфальт | июль 2017 г. |  |
| 9 | 28 | 20.07.16 | пересечение ул. Уссурийская – ул. Г. Даманского  | асфальт | июль 207 г. |  |
| 10 | 30 | 20.07.16 | ул. Флегонтова,14 | грунт | май 2017 г. |  |
| 11 | 242 | 09.10.13 | ул. Советская,21 | асфальт | июль 2017 г. |  |
| 12 | 31 | 25.07.16 | ул. Шевчука,30 | грунт | май 2017г. |  |
| 13 | 43 | 10.08.16 | ул. Свабоды,50 | асфальт | июль 2017г. |  |
| 14 | 46 | 10.08.16 | ул. М. Личенко,14 | грунт асфальт | июль2017г. |  |
| 15 |  49 | 29.08.16 | ул. Калинина,41 | асфальт грунт | июль 2017 |  |
| 16 | 58 | 05.10.16 | ул. Рябуха,16 | асфальт грунт | июль 2017г. |  |
| 17 | 61 | 17.10.16 | ул. Рябуха,41а | асфальт | июль 2017г. |  |

Приложение № 4
к постановлению администрации
Дальнереченского городского округа
от 28 марта 2017 года \_ № \_223\_

**ГРАФИК**

**ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта теплотрасс Дальнереченского теплового района филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»**

**на 2017 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | № ордера  | Дата выдачи | Адрес проводимых работ  | Вид покрытия  | Планируемое время проведения работ | Примечание  |
| 1 |  67 | 28.10.15 | ул. Г. Даманского, 6 | грунт | май 2017г. |  |
| 2 | 56 | 07.09.15 | Детский дом ТК-18ул. Калинина | грунт | май 2017г. |  |
| 3 |  37 | 03.07.15 | ДВФУ ТК-16ул. Калинина | асфальт | июль 2017г. |  |
| 4 |  20 | 20.05.14 | ул. Советская,21 | асфальт | июль 2017г. |  |
| 5 | 159 | 24.05.13 | ул. Свободы,50  | асфальт | июль 2017г. |  |
| 6 | 28 | 25.05.15 | ул. Красногвардейская | грунт | май 2017г. |  |
| 7 | 61 | 24.09.15 | Ул. 45 лет Октября,28 | грунт | май 2017г. |  |
| 8 | 08 | 18.04.16 | ул. Промышленная,10 | асфальт, грунт | июль 2017г. |  |
| 9 | 23 | 02.06.16 | ул. М. Личенко (м-н Орион) | грунт | май2017г. |  |
| 10 | 32 | 25.07.16 | ул. 45 лет Октября в районе №3 школы | грунтасфальт | июль 2017г. |  |
| 11 | 03 | 13.02.17 | ул. Ленина,69 | грунтасфальт | июль 2017г. |  |