АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля  2013г.                                         г. Дальнереченск			             № 902

О внесении изменений в постановление администрации

Дальнереченского городского округа от 17.09.2012 года № 1106

«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях  Дальнереченского городского округа на 2013-2016гг.»

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения  в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 17.09.2012 года № 1106 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях  Дальнереченского городского округа на 2013-2016 годы» и изложить в следующей редакции (прилагается).

2.Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского              городского округа (Сиротенко Н.Н.) настоящее постановление обнародовать                 и разместить на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  обнародования.

4. Контроль    за    исполнением    настоящего   постановления   возложить  на

начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования» Дальнереченского городского округа Г.А. Балакину.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                               С.В. Старков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от  24 июля  2013 года   № 902

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность в образовательных учреждениях»  Дальнереченского городского округа на 2013-2016гг.»

Паспорт

муниципальной целевой программы « Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа» на 2013-2016гг.

| Наименование ведомства (разработчика Программы) | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность в бюджетных образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа» на 2013-2017гг. (далее Программа) |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»; Приказ Министерства образования РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 17.04.2003г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений». |
| Цели и задачи Программы | Создание безопасных условий пребывания работающих и обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях; повышения уровня безопасности объектов образования в ДГО. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; обеспечение пожарной безопасности защиты муниципальных учреждений образования, защиты жизни здоровья обучающихся (воспитанников) и работающих. |
| Характеристика программных мероприятий | Содержится в восьмом разделе Программы |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2016гг. |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования». |
| Объем и источники финансирования Программы | Местный бюджет 7013,6 тыс.руб., в том числе: 2013г.- 1041,0 т. руб. 2014г.- 1000,0 т.руб. 2015г.- 1000,0 т.руб. 2016г.- 3972,6 т.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Приведение муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа в соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности. |

1.2. Раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

6. Комплекс мероприятий по реализации Программы « Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа» на 2013-2016гг.

| Перечень мероприятий по противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБОУ "Лицей" |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  |  | Подключение и настройка к системе радиомониторинга |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 80,40 | 321,60 |
| 2.4 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.5 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2.7 |  |  | Изготовление ПСД на адаптацию АПС под радиомониторинг |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.7 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2.8 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 280,40 | 80,4 | 80,4 | 192,4 | 633,60 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБОУ СОШ№2 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ,преподователей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  |  | Подключение и настройка к системе радиомониторинга |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 |
| 2.3 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 68,40 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 273,60 |
| 2.4 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 0,0 | 256,82 | 0,00 | 256,82 |
| 2.5 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.6 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,5 | 24,50 |
| 2.7 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.8 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.9 |  |  | Изготовление ПСД на адаптацию АПС под радиомониторинг |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 68,4 | 68,4 | 325,22 | 158,9 | 620,92 |
| № п/п |  | Наименование учреждения | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 |  | МБОУ СОШ№3 2здания | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  |  | Изготовление ПСД на адаптацию АПС под радиомониторинг |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 |  |  | Подключение и настройка к системе радиомониторинга |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.4 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 235,20 |
| 2.5 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 600,00 |
| 2.6 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.7 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.8 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2.9 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 58,8 | 258,8 | 58,8 | 586,8 | 963,2 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБОУ СОШ№5 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 144,00 |
| 2.2 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| 2.3 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 2.4 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 2.5 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.6 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 36,00 | 36,00 | 236,00 | 248,00 | 556,00 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБОУ СОШ№6 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Изготовление ПСД на адаптацию АПС под радиомониторинг |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  |  | Подключение и настройка к системе радиомониторинга |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 192,00 |
| 2.4 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 166,82 | 0,00 | 280,00 | 446,82 |
| 2.5 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.6 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2.7 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 |
| 2.8 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 48,00 | 214,82 | 48,00 | 436,00 | 746,82 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБОУ ООШ №12 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 67,20 |
| 2.2 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 | 190,00 |
| 2.3 |  |  | Ремонт пожарного водоема |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.5 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.6 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 16,80 | 106,80 | 16,80 | 142,8 | 283,2 |
| № п/п | Наименование учреждения |  |  | Мероприятия | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБОУ ООШ №13 |  |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2. |  |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации | М.б | 28,82 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 115,22 |
| 2.2 |  |  |  | Изготовление ПСД на перенос ВРУ из подвала в здание с установкой | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 |  |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.4 |  |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования М.б | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2.5 |  |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 28,82 | 28,8 | 28,80 | 82,80 | 169,22 |
| Итого по школам: |  |  |  |  |  | 537,22 | 794,02 | 794,02 | 1847,70 | 3972,96 |
| ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБДОУ д/сад №1 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 |
| 2.2 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2.3 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2.4 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.5. |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 161,00 | 251,00 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБДОУ д/сад №4 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 54,00 | 22,50 | 22,50 | 54,00 | 153,00 |
| 2,2 |  |  | Обработка чердачных помещений огнезащитным составом |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2,3 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2,4 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 2,5 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 54,00 | 22,50 | 22,50 | 312,00 | 411,00 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МДОУ д/сад№5 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Изготовление ПСД на адаптацию АПС под радиомониторинг |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в здании |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  |  | Подключение и настройка к системе радиомониторинга |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.3 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 81,60 | 75,48 | 75,48 | 75,60 | 308,16 |
| 2.4 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 |
| 2.5 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.6 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.7 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.8 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2.9 |  |  | Ремонт противопожарных наружных выходов |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Установка автономной пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в овощехранилище |  | М.б | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 107,60 | 75,48 | 75,48 | 619,60 | 878,16 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБДОУ д/сад№6 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 144,00 |
| 2.2 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,10 | 128,10 |
|  |  |  | Восстановление пожарного водоема |  | М.б | 82,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18 |
| 2.3 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 |
| 2.5 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.6 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 118,18 | 36,00 | 36,00 | 187,30 | 377,48 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБДОУ д/сад№7 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 | 120,00 |
| 2.2 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.3 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.4 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| 2.5 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2.6 |  |  | Ремонт противопожарных наружных выходов |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 48,00 | 12,00 | 12,00 | 190,00 | 262,00 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБДОУ д/сад№10 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2.2 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| 2.3 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.4 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 |  |  | Ремонт противопожарных наружных выходов |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.6 |  |  | Обработка чердачных помещений |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  |  | Установка автономной пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в овощехранилище |  | М.б | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
|  |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 66,00 | 16,50 | 16,50 | 66,00 | 165,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 92,00 | 16,50 | 16,50 | 512,00 | 637,00 |
| № п/п | Наименование учреждения |  | Мероприятия |  | Источник финансирован |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Всего |
| 1 | МБДОУ д/сад №12 |  | Организационные мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Обучение заместителя директора по хозяйственной части в области ППБ |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| 2. |  |  | Технические и технологические мероприятия по противопожарной безопасности в учреждении образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 54,00 | 13,50 | 13,50 | 54,00 | 135,00 |
| 2.2 |  |  | Проверка кранов на водоотдачу |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2.3 |  |  | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| 2.4 |  |  | Профилактические испытания электросетей и оборудования |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.5 |  |  | Устранение замечаний по проф. испытаниям |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 54,00 | 13,50 | 13,50 | 101,00 | 182,00 |
| Итого по садам |  |  |  |  |  | 503,78 | 205,98 | 205,98 | 2082,90 | 2998,64 |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШ |  | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |  | М.б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
|  | Всего по учреждениям: |  |  |  |  | 1041,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3972,6 | 7013,60 |

1.3. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

7.	Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы составляет- 7013,6 тыс.руб., носит прогнозный характер, уточняется ежегодно после уточнения бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и реализуется за счет средств местного бюджета:	                                                                                                                                                            2013год – 1041,0 т. руб.	                         2015год – 1000,0 т. руб.

2014год – 1000,0 т.руб.	                             2016год – 3972,6 т. руб.

### 8. Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения

Программа реализуется муниципальным казенным учреждением «Управление  образования» Дальнереченского городского округа.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования» Дальнереченского городского округа.

Мероприятия и объемы финансирования мероприятий, будут уточняться, и корректироваться после утверждения бюджета Дальнереченского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.