
[image: image1.jpg]


                                                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018 года                     г. Дальнереченск                                 № 456 
О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» 
на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации  Дальнереченского городского округа 

от 31 октября  2017 года № 840  
В целях обеспечения участия Дальнереченского городского округа в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края  от 31 августа 2017г. N 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края" на 2018 - 2022 годы,  администрация Дальнереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года №840, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администрации  Дальнереченского городского округа А.А. Черных 

Глава администрации 

Дальнереченского городского округа                                                    С.И. Васильев
                   Приложение  

                                                        к постановлению администрации 

                                                                Дальнереченского городского округа

                                               от 26 июня 2018 г.   №  456        
                                                                     Утверждена
  постановлением администрации   Дальнереченского городского округа от «31» октября  2017 года       №  840
Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель Программы
	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

	Соисполнители Программы
	Финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа

МКУ «Централизованная бухгалтерия» Дальнереченского городского округа

	Структура Программы:


	1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территорий»;

2. Основное мероприятие: «Обустройство места массового отдыха населения  - городского парка» 

	Цели Программы
	1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;
3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа

	Задачи Программы 
	1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа;

3. Обустройство места массового отдыха населения -городского парка.

	Целевые индикаторы и показатели Программы

	1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.;

3. Площадь обустроенного места массового отдыха населения - городского парка, м2.
4. Доля реализованных проектов благоустройства   дворовых территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, процент;

5. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий, процент;

6. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, процент.

	Этапы и сроки реализации Программы
	Программа реализуется в 2018 – 2022 годах в 5 этапов:
I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г.

	Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
	Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 296 378 507,01 руб., в том числе по годам:

Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 250 282 746,84 руб., в том числе по годам:

2018 год –  11 201 088,84 руб.,

2019 год – 22 231 749,00 руб.,

2020 год – 22 231 749,00 руб.,

2021 год – 95 304 000,00 руб.,

2022 год – 99 314 160,00 руб.
Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета на финансирование Программы —27 609 057,21 руб., в том числе по годам:

2018 год – 1 527 421,21 руб.,

2019 год – 2 425 282,00 руб.,

2020 год – 2 425 282,00 руб.,

2021 год –. 10 396 800,00 руб.
2022 год – 10 834 272,00 руб.
Прогнозируемый объем средств местного бюджета на финансирование Программы — 6 902 263,30 руб., в том числе по годам:

2018 год – 381 855,30 руб.,

2019 год – 606 320,00 руб.,

2020 год – 606 320,00 руб.,

2021 год – 2 599 200,00 руб.,

2022 год – 2 708 568,00 руб.

Прогнозируемый объем средств заинтересованных лиц на финансирование Программы — 11  584 439,66 руб., в том числе по годам:
2018 год – 198 517,66 руб.,

2019 год – 791 961,00 руб.,

2020 год – 791 961,00 руб.,

2021 год – 4 802 000,00 руб.,

2022 год – 5 000 000,00 руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности:

1. Благоустроить 157 дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

2. Благоустроить 5 общественных территорий городского округа; 

3. Обустроить  место массового отдыха населения -городской парк.
4. Доля реализованных проектов благоустройства   дворовых территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий: 100 процентов;

5. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий: 100 процентов;

6. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий: 100 процентов.



1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 

Дальнереченского городского округа.
Для решения полномочий в рамках ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо выполнять мероприятия в сфере благоустройства, в части поддержания чистоты и порядка, осуществления мероприятий по улучшению состояния зеленых насаждений и приведение их в надлежащие декоративное состояние на придомовых территориях многоквартирных жилых домов.

В настоящее время место массового отдыха населения - городской парк, нуждается в комплексном благоустройстве.

При выполнении работ по комплексному благоустройству необходимо учитывать мнение жителей городского округа, сложившуюся инфраструктуру, а также требования обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к благоустройству наиболее посещаемых мест городского округа позволит восстановить уже имеющиеся рекреационные зоны. 

В условиях сложившейся застройки придомовые территории (дворовые территории) многоквартирных домов не имеют достаточного количества парковочных мест, дворовые проезды находятся в неудовлетворительном состоянии (асфальтовое покрытие либо сильно повреждено: имеются ямы, ухабы, либо вовсе отсутствует), автотранспорт жители нередко паркуют на газонах, на придомовых территориях с зелеными насаждениями и травянистым покровом. Кроме того, степень благоустроенности выражается в скудном освещении или его отсутствии, что напрямую связано с угрозой здоровью граждан (получение травм в ночное (темное) время суток).
В связи с этим разработана программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы (далее – Программа).
2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Повышение качества и комфорта городской среды;

2. Создание условий для формирования нравственного и духовного воспитания детей и молодежи;
3. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

4. Создание условий для отдыха населения городского округа.

Для достижения указанных целей выделены основные задачи:

1. Улучшение состояния придомовых территорий городского округа;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа;

3. Обустройство места массового отдыха населения - городской парк.
3. Целевые индикаторы и показатели Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют её приоритетам, целям и задачам.

Целевые показатели (индикаторы) Программы  применяются для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в Приложении № 1  к муниципальной программе. 

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
4.1. Перечень мероприятий Программы с учетом объемов и источников финансирования, периодов их реализации представлен в приложении № 2 к Программе.

В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территорий», в т.ч. 

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных  домов;

1.2 Благоустройство общественных территорий;

2. Основное мероприятие: «Обустройство места массового отдыха населения -городской парк».

4.2. С целью реализации Программы определены:
а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в период  2018-2022 годы (приложение № 3 к Программе), (список будет отредактирован на основании предложений граждан (собственников МКД).  Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству. 
б) адресный перечень общественных территорий и места массового отдыха населения  - городской парк), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы (приложение № 4  к Программе).

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными администрацией городского округа соглашениями (приложение № 5 к программе).
г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года проводятся в соответствии с требованиями Правил по организации благоустройства территории Дальнереченского городского округа, утвержденными решением Думы Дальнереченского городского округа № 84 от 31.10.2017 года (далее – Правила благоустройства) и включают:
- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- по итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки;

- на основании паспортов благоустройства администрацией Дальнереченского городского округа заключаются соглашения с собственниками (пользователями) домов, собственниками (землепользователями) земельных участков о благоустройстве указанных территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями Правил  благоустройства.
д) порядок расходования средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом.
Средства, направляемые на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, могут быть израсходованы путем:

 предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) осуществляются в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение № 6 к Программе).
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий.

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из местного бюджета – в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления.

е) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 7 к программе).

Нормативная стоимость составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 33.2004) в редакции 2017 года – ресурсным методом в текущих ценах.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004). 

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). 
Нормативная стоимость работ составляет по минимальному перечню:
Таблица 4.1.
	Вид работ
	единица измерения
	сумма на ед. изм.,

не более, тыс. рублей

	ремонт дворового проезда 
	1 м2
	2,89

	установка скамеек 
	шт
	18,59

	установка урн для мусора
	шт
	3,73

	устройство освещения 
	1 светильник
	24,62


ж)  минимальный перечень видов работ:

ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек и  урн для мусора. 
3) дополнительный перечень работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации  минимального перечня видов работ, предусмотренных подпунктом ж).

  Выполнение работ предусмотренных пунктами ж) и з) должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений,  дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству  в форме трудового участия (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении) и (или) финансового участия.  Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству.
Формирование перечня дворовых территорий и перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Дальнереченского городского округа.

Физическое состояние дворовой территории, общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, утвержденном постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 06.07.2017 № 529 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дальнереченского городского округа».
Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории, территории общего пользования и обустройства мест массового отдыха населения подлежат обсуждению и утверждению в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Дальнереченского городского округа.
5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в течение 2018-2022 годов в 5 этапов:

I этап – 2018 г., II этап – 2019 г., III этап – 2020 г., IV этап – 2021 г., V этап – 2022 г.
6. Объем средств местного бюджета на финансирование программы и прогнозная оценка привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и внебюджетных источников

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с учетом прогнозной оценки привлекаемых средств федерального и краевого бюджетов и прогнозной оценки привлекаемых на реализацию мероприятий программы  средств заинтересованных лиц. 

Объем финансирования по годам и источники финансирования представлены в Приложении № 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы представлено в приложении № 8 к Программе.
Мероприятия муниципальной программы и объемы её финансирования уточняются в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Дальнереченского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитами средств, доведенными из федерального и краевого бюджетов.

Объемы денежных средств, предусмотренных на благоустройство дворовых территорий, общественных территорий и мероприятий по обустройству городского парка подлежат уточнению после прохождения ценовой экспертизы.
В случае проведения торгов со снижением стоимости заключаемого муниципального контракта по отношению к начальной цене размещенного заказа, а также в случае использования при реализации Программы внебюджетных источников финансирования, высвободившиеся средства направляются на благоустройство дворовых, общественных территорий, включенных в муниципальную программу и на иные виды работ (некапитального характера) по обустройству места массового отдыха - городского парка при условии внесения изменений в сметную документацию и настоящую Программу.
Размер средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы может быть увеличен в одностороннем порядке администрацией Дальнереченского городского округа, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

7. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее исполнения

7.1. Ответственным исполнителем Программы является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

7.2. Реализация Программы осуществляется путем исполнения плана мероприятий, приведенных в приложении № 2 к Программе.
7.3. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

7.4. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Контроль целевого использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» путем обеспечения эффективного и целевого использования денежных средств, предоставления отчетов ответственным исполнителем о ходе реализации Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа в соответствии с постановлением администрации городского округа от 10 октября 2013 года № 1246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского округа». 
_________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (нарастающим итогом)
	ед.
	6
	8
	18
	28
	96
	163

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	ед.
	1
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Площадь обустроенного места массового отдыха населения - городского парка (нарастающим итогом)
	кв.м.
	7150
	2304
	
	
	
	

	4
	 Доля реализованных проектов благоустройства   дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	6
	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий.
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100


2017 год является базовым и не учитывается в итоговом целевом показателе
	
	Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»
на 2018-2022 годы


ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Мероприятия 
	Стоимость работ всего, руб.
	Оценка расходов (руб.), годы 
	Ответственный исполнитель
	Период реализации

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	

	Программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год

	1
	Основное мероприятие: Благоустройство дворовых и общественных территорий, всего
	283 243 760,64
	11 304 968,64
	20 489 896,00
	20 489 896,00
	113 102 000,00
	117857 000,00
	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»
	2018-2022

	 
	федеральный бюджет
	238 775 532,66
	9 489 006,66
	17 334 183,00
	17 334 183,00
	95 304 000,00
	99 314 160,00
	
	 

	 
	краевой бюджет 
	26 307 031,46
	1 293 955,46
	1 891 002,00
	1 891 002,00
	10 396 800,00
	10 834 272,00
	 
	 

	 
	местный бюджет 
	6 576 756,86
	323 488,86
	472 750,00
	472 750,00
	2 599 200,00
	2 708 568,00
	 
	 

	 
	средства заинтересованных лиц
	11 584 439,66
	198 517,66
	791 961,00
	791 961,00
	4 802 000,00
	5 000 000,00
	 
	 

	1.1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных  домов, всего
	236 007 617,20
	3 970 353,20
	15 839 132,00
	15 839 132,00
	97 802 000,00
	102557 000,00
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	197 395 719,11
	3 222 539,11
	13 241 510,00
	13 241 510,00
	81 840 000,00
	85 850 160,00
	 
	 

	
	краевой бюджет 
	21 621 967,14
	439 437,14
	1 444 529,00
	1 444 529,00
	8 928 000,00
	9 365 472,00
	 
	 

	
	местный бюджет 
	5 405 491,29
	109 859,29
	361 132,00
	361 132,00
	2 232 000,00
	2 341 368,00
	 
	 

	
	средства заинтересованных лиц
	11 584 439,66
	198 517,66
	791 961,00
	791 961,00
	4 802 000,00
	5 000 000,00
	 
	 

	№ п/п
	Мероприятия 
	Стоимость работ всего, руб.
	Оценка расходов (руб.), годы
	Ответственный исполнитель
	Период реализации

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	

	1.2
	Благоустройство общественных территорий, всего
	47 236 143,44
	7 334 615,44
	4 650 765,00
	4 650 765,00
	15 300 000,00
	15 300 000,00
	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»
	2018-2022

	 
	федеральный бюджет
	41 379 813,55
	6 266 467,55
	4 092 673,00
	4 092 673,00
	13 464 000,00
	13 464 000,00
	 
	 

	 
	краевой бюджет 
	4 685 064,32
	854 518,32
	446 473,00
	446 473,00
	1 468 800,00
	1 468 800,00
	 
	 

	 
	местный бюджет 
	1 171 265,57
	213 629,57
	111 618,00
	111 618,00
	367 200,00
	367 200,00
	 
	 

	2
	Основное мероприятие: Обустройство места массового отдыха населения - городской парк, всего
	13 134 746,37
	2 003 914,37
	5 565 416,00
	5 565 416,00
	
	 
	МКУ «Управление ЖКХ ДГО»
	2018-2022

	 
	федеральный бюджет
	11 507 214,18
	1 712 082,18
	4 897 566,00
	4 897 566,00
	
	 
	 
	 

	 
	краевой бюджет 
	1 302 025,75
	233 465,75
	534 280,00
	534 280,00
	
	 
	 
	 

	 
	местный бюджет 
	325 506,44
	58 366,44
	133 570,00
	133 570,00
	
	 
	 
	 

	ИТОГО по Программе:
	296 378 507,01
	13 308 883,01
	26 055 312,00
	26 055 312,00
	113 102 000,00
	117857 000,00
	 
	 

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	федеральный бюджет
	250 282 746,84
	11 201 088,84
	22 231 749,00
	22231749,00
	95 304 000,00
	99 314 160,00
	 
	 

	краевой бюджет 
	27 609 057,21
	1 527 421,21
	2 425 282,00
	2425282,00
	10396800,00
	10 834 272,00
	 
	 

	местный бюджет 
	6 902 263,30
	381 855,30
	606 320,00
	606 320,00
	2 599 200,00
	2 708 568,00
	 
	 

	средства заинтересованных лиц
	11 584 439,66
	198 517,66
	791 961,00
	791 961,00
	4 802 000,00
	5 000 000,00
	 
	 


Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	   Минимальный перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	
	
	ремонт дворовых проездов
	обеспечение освещения дворовых территорий
	установка     скамеек
	установка урн для мусора
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	г.  Дальнереченск, с. Лазо, ул. С.Лазо, 29а

и ул. С.Лазо, 35а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2018



	2. 
	г.  Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 40
	Х
	Х
	Х
	Х
	2018

	3. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 64
	Х
	Х
	Х
	-
	2019

	4. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 16
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	5. 
	г.  Дальнереченск, ул. Уссурийская, 52
	Х
	-
	-
	-
	2019

	6. 
	г.  Дальнереченск, ул. Рябуха, 16
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	7. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 17
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	8. 
	г.  Дальнереченск, ул. Графская, 6
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	9. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 30
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	10. 
	г.  Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	11. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 21
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	12. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 31
	Х
	Х
	Х
	Х
	2019

	13. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 4
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	14. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 69
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	15. 
	г.  Дальнереченск, ул. Уссурийская, 54
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	16. 
	г.  Дальнереченск, ул. Заводская, 25
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	17. 
	г.  Дальнереченск, ул. Заводская, 27
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	18. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 9
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	19. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 19
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	20. 
	г. Дальнереченск, ул. Победы, 5

г.  Дальнереченск, ул. Победы, 5а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	21. 
	г.  Дальнереченск, ул. Советская, 21
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	22. 
	г.  Дальнереченск, ул. Советская, 23
	Х
	Х
	Х
	Х
	2020

	23. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	24. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 1а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	25. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	26. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 3
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	27. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 5
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	28. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 7
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	29. 
	г.  Дальнереченск, ул. Владивостокская, 9
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	30. 
	г.  Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 28
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	31. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 30
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	32. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 66 
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	33. 
	г.  Дальнереченск, ул. Полевая,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	34. 
	г.  Дальнереченск, ул. Полевая, 1а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	35. 
	г.  Дальнереченск, ул. Промышленная, 6
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	36. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 13
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	37. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 15
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	38. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 15а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	39. 
	г.  Дальнереченск, ул. О.Кошевого, 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	40. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 75
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	41. 
	г.  Дальнереченск, ул. Рябуха, 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	42. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 86
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	43. 
	г.  Дальнереченск, ул. Промышленная, 8
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	44. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 71
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	45. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 71а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	46. 
	г. Дальнереченск, ул. с. Лазо, ул. Советская, 54
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	47. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 84
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	48. 
	г.  Дальнереченск, ул. Украинская, 11а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	49. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	50. 
	г.  Дальнереченск, ул. Горького, 17
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	51. 
	г.  Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 47
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	52. 
	г.  Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 49
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	53. 
	г.  Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 51
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	54. 
	г.  Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 53
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	55. 
	г.  Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 11
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	56. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ясная, 11
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	57. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ясная, 13
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	58. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ясная, 15
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	59. 
	г.  Дальнереченск, ул. Строительная, 23
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	60. 
	г.  Дальнереченск, ул. Строительная, 25
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	61. 
	г.  Дальнереченск, ул. Строительная, 27
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	62. 
	г.  Дальнереченск, ул. Уткина, 18
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	63. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 68
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	64. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 69
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	65. 
	г.  Дальнереченск, ул. Промышленная, 8а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	66. 
	г.  Дальнереченск, ул. Авиаторская, 1а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	67. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 32
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	68. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 34
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	69. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 36а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	70. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 16
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	71. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 27
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	72. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 27а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	73. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 6
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	74. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского , 8
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	75. 
	г.  Дальнереченск, ул. Рябуха, 18
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	76. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 10
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	77. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 4
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	78. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 6
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	79. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 8
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	80. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 11
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	81. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 13
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	82. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	83. 
	г.  Дальнереченск, ул. Школьная, 16
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	84. 
	г.  Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	85. 
	г.  Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 3
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	86. 
	г.  Дальнереченск, ул. Воинской Славы, 5
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	87. 
	г.  Дальнереченск, ул. Серышева, 5
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	88. 
	г.  Дальнереченск, ул. Свободы, 50
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	89. 
	г.  Дальнереченск,  с. Лазо, ул. Стрелковая, 5
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	90. 
	г.  Дальнереченск, Центральная, 30
	Х
	Х
	Х
	Х
	2021

	91. 
	г.  Дальнереченск, ул. Театральная, 10
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	92. 
	г.  Дальнереченск, ул. Театральная, 12
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	93. 
	г.  Дальнереченск, ул. Театральная, 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	94. 
	г.  Дальнереченск, ул. Театральная, 22
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	95. 
	г.  Дальнереченск, ул. Горького, 3
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	96. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 29
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	97. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 32
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	98. 
	г.  Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, 7
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	99. 
	г.  Дальнереченск, ул. Горького, 15
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	100. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 72
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	101. 
	г.  Дальнереченск, ул. Горького, 5
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	102. 
	г.  Дальнереченск, ул. Шевченко, 78
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	103. 
	г.  Дальнереченск, ул. Ленина, 88
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	104. 
	г.  Дальнереченск, ул. Советская, 33а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	105. 
	г.  Дальнереченск, ул. Победы, 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	106. 
	г.  Дальнереченск, ул. Магистральная, 3
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	107. 
	г.  Дальнереченск, ул. Магистральная, 5 
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	108. 
	г.  Дальнереченск, ул. Горького, 13
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	109. 
	г.  Дальнереченск, ул. Таврическая, 87
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	110. 
	г.  Дальнереченск, ул. Таврическая, 89
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	111. 
	г.  Дальнереченск, ул. Калинина, 27
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	112. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 13
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	113. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 16
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	114. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 17
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	115. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 18
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	116. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 20
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	117. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 25
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	118. 
	г.  Дальнереченск, ул. Свободы, 37
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	119. 
	г.  Дальнереченск, ул. Свободы, 48
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	120. 
	г.  Дальнереченск, ул. Свободы, 50а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	121. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 57
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	122. 
	г.  Дальнереченск, ул. Личенко, 15б
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	123. 
	г.  Дальнереченск, ул. Телеграфная, 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	124. 
	г.  Дальнереченск, ул. Милицейская, 35
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	125. 
	г.  Дальнереченск, ул. Краснознаменная, 1а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	126. 
	г.  Дальнереченск, ул. Г.Даманского, 42
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	127. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	128. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 59а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	129. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 61
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	130. 
	г.  Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 67
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	131. 
	г.  Дальнереченск, ул. Красногвардейская, 39
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	132. 
	г.  Дальнереченск, с. Лазо,  ул. Стрелковая, 13
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	133. 
	г.  Дальнереченск, ул. Украинская, 19
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	134. 
	г.  Дальнереченск, ул. Флегонтова, 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	135. 
	г.  Дальнереченск, ул. Энгельса, 19
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	136. 
	г.  Дальнереченск, ул. Рябуха, 6
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	137. 
	г.  Дальнереченск,  ул. Украинская, 17
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	138. 
	г.  Дальнереченск, ул. Чапаева, 57
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	139. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 2
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	140. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 4
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	141. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 6
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	142. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 11
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	143. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 12
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	144. 
	г.  Дальнереченск, ул. Пушкина, 14
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	145. 
	г.  Дальнереченск, ул. Уссурийская, 48
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	146. 
	г.  Дальнереченск, ул. Центральная, 15
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	147. 
	г.  Дальнереченск, ул. Киевская, 53
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	148. 
	г.  Дальнереченск, ул. Советская, 34
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	149. 
	г.  Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 63
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	150. 
	г.  Дальнереченск, ул. Уссурийская, 82а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	151. 
	г.  Дальнереченск, ул. Советская, 22
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	152. 
	г. Дальнереченск, ул. Ленина 18 

г. Дальнереченск, ул. Ленина 18 а 
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	153. 
	г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 18
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	154. 
	г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 20
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	155. 
	г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	156. 
	г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 22а
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022

	157. 
	г. Дальнереченск, ул. Пушкина, 26
	Х
	Х
	Х
	Х
	2022


                                                                                           Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
	ПЕРЕЧЕНЬ

	общественных территорий и места массового отдыха  населения  - городской парк, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы 

	
	
	
	

	№ 

п/п 
	Наименование и адрес общественной территории
	Перечень видов работ
	Срок выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	Общественные территории 

	1
	Аллея Победы  (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы от пересечения с ул. Уссурийской, ориентир здание – автовокзала, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 64 до пересечения с ул. Красной, ориентир здание – магазин, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Красная,7)
	Асфальтирование, установка бортового камня, замена решеток ливневых колодцев, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство освещения


	2018

	2
	Сквер в микрорайоне ЛДК г. Дальнереченск, ул. Центральная (рядом с ДК им. Сибирцева)


	Асфальтирование, установка бортового камня, устройство водоотводной канавы, установка скамеек и урн для мусора, устройство освещения, установка игрового комплекса для детей
	2019

	3
	Сквер у церкви, г. Дальнереченск,  ул. Ленина 99в
	Установка скамеек и  урн для мусора, обеспечение освещения
	2020

	4
	 Сквер «Семьи», г. Дальнереченск,  ул. Тухачевского
	Установка скамеек и  урн для мусора, обеспечение освещения
	2021

	5
	  Сквер «Молодежный», г. Дальнереченск, ул. Свободы 82а
	Установка скамеек и  урн для мусора, обеспечение освещения
	2022

	Территория городского парка

	1
	 Городской парк (Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 92-а)
	Асфальтирование, установка бортового камня, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство освещения
	 2018-2022


                                                                 Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
Адресный перечень

 объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями
	№ п/п 
	Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 
	Адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

	1
	ООО «ТАНДЕМ СТРОЙ»
	г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, 61-А

	2
	Дальнереченское районное потребительское общество
	г. Дальнереченск, ул. Красная, 1


	
	Приложение № 6

к муниципальной программе     «Формирование современной     городской

среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы                                                                                                 




Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан 
в выполнении указанных работ
1. Общие положения

     1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру сбора и перечисления средств  заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Дальнереченского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении минимального перечня видов работ.
1.2.Заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Уполномоченный орган - организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами:

- управляющие организации;

- товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами.
   1.4. Общественная комиссия – комиссия, созданная для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы (далее – общественная комиссия).

         1.5. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории.
1.6. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории. 
2. Порядок и формы трудового и (или) финансового участия

 заинтересованных лиц

2.1. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 (далее - Программа) путем выбора формы и доли такого участия.
2.2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц: финансовое и (или) трудовое.

2.3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения заинтересованными лицами следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- субботники;

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).
          2.4. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, содержащий информацию о проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню работ заполненный в произвольной форме представителем заинтересованных лиц, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, или видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню работ принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.

2.6. Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

 3.1. На основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, аккумулирование (сбор) средств заинтересованных лиц, предназначенных на софинансирование мероприятий по реализации Программы, необходимых на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню работ обеспечивает Уполномоченный орган.

 3.2. Денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на счете открытым Уполномоченным органом в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.
3.3. Уполномоченный орган обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств  в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по минимальному перечню работ.

3.4. При условии аккумулирования на счете денежных средств заинтересованных лиц в полном объеме, с Уполномоченным органом заключается Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц, согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Соглашение).

 3.5. Объем денежных средств, подлежащих перечислению Уполномоченным органом, определяется в соответствии со сметным расчетом  и составляет не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству. Объем денежных средств, определенный сметным расчетом, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.213 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, могут направляться на финансирование дополнительных объемов работ в случае принятия такого решения на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории. При этом после получения уведомления от МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» об экономии денежных средств, заинтересованные лица в течение 15 календарных дней направляют письменный ответ с приложением протокола общего собрания или письменный отказ.
3.6. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты подписания Соглашения перечисляет денежные средства заинтересованных лиц на лицевой счет МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (далее – Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа) на код бюджетной классификации дохода бюджета 014 2 07 04050 04 0000 180 (Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов).

 В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, полежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 июля текущего года в порядке и на условиях, определенных настоящим Порядком и Соглашением.

 3.7. Перечисление аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным органом до момента проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовой территории. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования Дальнереченского городского округа с момента их зачисления на лицевой счет Управления.
  3.8. На сумму поступлений финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа увеличивает бюджетные ассигнования Управлению ЖКХ Дальнереченского городского округа, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  3.9. Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа, в срок до 20 числа следующего за месяцем, в котором поступили денежные средства заинтересованных лиц от Уполномоченного органа, публикует информацию о поступивших от Уполномоченного органа денежных средствах заинтересованных лиц на официальном сайте Дальнереченского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в этот же срок в адрес общественной комиссии.
  3.10. Расходование средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением ЖКХ Дальнереченского городского округа в соответствии с целевым назначением в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
 3.11. Контроль за целевым расходованием денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением ЖКХ Дальнереченского городского округа.
4. Условия возврата аккумулированных денежных средств

заинтересованным лицам

4.1. Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам на счет в срок до 31 декабря текущего года (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории по расходованию денежных средств, полученных в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию) при условии:

а) экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

б) экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

в) неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

г) не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

д) возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

е) возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

           Приложение 
	
	к  Порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ


СОГЛАШЕНИЕ N ___
о финансовом участии заинтересованных лиц
	 г. Дальнереченск
	  «___»________ 20__ г.


Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа, именуемое в дальнейшем «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» в лице начальника управления Коваль Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и        __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице __________________________________________________________________________
наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) юридического лица или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании  ______________________________________________________________________

                                               (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о  государственной      регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по аккумулированию денежных средств заинтересованных лиц в целях реализации мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 (далее - Программа).
  1.2. Место расположения дворовой территории, подлежащей благоустройству: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.  ____, дом №   ___.

2. Права и обязанности сторон

 2.1. Уполномоченный орган:
  2.1.1. Обязуется не позднее десяти рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения перечислить денежные средства заинтересованных лиц, в размере не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ, в сумме
(_________________________) рублей __________________  копеек  
на лицевой счет Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа, по следующим реквизитам:

Получатель - УФК по Приморскому краю (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» л/с 04203D00320)

р/с 40101810900000010002 Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток

БИК 040507001,

ИНН 2506010141,

КПП 250601001

ОКПО 04020844
ОКТМО  05708000
КБК 014 2 07 04050 04 0000 180 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов.
Назначение платежа: На работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу ________________________________________________

указывается адрес многоквартирного дома.
       2.1.2. Обязуется не позднее двух рабочих дней со дня перечисления денежных средств заинтересованных лиц представить в Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа  копии платежных документов о перечислении или внесении средств на лицевой счет.

     Объем денежных средств, подлежащих перечислению Уполномоченным органом, определяется в соответствии со сметным расчетом  и составляет не менее пяти процентов от стоимости работ по благоустройству. 

Объем денежных средств, определенный сметным расчетом, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.213 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, могут направляться на финансирование дополнительных объемов работ в случае принятия такого решения на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории. При этом после получения уведомления от МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» об экономии денежных средств, заинтересованные лица в течение 15 календарных дней направляют письменный ответ с приложением протокола общего собрания или письменный отказ.
     Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Дальнереченского городского округа с момента их зачисления на лицевой счет Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа, указанный в п. 2.1.1.

          В случае если денежные средства заинтересованных лиц перечислены не в полном объеме и не в срок, установленный в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, то заявка такого многоквартирного дома выполнению не подлежит.

          2.1.3. Вправе осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц которых перечислены на лицевой счет Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»  согласно настоящему Соглашению.

           2.2.    Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа:

2.2.1. Управлению ЖКХ Дальнереченского городского округа, как главному распорядителю бюджетных средств, финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа  увеличивает бюджетные ассигнования на сумму поступлений, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

          2.2.2. Обеспечивает расходование и учет поступающих от Уполномоченного органа денежных средств заинтересованных лиц.
  2.2.3. Размещает в срок до 20 числа следующего за месяцем, в котором поступили денежные средства заинтересованных лиц от Уполномоченного органа, информацию о поступивших от Уполномоченного органа денежных средствах заинтересованных лиц на официальном сайте Дальнереченского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет их в этот же срок в адрес общественной комиссии.
 2.2.4. Осуществляет контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством.

2.2.5. В случае изменения платежных реквизитов уведомить Уполномоченный орган, в течение трех рабочих дней, путем направления соответствующего письменного извещения.

2.2.6. Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года (в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории по расходованию денежных средств, полученных в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию) при следующих условиях:

 - экономии денежных средств по итогам торгов по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;
 - экономии денежных средств, по итогам выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома подрядной организацией;

 - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
 - не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории;

 - возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
 - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3. Порядок расходования

3.1. Расходование денежных средств осуществляется Управлением ЖКХ Дальнереченского городского округа путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.2. Расходование денежных средств заинтересованных лиц на выполнение минимального перечня работ осуществляется в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

          3.3. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели, включая направление денежных средств на банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по благоустройству в отношении иных дворовых территорий.

4. Срок действия Соглашения

 4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря текущего года.

5. Особые условия

5.1. При выполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
            5.3. Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
            5.4. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.
           5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Платежные реквизиты Сторон
	Наименование
Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа
	Наименование
Уполномоченного органа

	Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»
	Наименование Уполномоченного органа

	ОКПО 04020844, 

	ОГРН, ОКТМО

	Место нахождения: 692135,
Приморский край, 
г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13 
тел./факс 8 (42356) 25-1-82/25-5-03.
	Место нахождения:

	ИНН 2506010141/КПП 250601001
	ИНН/КПП

	Платежные реквизиты:
	Платежные реквизиты:

	Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
	Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

	Сокращенное наименование
Управления ЖКХ Дальнереченского городского округа
	Сокращенное наименование
Уполномоченного органа

	______________         ______________    ____________         ______________

      (подпись)                       (ФИО)               (подпись)                      (ФИО)


	
	Приложение № 7
к муниципальной программе     «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы


Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства
	Скамейка

[image: image2.jpg]




	Светильник СКУ-100
[image: image3.jpg]





	Урна для мусора

[image: image4.jpg]




	Фонарь
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]





Приложение N 8
к муниципальной программе "Формирование современной городской среды 

Дальнереченского городского округа "

на 2018-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы "Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа " на 2018-2022 годы за счет средств бюджетов всех уровней 

                                                                                                                                                                                              ( руб.)
	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2022 годы
	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» 


	Х
	Х
	Х
	Х
	13 308 883,01
	26 055 312,00
	26 055 312,00
	113 102 000,00
	117 857 000,00

	1.1
	благоустройство дворовых территорий многоквартирных  домов
	
	014

014

014
014
	0503

0503

0503
0503
	13901R5550

13901R5550

13901L5550
13901L5550
	244

244

244
244
	      3 222 539,11
       439 437,14
       109 859,29
       198 517,66
	13 241 510,00
1 444 529,00
361 132,00
791 961,00
	13 241 510,00
1 444 529,00
361 132,00
791 961,00
	81 840 000,00
8 928 000,00
2 232 000,00
4 802 000,00
	85 850 160,00

9 365 472,00
2 341 368,00
5 000 000,00

	1.2
	благоустройство общественных территорий
	
	014

014

014
	0503

0503

0503
	13901R5550

13901R5550

13901L5550
	244

244

244
	    6 266 467,55         854 518,32

        213 629,57
	4 092 673,00
446 473,00
111 618,00
	4 092 673,00
446 473,00
111 618,00
	13 464 000,00
1 468 800,00
367 200,00
	13 464 000,00
1 468 800,00
367 200,00

	1.3
	обустройство места массового отдыха населения - городской парк
	
	014

014

014
	0503

0503

0503
	13902R5600

13902R5600

13902L5600
	244

244

244
	1 712 082,18

233 465,75

58 366,44
	4 897 566,00
534 280,00
133 570,00
	4 897 566,00
534 280,00
133 570,00
	
	


________________________
PAGE  
9

