АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2018 года              г. Дальнереченск                                      № 884

О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа

от 19 ноября 2013 года № 1401

В соответствии с постановлением администрации Приморского края  от 07 декабря 2012 г. № 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы», постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 10 октября  2013  года № 1246 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  администрации Дальнереченского городского округа», Уставом Дальнереченского городского округа,  администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт муниципальной программы  в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2. Изложить раздел VI «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению);

1.3. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению);

1.4. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» подпрограмм и отдельных мероприятий в новой редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению);

1.5. Изложить приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа " на 2014  –  2020

годы» за счет средств бюджетов всех уровней» в новой редакции (приложение № 5 к настоящему постановлению);

1.6. Изложить приложение № 4 к муниципальной программе «Информация об обеспечении доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы» за счет средств  бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов,  внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ»  в новой редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению);

1.7. Изложить приложение № 5 к муниципальной программе «Оценка
социальной, экономической и бюджетной эффективности муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы»  в новой редакции (приложению № 7 к настоящему постановлению).

1.8. Изложить паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014– 2020 годы» в новой редакции (приложение № 8 к настоящему постановлению);

1.9. Изложить муниципальную подпрограмму «Чистая вода Дальнереченского городского округа  на 2014-2020 годы» в новой редакции (приложение № 9 к настоящему постановлению).

1.10. Изложить муниципальную подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» в новой редакции (приложение № 10 к настоящему постановлению);

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства (Ивченко) настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администрации  Дальнереченского городского округа Черных А.А.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                            С.И. Васильев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 17 декабря 2018г. № ________

паспорт муниципальной программы  «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа»

на 2014-2020 годы»

| наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| исполнители отдельного мероприятия | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, товарищества собственников жилья, управляющие организации, собственники жилых помещений. отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| структура муниципальной программы подпрограммы | 1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2020 годы»; 2. подпрограмма "Чистая вода Дальнереченского городского округа" на 2014-2020 годы»; 3. подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы»; 4. подпрограмма «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2014-2016 годы»; 5. подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» 6. подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год» |
| отдельные мероприятия | 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2014 год" (ФЗ-185); 2.«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения министерства обороны РФ» на 2014 год»; 3. «Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа» на 2014 год» 4. Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |
| цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения благоустроенным жильем, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и нормам экологии; 2. Повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг; 3. Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД, мест общего пользования и массового отдыха населения Дальнереченского городского округа. |
| задачи муниципальной программы | 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по нему; 2. Формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей; 3. Обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа; 4. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов; 5. Проведение качественного ремонта для создания безопасных благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. 6. Повышение уровня благоустройства территории Дальнереченского городского округа. |
| целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Дальнереченского городского округа, кв. м; 2) обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади жилья на одного человека; 3) количество квартир, предоставленных молодым семьям, единиц; 4) площадь жилья, предоставленная молодым семьям, тыс. кв.м; 5) обеспеченность население, пользующееся источниками водоснабжения питьевой водой стандартного качества, тыс. рублей. 6) количество благоустроенных дворовых территорий, количество и площадь благоустроенных территорий общего пользование и мест массового отдыха населения. |
| этапы и сроки реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах |
| объем средств бюджета Дальнереченского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств краевого бюджета приморского края в случае участия приморского края в реализации муниципальных программ (в текущих ценах каждого года) | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 175297,2047 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014; год; –; 90 623,87028; тыс. рублей. 2015; год; –; 16 214,38850; тыс. рублей. 2016; год; –; 17 294,1698; тыс. рублей. 2017; год; –; 27 090,6959; тыс. рублей. 2018; год; –; 9 074,08022; тыс. рублей. 2019; год; –; 7 500,00; тыс. рублей. 2020; год; –; 7 500,00; тыс. рублей. |
| ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение в 2020 году следующих показателей социально-экономической эффективности (по сравнению с 2014 годом): 1) обеспеченность населения жильем – 23,700 кв.м. общей площади жилья на одного человека; 2) число молодых семей, получивших поддержку – 27 единиц; 3) доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, увеличится до 55,0% в 2020 году; 4) уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится до 50,0%; 5) доля многоквартирных домов в целом по Дальнереченскому городскому округу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива повысится до 60%; 6) степень реализованности задач муниципальной программы составит 100 %. 7) переселение из муниципального аварийного жилищного фонда 56 человека, проживающих в 27 жилых помещениях; улучшение внешнего облика города за счет расселения и сноса 1 048,10 кв. метров аварийного жилья. 8) повышение уровня комфортности проживания жителей города, улучшение эстетического состояния города. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

______________  2018г. № _______

VI. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 175297,2047 тыс. рублей, в том числе по годам:

| 2014 | год | – | 90 623,87028 | тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | год | – | 16 214,38850 | тыс. рублей |
| 2016 | год | – | 17 294,16980 | тыс. рублей |
| 2017 | год | – | 27 090,69590 | тыс. рублей |
| 2018 | год | – | 9 074,08022 | тыс. рублей |
| 2019 | год | – | 7 500,00 | тыс. рублей |
| 2020 | год | – | 7 500,00 | тыс. рублей |

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей, внебюджетных фондов, краевого  бюджета приморского края в случае участия приморского края в реализации муниципальных программ приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от ____________ 2018 года № ____ |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 1 к муниципальной программе «обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401 |

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  "обеспечение доступным жильем

и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2020 годы»

| n п/п |  | показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | всего | значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |
| Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы | ед. | 27 | 2 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  | 4 |
| 2. |  | общая площадь жилых помещений, приобретенная участниками подпрограммы | кв. м | 1012,1 | 103,9 |  | 234,30 |  | 321,1 |  | 233,300 |  | 119,5 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма 2. " Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, увеличится до 55,0 % в 2020 году | % |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |
| 4 |  | потери в сетях водоснабжения уменьшатся до 20,0 % в 2020 году | % |  | 23,1 |  | 22,3 |  | 22,3 |  | 22,0 |  | 21,5 |  | 21,0 |  |  |  | 20,0 |
| 5. |  | уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшиться | % |  | 71,0 |  | 68,3 |  | 68,0 |  | 67,0 |  | 65,0 |  | 63,0 |  |  |  | 50,0 |
| 6. |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Дальнереченского городского округа | % |  | 33,6 |  | 33,6 |  | 33,7 |  | 33,7 |  | 45,0 |  | 55,0 |  |  |  | 60,0 |
| Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | объем выполненного капитального ремонта | тыс. руб. | 49843,998 | 15953,28578 |  |  | 11051,511 |  | 11162,804 |  | 6676,3972 |  | 4120,0 |  |  | 4600,0 |  | 4600,0 |
| Подпрограмма 4. «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2014 – 2016 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных |  | кв.м | 1048,10 | 1048,10 |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – |  | – |
| 8.1 | количество человек проживающих в аварийных многоквартирных домах |  | чел. | 56 | 56 |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – |  | – |
| Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | предоставление земельных участков на бесплатной основе | зем-ых уч-ов | 99 | 29 |  |  | 40 |  | 22 |  | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 6. «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год». подпрограмма реализована в один этап 2017 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | повышение уровня комфортности проживания жителей города: - дворовых территорий, - территории общего пользования, - места массового отдыха населения. | ед. | 6 1 1 | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  | 6 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1. "Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2014 год" (185-ФЗ). подпрограмма реализована в один этап – 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | объём выполненного капитального ремонта | тыс.кв. м. | 36,0 | 36,0 |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – |
| Отдельное мероприятие 2. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения министерства обороны РФ» на 2014 год». подпрограмма реализована в один этап – 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | объем выполненного капитального ремонта | тыс. руб. | 253,29396 |  | 253,29396 |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – |
| Отдельное мероприятие 3. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения министерства обороны РФ» на 2014 год». подпрограмма реализована в один этап – 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | объем капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ТСЖ | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – | – |  |

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от ____________ 2018г. № _________ |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401 |

Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения

Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы подпрограмм и отдельных мероприятий

| n п/п |  | наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | ответственный исполнитель, соисполнители | срок |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | последствия не реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельного мероприятия | связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реали- зации | оконча-ния реалии-зации |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  | Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | "Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья эконом класса" | отдел спорта и молодежной политики, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО», финансовый отдел администрации ДГО | 2014 | 2020 | число молодых семей получивших поддержку в рамках программы в 2014-2020 годах составит 27 семей |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "число молодых семей получивших поддержку в рамках подпрограммы 1", |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2. "Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | "Контроль за соблюдением качества оказываемых услуг" | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2020 | реализация мероприятия позволит снизить: 1) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 2) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества". |
| 2.2. |  |  | "Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2020 | реализация мероприятия позволит обеспечить: - рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения с 45,0 проц. в 2014г. до 46,3 проц. в 2017 г.; до 48,5 проц. в 2020 г. |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 2 |
| 3. |  |  | Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2020 | улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации муниципального жилищного фонда (благоустроенного и неблагоустроенного) после проведения ремонта; создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории ДГО |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 3 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2016 | переселение из муниципального аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 2012 г., 56 человек, проживающих в 27 жилых помещениях; улучшение внешнего облика города за счет расселения и сноса 1048,10 кв. метров аварийного жилья. |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 4 |
| 5. |  |  | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Разработка проектной документации для строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, имеющих трех и более детей, в районе массива рыбозаводской-1, районе микрорайона ЛДК | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2020 | позволит обеспечить подведение инженерной инфраструктуры: -линиями электроснабжения, к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 5 |
| 5.2. |  |  | Обеспечение строительства объектов электроснабжения к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей в районе массива рыбозаводской-1, в районе микрорайона ЛДК | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации дго, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2020 | позволит обеспечить подведение инженерной инфраструктуры: -линиями электроснабжения, к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 5 |
| 6. |  |  | Подпрограмма № 6 «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | повышение уровня комфортности проживания жителей города | МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2017 | 2017 | позволит повысить уровень проживания в городской среде |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 3,5,6 |
| 7. Отдельные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 год» (ФЗ-185) | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО», | 2014 | 2014 | объем выполненного капитального ремонта составит 0,0117 тыс. кв. м. |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «объем выполненного капитального ремонта» |
| 7.2 |  |  | «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения министерства обороны РФ на 2014 год» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО | 2014 | 2014 | объем выполненного капитального ремонта составит 16207,89 кв. м.; создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания для 482-х человек. |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «объем выполненного капитального ремонта» |
| 7.3. |  |  | «Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа» на 2014 год | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2014 | реализация отдельного мероприятия должны обеспечить формирование благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "выполнение условий вступления в программу капитального ремонта с участием фонда содействия реформирования" |
| 7.4. |  |  | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации закона приморского края от 07.08.2013 года №227-кз «о системе капитального ремонта многоквартирных домов в приморском крае» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | 2014 | 2020 | создание безопасных, благоприятных и комфортных условий проживания граждан |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «объем выполненного капитального ремонта» |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Дальнереченского  городского округа

от ____________  2018г. № ______

Приложение № 3

к муниципальной программе "Обеспечение

доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа "на 2014-2020 годы,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «19» ноября 2013 г. №  1401

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной  программы "обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы за счет средств бюджетов всех уровней

(тыс. руб.)

| № п/п | наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | код бюджетной классификации |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РЗПР | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа "обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы | всего | х | х | х | х | 90623,87028 | 16214,3885 | 17294,1698 | 27090,6959 | 9074,08022 | 7500,0 | 7500,0 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2014-2020 годы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел спорта и молодеж-ной политики, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ ДГО» | х | х | х | х | 1124,5500 | 3162,8775 | 5359,3198 | 3 162,8772 | 1928,08485 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Предоставление субсидий молодым семьям Дальнереченского городского округа социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса |  | 005 005 005 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 014 | 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 | 0412006 0415020 0419216 0412006 0415020 0419216 0410020060 0410050200 04100R0200 04101L0200 04101L4970 04101L4970 04101L4970 04101L4970 | 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 | 403,02188 396,73404 324,79408 | 645,3 1077,81055 1439,76695 | 1153,4750 1898,5507 2307,2941 | 497,13471 1591,55032 1074,19217 | 413,56716 741,10407 773,38077 0,03285 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2. "Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы |  | х | х | х | х | 2950,5 |  |  |  | 413,63437 | 400,00 | 400,00 |
| 2.1. | модернизация сетей и объектов водоснабжения | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 014 014 | 0502 0502 0502 | 04.2.2007 0420120550 0420120550 | 244 244 244 | 2950,5 |  |  |  | 0 413,63437 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3. | Подпрограмма 3. "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 -2020 годы» |  | х | х | х | х | 15953,28578 | 11051,511 | 11162,804 | 6676,39712 | 5692,411 | 4600,0 | 4600,0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, изготовление ПСД. | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 014 005 014 005 014 014 014 | 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 | 0432009 0432009 0430020090 0430020090 0430120090 0430120090 0430120090 0430120090 | 244 244 244 244244 243 244 244 | 15953,28578 | 9602,57966 1448,93134 | 6596,985 4565,819 | 1676,39712 5000,0 | 1399,247 4225,164 68,00 | 4600,00 | 4600,00 |
| 4. | Подпрограмма 4. «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2014-2016 годы возврат субсидий прошлых лет | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | х 005 005 | х 0501 0501 х х | х 0449503 0449503 х х | х 412 412 х х | 7952,5275 4184,42538 3768,10212 | 0,00 0,00 0,00 | -1227,954 -942,36698 -285,587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 5. «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014 – 2020 годы» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 | 0502 | 0452050 | 244 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 6. «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год | МКУ «управление жилищно-коммунального хозяйства ДГО» | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 14788,42161 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | благоустройство дворовых территорий | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 04601r5550 04601r5550 04601l5550 | 244 244 244 | 0 | 0 | 0 | 7 010,90551 1 435,96860 361,12809 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | благоустройство территорий общего пользования | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 04601r5550 04601r5550 04601l5550 | 244 244 244 |  |  |  | 2 166,94789 443,83270 111,61836 |  |  |  |
|  |  | благоустройство мест массового отдыха населения | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 04601r5600 04601r5600 04601l5600 | 244 244 244 |  |  |  | 2 593,28253 531,15909 133,57884 |  |  |  |
| 7. | Непрограммные мероприятия муниципальной программы "обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2014 год | всего | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Отдельное мероприятие проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа , переданных из ведения министерства обороны. | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО. | х 005 005 | х 0501 0501 | х 0492011 0499208 | х 810 810 | 25329,396 7598,8188 17730,5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Отдельное мероприятие по капитальному ремонту многоквартирных домов не вошедших в подпрограмму "капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014 год" (ФЗ-185) (внебюджетные средства) | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО. собственники помещений МКД | х 005 005 х | х 0501 0501 х | х 0499501 0499601 х | х 810 810 х | 36463,612 15074,06137 16681,91294 4707,63669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа на 2014 год» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО. | 005 | 0501 | 0492012 | 810 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации закона приморского края от 07.08.2013 года №227-кз «о системе капитального ремонта многоквартирных домов в приморском крае» | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации ДГО, отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 005 014 | 0501 0501 | 0490120510 0490120510 | 243 243 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2463,0 | 539,950 500,00 | 2500,0 0,00 | 2500,0 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от _____________ 2018г. № __________. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе "Обеспечение доступным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жильем и качественными услугами жилищно-коммунального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хозяйства населения Дальнереченского городского округа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от «19» ноября 2013 г. № 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | оценка расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование муниципальной программы, основного мероприятия | ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | всего |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |
| 2 | 3 |  |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| муниципальная программа Дальнереченского городского округа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  | 175297,2047 |  | 90623,87028 |  | 16214,38850 |  | 17294,1698 |  |  | 27090,6959 |  | 9074,08022 | 7500,00 |  | 7500,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 35640,95675 |  | 19655,22079 |  | 1077,81055 |  | 1898,55070 |  |  | 12268,27064 |  | 741,10407 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 34894,84345 |  | 26371,89092 |  | 1439,76695 |  | 2307,29410 |  |  | 4002,51071 |  | 773,38077 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 101281,72184 |  | 39889,12188 |  | 13696,811 |  | 14316,2790 |  |  | 10819,91458 |  | 7559,59538 | 7500,00 |  | 7500,00 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  |  | 4707,63669 |  | 4707,63669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | возврат субсидий прошлых лет |  |  | -1227,95400 |  |  |  |  |  | -1227,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1. "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2014-2020 годы" | всего |  |  | 14737,70935 |  | 1124,5500 |  | 3162,8775 |  | 5359,31980 |  |  | 3162,8772 |  | 1928,08485 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3870,23000 |  | 396,73404 |  | 1077,81055 |  | 1898,5507 |  |  | 497,13471 |  | 741,10407 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 5663,40545 |  | 324,79408 |  | 1439,76695 |  | 2307,2941 |  |  | 1591,55032 |  | 773,38077 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 3689,58905 |  | 403,02188 |  | 645,3 |  | 1153,4750 |  |  | 1074,19217 |  | 413,60001 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья эконом-класса | итого |  |  | 14737,70935 |  | 1124,55 |  | 3162,8775 |  | 5359,3198 |  |  | 3162,8772 |  | 1928,08485 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 3870,2300 |  | 396,73404 |  | 1077,81055 |  | 1898,5507 |  |  | 497,13471 |  | 741,10407 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 5663,40545 |  | 324,79408 |  | 1439,76695 |  | 2307,2941 |  |  | 1591,55032 |  | 773,38077 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 3689,58905 |  | 403,02188 |  | 645,3 |  | 1153,4750 |  |  | 1074,19217 |  | 413,60001 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| подпрограмма 2. "Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы" | всего |  |  | 2950,5 |  | 2950,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 413,63437 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| модернизация сетей и объектов водоснабжения | итого |  |  | 2950,5 |  | 2950,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 413,63437 | 400,00 |  | 400,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 2950,5 |  | 2950,5 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 413,63437 | 400,00 |  | 400,00 |  |
| подпрограмма 3. «Капитальный ремонт муниципаль ного жилищного фонда Дальнереченс кого городского окру га на 2014-2020годы» | всего |  |  | 49843,99790 |  | 15953,28578 |  | 11051,511 |  | 11162,804 |  |  | 6676,39712 |  | 5692,411 | 4600,00 |  | 4600,00 |  |
| проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | итого |  |  | 49843,9979 |  | 15953,28578 |  | 11051,511 |  | 11162,804 |  |  | 6676,39712 |  | 5692,411 | 4600,00 |  | 4600,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 45088,2058 |  | 15953,28578 |  | 11051,511 |  | 13083,409 |  |  | 6676,39712 |  | 5692,411 | 4600,00 |  | 4600,00 |  |
| подпрограмма 4 «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2014-2016 год | всего |  |  | 6724,5735 |  | 7952,5275 |  | 0,00 |  | -1227,95 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 4184,42538 |  | 4184,42538 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 1268,10212 |  | 1268,10212 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 2500,00 |  | 2500,00 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | возврат субсидий прошлых лет |  |  | -1227,954 |  |  |  |  |  | –1227,954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 5 | всего |  |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 550,00 |  | 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| подпрограмма 6 | всего |  |  | 14788,42 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 14788,42161 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2017 год | федеральный бюджет |  |  | 11771,14 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 11771,13593 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 2410,96 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 2410,96039 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Бюджет городского округа |  |  | 605,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 606,32529 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Отдельные мероприятия государственной программы | всего |  |  | 73482,007 |  | 62093,007 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2463,00 |  | 1039,95 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
| субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дальнереченского городского округа (185-ФЗ) | итого |  |  | 36463,611 |  | 36463,611 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 15074,06137 |  | 15074,06137 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 7048,41752 |  | 7048,41752 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 9633,49542 |  | 9633,49542 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | иные внебюджетные источники |  |  | 4707,63669 |  | 4707,63669 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ на 2014 год | итого |  |  | 25329,3960 |  | 25329,3960 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 17730,5772 |  | 17730,5772 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 7598,8188 |  | 7598,8188 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Финансовая поддержка субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности ТСЖ | итого |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 300,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации закона приморского края от 07.08.2013 года №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» | итого |  |  | 11389,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2000,00 |  |  | 2463,00 |  | 1039,95 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | краевой бюджет |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 6000,00 |  | 0,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  | 2463,00 |  | 1039,95 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |

|  | Приложение № 7 утверждено постановлением администрации Дальнереченского городского округа от __________ 2018 года № ______ |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401 |

ОЦЕНКА
социальной, экономической и бюджетной эффективности муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа " на 2014-2020 годы

| № п/п | показатель (индикатор) (наименование) | ед. измерения | значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| социальная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспеченность населения Дальнереченского городского округа жильем | кв. м на 1 человека | 23,488 | 23,764 | 23,586 |  | 23,803 |  | 23,500 |  | 23,700 |  | 23,700 |
| 2 | число молодых семей получивших поддержку в рамках программы | ед. | 2 | 6 | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |
| 3 | обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % | 75,0 | 75,0 | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |
| 4 | обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 74,8 | 74,8 | 75,6 |  | 76,6 |  | 76,6 |  | 76,6 |  | 76,6 |
| 5 | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта российской федерации | % | 54,8 | 54,8 | 55,0 |  | 55,2 |  | 55,2 |  | 55,2 |  | 55,2 |
| 6 | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,00 | 56,85 | 56,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |  | 56,0 |
| 7 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8 | увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9 | увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| бюджетная эффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 97,50 | 97,50 | 97,50 | 97,60 |  | 97,60 |  | 97,60 |  | 97,60 |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от ___________ 2018 года № ______

Подпрограмма 1.

«Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»

на 2014– 2020 годы»

Паспорт

муниципальной  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»  на 2014 – 2020 годы»

| наименование ведомства | администрация Дальнереченского городского округа МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| --- | --- |
| наименование подпрограммы | муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2014 – 2020 годы» (далее – подпрограмма) |
| заказчик подпрограммы | администрация Дальнереченского городского округа |
| основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Российской Федерации», постановление администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 398 – па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы» |
| разработчики подпрограммы | администрация Дальнереченского городского округа в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| исполнители подпрограммы | администрация Дальнереченского городского округа в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», МКУ «централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа», финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа. |
| цели и задачи подпрограммы | целью подпрограммы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанным нуждающимися в жилых помещениях; основными задачами подпрограммы являются: – предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по нему; – формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей |
| характеристика подпрограммных мероприятий | реализация комплекса мер, направленных на развитие системы ипотечного жилищного кредитования для молодых семей Дальнереченского городского округа; создание механизма целевой финансовой поддержки; повышение уровня доступности ипотечных жилищных кредитов для молодых семей |
| сроки реализации | 2014 – 2020 годы |
| объемы и источники финансирования подпрограммы | в 2014 – 2020 года общий объем финансирования подпрограммы составит 14 737,71035 тыс.рублей: 2014 год – 1 124,550 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 396, 73404 тыс. рублей краевой бюджет – 324,79408 тыс. рублей местный бюджет – 403,02188 тыс. рублей 2015 год – 3 162,8775 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1077,81055 тыс. рублей краевой бюджет – 1439,76695 тыс. рублей местный бюджет – 645,3 тыс. рублей 2016 год – 5 359,3198 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 1898,55070 тыс. рублей краевой бюджет – 2307,29410 тыс. рублей местный бюджет – 1153,475 тыс. рублей 2017 год - 3 162,87720 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 497,13471 тыс. рублей краевой бюджет – 1591,55032 тыс. рублей местный бюджет – 1074,19217 тыс. рублей 2018 год – 1928,08485 тыс. рублей федеральный бюджет – 741,10407 тыс. рублей краевой бюджет – 773,38077 тыс. рублей местный бюджет – 413,60001 тыс. рублей 2019 год – 0,000 тыс. рублей 2020 год – 0,000 тыс. рублей |
| ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально – экономической эффективности | в результате реализации подпрограммы будет создан механизм финансовой поддержки молодых семей, проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории Дальнереченского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий. выполнение мероприятий подпрограммы позволит: – создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем 27 семей, проживающим на территории Дальнереченского городского округа, признанных нуждающимися в жилых помещениях; – обеспечить жильем 27 семей эконом-класса; – привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; – закрепить молодых квалифицированных специалистов на территории Дальнереченского городского округа; - улучшить демографическую ситуацию на территории Дальнереченского городского округа. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка и реализация муниципальной  подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей  Дальнереченского городского округа»  на 2014 – 2020 годы»   (далее – подпрограмма) на территории Дальнереченского городского округа осуществляется в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации, постановлением правительства российской федерации от 17.12.2010г. №1050 «о реализации отдельных мероприятий государственной программы российской федерации «обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами российской федерации», постановлением администрации приморского края от 07.12.2012г. № 398 – па «об утверждении государственной программы приморского края «обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения приморского края» на 2013-2021 годы». подпрограмма предусматривает создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в целях улучшения демографической ситуации и закрепления профессиональных кадров для новых видов экономической деятельности, которые будут развиваться на территории Дальнереченского городского округа.

В период с 2004 по 2008 годы администрация Дальнереченского городского округа участвовала в  краевой программе  «квартира молодой семье на период 2002-2010 годов»  по  приобретению квартир  на вторичном рынке жилья в                                   г. Дальнереченске.

Всего с начала реализации программы для семей бюджетников  Дальнереченского городского округа было приобретено 34 квартиры на сумму 11 825 000 рублей.  учитывая то, что во многих семьях  оба супруга  работают в бюджетных организациях,   54 бюджетника г. Дальнереченска   улучшили свои жилищные условия.  большинство бюджетников работают в ОВД (20 человек) и в учреждениях здравоохранения (12 человек), 5 человек -  в  прокуратуре, остальные - в налоговой службе, судебных органах, образовательных учреждениях, пенсионном фонде, службе соцобеспечения и других бюджетных организациях.

В большинстве случаев молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. оказание финансовой поддержки молодым семьям на покупку жилья либо на уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Принятие подпрограммы позволит молодым семьям улучшить жилищные условия для наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе дальнереченске.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации  Дальнереченского городского округа.

Задачами подпрограммы являются:

– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья, а также основной суммы долга и уплату процентов по нему;

– формирование условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы молодых семей.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

– повышение уровня обеспеченности жильем эконом класса  27 семей, проживающих на территории  Дальнереченского городского округа и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации Дальнереченского городского округа;

– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства;

– закрепление молодых квалифицированных специалистов в городе Дальнереченске;

– улучшение демографической ситуации на территории Дальнереченского городского округа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными целями и задачами реализация подпрограммы осуществляется через систему программных мероприятий, направленных на формирование условий для поддержки молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории Дальнереченского городского округа и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации  Дальнереченского городского округа, в решении жилищной проблемы.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

Планируется, что  за весь период реализации подпрограммы ее участниками станут 27 семей.

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья эконом класса в соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации муниципальной подпрограммы «обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа»  на 2014– 2020 годы» (приложение № 2 к подпрограмме).

Порядок признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (приложение № 3).

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы

В случае признания Дальнереченского городского округа  получателем субсидий общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 737,71035 тыс. рублей, в том числе:

| 2014 | год | – | 1 124,5500 | тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | год | – | 3 162,8775 | тыс. рублей |
| 2016 | год | – | 5 359,3198 | тыс. рублей |
| 2017 | год | – | 3 162,87720 | тыс. рублей |
| 2018 | год | – | 1 928,08485 | тыс. рублей |
| 2019 | год | – | 0,000 | тыс. рублей |
| 2020 | год | – | 0,000 | тыс. рублей |

Указанные средства предусматриваются как источник софинансирования подпрограммы.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения

Разработчиком и координатором подпрограммы является администрация Дальнереченского городского округа в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ Дальнереченского городского округа».

Исполнителем подпрограммы является администрация  Дальнереченского городского округа  в лице: отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»,  МКУ «централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа», финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы и использования, выделенных на нее средств из бюджетов приморского края и Дальнереченского городского округа обеспечивается за счет:

– прозрачности использования бюджетных средств;

– адресного предоставления социальных выплат;

– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения (строительства) жилья эконом класса.

оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

– улучшение жилищных условий (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 27 молодых семей  Дальнереченского городского округа;

– показатель доли молодых семей, улучшивших жилищные условия.

успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014 – 2020 годах:

– обеспечить жильем  27 молодых семей Дальнереченского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2014 году – 2; в 2015 году – 5, в 2016 году - 6, в 2017 году - 4, в 2018 году – 2, в 2019 году – 4, в 2020 году – 4.

оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после ее реализации.

Приложение № 9

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от ___________  2018г. № _____

Подпрограмма 2

«Чистая  вода Дальнереченского городского округа»  на 2014-2020 годы»

Паспорт

муниципальной подпрограммы

«Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы»

| наименование ведомства (разработчика подпрограммы) | администрация Дальнереченского городского округа отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| наименование подпрограммы | муниципальная подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы». |
| основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г., санитарные правила «гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников. СанПин 2.1.4.1175-02», утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 12 ноября 2002 года. |
| цель и задачи подпрограммы | - обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа; - осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов; - охрана и восстановление источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - улучшение качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; - организация гидрогеологической и санитарно-гигиенической оценки источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
| сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы |
| исполнители подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа, организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе |
| объемы и источники финансирования подпрограммы | общая стоимость реализации мероприятий подпрограммы составляет 4 164,13437 тыс. рублей за счет средств городского бюджета: 2014 год – 2 950,5 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей. 2018 год – 413,63437 тыс. рублей 2019 год – 400,00 тыс. рублей 2020 год – 400,00 тыс. рублей источник финансирования подпрограммы – бюджет Дальнереченского городского округа. объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | предусмотренные мероприятия позволят к 2020 году: - обеспечить население, пользующееся источниками водоснабжения питьевой водой стандартного качества; - повысить уровень экологической безопасности источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, что создаст предпосылки для снижения негативного влияния водного фактора на здоровье населения; улучшить архитектурно-эстетический облик источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Вода оказывает огромное влияние на здоровье человека. Учёными давно установлена прямая связь между качеством питьевой воды и продолжительностью жизни. По данным всемирной организации здравоохранения около 90% болезней человека вызывается употреблением для питьевых нужд некачественной воды, а также использование неподготовленной воды в бытовых целях (душ, ванна, бассейн, мытье посуды, стирка белья и т.д.). В настоящее время вопросы качества питьевой воды не утратили своей актуальности.

Качественная питьевая вода – это вода не содержащая примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета и безопасна при длительном ее употреблении.

Источники централизованного водоснабжения (скважины, водозаборные колонки, водопроводные сети).

Источники нецентрализованного водоснабжения (трубчатые колодцы, шахтные колодцы).

В основном эти источники не обустроены или обустроены примитивным способом. Кроме того, не ведется постоянный лабораторный контроль за качеством воды нецентрализованных источников водоснабжения. Неконтролируемое потребление воды из таких источников может привести к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Таким образом, питьевая вода должна быть не только чиста на бактериологическом уровне, и не иметь вредных для человека веществ, но и содержать полезные минералы (из воды они лучше усваиваются организмом, чем из пищи).

- Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение населения качественной питьевой водой из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа. В соответствии с установленной целью определены следующие задачи:

- осуществление полномочий администрация Дальнереченского городского округа» в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов.

- охрана и восстановление источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- обустройство источников и нецентрализованного водоснабжения.

- улучшение качества воды источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- организация гидрогеологической и санитарно-гигиенической оценки источников централизованного и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников.

Средством достижения поставленной цели является осуществление мероприятий по обследованию  централизованных и нецентрализованных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения находящихся на территории Дальнереченского городского округа, обустройство источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения, очистка территорий, прилегающих к обустроенным источникам централизованного  и нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в радиусе не менее 50 метров от источника, получение заключений органов санитарно-эпидемиологического надзора по обустроенным источникам централизованного водоснабжения.

- Результаты и эффективность реализации подпрограммы

Своевременное финансирование подпрограммы по улучшению качества централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы и полная реализация предусмотренных ею мероприятий позволят к 2020 году повысить качество воды в источниках  водоснабжения, что позитивно повлияет на здоровье граждан проживающих на территории Дальнереченского городского округа.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Предполагаемыми источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются бюджет Дальнереченского городского округа:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составит  4 164,13437 тыс. рублей

Источник финансирования подпрограммы – бюджет Дальнереченского городского округа.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.

5. Участники подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является администрация Дальнереченского городского округа города.

Разработчик подпрограммы –  отдел жилищно-коммунального хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Исполнители подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа», организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе.

6. Механизм реализации подпрограммы

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком. Основные мероприятия представлены в приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Администрация Дальнереченского городского округа обеспечивает организацию выполнения мероприятий подпрограммы, а также осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями города.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Поэтапное и целенаправленное выполнение всех мероприятий, заложенных в подпрограмму, позволит обеспечить население, пользующееся источниками централизованного и нецентрализованного водоснабжения питьевой водой стандартного качества, увеличить долю чистых подземных вод в питьевом водоснабжении населения, повысить уровень экологической безопасности источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, что создаст предпосылки для снижения негативного влияния водного фактора на здоровье населения, улучшить архитектурно-эстетический облик источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, сохранить природные объекты города.

Приложение №1

к подпрограмме

«Чистая вода Дальнереченского

городского округа на 2014-2020 годы»»

8. Программные мероприятия

| № п/п | наименование мероприятия |  | финансирование по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. модернизация объектов водоснабжения военного городка графское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | замена глубинных насосов эцв 6 -6,5-140- 4 шт. в/г графское | 178,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 1.2 | реконструкция распределительной сети водоснабжения в/г графское | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 413,63437 | 400,00 | 400,00 | местный бюджет |
| 2. модернизация сетей водоснабжения с. Лазо и с. Грушевое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | замена трубопровода холодного водоснабжения в с. Лазо по ул. Ленина | 421,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 2.2 | разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения по ул. с. Лазо в с. Лазо | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 2.3 | улучшение качества водоснабжения с. Лазо и с. Грушевое | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
| 2.4 | разработка схемы водоснабжения и водоотведения Дальнереченского городского округа до 2025г. | 1350,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | местный бюджет |
|  | всего: | 2950,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 413,63437 |  | 400,00 | 400,00 | местный бюджет |

Приложение № 10

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от ___________ 2018г. № _____

Подпрограмма 3

«Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы»

| Наименование ведомства (разработчика Подпрограммы) | Администрация Дальнереченского городского округа МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | Муниципальная подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма) |
| Основание для разработки подпрограммы |  | Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решения судов |
| Регистрационный номер и дата внесения подпрограммы в Реестр в отделе экономики и прогнозирования |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы |  | Цели: - сохранность муниципального жилищного фонда; - ремонт муниципальных квартир; - ремонт неблагоустроенного жилищного фонда; - создание благоприятных и безопасных для жизни и здоровья условий проживания граждан на территории Дальнереченского городского округа; - снижение износа с целью преждевременного их разрушения и продление срока службы зданий. Задачи: - выполнение капитального ремонта муниципаль-ного жилищного фонда в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Срок реализации подпрограммы |  | 2014 -2020 годы |
| Исполнители подпрограммы |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа Отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | Общая стоимость выполнения подпрограммы составляет – 59 736,4089 тыс. руб.: 2014; год; –; 15 953,28578; тыс. рублей. 2015; год; –; 11 051,511; тыс. рублей. 2016; год; –; 11 162,804; тыс. рублей. 2017; год; –; 6 676,39712; тыс. рублей. 2018; год; –; 5 692,411; тыс. рублей. 2019; год; –; 4 600,00; тыс. рублей. 2020; год; –; 4 600,00; тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения подпрограммы |  | Успешная реализация подпрограммы позволит: - улучшить состояние здоровья и жилищные условия проживания жителям и обеспечит их благоустроенным помещением; - сохранить муниципальный жилищный фонд и продлить срок эксплуатации |
| Управление Подпрограммой |  | Функцию управления подпрограммой и контроль за ходом её реализации осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |

1. Общие положения

Одной из главных проблем жилищного фонда - это его старение. В результате длительной эксплуатации жилищного фонда происходит физический износ. Жилищный фонд, требующий ремонта, ухудшает внешний облик городского округа, создает социальные и экологические проблемы, понижает его инвестиционную привлекательность.

В соответствии с Федеральным законом: N 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и решений судов целью устранения физического износа (разрушения), поддержания и восстановления эксплуатационных показателей, и работоспособности общего имущества здания, повышения уровня благоустройства в них, отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа разработаны локальные сметные расчеты на капитальный ремонт муниципального жилья, для включения данных затрат в муниципальную подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2014-2020 годы».

Реализация данной программы позволит решить проблемы обеспечения граждан комфортным благоустроенным жильем.

Цели и задачи подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дальнереченского городского округа путем капитального ремонта муниципальных квартир и неблагоустроенного муниципального фонда. А для этого необходимо:

- сохранить муниципальный жилищный фонд;

- создать благоприятные и безопасные для жизни и здоровья условия проживания граждан;

- ликвидировать физический износ жилых домов с целью преждевременного их разрушения и продления срока службы.

- выполнить капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в связи с физическим износом в процессе эксплуатации отдельных конструктивных элементов многоквартирного жилого дома и инженерно-технического оборудования.

2. Сроки реализации подпрограммы

Настоящая Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годы.

Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течении всего периода действия Подпрограммы.

3. Механизм реализации подпрограммы

Для реализации поставленных целей администрация Дальнереченского городского округа:

- выделяет ассигнования из городского бюджета с целью выполнения капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- проводит процедуру выбора исполнителя муниципальных контрактов согласно поданной заявке на проведение отбора исполнителя данных контрактов и проектно-сметной документации;

- заключает муниципальные контракты с подрядными организациями;

- оплачивает муниципальный контракт на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании процедуры проведения отбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Перечень мероприятий включенных в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»

(тыс. руб.)

| № п/п | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципального жилищного фонда | 1747,0 | 358,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ремонт благоустроенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда и кредиторская задолженность прошлых годов | 14206,28578 | 2177,811 | 3097,575 | 5000,00 | 4293,164 | 4600,00 | 4600,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (жилых домов) | 1,58518 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительный контроль за выполнением капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 0,0 | 46,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (кредиторская задолженность 2013 и 2014, 2015 годов) | 0,0 | 8515,6 | 8065,229 | 1676,39712 | 1399,247 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 15953,28578 | 11051,511 | 11162,804 | 6676,39712 | 5692,411 | 4600,00 | 4600,00 |

4. Планируемые показатели эффективности выполнения подпрограммы

Эффективность Подпрограммы определяется следующими показателями:

- Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории Дальнереченского городского округа;

- Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов.

Успешная реализация подпрограммы позволит:

- улучшить состояние здоровья и жилищные условия проживания жителям и обеспечит их благоустроенным помещением;

- сохранить муниципальный жилищный фонд и продлить срок эксплуатации;

- увеличить объем проведенного ремонта муниципального жилищного фонда.

5. Управление подпрограммой, контроль за ее реализацией

Функцию управления подпрограммой и контроля за ходом её реализации осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Отделу ЖКХ МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» информацию о проведенных ремонтах по решениям суда своевременно представлять в службу судебных приставов.