

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2019 г. г. Дальнереченск № 212

**О проведении двухмесячника по санитарной очистке и**

**благоустройству территории города**

На основании ст. 5 Устава Дальнереченского городского округа, в соответствии с Правилами благоустройства территории, утвержденными решением Думы Дальнереченского городского округа № 84 от 31 октября 2017 года, в целях наведения порядка в жилых микрорайонах, на территориях прилегающих к предприятиям, организациям и рекреационным зонам, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести со 1 апреля по 31 мая 2019 г. двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории Дальнереченского городского округа.

2. 19, 20 апреля 2019 г. провести общегородские мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории Дальнереченского городского округа.

3. Утвердить городской штаб по благоустройству и санитарному содержанию территории Дальнереченского городского округа (Приложение №1).

4. Штабу по благоустройству и санитарному содержанию Дальнереченского городского округа еженедельно заслушивать отчеты руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности о выполнении мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию и подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, Службе в г. Дальнереченске пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, физическим лицам, владельцам и арендаторам строений, владельцам частных домовладений, земельных участков, автомобильных гаражей и стоянок, председателям ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закрепленные территории, здания и сооружения в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории Дальнереченского городского округа, при необходимости произвести ремонт зданий и обновление фасадов.

5.2. До 19 апреля 2019 г. заключить договора на вывоз мусора с организациями, занимающимися данным видом деятельности, установить контейнера для приема твердых коммунальных отходов.

5.3. Очистить прилегающую территорию и организовать своевременный вывоз мусора, уборку дров, строительных и иных материалов с прилегающей территории, произвести очистку кюветов, сточных канав и обеспечить отвод талых вод.

5.4. При необходимости обновить аншлаги, номера зданий и придомовое освещение.

5.5. Принять меры по установке, ремонту, покраске и очистке малых архитектурных форм, урн на закрепленных и обслуживаемых территориях.

5.6. Провести побелку деревьев на прилегающей территории.

6. Рекомендовать руководителям: ООО «Вектор» (Егоров), участок «Дальнереченский» филиала «Пожарский» АО «Примавтодор» (Городний):

6.1. Принять меры к ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на обслуживаемых территориях Дальнереченского городского округа.

6.2. Совместно с отделом благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйсива Дальнереченского городского округа» (Тарасенко) провести проверку технического состояния дорожного полотна автобусных маршрутов и устранить выявленные недостатки.

7. Рекомендовать: ООО «Жилищная компания» (Горовая), ООО «Округ» (Щербаков), И.П. Порошина Е.Н., председателям правления товариществ собственников жилья:

7.1. Выполнить работы по посадке саженцев деревьев и кустарников, цветов на обслуживаемых придомовых территориях.

7.2. Согласовать места посадки деревьев с отделом благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Тарасенко).

7.3. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии смотровых люков, колодцев, ливневых и дренажных колодцев и решеток.

7.4. В случае отсутствия, установить на жилых домах аншлаги с указанием № дома и названием улицы.

7.5. Провести побелку деревьев и бордюрного камня.

8. Рекомендовать ООО «Вектор» (Егоров), ИП Хачатрян:

8.1. До 30.04.2019 г. провести уборку кладбищ на территории Дальнереченского городского округа.

8.2. Провести ремонт грунтовых дорог на территории городских кладбищ, с подсыпкой песко-гравийной смесью.

8.3. Обеспечить подвоз грунта для подсыпки могил.

8.4. Провести ремонт, побелку общественного туалета на территории кладбища.

9. Рекомендовать ООО «Дальводоканал» (Данилова):

9.1. Навести порядок на территориях, прилегающих к канализационным насосным станциям, водопроводным колонкам, обеспечить подсыпку проездов и подходов к водопроводным колонкам, водонапорным башням, очистку территории от мусора, в том числе на закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметический ремонт наружных фасадов зданий и КНС.

9.3. Провести ревизию и ремонт водопроводных колонок.

9.4. До 31.05.2019 г. провести работы по восстановлению грунтового покрытия, до 31.07.2019 г. асфальтобетонного покрытия на улицах и проезжей части в местах устранения аварий (Приложение № 2, № 3).

9.5. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колодцев.

10. Рекомендовать Дальнереченскому тепловому району филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (Костюкевич):

10.1. Привести в порядок территории, прилегающие к котельным, обеспечить подсыпку проездов и подходов, очистку кюветов и территории от мусора.

10.2. Выполнить косметический ремонт наружных фасадов зданий котельных, посадку саженцев деревьев и кустарников вдоль ограждения котельных.

10.3. Провести работы по благоустройству в местах ремонта теплотрасс, восстановить твердое покрытие улиц и проезжей части в местах устранения аварий до 30.06.2019 г. (Приложение № 4).

10.4. Принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых колодцев и тепловых камер.

10.5. Провести побелку деревьев и ограждений территорий.

11. Рекомендовать ООО «Доверие» (Левченко) провести проверку контейнеров для сбора ТКО на предмет технического состояния:

11.1. В срок до 31.05.2019г. выполнить ремонт и покраску контейнеров для сбора ТКО;

11.2. Провести уборку прилегающей территории возле контейнерных площадок.

12. Рекомендовать Дальнереченскому линейно-техническому цеху ПАО «Ростелеком» (Паранчук) провести ремонт опоры связи по ул. Железнодорожная, принять меры по ремонту, очистке и содержанию в исправном состоянии обслуживаемых смотровых люков, колодцев, произвести покраску распределительных щитов до 09 мая 2019 года.

13. Рекомендовать ООО «ДЭСК» (Самохин):

13.1. Выполнить косметический ремонт зданий трансформаторных подстанций, расположенных в пределах городской застройки.

13.2. Навести порядок на территориях, прилегающих к трансформаторным подстанциям, обеспечить подсыпку проездов и подходов к трансформаторным подстанциям, очистку территории от мусора, в том числе на закрепленных территориях.

14. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа (Фатеева):

14.1. Провести проверку индивидуальных застройщиков, юридических лиц на предмет соблюдения строительных норм и правил, с принятием конкретных мер.

14.2. Провести ревизию рекламных конструкций и потребовать от собственников приведение рекламных конструкций в надлежащее состояние.

15. Отделу предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа (Матюшкина):

15.1. Взять под контроль установку урн, посадку цветов, побелку деревьев, уборку территорий и парковок у предприятий торговли и общественного питания.

15.2. Провести проверку, предприятий торговли и общественного питания, расположенных на центральных улицах города по вопросу состояния фасадов зданий, и принятием конкретных мер.

16. Отделу спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа города (Николаенко):

16.1. Провести ревизию спортивных площадок, на предмет технического состояния. До 14 апреля 2019 г. представить план мероприятий по содержанию, уборке, ремонту и оборудованию спортивных площадок в жилом секторе на территории Дальнереченского городского округа.

16.2. Проконтролировать уборку территорий стадионов и спорткомплекса, произвести ремонт ограждений.

16.3. Провести побелку бордюров и деревьев.

17. Отделу по исполнению административного законодательства администрации Дальнереченского городского округа (Онищук), выявлять административные правонарушения в сфере благоустройства на территории Дальнереченского городского округа, с обязательным составлением административных протоколов за допущенные нарушения существующих требований, согласно действующему законодательству.

18. МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа города» (Гуцалюк):

18.1. Организовать уборку и обеспечить систематический контроль за состоянием территорий учреждений культуры, организовать посадку саженцев деревьев, кустарников и цветов на закрепленных территориях.

19. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (Балакина), обеспечить приведение территории подведомственных учреждений в надлежащее санитарное состояние с еженедельной уборкой прилегающих территорий.

20. Рекомендовать и.о. начальника отдела надзорной деятельности г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю (Белоносов), усилить спрос за противопожарное состояние территорий частных домовладений на территории Дальнереченского городского округа, с обязательным составлением административных протоколов за допущенные нарушения существующих требований.

21. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Ивченко) настоящее постановление опубликовать в газете «Ударный фронт» и разместить на официальном Интернет сайте Дальнереченского городского округа.

22. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа Черных А.А.

## Глава администрации

## Дальнереченского городского округа С.И. Васильев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ № \_\_\_\_\_

# 

# Городской штаб

**по благоустройству и санитарному содержанию города**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Васильев С.И. | - | глава администрации Дальнереченского городского округа, председатель штаба |
|  | Черных А.А. | - | заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа,  заместитель председателя штаба |
|  | Седых Е.С. | - | главный специалист по разработке программ и конкурсной документации МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа», секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |  |  |
|  | Белоносов Е.А.  Власов А.Г.  Матюшкина В.Н.  Онищук Т.Н. | -  -  -  - | Врио начальника отдела надзорной деятельности г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморского краю, подполковник внутренней службы  И.о. начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции МОМВД России «Дальнереченский»  начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа  председатель административной комиссии администрации Дальнереченского городского округа |
|  | Тарасенко В.Н. | - | начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
|  | Фатеева Т.В. | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа |

Приложение № 2  
к постановлению администрации  
Дальнереченского городского округа  
от 29 марта 2019 г. № 212

**ГРАФИК**

**ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта канализационных сетей**

**ООО «Дальводоканал»** **на 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ордера | Дата выдачи | Адрес проводимых работ | Вид покрытия | Планируемое время проведения  работ | Примечание |
| 1 | 29 | 20.07.16 | ул. М. Личенко, 21 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 2 | 38 | 10.08.16 | ул. Уссурийская, 54 | грунт | май 2019 г. |  |
| 3 | 37 | 10.08.16 | ул. М. Личенко, 29 | грунт | май 2019 г. |  |
| 4 | 247 | 09.10.13 | пер. Прямой, 7а | грунт | май 2019 г. |  |
| 5 | 38 | 23.06.14 | ул. Г. Даманского, 62 | грунт | май 2019 г. |  |
| 6 | 40 | 28.07.15 | ул. Г. Даманского, 61 | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 7 | 39 | 10.08.16 | ул. Энгельса, 7 | грунт | май 2019 г. |  |
| 8 | 55 | 07.08.14 | ул. Дальнереченская, 41 | грунт | май 2019 г. |  |
| 9 | 58 | 07.08.14 | ул. Шевчука, 54, 60 | грунт асфальт | май 2019 г. |  |
| 10 | 41 | 10.08.16 | ул. Фадеева, 70 | грунт | май 2019 г. |  |
| 11 | 03 | 15.03.16 | ул. Заводская, 8 | грунт | май 2019 г. |  |
| 12 | 40 | 10.08.16 | ул. Ленина, 33 | грунт | май 2019 г. |  |
| 13 | 42 | 10.08.16 | ул. Дальнереченская, 61а | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 14 | 60 | 17.10.16 | ул. Рябуха, 44 –  ул. Г Даманского | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 15 | 40 | 10.08.17 | ул. Г. Даманского, 54 | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 16 | 58 | 31.10.17 | ул. Г. Даманского, 62 | асфальт  грунт | май 2019 г. |  |
| 17 | 03 | 30.01.18 | ул. Г. Даманского, 62 | асфальт  грунт | май 2019 г. |  |
| 18 | 15 | 06.04.18 | ул. М. Личенко, 41 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 19 | 29 | 28.05.18 | ул. Калинина, 42 | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 20 | 47 | 17.07.18 | ул. Советская, 22 | грунт | май 2019 г. |  |
| 21 | 50 | 24.07.18 | ул. Уссурийская, 48 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 22 | 56 | 15.08.18 | ул. Украинская | грунт | май 2019 г. |  |
| 23 | 63 | 25.09.18 | ул. Рябуха, 16 | грунт | май 2019 г. |  |
| 24 | 64 | 25.09.18 | ул. Уссурийская,2 1 | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 25 | 78 | 12.12.18 | ул. Победы, 5, 5а | грунт | май 2019 г. |  |
| 26 | 03 | 11.01.19 | ул. Серышева | грунт | май 2019 г. |  |

Приложение № 3  
к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа  
от 29 марта 2019 г. № 212

**ГРАФИК**

**ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта водопроводных сетей**

**ООО «Дальводоканал»**

**на 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ордера | Дата выдачи | Адрес проводимых работ | Вид покрытия | Планируе-  мое время проведения  работ | Примечание |
| 1 | 112 | 23.10.12 | ул. Г. Даманского, 49б | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 2 | 45 | 10.08.16 | ул. Уссурийская, 48 | грунт | май 2019 г. |  |
| 3 | 03 | 15.03.16 | ул. Заводская, 8 | грунт | май 2019 г. |  |
| 4 | 04 | 13.02.17 | ул. Советская, 1а | грунт | май 2019 г. |  |
| 5 | 72 | 23.11.15 | ул. Рябуха, 14, 16 | грунт | май 2019 г. |  |
| 6 | 135 | 18.01.13 | ул. Ленина, 55 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 7 | 30 | 20.07.16 | ул. Флегонтова,14 | грунт | май 2019 г. |  |
| 8 | 242 | 09.10.13 | ул. Советская, 21 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 9 | 31 | 25.07.16 | ул. Шевчука, 30 | грунт | май 2019 г. |  |
| 10 | 43 | 10.08.16 | ул. Свободы, 50 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 11 | 46 | 10.08.16 | ул. М. Личенко,14 | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 12 | 49 | 29.08.16 | ул. Калинина, 41 | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 13 | 58 | 05.10.16 | ул. Рябуха,16 | грунт | июль 2019 г. |  |
| 14 | 61 | 17.10.16 | ул. Рябуха, 41а | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 15 | 21 | 26.05.17 | ул. Г. Даманского, 54 | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 16 | 28 | 08.06.17 | ул. Ленина, 71 | грунт | май 2019 г. |  |
| 17 | 33 | 03.07.17 | ул. Красная, 113 до 1б | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 18 | 44 | 22.08.17 | ул. Красногвардейская,35 | грунт | май 2019 г. |  |
| 19 | 52 | 26.09.17 | ул. 45 лет Октября,63а | грунт | май 2019 г. |  |
| 20 | 02 | 30.01.18 | ул. Чернышевского,13 | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 21 | 10 | 12.03.18 | ул. Пушкина, 22 | грунт | май 2019 г. |  |
| 22 | 12 | 29.03.18 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 65 | грунт | май 2019 г. |  |
| 23 | 30 | 28.05.18 | ул. Дальнереченская, 36 | грунт | июль 2019 г. |  |
| 24 | 37 | 07.06.18 | ул. Дальнереченская, 58 | грунт | май 2019 г. |  |
| 25 | 44 | 04.07.18 | ул. Заводская | грунт | май 2019 г. |  |
| 26 | 46 | 17.07.18 | ул. Пушкина, 6 | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 27 | 77 | 10.12.18 | ул. Ленина, 26 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 28 | 01 | 10.01.19 | ул. Свободы, 48 | асфальт грунт | июль 2019 г. |  |
| 29 | 04 | 11.02.19 | ул. Ленина, 26-28 | асфальт | июль 2019 г. |  |

Приложение № 4  
к постановлению администрации  
Дальнереченского городского округа  
от 29 марта 2019 г. № 212

**ГРАФИК**

**ремонтно-восстановительных работ дорожного покрытия после ремонта теплотрасс Дальнереченского теплового района филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»**

**на 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ордера | Дата выдачи | Адрес проводимых работ | Вид покрытия | Планируемое время проведения  работ | Примеча-  ние |
| 1 | 56 | 07.09.15 | Детский дом ТК-18  ул. Калинина | грунт | май 2019 г. |  |
| 2 | 37 | 03.07.15 | ДВФУ ТК-16  ул. Калинина | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 3 | 20 | 20.05.14 | ул. Советская, 21 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 4 | 159 | 24.05.13 | ул. Свободы, 50 | асфальт | июль 2019 г. |  |
| 5 | 28 | 25.05.15 | ул. Красногвардейская | грунт | май 2019 г. |  |
| 6 | 61 | 24.09.15 | Ул. 45 лет Октября, 28 | грунт | май 2019 г. |  |
| 7 | 23 | 02.06.16 | ул. М. Личенко (магазин Орион) | грунт | май 2019 г. |  |
| 8 | 03 | 13.02.17 | ул. Ленина, 69 | грунт  асфальт | июль 2019 г. |  |
| 9 | 38 | 10.08.17 | ул. Свободы, 41 | асфальт грунт | июль 2019 г. |  |
| 10 | 45 | 23.08.17 | ул. Свободы, 41 | асфальт грунт | июль 2019 г. |  |
| 11 | 47 | 04.09.17 | ул. Пушкина, 2, 4 | грунт | май 2019 г. |  |
| 12 | 20 | 16.05.18 | ул. М. Личенко | грунт | май 2019 г. |  |
| 13 | 31 | 28.05.18 | ул. Калинина | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |
| 14 | 45 | 09.07.18 | ул. Театральная | грунт | июль 2019 г. |  |
| 15 | 70 | 18.10.18 | ул. О. Кошевого, 2а | асфальт  грунт | июль 2019 г. |  |