АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2019 г.                             г. Дальнереченск                                  № 197

О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа»

на 2018-2024 годы

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий Дальнереченского городского округа, на основании Федерального закона от              06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,  постановления администрации Дальнереченского городского округа от 10 октября 2013 года № 1246 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», руководствуясь Уставом  Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы (в редакции постановлений администрации Дальнереченского городского округа от 29 декабря 2018 года   № 1059, от 27 февраля 2018 года  № 148, от 30 марта 2018 года № 224, от 26 июня 2018 года  № 456, от 26 февраля 2019 № 119) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

1.3. Приложение № 8  к  муниципальной программе изложить в следующей редакции  (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы  администрации  Дальнереченского городского округа             А.А. Черных

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                 С.И. Васильев

Приложение

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от                         2019 г.   №

Утверждена

постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «31» октября  2017 года       №  840

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители Программы | Финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа МКУ «Централизованная бухгалтерия» Дальнереченского городского округа |
| Структура Программы: | 1. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых и общественных территорий». 2. Основное мероприятие: «Обустройство места массового отдыха населения – городского парка». 3. Основное мероприятие: «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» |
| Цель Программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий Дальнереченского городского округа |
| Задачи Программы | 1. Улучшение состояния придомовых территорий Дальнереченского городского округа. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Дальнереченского городского округа. 3. Формирование (обустройство) детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ед. 2. Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, процент 4. Количество установленных детских и спортивных площадок, ед. 5. Достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ, процент; 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе, процент. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2018 – 2024 годах в 7 этапов: I – 2018 г., II – 2019 г., III – 2020 г., IV – 2021 г., V – 2022 г., VI – 2023 г., VII – 2024 г. |
| Объем средств бюджета городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников | Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 311 147 308,81 руб., в том числе по годам: 2018 год – 13 308 883,01 руб.; 2019 год – 27 107 382,77руб.; 2020 год – 31 126 425,00 руб.; 2021 год – 34 271 997,00 руб.; 2022 год – 51 772 350,00 руб.; 2023 год – 72 367 530,00 руб.; 2024 год – 81 192 750,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из федерального бюджета на финансирование Программы — 235 944 364,14 руб., в том числе по годам: 2018 год – 11 201 088,84 руб.; 2019 год – 8 026 859,30 руб.; 2020 год – 24 484 636,00 руб.; 2021 год – 27 736 024,00 руб.; 2022 год – 41 599 026,00 руб.; 2023 год – 58 016 335,00 руб.; 2024 год – 64 880 395,00 руб. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета на финансирование Программы — 60 758 148,68 руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 527 421,21 руб.; 2019 год – 18 163 813,47 руб.; 2020 год – 5 070 958,00 руб.; 2021 год – 4 935 205,00 руб.; 2022 год – 7 707 805,00 руб.; 2023 год – 10 988 867,00 руб.; 2024 год – 12 364 079,00 руб. Прогнозируемый объем средств местного бюджета на финансирование Программы — 11 647 755,30 руб., в том числе по годам: 2018 год – 381 855,30 руб.; 2019 год – 916 710,00 руб.; 2020 год – 1 350 201,00 руб.; 2021 год – 1 233 051,00 руб.; 2022 год – 1 926 201,00 руб.; 2023 год – 2 749 467,00 руб.; 2024 год – 3 090 270,00 руб. Прогнозируемый объем средств заинтересованных лиц на финансирование Программы — 2 797 049,66 руб., в том числе по годам: 2018 год – 198 517,66 руб.; 2019 год – 000 000,00 руб.; 2020 год – 220 630,00 руб.; 2021 год – 367 717,00 руб.; 2022 год – 539 318,00 руб.; 2023 год – 612 861,00 руб.; 2024 год – 858 006,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих показателей социально – экономической эффективности: 1. Благоустроить 163 дворовых территорий многоквартирных жилых домов; 2. Благоустроить 6 общественных территорий городского округа; 3. Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий городского округа - 6 ед.; 4. Количество благоустроенных детских и спортивных площадок, 15 ед.; 5. Достижение качества городской среды, определенного Минстроем РФ, 30 % 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов формирования комфортной городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Дальнереченском городском округе - 30% |
| Адрес размещения программы на официальном сайте органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа | dalnerokrug.ru |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы за счет средств бюджетов всех уровней

( руб.)

| № п.п. | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 014 014 014 014 | 0503 0503 0503 0503 | 13901L5550 13901L5550 13901L5550 13901L5550 | 244 244 244 244 | 3222539,11 439437,14 109859,29 198517,66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | благоустройство общественных территорий |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13901L5550 13901L5550 13901L5550 | 244 244 244 | 6266467,55 854518,32 213629,57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | обустройство места массового отдыха населения - городской парк |  | 014 014 014 | 0503 0503 0503 | 13902L5600 13902L5600 13902L5600 | 244 244 244 | 1712082,18 233465,75 58366,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 014 014 014 014 | 0503 0503 0503 0503 | 139F255550 139F255550 139F255550 139F255550 | 244 244 244 244 | - - - - | 8026859,3 163813,47 360000 0,0 | 24484636 5070958,0 1350201,0 220630,0 | 27736024,0 4935205,0 1233051,0 367717,0 | 41599026,0 7707805,0 1926201,0 539318,0 | 58016335,0 10988867,0 2749467,0 612861,0 | 64880395,0 12364079,0 3090270,0 858006,0 |
| 1.5 | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |  | 014 014 | 0503 0503 | 1390192610 13901S2610 | 811 811 |  | 18000000,0 556710,0 | - - |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о ресурсном обеспечении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия |  |  | Оценка стоимости всего, руб. |  | Оценка расходов (руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий, всего |  |  | 290586693,41 |  | 11304968,64 |  | 8550672,77 |  |  | 31126425 |  |  | 34271997 |  |  | 51772350 |  | 72367530 | 81192750 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 234232281,96 |  | 9489006,66 |  | 8026859,3 |  |  | 24484636 |  |  | 27736024 |  |  | 41599026 |  | 58016335 | 64880395 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 42524682,93 |  | 1293955,46 |  | 163813,47 |  |  | 5070958 |  |  | 4935205 |  |  | 7707805 |  | 10988867 | 12364079 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 11032678,86 |  | 323488,86 |  | 360000,00 |  |  | 1350201 |  |  | 1233051 |  |  | 1926201 |  | 2749467 | 3090270 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (средства собственников) |  |  | 2797049,66 |  | 198517,66 |  | 0 |  |  | 220630 |  |  | 367717 |  |  | 539318 |  | 612861 | 858006 |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, всего |  |  | 246809938,31 |  | 3970353,2 |  | 7356298,11 |  |  | 26475660 |  |  | 26622747 |  |  | 44123100 |  | 64718280 | 73543500 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 196525020,99 |  | 3222539,11 |  | 6994677,88 |  |  | 21004024 |  |  | 21004024 |  |  | 34867026 |  | 51284335 | 58148395 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 37839529,43 |  | 439437,14 |  | 140931,29 |  |  | 4200805 |  |  | 4200805 |  |  | 6973405 |  | 10254467 | 11629679 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 9648338,23 |  | 109859,29 |  | 220688,94 |  |  | 1050201 |  |  | 1050201 |  |  | 1743351 |  | 2566617 | 2907420 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (средства собственников) |  |  | 2797049,66 |  | 198517,66 |  | 0 |  |  | 220630 |  |  | 367717 |  |  | 539318 |  | 612861 | 858006 |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа, всего |  |  | 43776755,1 |  | 7334615,44 |  | 1194374,66 |  |  | 4650765 |  |  | 7649250 |  |  | 7649250 |  | 7649250 | 7649250 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 37707260,97 |  | 6266467,55 |  | 1032181,42 |  |  | 3480612 |  |  | 6732000 |  |  | 6732000 |  | 6732000 | 6732000 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 4685153,5 |  | 854518,32 |  | 22882,18 |  |  | 870153 |  |  | 734400 |  |  | 734400 |  | 734400 | 734400 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 1384340,63 |  | 213629,57 |  | 139311,06 |  |  | 300000 |  |  | 182850 |  |  | 182850 |  | 182850 | 182850 |  |  |  |
| 2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городской парк), всего |  |  | 2003914,37 |  | 2003914,37 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 1712082,18 |  | 1712082,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 233465,75 |  | 233465,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 58366,44 |  | 58366,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок |  |  | 18556710 |  | 0 |  | 18556710,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 18000000 |  | 0 |  | 18000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 556710 |  | 0 |  | 556710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе: |  |  | 311147317,78 |  | 13308883,01 |  | 27107382,77 |  |  | 31126425,0 |  |  | 34271997,0 |  |  | 51772350,0 |  | 72367530,0 | 81192750,0 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 235944364,14 |  | 11201088,84 |  | 8026859,30 |  |  | 24484636,0 |  |  | 27736024,0 |  |  | 41599026,0 |  | 58016335,0 | 64880395,0 |  |  |  |
|  | бюджет Приморского края (прогнозная оценка привлекаемых средств) |  |  | 60758148,68 |  | 1527421,21 |  | 18163813,47 |  |  | 5070958,0 |  |  | 4935205,0 |  |  | 7707805,0 |  | 10988867,0 | 12364079,0 |  |  |  |
|  | бюджет городского округа |  |  | 11647755,30 |  | 381855,30 |  | 916710,00 |  |  | 1350201,0 |  |  | 1233051,0 |  |  | 1926201,0 |  | 2749467,0 | 3090270,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (средства собственников) |  |  | 2797049,66 |  | 198517,66 |  | 0 |  |  | 220630,0 |  |  | 367717,0 |  |  | 539318,0 |  | 612861,0 | 858006,0 |  |  |  |