АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2019                                    г. Дальнереченск                                   №  373

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  от 07 декабря 2012 г. N 398-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы», постановлением администрации Дальнереченского городского округа  от 10 октября  2013  года N 1246 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  администрации Дальнереченского городского округа», Уставом Дальнереченского городского округа,  администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401:

1.1. Заменить в наименовании муниципальной программы и далее по тексту муниципальной программы цифры «2014-2020»  цифрами «2018-2021».

1.2. Признать утратившим силу подпрограмму «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства».

1.3. Признать утратившим силу отдельные мероприятия программной деятельности:

1.3.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2014 год (ФЗ-185).

1.3.2. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, переданных в муниципальную собственность Дальнереченского городского округа из ведения Министерства обороны РФ» на 2014 год.

1.3.3. «Финансовая поддержка в форме субсидий для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товариществ собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа» на 2014 год.

1.4. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2  к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 2 Перечень  и краткое описание подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 4 Информация о ресурсном обеспечении к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 4 к настоящему постановлению).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                                 С.И. Васильев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от 29.05.2019г.  года  № 373

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа. |
| Структура муниципальной программы | подпрограмма № 1 «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2018 год. подпрограмма № 2 «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. подпрограмма № 4 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |
| Отдельные мероприятия программной деятельности | 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». 2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на специальный счёт многоквартирного дома, открытый на управляющую компанию, в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа. 4. Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета. |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе стандартным жильём, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности; - повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг; - повышения уровни комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнереченского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - создания условий для повышения доступности строительства жилья для многодетных семей на территории Дальнереченского городского округа; - устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда на территории Дальнереченского городского округа; - проведение качественного ремонта для создания безопасных благоприятных и комфортных условий для проживания граждан; - обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения от общего числа населения на территории Дальнереченского городского округа; - осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов; - повышения качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом Дальнереченского городского округа; - организация и обеспечение населения твёрдым топливом (дровами); - содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг; - стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы, характеризующие цели и задачи программы | - общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Дальнереченского городского округа; - число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа»; - общая площадь жилых помещений, приобретённая участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа»; - объём выполненного капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах; - количество квартир, предоставляемых малоимущим гражданам; - обеспеченность населения, пользующейся источниками водоснабжения питьевой водой стандартного качества; - протяжённость уличной водопроводной сети; - протяжённость уличной канализационной сети; - доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда; - уровень износа коммунальной инфраструктуры; - количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан; - доля площади жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением. |
| Сроки реализации программы | 2018 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы 29 400,92568 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10058,80419 тыс. рублей федеральный бюджет – 741,10407 тыс. рублей краевой бюджет – 773,38077 тыс. рублей местный бюджет – 8 544,31935 тыс. рублей 2019 год – 8 333,86921 тыс. рублей федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей краевой бюджет – 100,00 тыс. рублей местный бюджет – 8 233,86921 тыс. рублей 2020 год – 5 504,12614 тыс. рублей федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей местный бюджет – 5 504,12614 тыс. рублей 2021 год – 5 504,12614 тыс. рублей федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей местный бюджет – 5 504,12614 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы к 2021 году ожидается: - общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Дальнереченского городского округа – 24,627 кв.м.; - число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2018 год – 2 ед.; - общая площадь жилых помещений, приобретённая участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» 2018 год – 119,5 кв.м.; - объём выполненного капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах – кв.м. - количество квартир, предоставляемых малоимущим гражданам – ед.; - обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения от общего числа населения на территории Дальнереченского городского округа – %; - протяжённость уличной водопроводной сети – км; - протяжённость уличной канализационной сети – км; - уровень износа коммунальной инфраструктуры – %; - доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда на территории Дальнереченского городского округа – %; - количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан – ед; - доля площади жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением – %; |

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём  и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным  и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 70 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации  доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Исходя из этих документов цели развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа сводятся к обеспечению населения доступным благоустроенным жильем на среднероссийском уровне и повышению качества и доступности предоставляемых населению коммунальных услуг:

обеспечение населения благоустроенным жильем, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности;

повышение качества и доступности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Исходя из этого, формулируются следующие задачи муниципальной программы:

1. Стимулирование и развитие жилищного строительства.

2. Создание условий для повышения доступности приобретения жилья гражданами на территории Дальнереченского городского округа.

3. Повышение качества и доступности, предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом в Дальнереченском городском округе;

4. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда;

5. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

6. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде трёх подпрограмм и четырёх отдельных мероприятий программной деятельности.

II. Показатели муниципальной программы

Показатели муниципальной программы соответствуют её целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности муниципального образования – Дальнереченского городского округа.

Плановые значения показателей муниципальной программы, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы, в том числе подпрограмм и отдельных мероприятий программной деятельности, приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

III. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий

Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной программы. Решение всего комплекса задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы, а также отдельные мероприятия, которые не могут быть включены в подпрограммы (далее - отдельные мероприятия):

1) в сфере стимулирования и развития жилищного строительства, а также создания условий для повышения доступности покупки жилья гражданами на территории Дальнереченского городского округа  предусматривается реализация подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на  2018 год.

2) в сфере повышения качества и доступности, предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом Дальнереченского городского округа, а именно, обеспечения населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами водоснабжения, водоотведения и водоочистки, предполагается реализация подпрограммы "Чистая вода Дальнереченского городского округа  " на 2018 - 2021 годы. Подпрограмма направлена на обеспечение населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами централизованного водоснабжения, повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения, модернизации и капитального ремонта объектов за счет привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;

3) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа  реализуется подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа»;

4) в сфере создания благоприятных условий для строительства домов семьями, имеющих трое и более детей реализуется подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы.

5) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа реализуется отдельное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»;

6) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа реализуется отдельное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  за муниципальный жилищный фонд на специальный счёт многоквартирного дома, открытый на управляющую компанию, в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае».

7) в сфере создания благоприятных условий проживания населения Дальнереченского городского округа  реализуется отдельное мероприятие «Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по начислению, сбору  и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа».

8) в сфере создания благоприятных условий проживания населения Дальнереченского городского округа  реализуется отдельное мероприятие «Организация снабжения населения твёрдым  топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета».

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, ожидаемых непосредственных результатов их реализации и последствий не реализации, показателей муниципальной программы) приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственными исполнителями муниципальной программы – муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы осуществляется посредством:

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

предоставления субсидий, выделяемых из бюджета Дальнереченского городского округа;

Подробное описание механизмов реализации мероприятий каждой подпрограммы представлены в разделах подпрограмм и отдельных мероприятий.

Механизм реализации подпрограммы соответствующих подпрограмм:

"Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа" на 2018 год подпрограмма реализуется путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья эконом класса в соответствии с Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования.

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» формирует сводный список граждан, изъявивших желание об обеспечении их жилыми помещениями. Департамент по делам молодёжи Приморского края выдает свидетельства, администрация Дальнереченского городского округа предоставляет молодым семьям социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья эконом класса, которые могут направляться на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов.

«Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы реализуется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, а также при условии распределения субсидий из краевого бюджета городского округа.

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком.

Администрация Дальнереченского городского округа  обеспечивает организацию выполнения мероприятий подпрограммы, а также осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями города.

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы» реализуется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании процедуры проведения отбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы» реализуется за счет средств местного бюджета и средств краевого бюджета в качестве софинансирования.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Подпрограмме.

Реализация подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации отдельных мероприятий:

Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае».

«Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  за муниципальный жилищный фонд на специальный счёт многоквартирного дома, открытый на управляющую компанию, в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае».

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по начислению, сбору  и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа.

Организация снабжения населения твёрдым  топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета.

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 29 400,92568 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год                                 – 10058,80419 тыс. рублей

федеральный бюджет           –     741,10407        тыс. рублей

краевой бюджет                    –     773,38077        тыс. рублей

местный бюджет                   – 8 544,31935 тыс. рублей

2019 год                                 – 8 333,86921 тыс. рублей

федеральный бюджет           –       0,00        тыс. рублей

краевой бюджет                    –    100,00        тыс. рублей

местный бюджет                   – 8 233,86921 тыс. рублей

2020 год                                 – 5 504,12614 тыс. рублей

федеральный бюджет           –       0,00        тыс. рублей

краевой бюджет                    –       0,00        тыс. рублей

местный бюджет                   – 5 504,12614 тыс. рублей

2021 год                                 – 5 504,12614 тыс. рублей

федеральный бюджет           –       0,00        тыс. рублей

краевой бюджет                    –       0,00        тыс. рублей

местный бюджет                   – 5 504,12614 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы из средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей, внебюджетных фондов, краевого  бюджета Приморского края в реализации муниципальных программ приведены в приложении N 4 к муниципальной программе.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы и использования выделенных на нее средств обеспечивается за счет использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год и в целом после ее реализации.

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2019г. года № 373 |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401 |

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  «Обеспечение доступным жильем

и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Всего | Значения показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Дальнереченского городского округа | кв.м. |  | 24,267 | 24,267 | 24,267 | 24,267 |
| 2. | Число молодых семей, получивших поддержку в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» | ед. |  | 2 | — | — | — |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приобретённая участниками подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» | кв. м |  | 119,5 | — | — | — |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения от общего числа населения на территории Дальнереченского городского округа | % |  | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| 5. | Протяжённость уличной водопроводной сети | % |  | 43,1 | 43,1 | 44,0 | 45,0 |
| 6. | Протяжённость уличной канализационной сети | км. |  | 38,9 | 38,9 | 40,0 | 40,0 |
| 7. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | км. |  | 55,0 | 52,0 | 50,0 | 30,0 |
| 8. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда на территории Дальнереченского городского округа | % |  | 35,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 |
| 9. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Дальнереченского городского округа | % |  | 33,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Объём выполненного капитального ремонта муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах | кв.м. |  | 792,3 | 150,0 | 252,7 | 750,0 |
| 11. | Количество квартир, предоставляемых малоимущим гражданам | ед. |  | 3 | – | – | – |
| Подпрограмма № 4 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество обеспеченных инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей, от общего числа земельных участков, предоставленных указанной категории граждан | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Объём взносов | руб. |  | 995 709,63 | – | – | – |
| Отдельное мероприятие 2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на специальный счёт многоквартирного дома, открытый на управляющую компанию, в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объём взносов | руб. |  | – | – | – | – |
| Отдельное мероприятие 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Объём субсидий | руб. |  | – | 100 000,00 | – | – |
| Отдельное мероприятие 4. Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением | % |  | 7 | – | – | – |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2019г. года № 373 |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 19 ноября 2013 года № 1401 |

Перечень и краткое описание
реализуемых в составе муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения

Дальнереченского городского округа " на 2018-2021 годы подпрограмм и отдельных мероприятий

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы, подпрограмм, отдельного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали- зации | оконча-ния реалии-зации |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья эконом класса | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2018 | число молодых семей получивших поддержку в рамках Программы в 2014-2018 годах составит 2 семей |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "Число молодых семей получивших поддержку в рамках подпрограммы 1" |
| Подпрограмма № 2 «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Контроль за соблюдением качества оказываемых услуг | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2021 | реализация мероприятия позволит снизить: 1) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 2) удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей: "Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества". |
| 3. |  | Осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2021 | реализация мероприятия позволит обеспечить: - рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 2 |
| Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2021 | Улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации муниципального жилищного фонда (благоустроенного и неблагоустроенного) после проведения ремонта; Создание безопасных и благоприятных условий, повышение качества проживания граждан в жилищном фонде, расположенном на территории ДГО |  | оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 3 |
| Подпрограмма № 4 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2021 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обеспечение объектов инфраструктурой земельных участков, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей в районе массива Рыбозаводской-1, в районе микрорайона ЛДК | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2021 | Позволит обеспечить подведение инженерной инфраструктуры: -линиями электроснабжения, к земельным участкам, предоставляемым на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов. |  | Оказывает непосредственное влияние на все показатели подпрограммы 4 |
| Отдельное мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2021 | Улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации муниципального жилищного фонда |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «Объем выполненного капитального ремонта» |
| Отдельное мероприятие 2. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на специальный счёт многоквартирного дома, открытый на управляющую компанию, в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2019 | 2021 | Улучшение технического состояния и продление срока эксплуатации муниципального жилищного фонда |  | оказывает непосредственное влияние на достижение следующего показателя: «Объем выполненного капитального ремонта» |
| Отдельное мероприятие 3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Субсидии на возмещение затрат | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 | 2021 | Увеличение дохода в бюджет городского округа |  |  |
| Отдельное мероприятие 4. Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из местного и краевого бюджетов | МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2019 | 2021 | Улучшение предоставления коммунальных услуг населению |  |  |

Приложение № 4 к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от 29.05.2019г. года № 373

Приложение № 4

к муниципальной программе "Обеспечение доступным

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Дальнереченского городского округа

на 2018-2021 годы, утвержденной постановлением

администрации Дальнереченского городского округа

от «19» ноября 2013 г. № 1401

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа " на 2018-2021 годы за счет средств  бюджета Дальнереченского городского округа и  прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов,  внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" на 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 29400,92568 | 10058,80419 | 8333,86921 | 5504,12614 | 5504,12614 |
|  | федеральный бюджет | 741,10407 | 741,10407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 873,38077 | 773,38077 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 27786,44084 | 8544,31935 | 8233,86921 | 5504,12614 | 5504,12614 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение жильём молодых семей Дальнереченского городского округа» на 2018 год. | Всего | 1928,05200 | 1928,052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 741,10407 | 741,10407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 773,38077 | 773,38077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 413,56716 | 413,56716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья эконом-класса | Итого | 1928,05200 | 1928,052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 741,10407 | 741,10407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 773,38077 | 773,38077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 413,56716 | 413,56716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. Чистая вода Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы | Всего | 413,63183 | 413,63183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация сетей и объектов водоснабжения | Итого | 413,63183 | 413,63183 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 413,61383 | 413,61383 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3. | Всего | 15916,43922 | 6721,411 | 4882,77621 | 2156,12614 | 2156,12614 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Итого | 15916,43922 | 6721,41 | 4882,78 | 2156,13 | 2156,13 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 15916,43922 | 6721,41073 | 4882,77621 | 2156,12614 | 2156,12614 |
| Подпрограмма 4.Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2021 годы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельные мероприятия государственной программы | Всего | 14783,419 | 995,71 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». | Итого | 3743,70963 | 995,70963 | 2748,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 9239,70963 | 995,70963 | 2748,00 | 2748,00 | 2748,00 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на специальный счёт многоквартирного дома, открытый на управляющую компанию, в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». \ | Итого | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа. | Итого | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета. | Итого | 103,093 | 0,00 | 103,093 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет городского округа | 3,093 | 0,00 | 3,093 | 0,00 | 0,00 |