АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» августа 2019 г.              г. Дальнереченск                                       № 574

О внесении изменений в Программу

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Дальнереченского городского округа на 2019-2030 годы,

утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 11 июня 2019 года № 400

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальнереченского городского округа на 2019-2030  годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 11.06.2019 г. № 400 следующие изменения:

– в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» читать в следующей редакции

| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Источник финансирования, в том числе по годам: средства краевого бюджета Приморского края – 2019 г. – 7 000 тыс. рублей; средства местного бюджета – 2019 г. – 14 475,60239 тыс. рублей; – 2020 г. – 11 000 тыс. рублей; – 2021 г. – 11 000 тыс. рублей; – на 2022-2030 годы средства краевого и местного бюджетов уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| --- | --- |

– таблицу № 13 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации

Дальнереченского городского округа                                               С.И.Васильев

Приложение

к Постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «05» августа 2019 г. № 574

Информация о ресурсном обеспечении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальнереченского городского округа на 2019 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные источники |  |  |
| Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дальнереченского городского округа Приморского края на 2019-2030 годы |
| 1. | Цель: Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| 1.1. | Задачи: - создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; - повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. |
| 1.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация права муниципальной собственности на сооружения – автомобильные дороги и земельные участки, занимаемые автодорогами местного значения |  |  |  |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | Админист-рация Дальнере-ченского городского округа, отдел земельных отношений, отдел муници-пального имущества |
|  |  | 2019 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах Дальнереченского городского округа, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  |  |  |  |  |  | Безопасное использование искусственных сооружений на автомобильных дорогах | Админист-рация Дальнере-ченского городского округа, отдел муници-пального имущества, отдел благоустройства МКУ «Управле-ние ЖКХ ДГО» |
|  |  | 2019 | – | – | – | – | – |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | – | – | – | – | – |  |  |
| 1.1.3. | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | Увеличение безопасности и пропускной способности автомобильных дорог, правильное расположение дорожных знаков, разметки, светофоров и элементов дорожного освещения | Админист-рация Дальнере-ченского городского округа, отдел благоустройства МКУ «Управле-ние ЖКХ ДГО» |
|  |  | 2019 | 540,00000 | – | – | 540,00000 | – |  |  |
|  |  | 2020 | 500,00000 | – | – | 500,00000 | – |  |  |
|  |  | 2021 | 500,00000 | – | – | 500,00000 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1540,00000 | – | – | 1540,00000 | – |  |  |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Школьная, ул. А.Матросова, ул. Полтавская, ул. Центральная, ул. Таврическая, ул. Комсомольская, ул. Уссурийская с привокзальной площадью | 2019 | 12697,38223 | – | 7000,00000 | 5697,38223 | – |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 | 2920,38619 | – | – | 2920,38619 | – |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 | 2920,38619 | – | – | 2920,38619 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 18538,15461 | – | 7000,00000 | 11538,15461 | – |  |  |
| 1.1.5. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период (грейдированные, подсыпка песко-гравийной смесью с последующей планировкой) |  |  |  |  |  |  | Грейдирован-ные, подсыпка песко-гравийной смесью с последующей планировкой | Администрация Дальнере-ченского городского округа, отдел благоустройства МКУ «Управле-ние ЖКХ ДГО» |
|  |  | 2019 | 2540,88282 | – | – | 2540,88282 | – |  |  |
|  |  | 2020 | 2540,88282 | – | – | 2540,88282 | – |  |  |
|  |  | 2021 | 2540,88282 | – | – | 2540,88282 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 7622,64846 | – | – | 7622,64846 | – |  |  |
| 1.1.6. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период (механизированная уборка в зимний период, уборка снежного наката) |  |  |  |  |  |  | Механизированная уборка в зимний период, уборка снежного наката | Администрация Дальнере-ченского городского округа, отдел благоустройства МКУ «Управле-ние ЖКХ ДГО» |
|  |  | 2019 | 2721,73480 | – | – | 2721,73480 | – |  |  |
|  |  | 2020 | 2721,73480 | – | – | 2721,73480 | – |  |  |
|  |  | 2021 | 2721,73480 | – | – | 2721,73480 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 8165,20440 | – | – | 8165,20440 | – |  |  |
| 1.1.7. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов, нанесение дорожной разметки, текущее содержание светофорных объектов, очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации, приобретение песко-соляной смеси |  |  |  |  |  |  | Снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация Дальнере-ченского городского округа, отдел благоустройства МКУ «Управле-ние ЖКХ ДГО» |
|  |  | 2019 | 2075,60254 | – | – | 2075,60254 | – |  |  |
|  |  | 2020 | 2016,99619 | – | – | 2016,99619 | – |  |  |
|  |  | 2021 | 2016,99619 | – | – | 2016,99619 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 6109,59492 | – | – | 6109,59492 | – |  |  |
| 1.1.8. | Ремонт дороги переулок Рыбозаводской |  |  |  |  |  |  | Обеспечение подъезда к земельным участкам | Администрация Дальнере-ченского городского округа, отдел благоустройства МКУ «Управле-ние ЖКХ ДГО» |
|  |  | 2019 | 300,00000 | – | – | 300,00000 | – |  |  |
|  |  | 2020 | 300,00000 | – | – | 300,00000 | – |  |  |
|  |  | 2021 | 300,00000 | – | – | 300,00000 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 900,00000 | – | – | 900,00000 | – |  |  |
| 1.1.9. | Оформление документации на автомобильную дорогу ул. Уссурийская – ул. Серышева |  |  |  |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | Администрация ДГО, отдел архитек-туры и градостроительства, отдел земельных отношений, отдел муници-пального имущества |
|  |  | 2019 | 600,00000 | – | – | 600,00000 | – |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 600,00000 | – | – | 600,00000 | – |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Дальнере-ченского городского округа |
|  |  | 2019 | 21475,60239 | – | 7000,00000 | 14475,60239 | – |  |  |
|  |  | 2020 | 11000,00000 | – | – | 11000,00000 | – |  |  |
|  |  | 2021 | 11000,00000 | – | – | 11000,00000 | – |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 43475,60239 | – | 7000,00000 | 36475,60239 | – |  |  |

#### Таблица 13. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы