АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» февраля 2020 г.                   Дальнереченск                                      № 185

О продлении срока реализации и внесении изменений в  муниципальную программу

«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 годы,

утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16 февраля 2018 года № 118

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом Дальнереченского городского округа, постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013 года № 1246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 г. № 118 за счет дополнения новым этапом реализации на период до 2022 года.

2. Внести изменение в наименование муниципальной программы, изложив в следующей редакции «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы».

3. По тексту муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» цифры 2020 заменить цифрами 2022.

4. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы»  следующие изменения:

4.1 паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018 – 2022 годы (далее муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Структура программы | Подпрограмма № 1 «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы; Отдельные мероприятия. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 394-Па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы» |
| Цели программы | Комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; Целью предоставления субсидий является возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению |
| Задачи программы | – реализация мероприятий в соответствии с Генеральным планом Дальнереченского городского округа; – комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; – содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; – предоставление субсидий на возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению; – развитие системы пассажирских автобусных перевозок. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | – снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату; – количество дорожных знаков повышенной информативности «Пешеходный переход»; – протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап в 2018 – 2022 годах. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: – средств краевого бюджета Приморского края – 12000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год; –; 5000,00 тыс. руб.. 2019 год; –; 7000,00 тыс. руб.. 2020 год; –; 00,00 тыс. руб.. 2021 год; –; 00,00 тыс. руб.. 2022 год; –; 00,00 тыс. руб.. – средств бюджета Дальнереченского городского округа – 69853,42386 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год; –; 13082,54747 тыс. руб.. 2019 год; –; 14585,87639 тыс. руб.. 2020 год; –; 15395,00000 тыс. руб.. 2021 год; –; 13395,00000 тыс. руб.. 2022 год; –; 13395,00000 тыс. руб.. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к 2022 году до 42,71 %; – количество дорожных знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» увеличится к 2022 году до 41 шт. |

4.2. В разделе 8. «Ресурсное обеспечение программы» третий абзац изложить в следующей редакции:

«средств бюджета Дальнереченского городского округа – 69853,42386 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 13082,54747 тыс. руб.,  2019 год – 14 585,87639 тыс. руб., 2020 год – 15 395,00000 тыс. руб., 2021 год – 13 395,00000 тыс. руб., 2022 год – 13 395,00000 тыс. руб.».

4.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

4.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

4.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней» изложить в новой редакции (приложение № 3).

4.6. паспорт муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограммы | Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа на 2018 – 2022 годы (далее муниципальная подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Цели подпрограммы | Комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; Содержание технического состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. |
| Задачи подпрограммы | Модернизация объектов дорожного движения; Восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; Обеспечение беспрепятственного подъезда автотранспорта, в том числе автотранспорта экстренных служб, к многоквартирным и частным жилым домам |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную дату; – количество дорожных знаков повышенной информативности «Пешеходный переход»; – протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащая текущему содержанию. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2018 – 2022 годах. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: – средств краевого бюджета Приморского края – 12000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 5000,00 тыс. руб.; 2019 год – 7000,00 тыс. руб.; 2020 год – 00,00 тыс. руб.; 2021 год – 00,00 тыс. руб.; 2022 год – 00,00 тыс. руб. – средств бюджета Дальнереченского городского округа – 64673,54986 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 12997,94747 тыс. руб.; 2019 год – 14475,60239 тыс. руб.; 2020 год – 12400,00000 тыс. руб.; 2021 год – 12400,00000 тыс. руб.; 2022 год – 12400,00000 тыс. руб. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | – снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к 2022 году до 42,71 %; – количество дорожных знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» увеличится к 2022 году до 41 шт. |

4.7. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» второй абзац изложить в следующей редакции:

«средств краевого бюджета Приморского края– 12000,00000 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 5000,00000 тыс. руб., 2019 год – 7000,00000 тыс. руб., 2020 год – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.

средств бюджета Дальнереченского городского округа – 64673,54986 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 12997,94747 тыс. руб.,  2019 год – 14 475,60239 тыс. руб., 2020 год – 12 400,00000 тыс. руб.; 2021 год – 12 400,00000 тыс. руб.; 2022 год – 12 400,00000 тыс. руб.».

4.8. паспорт отдельного мероприятия изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

Отдельных мероприятий

| Наименование отдельных мероприятий | 1. «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» 2. «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского городского округа по регулируемым тарифам» 3. «Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель отдельных мероприятий | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| Цели отдельного мероприятия | Целью предоставления субсидий является возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению Приобретение автобуса для перевозок населения |
| Этапы и сроки реализации отдельного мероприятия | В один этап в 2018 – 2022 годах. |
| Прогнозная оценка расходов бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей отдельных мероприятий – средств бюджета Дальнереченского городского округа – 5179,87400 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 84,60000 тыс. руб.; 2019 год – 110,27400 тыс. руб.; 2020 год – 2995,00000 тыс. руб.; 2021 год – 995,00000 тыс. руб.; 2022 год – 995,00000 тыс. руб. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей отдельного мероприятия не планируется. |

4.9.  В разделе 2. «Ресурсное обеспечение отдельных мероприятий» в первом абзаце второе предложение изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования отдельных мероприятий является бюджет Дальнереченского городского округа. Общий объем финансирования отдельных мероприятий составляет 5179,87400 тыс. руб., в том числе

«Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» составляет 380,31 тыс. руб.,  в том числе по годам: 2018 год – 84,60000 тыс. руб.,  2019 год – 10,71000 тыс. руб., 2020 год – 95,00000 тыс. руб.; 2021 год – 95,00000 тыс. руб.; 2022 год – 95,00000 тыс. руб.

«Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского городского округа по регулируемым тарифам» составляет 2799,56400 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 99,56400 тыс. руб., 2020 год – 900,00000 тыс. руб.; 2021 год – 900,00000 тыс. руб.; 2022 год – 900,00000 тыс. руб.

«Расходы на приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества» составляет 2000,00000 тыс. руб.,  в том числе по годам: 2020 год – 2000,00000 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении отдельных мероприятий представлены в приложении № 3 к программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018 – 2022 годы».».

5. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном  сайте Дальнереченского городского округа.

6. Контроль исполнения данного постановления  возложить на начальника управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  Г.В. Березовскую.

И.о. главы администрации

Дальнереченского городского округа                                                          С.И.Васильев

|  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Дальнереченского городского округа от «28» февраля 2020 г. № 185 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Развитие транспортного комплекса на территории |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы», |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | утвержденной постановлением администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | от «16» февраля 2018 г. № 118 |  |  |  |  |  |
|  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п\п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 81853,42386 | 18082,54747 | 21585,87639 | 15395,00000 | 13395,00000 | 13395,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 12000,00000 | 5000,00000 | 7000,00000 |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 69853,42386 | 13082,54747 | 14585,87639 | 15395,00000 | 13395,00000 | 13395,00000 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возврат субсидий прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» | Всего |  | 76673,54986 | 17997,94747 | 21475,60236 | 12400,00000 | 12400,00000 | 12400,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 12000,00000 | 5000,00000 | 7000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 64673,54986 | 12997,94747 | 14475,60239 | 12400,00000 | 12400,00000 | 12400,00000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 13466,49485 | 6250,00000 | 7216,49485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 12000,00000 | 5000,00000 | 7000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1466,49485 | 1250,00000 | 216,49485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Итого |  | 1705,50100 | 359,42000 | 300,00000 | 446,08100 | 300,00000 | 300,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1705,50100 | 359,42000 | 300,00000 | 446,08100 | 300,00000 | 300,00000 |
| 1.3. | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Итого |  | 20411,52837 | 3060,57573 | 5937,80222 | 2866,94252 | 4273,10395 | 4273,10395 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 20411,52837 | 3060,57573 | 5937,80222 | 2866,94252 | 4273,10395 | 4273,10395 |
| 1.4. | Техническое содержание дорог в летний период на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 11623,03022 | 2594,10652 | 2191,79425 | 2279,04315 | 2279,04315 | 2279,04315 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 11623,03022 | 2594,10652 | 2191,79425 | 2279,04315 | 2279,04315 | 2279,04315 |
| 1.5. | Техническое содержание дорог в зимний период на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 15195,22155 | 3692,38101 | 2719,42956 | 2927,80366 | 2927,80366 | 2927,80366 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 15195,22155 | 3692,38101 | 2719,42956 | 2927,80366 | 2927,80366 | 2927,80366 |
| 1.6. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Итого |  | 1762,09888 | 193,75888 | 368,34000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1762,09888 | 193,75888 | 368,34000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| 1.7. | Нанесение дорожной разметки на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 2389,40134 | 312,62678 | 444,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2389,40134 | 312,62678 | 444,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |
| 1.8. | Изготовление и установка дорожных знаков на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 2404,01667 | 609,00000 | 295,01667 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2404,01667 | 609,00000 | 295,01667 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| 1.9. | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 3718,45811 | 589,99989 | 950,89142 | 725,85560 | 725,85560 | 725,85560 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 3718,45811 | 589,99989 | 950,89142 | 725,85560 | 725,85560 | 725,85560 |
| 1.10. | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 2099,11209 | 336,07866 | 413,03343 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2099,11209 | 336,07866 | 413,03343 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
| 1.11. | Разработка проекта организации дорожного движения, разработка комплексной схемы дорожного движения | Итого |  | 1290,00000 | 0,00 | 540,00000 | 750,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1290,00000 | 0,00 | 540,00000 | 750,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Итого |  | 608,68678 | 0,00 | 98,60635 | 510,08043 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 608,68678 | 0,00 | 98,60635 | 510,08043 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Отдельные мероприятия | Итого |  | 5179,87400 | 84,60000 | 110,27400 | 2 995,00000 | 995,00000 | 995,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 5179,87400 | 84,60000 | 110,27400 | 2 995,00000 | 995,00000 | 995,00000 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «28» февраля  2020 г. № 185

Приложение № 2

К муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «16» февраля 2018 г. №  118

Сведения

о целевых индикаторах и показателях программы

| Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 43,61 | 42,96 | 42,72 | 42,715 | 42,71 |
|  | км | 82,43 | 81,19 | 80,74 | 80,73 | 80,70 |
| Количество знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» | шт. | 13 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| Количество пассажиров перевезенных предприятиями, оказывающими пассажирские перевозки населению | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество маршрутов по регулируемым тарифам | шт. | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приобретение автобуса для муниципальных учреждений | шт. | – | – | 1 | – | – |

Приложение № 3

к Постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «28» февраля  2020 г. № 185

Приложение № 3

К муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «16» февраля 2018 г. №  118

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы «Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» за счет средств бюджетов всех уровней

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | 18082,54747 | 21585,87639 | 15395,00000 | 13395,00000 | 13395,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | Х | Х | Х | Х | 17997,94747 | 21475,60239 | 12400,00000 | 12400,00000 | 12400,00000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Дальнереченского городского округа |  | 014 014 | 0409 0409 | 02101S2390 0210192390 | 244 244 | 1250,00000 5000,00000 | 216,49485 7000,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям |  | 014 014 014 | 0409 0409 0409 | 02101S2380 02101S2380 0210120040 | 244 244 244 | 359,42000 0,00 0,00 | 300,00000 0,00 0,00 | 146,08100 0,00 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
| 1.3. | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 3060,57573 | 5937,80222 | 2866,94252 | 3013,02352 | 3013,02352 |
| 1.4. | Техническое содержание дорог в летний период на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 2594,10652 | 2191,79425 | 2279,04315 | 2279,04315 | 2279,04315 |
| 1.5. | Техническое содержание дорог в зимний период на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 3692,38101 | 2719,42956 | 2927,80366 | 2927,80366 | 2927,80366 |
| 1.6. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 193,75888 | 368,34000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| 1.7. | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 312,62678 | 444,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |
| 1.8. | Изготовление и установка дорожных знаков на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 609,00000 | 295,01667 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 |
| 1.9. | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 589,99989 | 950,89142 | 725,85560 | 725,85560 | 725,85560 |
| 1.10. | Очистки и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 336,07866 | 413,03343 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
| 1.11. | Разработка проекта организации дорожного движения, разработка комплексной схемы дорожного движения |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 0,00 | 540,00000 | 750,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 0,00 | 98,60635 | 510,08043 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Отдельные мероприятия | всего | Х | Х | Х | Х | 84,60000 | 110,27400 | 2995,00000 | 995,00000 | 995,00000 |
| 2.1. | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» | 014 | 0408 | 0290120470 | 811 | 84,60000 | 10,71000 | 95,00000 | 95,00000 | 95,00000 |
| 2.2. | Отдельное мероприятие «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского городского округа по регулируемым тарифам» | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» | 014 | 0408 | 0290120620 | 811 | 0,00 | 99,56400 | 900,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества» | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» | 014 | 0113 | 0290120520 | 244 | 0,00 | 0,00 | 2000,00000 | 0,00 | 0,00 |