АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2020 года                   г. Дальнереченск                                    №  199

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского  городского округа

к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов

На основании распоряжения Правительства Приморского края от 09.01.2020 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов», Устава Дальнереченского городского округа, с целью  обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон  2020-2021 годов.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по подготовке и прохождению жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа отопительного сезона 2020-2021 годов (приложение № 1).

2.2. План работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать неукоснительно выполнять решения городского штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

4.    Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 1 сентября 2020 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2020 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

5.1.  До 15 мая 2020 года подготовить и утвердить правовой акт о создании комиссий:

-  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в отопительный период 2020-2021 годов;

-  по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2020-2021 годов для проверки котельных, тепловых и электрических сетей.

5.2.  Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления и получение паспортов готовности, согласно формам утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от     12 марта 2013 года:

- жилищного фонда  - до 15 сентября 2020 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2020 года;

- организаций – до 01 ноября 2020 года;

- муниципального образования – Дальнереченский городской округ до         15 ноября 2020 года.

5.3. Осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов в соответствии требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6. Дальнереченскому тепловому району  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»:

6.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики,  находящихся в его ведении, к  отопительному сезону 2020–2021 годов в установленные сроки.

6.2. До 01 мая 2020 года представить на согласование в администрацию Дальнереченского городского округа график промывок наружных тепловых сетей, график гидравлических испытаний наружных тепловых сетей. Выполнить промывку, гидравлические испытания и ревизию оборудования и тепловых сетей в соответствии с графиками.

6.3. Обеспечить накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно - восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах к 15 октября 2020 года.

6.4. Обеспечить заготовку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к началу отопительного сезона 2020-2021 годов до 01 октября 2020 года в  необходимых объемах согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6.5. Обеспечить личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

6.6. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные и автоматизированные модульные котельные в срок до 01 ноября  2020 года. Сведения  об обеспечении резервными источниками предоставить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в срок до 01 ноября 2020 года.

6.7. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 ноября 2020 года представить отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

6.8. Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов.

6.9. До 01 октября 2020 года провести мероприятия по восстановлению теплоизоляции наземных и надземных наружных трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения.

6.10.  Разработать и представить на утверждение  в срок до 1 сентября 2020 года график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

6.11. Обеспечить предоставление в  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» информации в установленные сроки:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца начиная с 01 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов по состоянию на 1 декабря 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с                  1 декабря по 1 апреля в соответствии с формой государственного  статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектам энергетики в зимних условиях»  по состоянию на 1 число отчетного месяца;

- ежемесячное представление отчёта о фактическом расходе топлива и наличия топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующим за отчётным.

7. Организациям, занимающимся управлением, содержанием и обслуживанием жилищного фонда, ТСЖ рекомендовать:

7.1. С окончанием  отопительного сезона 2019 - 2020 годов  приступить к выполнению работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации 2020 - 2021 годов, в соответствии с постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и планов работ, согласованных на общих собраниях собственников жилья.

7.2. До 01 мая  2020  года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» графики промывки внутридомовых систем отопления и ревизии регулирующей арматуры. Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры  внутридомовых систем отопления в соответствии с графиком.

7.3. Выполнить расчеты допустимого времени на устранение аварий и инцидентов  в системах отопления жилых домов и представить на утверждение до 1 сентября 2020 года в отдел ГО и ЧС администрации Дальнереченского городского округа.

7.4. Оформить паспорта готовности  на обслуживаемый жилищный фонд и представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» до 15 сентября 2020 года.

7.5. Проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

7.6. Обеспечить представление в МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2020 - 2021 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

8. Рекомендовать ООО «АКВАТИКО», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

8.1. Обеспечить подготовку объектов, инженерных сетей, находящихся в ведении, к  работе в отопительный сезон  2020–2021 годов в установленные сроки.

8.2. Обеспечить выполнение СанПиН 2.1.4.1110-02 в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

9.  Рекомендовать ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»:

9.1. Проведение оценки готовности электрических сетей и трансформаторных подстанций к работе  в отопительный сезон 2020-2021 годов и получение паспорта готовности до 25 октября 2020 года представив его в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

9.2. До 01 октября  2020 года разработать и провести мероприятия по переводу объектов жизнеобеспечения городского округа на резервирующие фидеры.

10. Начальнику  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, начальнику МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа»:

10.1. По завершению  отопительного сезона 2019-2020 годов  приступить к выполнению работ по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2020 - 2021 годов, в соответствии с утверждёнными и согласованными планами работ.

10.2. Рекомендовать заключить договора с подрядными организациями на содержание и техническое обслуживание инженерных систем подведомственных учреждений.

10.3. Обеспечить резервными источниками электроснабжения социально-значимые объекты до 01 ноября  2020 года.

11. Рекомендовать руководителям: Теплового района  «Дальнереченский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Дальнереченская энергосетевая компания», ООО «Жилищная компания», ООО «Округ»,  ИП Е.Н. Порошина, ТСЖ «Наш дом», ООО «АКВАТИКО», МКУ «Хозяйственное управление» администрации Дальнереченского городского округа:

11.1. Обеспечить к началу отопительного сезона накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад и обеспечение их необходимой техникой  и  оборудованием для устранения аварийных ситуаций. Список аварийных бригад предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа к 01 октября 2020 года.

11.2.  В срок до 01 июня 2020 года разработать и утвердить графики  противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

11.3.  Подготовить и при необходимости приобрести автономные источники электроснабжения.

11.4.  Обеспечить представление в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2020-2021 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

11.5. Предусмотреть мероприятия по увеличению надёжности сетей и оборудования жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования.

12. Отделу по делам ГО,  ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа:

-  разработать и представить на утверждение до 1 сентября 2020 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-  электро-  водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

13.1. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края:

-  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2020-2021 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

- информации о ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов   по состоянию на 1 декабря 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения  № 2-ЖКХ (зима);

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 1 декабря 2020 по  1 апреля 2021 года  в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная.

13.2. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе  путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Дальнереченского городского округа в сети Интернет.

13.3. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края до  15 ноября 2020 года паспорта готовности  к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а так же паспорт готовности муниципального образовании –  Дальнереченский городской округ.

13.4. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи  в управление сетевой организации. Отчёт о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам  Приморского края и департамент энергетики приморского края один раз в полугодие до 10 числа.

13.5. До  1 июля 2020 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы  теплоснабжения, водоснабжения. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2019 года и далее ежемесячно.

14. Начальнику отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа до 01 мая 2020 года утвердить или актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчёт о проделанной работе  направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края  согласно формам, утверждённым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2020 года и далее ежемесячно.

15. Финансовому отделу администрации Дальнереченского городского округа:

15.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемых  из местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организациями.

15.2. Обеспечить своевременное финансирование учреждений социальной сферы по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов.

16. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

## И.о. главы администрации

Дальнереченского городского округа                                              С.И. Васильев

Приложение № 1

Утверждён постановлением

администрации

Дальнереченского городского

округа от 03.03.2020 № 2020

# С О С Т А В

# городского штаба по подготовке и прохождению жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа

# отопительного сезона 2020-2021 годов

| Васильев Сергей Иванович | – | И.о. главы администрации Дальнереченского городского округа, председатель штаба. |
| --- | --- | --- |
| Ахметжанова Наталья Александровна | – | И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа, заместитель председателя штаба. |
| Березовская Галина Владимировна | – | Начальник управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа», заместитель председателя штаба. |
| Члены штаба: |  |  |
| Гуль Александр Иванович | – | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа. |
| Дзюба Ирина Геннадьевна | – | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа. |
| Каурова Светлана Леонидовна | – | Экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», секретарь штаба. |
| Костюкевич Сергей Анатольевич | – | Начальник Дальнереченского теплового района филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго». |
| Прохоренко Наталья Александровна | – | Главный специалист 1 разряда по муниципальному жилищному контролю администрации Дальнереченского городского округа |
| Тарасова Надежда Константиновна | – | Директор ООО «АКВАТИКО» |

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Утверждён постановлением администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дальнереченского городского округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03.03.2020г. | № 199 |  |  |
| План работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | запланировано средств (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |  |  | ответственный за исполнение | Срок выполнения |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства | внебюджетные. средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнерченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Энергоэсбережениеи повышение энергетической эффективности ДГО" | 29 366 050,00 | 28 485 050,00 | 881 000,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация (в том числе техническое перевооружение) объектов коммунальной инфракструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной сосбвтенности (котельные № 1, 2) | 26 701 050,00 | 25 900 000,00 | 801 050,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-ноябрь |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктыры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности (котельные № 1, 5, 42) | 2 665 000,00 | 2 585 050,00 | 79 950,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-ноябрь |
| 2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 3 531 000,00 |  | 3 531 000,00 |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 1 229 934,47 |  | 1 229 934,47 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | январь-декабрь |
| 2.2. | Выполнение работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций микрорайон Дальнереченск-2, с.Грушевое, с. Лазо, ул.Рябуха, д.6, ул.М.Личенко, д.32 | 273 031,54 |  | 273 031,54 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | январь-декабрь |
| 2.3. | Содержание и техническое обслуживание канализационных насосных станций, сетей канализации и сетей водоснабжения. | 1 042 033,99 |  | 1 042 033,99 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | январь-декабрь |
|  | Канализационные насосные станции - 4 единицы, (ул.50 лет ВЛКС-75, ул.Красная 113, ул. Победы 5, ул. Рябуха 6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети канализации 3330 м.п., в том числе:ул. Рябуха 14,16,18; ул. Украинская 19 -1234,8 м.п.; ул. Советская 21,23 - 309,4 м.п.; ул. Дальнереченская 57 - 26м.п.; ул. Фадеева 59А, 60, 62; ул. Партизанская 100 -318,2 м.п.; ул. Красная 113, ул. Победы 5 - 705 м.п.; ул. Киевская 53 - 98 м.п.; село Лазо ул.С.Лазо, ул. Карла Маркса - 639 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети водоснабжения - 5425,9 м.п. в том числе: ул. Рябуха 16,18; ул. Учапаева 57; ул. Милицейская - 1970,8 м.п.; ул.Партизанская - 114 п.м.; ул. Дальнереченская; ул. Энгельса - 901,5 п.м; ул. Красная 113; ул. Победы 5 -345 п.м.; ул Переулок Прямой, ул. Пионерская - 569 м.п.; село Лазо; ул. С.Лазо; ул. Ленина; ул. 1-я Набережная - 1525,6 м.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Содержание и техническое обслуживание водозаборных скважин | 96 000,00 |  | 96 000,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | Ремонт наружной канализационной сети (район "Графское", ул. Победы, 5 | 590 000,00 |  | 590 000,00 |  |  |  |  |
| 2.6. | Разработка технического задания по отводу ливневой канализации | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 32 897 050,00 | 28 485 050,00 | 4 412 000,00 |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 7 087 667,14 |  | 7 087 667,14 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение технического обследования жилищного фонда | 248 867,14 |  | 248 867,14 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 6 838 800,00 |  | 6 838 800,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
| 2. | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ | 3 350 000,00 |  | 3 350 000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии .ридическим лицам на возмещение затрат по начислению и перечислению платы за найм | 303 000,00 |  | 303 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидий, полученной из краевого бюджета. | 7 870 393,37 | 7 634 281,57 | 236 111,80 |  |  |  |  |
|  | тепловой район "Дальнереченский" филиал "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт теплоснабжающих объектов | 7 660 164,09 |  |  | 7 660 164,09 |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт котельных (хозспособ) | 6 224 982,96 |  |  | 6 224 982,96 |  | ТРД филиал "Лесозаводский" | май-сентябрь |
| 1.2. | Текущий ремонт котельных | 1 435 181,13 |  |  | 1 435 181,13 |  | ТРД филиал "Лесозаводский" | май-сентябрь |
| 2. | Текущий ремонт комплекса водоснабжения с. Графское | 60 907,90 |  |  | 60 907,90 |  |  |  |
|  | Итого по Дальнереченскому тепловому району филиала "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" | 7 721 071,99 |  |  | 7 721 071,99 |  |  |  |
|  | ООО "АКВАТИКО" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводно-канализационные объекты | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | апрель-сентябрь |
|  | ИТОГО: | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты электроснабжения | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | апрель-сентябрь |
|  | ИТОГО: | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Управляющие компании и ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Жилищная компания" | 2 481 049,070 |  |  | 2 481 049,070 |  | УК | май-сентябрь |
| 2 | ООО "Округ" | 0,00 |  |  | 0,000 |  | УК | май-сентябрь |
| 3 | ТСЖ "Наш Дом" | 663 105,500 |  |  | 663 105,500 |  | УК | май-сентябрь |
| 5 | ИП Порошина Е.Н. | 635 158,67 |  |  | 635 158,67 |  | УК | май-сентябрь |
|  | Итого по Управляющим компаниям и ТСЖ | 3 779 313,24 |  |  | 3 779 313,24 |  |  |  |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ "Управление образования" | 765 930,00 |  | 765 930,00 |  |  |  | апрель-сентябрь |
| 2. | МКУ "Управление культуры" | 1 388 500,00 |  | 1 292 500,00 | 96 000,00 |  |  | май-сентябрь |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 2 154 430,00 |  | 2 058 430,00 | 96 000,00 |  |  |  |
|  | Всего по подготовке к ОЗП | 65 162 925,740 | 36 119 331,57 | 17 447 208,94 | 11 596 385,230 |  |  |  |
|  | в т.ч по объектам жизнеобеспечения | 40 618 121,99 | 28 485 050,00 | 4 412 000,00 | 7 721 071,99 |  |  |  |
|  | ДТР КГУП "Примтеплоэнерго" | 7 721 071,990 | 0,000 | 0,000 | 7 721 071,990 |  |  |  |
|  | ООО "АКВАТИКО" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | МКУ ЖКХ ДГО | 51 508 110,51 | 36 119 331,570 | 15 388 778,940 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по жилищному фонду | 18 611 060,51 | 7 634 281,570 | 10 976 778,940 |  |  |  |  |
|  | в т.ч по объектам жизнеобеспечения | 32 897 050,00 | 28 485 050,000 | 4 412 000,000 |  |  |  |  |
|  | Объекты социальной сферы | 2 154 430,00 | 0,000 | 2 058 430,000 | 96 000,000 |  |  |  |

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# Дальнереченского городского округа

# от  03.03.2020 г. № 199

Накопление топлива

для нужд жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа

к началу отопительного сезона 2020-2021 годов

до 01 октября 2019 года

| № п/п | Наименование топлива | Един. измер. | всего (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Дальнереченский тепловой район филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1. | Уголь | тонн | 3 257 |
| 2. | Мазут топочный | тонн | 1 338 |