АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 г.                              г. Дальнереченск                                   № 429

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению индекса качества городской среды Дальнереченского городского округа на период 2020-2024 годы

В целях улучшения качества городской среды, реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Жилье и городская среда»,  на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению индекса качества городской среды Дальнереченского городского округа на период 2020-2024 годы (прилагается).

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

И.о. главы администрации

Дальнереченского городского округа                                                 С.И. Васильев

Приложение к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от ______________ 2020 г. № ___

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по повышению индекса качества городской среды  Дальнереченского городского округа

на период 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Период | Значение индекса качества | Мероприятие по повышению (достижению) значения | Наименование государственной программы, муниципальной программы (дата, номер НПА) | Прогнозные объемы и источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Срок выполнения | Ответственный исполнитель: структурное подразделение, должность и ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |
|  | Индекс качества городской среды | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в общей площади многоквартирных домов (процентов) | итого |  |  |  | 2,1 | 1,66 | 0,44 | 0,002 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  |  | Региональная программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Приморского края» от 09.09.2019 № 217-па, Муниц. Программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда Дальнереченсго городского округа на 2021-2022 годы» от 30.05.2019 № 382 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 |  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда: расселяемая площадь – 37,5 м2, количество граждан – 2 чел., количество снесенных домов – 1 ед. |  | 2,1 | 1,66 | 0,44 | 0,002 |  | 2021 |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 28,5 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и другим льготным категориям граждан необходимой инфраструктурой: тепло-, водо-, электро- снабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 28,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 29,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов, процентов | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 1,9 | Увеличение количества мест для сбора твердых коммунальных отходов с возможностью механизированной уборки |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 1,9 | Создание мест для раздельного сбора ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 4,6 | Создание условий для размещения пункта сортировки твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разнообразие жилой застройки (безразмерный коэффициент) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2020 | 0,23 | При выдаче разрешений на новое строительство ориентировать застройщиков на соблюдение Концепции цветового решения застройки, реконструкции зданий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разнообразие услуг в жилой зоне (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 11,8 | Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг в жилых зонах |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2021 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2023 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа, начальник Шовкун Г.Н. |
|  |  | 2020 | 67,0 | Выделение и закрепление в кадастровом учете границ земельных участков, входящих в состав общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 89,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям; |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 0 | Увеличение финансирования в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» с целью увеличения объемов выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки, устройству искусственных неровностей и установку дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Доля пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, набережных (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2,4 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения, предусматривающей устройство ливневой канализации с целью привлечения дополни- тельных источников финансирования из бюджетов высшего уровня на выполнение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Загруженность дорог (безразмерный коэффициент) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,4 | Разработка проектов организации дорожного движения, предусматривающих движение крупногабаритного и грузового транспорта по автомобильным дорогам с меньшей интенсивностью движения |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество улиц с развитой сферой услуг (единиц) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 15 | Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной категории |  |  |  |  |  |  |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2021 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индекс пешеходной доступности (безразмерный коэффициент) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 62,3 | Проведение анализа проектов организации дорожного движения, картографических схем города с целью выявления мест создания дополнительных пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская, отдел муниципальной службы и кадров администрации ДГО, и.о. начальника Бонк Т.А. |
|  |  | 2021 | 62,3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения предусматривающей устройство тротуаров с целью привлечения дополнительных источников финансирования из бюджетов высшего уровня |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская, отдел архитектуры и градостроительства администрации ДГО, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2022 | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 62,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 78,1 | При реализации программы «Формирование комфортной городской среды» включать в планируемые работы мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения; | Муниципальная программа ДГО «Доступная среда, Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ДГО» на 2018+2024 годы |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 84,4 | Создание условий для комфортного пребывания лиц с ограниченными возможностями на подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры ДГО», Начальник Гуцалюк Ю.Н., МКУ «Управление образования ДГО», И. о. начальника Гостева М.Л. |
|  |  | 2022 | 90,6 | Проведение разъяснительной работы с инвесторами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по необходимости создания на своих объектах условий для комфортного пребывания и передвижения лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, начальник Кузнецова А.В., отде предпринимательства и потребительского рынка администрации ДГО, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2023 | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Доля доступных объектов городской инфраструктуры в общем количестве объектов городской инфраструктуры (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 84,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 90,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 96,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Доля доступного общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Хозяйственное управление администрации ДГО», начальник Мельник Н.Н. |
|  |  | 2021 | 57,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 71,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 85,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Доля доступных общественных территорий в общем количестве общественных территорий (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Доля пешеходных переходов, доступных и безопасных для инвалидов и иных маломобильных групп населения, в общем количестве пешеходных переходов (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2020 | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 95,3 | Проведение обследования озелененных территорий города с целью выявления территорий, не отвечающих требованиям качества таким, как освещение, охрана, комфортность передвижения. Внесение в статистические данные и картографические системы информации о созданных парках и скверах в рамках реализации программы по формированию комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская, отдел муниципальной службы и кадров администрации ДГО, и.о. начальника Бонк Т.А., отдел архитектуры и градостроительства администрации ДГО, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2021 | 98,2 | Разработка проектно-сметной документации на декоративное озеленение сквера в п. ЛДК с целью привлечения дополнительных средств путем участия в конкурсах по экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень озеленения (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2,8 | Увеличение площадей газонов и клумб города |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская, Отдел архитектуры и градостроительства администрации ДГО, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2021 | 2,9 | Проведение мероприятий по спиливанию аварийных деревьев в местах массового пребывания населения, с последующим выполнением работ по посадке молодых деревьев и кустарников с учетом функциональной планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Состояние зеленых насаждений (безразмерный коэффициент) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2,8 | Ежегодное проведение мероприятий по вы явлению аварийных деревьев с последующим их спиливанием. Проведение санитарной обрезки сучьев деревьев, уход за кустарниками, придание им эстетичного вида |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Привлекательность озелененных территорий (единиц на кв. км) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 295 | Оценка возможности размещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская, отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации ДГО, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2021 | 380 | Установка на озелененных территориях малых архитектурных форм и объектов притяжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 465 | Освещение в официальных источниках Дальнереченского городского округа информации о проведенных работах по благоустройству озелененных территорий. Нанесение на картографические схемы города благоустроенных озелененных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 636 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципальной службы и делопроизводства администрации ДГО, и.о. начальника Бонк Т.А. |
| 17 | Разнообразие услуг на озелененных территориях (единиц на кв. км) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 23,9 | Привлечение инвесторов и других заинтересованных лиц с целью размещения на озелененных территориях объектов торговли и услуг |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, начальник Кузнецова А.В. |
|  |  | 2021 | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 27,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 30,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, начальник Матюшкина В.Н. |
| 18 | Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности населения (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 62,4 | Повышение уровня комфорта передвижения населения к озелененным территориям |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская, МКУ «Хозяйственное управление администрации ДГО», начальник Мельник Н.Н. |
|  |  | 2021 | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 68,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 75,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 47,4 | Ежегодно заключение энергосервисного контракта по уличному освещению городского округа |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 48,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 51,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Разнообразие услуг в общественно-деловых районах (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 46,3 | Создание условий для привлекательности развития сферы торговли и услуг на улицах с меньшей плотностью концентрации объектов данной категории |  |  |  |  |  |  |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2021 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 3,15 | Увеличение доли площадей города, убираемых механизированным способом в ежегодно заключаемых контрактах на благоустройство территории и на содержание автомобильных дорог городского округа |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Концентрация объектов культурного наследия (единиц на га) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0008 | Проведение ежегодных осмотров объектов культурного наследия (объектов культуры) с целью определения необходимых работ по текущему ремонту и/или реставрации таких объектов |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» начальник Гуцалюк Ю.Н. |
|  |  | 2021 | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Уровень развития общественно-деловых районов города (единиц на га) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 46,3 | Проведение анализа арендной платы с целью выявления факторов, препятствующих повышению уровня развития центральной части города. Создание условий для привлекательности развития общественно-деловой сферы. Проведение обследований прилегающих территорий на предмет соблюдения Правил благоустройства и содержания городского округа с целью устранения нарушений содержания прилегающих территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского городского округа, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2022 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, начальник Кузнецова А.В., административная комиссия администрации ДГО, начальник Онищук Т.Н. |
| 24 | Уровень внешнего оформления городского пространства (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | При выдаче разрешений на новое строительство ориентировать застройщиков на соблюдение Концепции цветового решения застройки улиц городского округа. |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Наличие утвержденного правового акта, регламентирующего размещение вывесок |  | Решение Думы Дальнереченского городского округа от 09.04.2019 г. № 28 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Доля зданий, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в общем количестве зданий, требующих ремонта фасада (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 5,6 | Капитальный ремонт фасадов МКД на территории городского округа в рамках региональной программы к/р. На 2020-2024 годы запланировано 16 МКД | Региональная программа капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2021 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки города (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, начальник Фатеева Т.В. |
|  |  | 2021 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта (единиц на кв. км) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,09 | Ежегодное обновление горизонтальной дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей и установка знаков дорожного движения, отвечающих требованиям действующего законодательства, вблизи учреждений здравоохранения и образования. Ежегодная инвентаризация на предмет необходимости обеспечения дополнительных пешеходных переходов, дорожных полицейских вблизи учреждений здравоохранения и образования. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» начальник Г.В. Березовская |
|  |  | 2021 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры (безразмерный коэффициент) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,002 | Анализ существующих объектов культурно- досуговой и спортивной инфраструктуры с целью выявления необходимых мероприятий по увеличению их разнообразия | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа», муниципальная программа «Развитие спорта на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры ДГО», начальник Гуцалюк Ю.Н., отдел спорта и молодежной политики администрации ДГО, нчальник Николаенко А.Е. |
|  |  | 2021 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Обеспеченность спортивной инфраструктурой (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 |  | Ежегодное увеличение количества спортивных площадок, плоскостных спортивных сооружений | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы, муниципальная программа «Развитие спорта на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  | отдел спорта и молодежной политики администрации ДГО, нчальник Николаенко А.Е. |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Обеспеченность спортивными площадками (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 27,1 | Создание спортивных площадок на дворовых территориях, в парках, скверах, и других общественных пространствах. Ежегодное проведение информационно-разъяснительной работы о необходимости развития городской инфраструктуры в части обеспечения приспособленными местами для физической активности на открытом воздухе. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы, муниципальная программа «Развитие спорта на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ ДГО», начальник Березовская Г.В., отдел спорта и молодежной политики администрации ДГО, нчальник Николаенко А.Е. |
|  |  | 2021 | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Обеспеченность спортивными сооружениями (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,06 | Приобретение спорткомплекса | «Развитие спорта на территории Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  | отдел спорта и молодежной политики администрации ДГО, начальник Николаенко А.Е. |
|  |  | 2021 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов культурного наследия (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры ДГО», начальник Гуцалюк Ю.Н. |
|  |  | 2021 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, предусмотренных правовым актом Минстроя России (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 40,6 | Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов на остановах общественного транспорта. Проведение работы с действующими службами такси с целью их вовлечения в создание условий для комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями. | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, начальник Кузнецова А.В. |
|  |  | 2021 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 59,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 78,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 87,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 12,6 | Ежегодный анализ доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, с целью предотвращения ухудшения текущего состояния данного индикатора | Муниципальная программа «Развитие образования на территории ДГО» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление образования ДГО», и.о. начальника Гостева М.Л. |
|  |  | 2022 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к численности населения в городе (безразмерный коэффициент) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0007 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям. Увеличение финансирования в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» с целью увеличения объемов выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной раз- метки, устройству искусственных неровностей и установку дорожных знаков. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ ДГО», начальник Березовская Г.В. |
|  |  | 2021 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Доступность остановок общественного транспорта (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 33,4 | Проведение анализа расположения автобусных остановок с целью выявления мест низкой доступности. На основании проведенного анализа в случае необходимости планирование строительства новых остановок общественного транспорта. | Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, начальник Кузнецова А.В., МКУ «Хозяйственноу управление администрации ДГО», начальник Мельник Н.Н. |
|  |  | 2021 | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского населения (процентов) | итого |  |  | Подпрограмма «Чистая вода» муниципальной программы «Обеспечение жильем и качественными коммунальными услугами ДГО» на 2018-2021 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 24,7 | Разработка ПСД на строительство сетей и объектов водоснабжения на территории с. Лазо |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ ДГО», начальник Березовская Г.В. |
|  |  | 2021 | 30,0 | Участие в региональной программе «Повышение качества водоснабжения Приморского края» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество центров притяжения для населения (единиц) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 12 | Создание условий для развития центров притяжения для населения (размещение объектов питания, торговли и услуг). Нанесение на картографическую схему города объектов притяжения для населения. Ежегодное проведение конкурса на лучшую фотографию в социальных сетях, сделанную в парках, скверах и других озелененных территориях города в летний период. Организация тематических флэш-мобов в социальных сетях в рамках подготовки к праздникам проходящих в летний период. Проведение на общественных и других озелененных территориях праздников в летний период с фотофиксацией и публикацией фотографий в социальных сетях. Создание фотозон на общественных территориях. |  |  |  |  |  |  |  | Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации ДГО, начальник Матюшкина В.Н., от дел муниципальной службы и потребительского рынка администрации ДГО, и.о. начальника Бонк Т.А. МКУ «Управление культуры ДГО», начальник Гуцалюк Ю.Н. |
|  |  | 2021 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, в общей численности работающего населения (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 63,0 | Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью ориентирования их на создание разнообразия в сфере предоставляемых услуг. Оказание со- провождения для получения грантов. |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, начальник Кузнецова А.В., отдел предпринимательста и потребительского рынка, начальник Матюшкина В.Н. |
|  |  | 2021 | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 64,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 65,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 69,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет (процентов) | итого |  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 12,0 | Вовлечение граждан от 14 лет в общественные обсуждения, общественные слушания, анкетирования, опросы, форумы, конкурсы с помощью интернет-сервисов. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов). Организация проектных мастерских со школьниками, Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование граждан по вопросам благоустройства территорий. |  |  |  |  |  |  |  | Мку «Управление ЖКХ ДГО», начальник Березовская Г.В., МКУ «Управление образования ДГО», и. о. начальника Гостева М.Л., МКУ «Управление культуры ДГО», начальник Гуцалюк Ю.Н., отдел муниципальной службы и кадров администрации ДГО, и. о. начальника Бонк Т.А. |
|  |  | 2021 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 12,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 | Доля граждан в возрасте старше 14 лет, принявших участие в электронном голосовании (с использованием цифровых технологий) (процентов) | итого |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 | 2,2 | Проведение интернет-голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Увеличение количества зон общественного Wi-Fi на территории городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |