АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» января 2021 г.                   Дальнереченск                                 № 16-па

О внесении изменений в  муниципальную программу

«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018 – 2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16 февраля 2018 года № 118

В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом Дальнереченского городского округа, постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013 года № 1246 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 28.02.2020 года № 185 « О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского  округа от 16 февраля 2018 года № 118», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 16.02.2018 г. № 118, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018 – 2022 год позицию «прогнозная оценка расходов изложить в следующей редакции:

| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: – средств краевого бюджета Приморского края – 42000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год; –; 5000,00 тыс. руб.. 2019 год; –; 7000,00 тыс. руб.. 2020 год; –; 15000,00 тыс. руб.. 2021 год; –; 15000,00 тыс. руб.. 2022 год; –; 00,00 тыс. руб.. – средств бюджета Дальнереченского городского округа – 73046,81486 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год; –; 13082,54747 тыс. руб.. 2019 год; –; 14585,87639 тыс. руб.. 2020 год; –; 17686,39100 тыс. руб.. 2021 год; –; 15295,00000 тыс. руб.. 2022 год; –; 12400,00000 тыс. руб.. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |
| --- | --- |

1.2. В разделе 8. «Ресурсное обеспечение программы» третий абзац изложить в следующей редакции:

«за счет средств краевого бюджета Приморского края составит – 42 000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 5 000,00 тыс. руб., 2019 год – 7000,00000 тыс. руб., 2020 год – 15 000,00 тыс. руб., 2021 год – 15 000,00 тыс. руб., 2022 год – 00,00 тыс. руб.»

третий абзац изложить в следующей редакции:

«средств бюджета Дальнереченского городского округа – 73046,81486 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 13082,54747 тыс. руб.,  2019 год – 14 585,87639 тыс. руб., 2020 год – 17686,39100 тыс. руб., 2021 год – 15 295,00000 тыс. руб., 2022 год – 12400,00000 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. Паспорт муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Дальнереченского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей муниципальной программы, составляет: – средств краевого бюджета Приморского края – 42000,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 5000,00 тыс. руб.; 2019 год – 7000,00 тыс. руб.; 2020 год – 15000,00 тыс. руб.; 2021 год – 15000,00 тыс. руб.; 2022 год – 00,00 тыс. руб. – средств бюджета Дальнереченского городского округа – 85841,64917 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 12997,94747 тыс. руб.; 2019 год – 14475,60239 тыс. руб.; 2020 год – 30768,09931 тыс. руб.; 2021 год – 15200,00000 тыс. руб.; 2022 год – 12400,00000 тыс. руб. Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |
| --- | --- |

1.6. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» второй абзац изложить в следующей редакции:

«средств краевого бюджета Приморского края– 42000,00000 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 5000,00000 тыс. руб., 2019 год – 7000,00000 тыс. руб., 2020 год – 15000,00 тыс. руб.; 2021 год – 15000,00 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.

средств бюджета Дальнереченского городского округа – 85841,64917 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 12997,94747 тыс. руб.,  2019 год – 14 475,60239 тыс. руб., 2020 год – 30768,09931 тыс. руб.; 2021 год – 15 200,00000 тыс. руб.; 2022 год – 12 400,00000 тыс. руб.».

2. Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном  сайте Дальнереченского городского округа.

3. Контроль исполнения данного постановления  возложить на начальника управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  Э.И.Ибрагимова.

Глава

Дальнереченского городского округа                                                          С.В.Старков

|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Дальнереченского городского округа от «14» января 2021 г. № 16-па |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Развитие транспортного комплекса на территории |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы», |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | утвержденной постановлением администрации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от «16» февраля 2018 г. № 118 |  |  |  |  |  |
|  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального и краевого бюджетов, внебюджетных источников, в случае участия Дальнереченского городского округа в реализации муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п\п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  | Оценка расходов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 115049,81486 |  | 18082,54747 | 21585,87639 | 32686,39100 | 30295,00000 | 12400,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 42000,00000 |  | 5000,00000 | 7000,00000 | 15000,00000 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 73049,81486 |  | 13082,54747 | 14585,87639 | 17686,39100 | 15295,00000 | 12400,00000 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | возврат субсидий прошлых лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» | Всего |  | 112841,64914 |  | 17997,94747 | 21475,60236 | 30768,09931 | 30200,00000 | 12400,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 42000,00000 |  | 5000,00000 | 7000,00000 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 70841,64914 |  | 12997,94747 | 14475,60239 | 15768,09931 | 15200,00000 | 12400,00000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 44394,32991 |  | 6250,00000 | 7216,49485 | 15463,91753 | 15463,91753 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 42000,00000 |  | 5000,00000 | 7000,00000 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2394,32991 |  | 1250,00000 | 216,49485 | 463,91753 | 463,91753 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края | Итого |  | 1089,42000 |  | 359,42000 | 300,00000 | 430,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1089,42000 |  | 359,42000 | 300,00000 | 430,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети | Итого |  | 20192,68002 |  | 3060,57573 | 5937,80222 | 5239,21310 | 3536,03323 | 2419,05574 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 20192,68002 |  | 3060,57573 | 5937,80222 | 5239,21310 | 3536,03323 | 2419,05574 |
| 1.4. | Техническое содержание дорог в летний период на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 14173,75071 |  | 2594,10652 | 2191,79425 | 2337,03535 | 3700,00000 | 3350,81459 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 147173,75071 |  | 2594,10652 | 2191,79425 | 2337,03535 | 3700,00000 | 3350,81459 |
| 1.5. | Техническое содержание дорог в зимний период на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 16339,61423 |  | 3692,38101 | 2719,42956 | 2927,80366 | 3500,00000 | 3500,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 16339,61423 |  | 3692,38101 | 2719,42956 | 2927,80366 | 3500,00000 | 3500,00000 |
| 1.6. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Итого |  | 1962,09888 |  | 193,75888 | 368,34000 | 400,00000 | 600,00000 | 400,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1962,09888 |  | 193,75888 | 368,34000 | 400,00000 | 600,00000 | 400,00000 |
| 1.7. | Нанесение дорожной разметки на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 2389,40134 |  | 312,62678 | 444,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2389,40134 |  | 312,62678 | 444,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |
| 1.8. | Изготовление, установка и обслуживание дорожных знаков на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 2894,01667 |  | 609,00000 | 295,01667 | 750,00000 | 740,00000 | 500,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2894,01667 |  | 609,00000 | 295,01667 | 750,00000 | 740,00000 | 500,00000 |
| 1.9. | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 3908,45811 |  | 589,99989 | 950,89142 | 905,85560 | 735,85560 | 725,85560 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 3908,45811 |  | 589,99989 | 950,89142 | 905,85560 | 735,85560 | 725,85560 |
| 1.10. | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории Дальнереченского городского округа | Итого |  | 2179,11209 |  | 336,07866 | 413,03343 | 450,00000 | 530,00000 | 450,00000 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2179,11209 |  | 336,07866 | 413,03343 | 450,00000 | 530,00000 | 450,00000 |
| 1.11. | Разработка проекта организации дорожного движения, разработка комплексной схемы дорожного движения | Итого |  | 1290,00000 |  | 0,00 | 540,00000 | 750,00000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 1290,00000 |  | 0,00 | 540,00000 | 750,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | Итого |  | 2028,76721 |  | 0,00 | 98,60635 | 570,08043 | 850,00 | 510,08043 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2028,76721 |  | 0,00 | 98,60635 | 570,08043 | 850,00 | 510,08043 |
| 2. | Отдельные мероприятия | Итого |  | 2208,16569 |  | 84,60000 | 110,27400 | 1918,29169 | 95,00000 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет городского округа |  | 2208,16569 |  | 84,60000 | 110,27400 | 1918,29169 | 95,00000 | 0,0 |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Дальнереченского городского округа

от «14» января 2021 г. № 16-па

Приложение № 3

К муниципальной программе

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Дальнереченского городского округа

от «16» февраля 2018 г. №  118

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной  программы «Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» за счет средств бюджетов всех уровней

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа на 2018-2022 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | 18082,54747 | 21585,87639 | 32686,39100 | 30295,00000 | 12400,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа на 2018–2022 годы» | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | Х | Х | Х | Х | 17997,94747 | 21475,60239 | 30768,09931 | 30200,00000 | 12400,00000 |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Дальнереченского городского округа |  | 014 014 | 0409 0409 | 02101S2390 0210192390 | 244 244 | 1250,00000 5000,00000 | 216,49485 7000,00000 | 463,91753 15000,00000 | 463,91753 15000,00000 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям |  | 014 014 014 | 0409 0409 0409 | 02101S2380 02101S2380 0210120040 | 244 244 244 | 359,42000 0,00 0,00 | 300,00000 0,00 0,00 | 430,00000 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 3060,57573 | 5937,80222 | 5239,21310 | 3536,03323 | 2419,05574 |
| 1.4. | Техническое содержание дорог в летний период на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 2594,10652 | 2191,79425 | 2337,03535 | 3700,00000 | 3350,81459 |
| 1.5. | Техническое содержание дорог в зимний период на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 3692,38101 | 2719,42956 | 2927,80366 | 3500,00000 | 3500,00000 |
| 1.6. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 193,75888 | 368,34000 | 400,00000 | 600,00000 | 400,00000 |
| 1.7. | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 312,62678 | 444,19364 | 544,19364 | 544,19364 | 544,19364 |
| 1.8. | Изготовление, установка и обслуживание дорожных знаков на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 609,00000 | 295,01667 | 750,00000 | 740,00000 | 500,00000 |
| 1.9. | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 589,99989 | 950,89142 | 905,85560 | 735,85560 | 725,85560 |
| 1.10. | Очистки и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 336,07866 | 413,03343 | 450,00000 | 530,00000 | 450,00000 |
| 1.11. | Разработка проекта организации дорожного движения, разработка комплексной схемы дорожного движения |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 0,00 | 540,00000 | 750,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог |  | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 0,00 | 98,60635 | 570,08043 | 850,00000 | 510,08043 |
| 2. | Отдельные мероприятия | всего | Х | Х | Х | Х | 84,60000 | 110,27400 | 1918,29169 | 95,00000 | 0,00 |
| 2.1. | Отдельное мероприятие «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению» | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» | 014 | 0408 | 0290120470 | 811 | 84,60000 | 10,71000 | 8,61000 | 95,00000 | 0,00 |
| 2.2. | Отдельное мероприятие «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Дальнереченского городского округа по регулируемым тарифам» | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» | 014 | 0408 | 0290120620 | 811 | 0,00 | 99,56400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Отдельное мероприятие «Приобретение муниципальными учреждениями особо ценного движимого имущества» | МКУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» | 014 | 0113 | 0290120520 | 244 | 0,00 | 0,00 | 1909,68169 | 0,00 | 0,00 |