АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2021                                    г. Дальнереченск                                                       № 14-па

Об утверждении плана мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и

общего  имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и

обеспечение условий их доступности для инвалидов  на 2021 год

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 2021 год (прилагается).

2.  Отделу муниципальной службы, кадров и делопроизводства настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

| Глава Дальнереченского городского округа С.В. Старков |  |  |
| --- | --- | --- |

- УТВЕРЖЕН

- постановлением администрации - Дальнереченского городского округа от _____________________ № _____

План мероприятий

по приспособлению жилых помещений инвалидов и

общего  имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и

обеспечение условий их доступности для инвалидов  на 2021 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление в отделение по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» о предоставлении сведений об инвалидах, проживающих в жилых помещениях муниципального (частного) жилищного фонда, находящегося в МКД, расположенных на территории Дальнереченского городского округа. | до 01.02.2021 | отдел жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |
| 2 | Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. | до 01.06.2021 | муниципальная комиссия |
| 3 | Обследование жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в которых расположены указанные жилые помещения. | при наличии письменного согласия инвалида июнь-октябрь | муниципальная комиссия |
| 4 | Заседание муниципальной комиссии с выдачей заключения: - о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребности инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида - об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | июнь-октябрь | муниципальная комиссия |
| 5 | Направление заключения главе Дальнереченского городского округа. | в течение 10 дней со дня его вынесения | муниципальная комиссия |
| 6 | Рассмотрение администрацией Дальнереченского городского округа заключения муниципальной комиссии. Включение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах в муниципальную программу «Доступная среда». | при выделении денежных средств на реализацию программы | администрация Дальнереченского городского округа |