АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2021 год                      г. Дальнереченск                                  №  205-па

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского  городского округа

к работе в отопительный сезон 2021-2022  годов

На основании распоряжения Правительства Приморского края от 11.01.2021 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов», Устава Дальнереченского городского округа, с целью  обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов и стабильной работы объектов жизнеобеспечения, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить жилищно-коммунальное хозяйство Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон  2021-2022 годов.

2. Утвердить:

2.1. Состав городского штаба по подготовке и прохождению жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа отопительного сезона 2021-2022 годов (приложение № 1).

2.2. План работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности рекомендовать неукоснительно выполнять решения городского штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов.

4.    Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 1 сентября 2021 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2021 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Ибрагимов):

5.1.  До 15 мая 2021 года подготовить и утвердить правовой акт о создании комиссий:

-  по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях в отопительный период 2021-2022 годов;

-  по оценке готовности организаций к работе в отопительный период 2021-2022 годов для проверки котельных, тепловых и электрических сетей.

5.2.  Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 5.1 настоящего постановления и получение паспортов готовности, согласно формам утверждённым Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от     12 марта 2013 года:

- жилищного фонда  - до 15 сентября 2021 года;

- объектов социального назначения – до 15 сентября 2021 года;

- организаций – до 01 ноября 2021 года;

- муниципального образования – Дальнереченский городской округ до         15 ноября 2021 года.

5.3. Осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций Дальнереченского городского округа к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов в соответствии требований, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6. Дальнереченскому тепловому району  филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»:

6.1. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики,  находящихся в его ведении, к  отопительному сезону 2021–2022 годов в установленные сроки.

6.2. До 01 мая 2022 года представить на согласование в администрацию Дальнереченского городского округа график промывок наружных тепловых сетей, график гидравлических испытаний наружных тепловых сетей. Выполнить промывку, гидравлические испытания и ревизию оборудования и тепловых сетей в соответствии с графиками.

6.3. Обеспечить накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно - восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах к 15 октября 2021 года.

6.4. Обеспечить заготовку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к началу отопительного сезона 2021-2022 годов до 01 октября 2021 года в  необходимых объемах согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6.5. Обеспечить личный контроль за разработкой мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

6.6. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные и автоматизированные модульные котельные в срок до 01 ноября  2021 года. Сведения  об обеспечении резервными источниками предоставить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в срок до 01 ноября 2021 года.

6.7. Обеспечить устранение замечаний по предписаниям Дальневосточного управления Ростехнадзора в целях получения паспортов готовности и в срок до 01 ноября 2021 года представить отчет с копиями паспортов готовности теплоисточников в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

6.8. Обеспечить отпуск тепловой энергии в требуемом объеме для стабильного и безаварийного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

6.9. До 01 октября 2021 года провести мероприятия по восстановлению теплоизоляции наземных и надземных наружных трубопроводов тепловых сетей и горячего водоснабжения.

6.10.  Разработать и представить на утверждение  в срок до 1 сентября 2021 года график ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности  теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей.

6.11. Обеспечить предоставление в  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» информации в установленные сроки:

- о ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца начиная с 01 июня 2021 года по 15 ноября 2021 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях;

- о ходе прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов по состоянию на 1 декабря 2021 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с                  1 декабря по 1 апреля в соответствии с формой государственного  статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектам энергетики в зимних условиях»  по состоянию на 1 число отчетного месяца;

- ежемесячное представление отчёта о фактическом расходе топлива и наличия топлива на складах до третьего числа каждого месяца, следующим за отчётным.

7. Организациям, занимающимся управлением, содержанием и обслуживанием жилищного фонда, ТСЖ рекомендовать:

7.1. С окончанием  отопительного сезона 2020 - 2021 годов  приступить к выполнению работ по подготовке жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации 2021 - 2022 годов, в соответствии с постановлением  Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и планов работ, согласованных на общих собраниях собственников жилья.

7.2. До 01 мая  2021  года представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно – коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» графики промывки внутридомовых систем отопления и ревизии регулирующей арматуры. Произвести промывку, опрессовку, ревизию и установку запорной арматуры  внутридомовых систем отопления в соответствии с графиком.

7.3. Выполнить расчеты допустимого времени на устранение аварий и инцидентов  в системах отопления жилых домов и представить на утверждение до 1 сентября 2021 года в отдел ГО и ЧС администрации Дальнереченского городского округа.

7.4. Оформить паспорта готовности  на обслуживаемый жилищный фонд и представить в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» до 15 сентября 2021 года.

7.5. Проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо принять иные меры, предусмотренные действующим законодательством, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

7.6. Обеспечить представление в МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2021 - 2022 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2021 года по 15 ноября 2021 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

8. Рекомендовать ООО «АКВАТИКО», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»:

8.1. Обеспечить подготовку объектов, инженерных сетей, находящихся в ведении, к  работе в отопительный сезон  2021–2022годов в установленные сроки.

8.2. Обеспечить выполнение СанПиН 2.1.4.1110-02 в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".

9.  Рекомендовать ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»:

9.1. Проведение оценки готовности электрических сетей и трансформаторных подстанций к работе  в отопительный сезон 2021-2022 годов и получение паспорта готовности до 25 октября 2021 года представив его в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

9.2. До 01 октября  2021 года разработать и провести мероприятия по переводу объектов жизнеобеспечения городского округа на резервирующие фидеры.

10. Начальнику  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа (Шитько), начальнику МКУ «Управление культуры Дальнереченского городского округа» (Гуцалюк):

10.1. По завершению  отопительного сезона 2020-2021 годов  приступить к выполнению работ по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2021 - 2022 годов, в соответствии с утверждёнными и согласованными планами работ.

10.2. Рекомендовать заключить договора с подрядными организациями на содержание и техническое обслуживание инженерных систем подведомственных учреждений.

10.3. Обеспечить резервными источниками электроснабжения социально-значимые объекты до 01 ноября  2021 года.

11. Рекомендовать руководителям: Теплового района  «Дальнереченский» филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Дальнереченская энергосетевая компания», ООО «Жилищная компания», ООО «Округ»,  ИП Е.Н. Порошина, управляющим ТСЖ, председателям ТСЖ, ООО «АКВАТИКО», МКУ «Хозяйственное управление» администрации Дальнереченского городского округа (Мельник):

11.1. Обеспечить к началу отопительного сезона накопление запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад и обеспечение их необходимой техникой  и  оборудованием для устранения аварийных ситуаций. Список аварийных бригад предоставить в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа» к 01 октября 2021 года.

11.2.  В срок до 01 июня 2021 года разработать и утвердить графики  противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

11.3.  Подготовить и при необходимости приобрести автономные источники электроснабжения.

11.4.  Обеспечить представление в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2021-2022 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2021 года по 15 ноября 2021 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности.

11.5. Предусмотреть мероприятия по увеличению надёжности сетей и оборудования жилищно-коммунального хозяйства с учетом замены не менее 7%  физически изношенных сетей и оборудования.

12. Отделу по делам ГО,  ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа (Гуль):

-  разработать и представить на утверждение до 1 сентября 2021 года муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-  электро-  водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов.

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» (Ибрагимов):

13.1. Обеспечить предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края:

-  информации о ходе подготовки  к отопительному сезону 2021-2022 годов  по состоянию на 1 и 15 число каждого месяца, начиная с 1 июня 2021 года по 15 ноября 2021 года,  согласно форме 1-ЖКХ (зима) государственной статистической отчетности;

- информации о ходе прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов   по состоянию на 1 декабря 2021 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения  № 2-ЖКХ (зима);

- информации о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 1 декабря 2021 по  1 апреля 2022 года  в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная.

13.2. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе  путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте Дальнереченского городского округа в сети Интернет.

13.3. Предоставить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края до  15 ноября 2021 года паспорта готовности  к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов энерго- и теплоснабжающих организаций, теплоисточников, а так же паспорт готовности муниципального образовании –  Дальнереченский городской округ.

13.4. Провести мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признания права муниципальной собственности и последующей их передачи  в управление сетевой организации. Отчёт о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйству Приморского края и Агенство газоснабжения  энергетики Приморского края один раз в полугодие до 10 числа.

13.5. До  1 июля 2021 года актуализировать программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы  теплоснабжения, водоснабжения. Отчет о проделанной работе направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края согласно формам, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2021 года и далее ежемесячно.

14. Начальнику отдела муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа до 01 мая 2021 года утвердить или актуализировать графики передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, являющихся муниципальной собственностью, управление которыми признано неэффективным. Отчёт о проделанной работе  направлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края  согласно формам, утверждённым министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 17 июня 2014 года № 309/пр, по состоянию на 01 января 2021 года и далее ежемесячно.

15. Финансовому отделу администрации Дальнереченского городского округа (Ахметжанова) обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии, водопотребления и водоотведения организациями, финансируемых  из местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления организациями.

16. Организационно – информационному отделу администрации  Дальнереченского городского округа (Бычкова) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

## Глава Дальнереченского городского округа                                       С.В. Старков

Приложение № 1

Утверждён постановлением

администрации

Дальнереченского городского

округа от 09.03.2021 № 205-па

# С О С Т А В

# городского штаба по подготовке и прохождению жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа

# отопительного сезона 2021-2022 годов

| Старков Сергей Владимирович | – | Глава Дальнереченского городского округа, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Ахметжанова Наталья Александровна | – | И.о. заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа, заместитель председателя штаба |
| Ибрагимов Эдуард Искандарович | – | Начальник управления МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа», заместитель председателя штаба. |
| Каурова Светлана Леонидовна | – | Экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», секретарь штаба |
| Члены штаба: |  |  |
| Гаврилюк Александр Петрович | – | Начальник Дальнереченского теплового района филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Гуль Александр Иванович | – | Начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации Дальнереченского городского округа |
| Дзюба Ирина Геннадьевна | – | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| Прохоренко Наталья Александровна | – | Главный специалист 1 разряда по муниципальному жилищному контролю администрации Дальнереченского городского округа |
| Тарасова Надежда Константиновна | – | Директор ООО «АКВАТИКО» |

|  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Утверждён постановлением администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дальнереченского городского округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от 09.03.2021 | № 205-па |  |  |
| План работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к прохождению отопительного сезона 2021-2021 годов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | запланировано средств (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |  |  | ответственный за исполнение | Срок выполнения |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | собственные средства | внебюджетные. средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма "Энергоэсбережениеи повышение энергетической эффективности ДГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация (в том числе техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктыры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 3 600 000,00 |  | 3 600 000,00 |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 2 414 515,12 |  | 2 414 515,12 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | январь-декабрь |
| 2.2. | Выполнение работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию сетей электроснабжения ВЛ-0,4 кВ и трансформаторных подстанций, устранение аварийных ситуаций микрорайон Дальнереченск-2, с.Грушевое, с. Лазо, ул.Рябуха, д.6, ул.М.Личенко, д.32 | 289 000,00 |  | 289 000,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | январь-декабрь |
| 2.3. | Содержание и техническое обслуживание канализационных насосных станций, сетей канализации и сетей водоснабжения. | 896 484,88 |  | 896 484,88 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | январь-декабрь |
| 1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение технического обследования жилищного фонда | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2 800 000,00 |  | 2 800 000,00 |  |  | МКУ ЖКХ ДГО | май-сентябрь |
| 2. | Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ | 3 350 000,00 |  | 3 350 000,00 |  |  |  |  |
| 3. | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по начислению и перечислению платы за найм | 310 000,00 |  | 310 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидий, полученной из краевого бюджета. | 4 662 730,84 | 4 266 130,84 | 396 600,00 |  |  |  |  |
|  | тепловой район "Дальнереченский" филиал "Лесозаводский" КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт теплоснабжающих объектов | 6 810 234,19 |  |  | 6 810 234,19 |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт комплекса водоснабжения с. Графское | 62 462,49 |  |  | 62 462,49 |  |  |  |
|  | ООО "АКВАТИКО" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопроводно-канализационные объекты | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ООО "Дальнереченская энергосетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты электроснабжения | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Управляющие компании и ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "Жилищная компания" | 3 488 652,08 |  |  | 3 488 652,08 |  | УК | май-сентябрь |
| 2 | ООО "Округ" | 1 122 683,12 |  |  | 1 122 683,12 |  | УК | май-сентябрь |
| 3 | ТСЖ «Наш дом» | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | ИП Порошина Е.Н. | 561 547,48 |  |  | 561 547,48 |  | УК | май-сентябрь |
|  | Итого по Управляющим компаниям и ТСЖ | 5 172 882,68 |  |  | 5 172 882,68 |  |  |  |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ "Управление образования" | 946 132,14 |  | 946 132,14 |  |  |  | апрель-сентябрь |
| 2. | МКУ "Управление культуры" | 513 500,00 |  | 513 500,00 | 96 000,00 |  |  | май-сентябрь |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 1 555 632,14 |  | 1 459 632,14 | 96 000,00 |  |  |  |
|  | Всего по подготовке к ОЗП | 28 523 942,34 | 4 266 130,84 | 12 116 232,14 | 12 141 579,36 |  |  |  |

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# Дальнереченского городского округа

# от  09.03.2021 г.   № 205-па

Накопление топлива

для нужд жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа

к началу отопительного сезона 2021-2022  годов

до 01 октября 2021 года

| № п/п | Наименование топлива | Един. измер. | всего (тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Дальнереченский тепловой район филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1. | Уголь | тонн | 3 257 |
| 2. | Мазут топочный | тонн | 1 338 |