ёё

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29  декабря  2021 год             г. Дальнереченск                              № 1177-па

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019-2022 годы, утверждённую  постановлением администрации

Дальнереченского городского округа № 1401 от 19.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09 сентября 2020 года № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019-2022 годы, утверждённую  постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 1401 от 19.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2014-2017 годы»

следующие изменения и дополнения:

1.1. продлить срок действия муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на период 2019-2024 годы;

1.2. исключить из муниципальной программы «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы» муниципальную подпрограмму «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Дальнереченского городского округа», в связи с отсутствием финансирования и реализации мероприятий в период с 2019 – 2021 годов.

1.3. дополнить муниципальную программу «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы» муниципальной подпрограммой «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на период 2022 – 2024 годы.

2. Муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019 – 2024 годы изложить в новой редакции (прилагается).

3. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Бонк) настоящее постановление обнародовать.

4. Организационно – информационному отделу администрации  Дальнереченского городского округа (Бычкова) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Дальнереченского городского округа» (Ибрагимов).

Глава Дальнереченского городского округа                                        С.В. Старков

|  | Утверждена постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29 декабря 2021 г. № 1177 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

населения Дальнереченского городского округа»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы (далее по тексту Программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Структура муниципальной программы: (подпрограммы и отдельные мероприятия) | Подпрограмма № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы (приложение № 5). Подпрограмма № 2: «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы (приложение № 6). Подпрограмма № 3: «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы (приложение № 7). |
|  | 1. Отдельное мероприятие: «Взносы за муниципальный жилищный фонд по реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на счёт регионального оператора Фонда Приморского края и на мкд, выбравшие специальный счёт. 2. Отдельное мероприятие: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета» на условиях софинансирования. |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и доступности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг; - повышение качества и доступности, предоставляемых населению услуг водоотведения на территории Дальнереченского городского округа; - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Задачи муниципальной программы | - устранение физического износа, содержание и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда на территории Дальнереченского городского округа; - проведение качественного ремонта муниципального жилищного фонда для создания безопасных, благоприятных и комфортных условий для проживания граждан; - обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения от общего числа населения на территории Дальнереченского городского округа; - осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов; - повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа; - организация и обеспечение населения твёрдым топливом (дровами), проживающего в домах с печным отоплением; - содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг; - стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019 год – 2024 год |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансировании) | общий объем финансирования программы составляет 83 385 769,39 рублей, в том числе по годам: 2019 год всего; –; 13 937 596,42; рублей. местный бюджет; –; 6 937 596,42; рублей. краевой бюджет; –; 7 000 000,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2020 год всего; –; 19 899 067,14; рублей. местный бюджет; –; 16 850 865,39; рублей. краевой бюджет; –; 3 048 171,75; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2021 год всего; –; 10 860 305,55; рублей. местный бюджет; –; 5 844 174,71; рублей. краевой бюджет; –; 5 016 130,84; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2022 год всего; –; 15 097 554,28; рублей. местный бюджет; –; 12 005 746,45; рублей. краевой бюджет; –; 3 091 807,83; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2023 год всего; –; 11 795 623,00; рублей. местный бюджет; –; 11 795 623,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2024 год всего; –; 11 795 623,00; рублей. местный бюджет; –; 11 795 623,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунальных услуг для населения Дальнереченского городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) | - устройство ограждения в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны двух водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 -2 ед.; - оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны предупредительными знаками - 2 ед.; - оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод - 2 ед.; - оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод - 2 ед.; - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда – 3284,90 кв.м.; - проведение обследования жилищного фонда на предмет технического заключения о пригодности или не пригодности для проживания – 8253,70 кв.м.; - обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) – 21 ед.; - выполнение проектно-сметной документации для строительства нового объекта «Канализационные очистные сооружения на 3500 м.куб/сут по ул. Постышева в г. Дальнереченск» - 1 ед. - строительство «Канализационного очистного сооружения на 3500 м.куб/сут по ул. Постышева в г. Дальнереченск» - 1 объект; - выполнение обязательств по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальный жилищный фонд) - 33188,28 кв. м.; - площадь жилищного фонда, обеспеченного твёрдым топливом (дрова) - 9848,74 кв.м.; |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально экономического развития Дальнереченского городского округа и обоснование проблемы, на решение которых нацелена программа.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Дальнереченского городского округа реализуется муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на период  2019-2024 годы.

На территории городского округа имеются водозаборные объекты, находящиеся в муниципальной собственности: артезианские скважины, расположенные по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо ул. Ленина, 65, инв. № 10020;  Приморский край, г. Дальнереченск, с. Лазо ул. Советская, 47, инв. № 7956. Территория в пределах первого пояса  зоны санитарной охраны объектов водоснабжения не огорожена, нет предупредительных знаков.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по исполнению требований к организации территорий первого пояса зон санитарной охраны в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02».

Муниципальная программа предусматривает улучшение жилищных условий граждан путём проведения технического обследования жилищного фонда и проведения капитального ремонта жилищного фонда и выплата компенсации за непригодные жилые помещения.

На территории городского округа  объём жилищного фонда составляет 697,10 тыс. кв. м. Имеется жилищный фонд 1953-1961 годов постройки, требующий проведение капитального ремонта.

Так в рамках муниципальной программы в период 2019 года по 2021 год проведено 41 обследование жилищного фонда, с выполнением технического заключения на предмет дальнейшей пригодности (не пригодности) к эксплуатации фонда. В результате признаны непригодным для проживания жилые помещения, жители переселены в другие жилые помещения, гражданам отказавшимся от переселения выплачена денежная компенсация.

На территории городского округа располагаются канализационные очистные сооружения по адресу г. Дальнереченск, ул. Постышева, 67. Объект находится в частной собственности с 2003 года.

В 2002 году имущество водопроводно-канализационного хозяйства города Дальнереченска было закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МП ВКХ). Решением Арбитражного суда Приморского края от 28.05.2003г. МП ВКХ было признано банкротом.

В результате в 2003 году имущество МП ВКХ было приобретено в собственность ООО «Дальнереченское водоснабжение». Затем имущество неоднократно перепродавалось.

Собственник не принимает должных мер по содержанию и  восстановлению работоспособности объектов канализационных очистных сооружений.

Органом местного самоуправления принято решение о строительстве нового канализационного очистного сооружения в районе ул. Постышева г. Дальнереченск. Муниципальной программой предусматривается подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». В 2021 году по муниципальному контракту подготовлено техническое задание на выполнение проектно-сметной документации для строительства нового объекта «Канализационные очистные сооружения на 3500 м3/сут. по ул. Постышева в г. Дальнереченск».

Раздел 2.

Цели и задачи программы.

Цели и задачи муниципальной программы определяются национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (ред. от 30.11.2021), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Целями программы являются:

выполнение требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02» - ограждение объектов подземных водозаборов в пределах первого пояса зоны санитарной охраны;

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда;

выполнение  проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

оплата взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальные счета МКД, собственники многоквартирных домов которых избрали специальный счёт для формирования фонда капитального ремонта;

обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твёрдым топливом (дрова).

Исходя из этого, формулируются задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом в Дальнереченском городском округе;

2. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда;

3. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

4. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

5. Стимулирование и развитие жилищного строительства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной программы в виде трёх подпрограмм и двух отдельных мероприятий программной деятельности.

Раздел 3.

Результаты реализации программы

Соблюдение требований установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02».

Улучшение жилищных условий граждан.

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения.

Показатели муниципальной программы соответствуют её целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности муниципального образования – Дальнереченского городского округа.

Каждый структурный элемент муниципальной программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной программы. Решение всего комплекса задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы выделяются следующие подпрограммы, а также отдельные мероприятия, которые не могут быть включены в подпрограммы (далее - отдельные мероприятия):

1) в сфере повышения качества и доступности, предоставляемых населению услуг жилищно-коммунальным комплексом Дальнереченского городского округа, а именно, обеспечения населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами водоснабжения предполагается реализация подпрограммы "Чистая вода Дальнереченского городского округа". Подпрограмма направлена на обеспечение населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами централизованного водоснабжения, повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения, модернизации и капитального ремонта объектов за счет привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;

2) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа  реализуется подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа»;

3)  в сфере создания безопасных условий проживания населения реализуется подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

4) в сфере создания безопасных условий проживания населения Дальнереченского городского округа реализуется отдельное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме  за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае»;

5) в сфере создания благоприятных условий проживания населения Дальнереченского городского округа реализуется отдельное мероприятие «Организация снабжения населения твёрдым  топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета», на условиях софинансирования.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы приведён в приложении № 1 к программе.

Раздел 4.

Перечень и краткое описание основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации программы приведен в приложении № 3 программе.

Раздел 5.

Механизм реализации программы.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственны исполнителем муниципальной программы – муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям работ, услуг субсидий, выделяемых из бюджетов Приморского края и  Дальнереченского городского округа, на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение)  затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

- оплата за счёт средств бюджета Дальнереченского городского округа взносов на формирование капитального ремонта на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» и на специальный счёт многоквартирного дома, собственники помещений которых избрали способ формирования фонда капитального ремонта  на специальном счёте.

Формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком.

Раздел 6.

Финансовое обеспечение программы

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Раздел 7.

Реализация и контроль за ходом реализации программы.

План-график реализации программы на 2021-2024 годы приведен в приложении № 4 к программе.

Контроль за реализацией программы и оценки эффективности программы реализуется в соответствие с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Базовое значение показателя (2019) | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество протяжённости уличной сети муниципальной собственности | км |  | 5,0572 | 5,0572 |  | 5,0572 | 5,0572 | 5,0572 | 5,0572 |
| 1.2 | Количество исполненной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ремонт сети наружного централизованного водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО | ед. | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Устройство ограждения в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны двух водонапорных скважинах: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.6 | Оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны предупредительными знаками | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.7 | Оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1.8 | Оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод | ед. | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда | ед. | 6 | 6 | 12 |  | 5 | 18 | 5 | 5 |
| 2.2 | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт | кв.м. | 274,50 | 274,50 | 192,10 |  | 176,00 | 3284,90 | 180,00 | 180,0 |
| 2.3 | Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания | кв.м. | 914,00 | 914,00 | 1902,60 |  | 838,10 | 8253,70 | 500,00 | 500,00 |
| 2.4 | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) | ед. | 6 | 6 | 10 |  | 17 | 21 | 10 | 10 |
| 3. | Подпрограмма №3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск, ул. Постышева | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск, ул. Постышева | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объём взносов на формирование фонда капитального ремонта | руб. | 3248000,00 | 3248000,00 | 3050000,00 |  | 260000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 |
| 4.2 | Выполнение обязательств в соответствии по формированию фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальный жилищный фонд) | кв. м. | 31642,85 | 31642,85 | 30610,80 |  | 27174,40 | 33188,28 | 33188,28 | 33188,28 |
| 5. | Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета» на условиях софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | субсидии из краевого бюджета на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) | руб. | 7000000,00 | 7000000,00 | 3048171,75 |  | 5016130,84 | 3091807,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) на условиях софинансирования из бюджета ДГО | руб. | 216495,00 | 216495,00 | 94273,35 |  | 244174,71 | 95622,93 | 95623,00 | 95623,00 |
| 5.3 | площадь жилищного фонда обеспеченного твёрдым топливом | - кв.м. | 335,91 | 335,91 | 10552,52 |  | 16979,17 | 9848,74 | 9848,74 | 9848,74 |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы»

| № п/п | Объем финансирования на программные мероприятия | Всего, руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО | 83 385 769,39 | 13 937 596,42 | 19 899 067,14 | 10 860 305,55 | 15 097 554,28 | 11 795 623,00 | 11 795 623,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 18 156 110,42 | 7 000 000,00 | 3 048 171,75 | 5 016 130,84 | 3 091 807,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 65 229 658,97 | 6 937 596,42 | 16 850 895,39 | 5 844 174,71 | 12 005 746,45 | 11 795 623,00 | 11 795 623,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения

Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по исполнению подпрограммы № 1: «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения |  | Всего, в том числе: | 6342,50261 | 0,00 | 2742,50261 | 0,00 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
|  |  | 005 0502 0420120070 244 | средства местного бюджета | 794,55717 | 0,00 | 794,55717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0420120640 244 | средства местного бюджета | 1947,94544 | 0,00 | 1947,94544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0420120070 244 | средства местного бюджета | 3600,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия по исполнению подпрограммы № 2: «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ремонта муниципального жилищного фонда |  | Всего, в том числе: | 26962,30034 | 3473,10142 | 3989,19892 | 3000,000 | 5500,000 | 5500,000 | 5500,000 |
|  |  | 014 0501 0430120090 243 | средства местного бюджета | 18739,21892 | 0,00 | 1944,39490 | 2220,82402 | 4858,000 | 4858,000 | 4858,000 |
|  |  | 005 0501 0430120090 244 | средства местного бюджета | 4056,17289 | 2726,65007 | 1329,52282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0501 0430120090 244 | средства местного бюджета | 4166,90853 | 746,45135 | 715,28120 | 779,17598 | 642,000 | 642,000 | 642,000 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по исполнению подпрограммы № 3: «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | разработка ПСД по строительству канализационного очистного сооружения в г. Дальнереченск |  | Всего, в том числе: | 210,12352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0450120770 240 | средства местного бюджета | 210,12352 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | строительство канализационного очистного сооружения в г. Дальнереченск |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отдельное мероприятие № 1: «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальный жилищный фонд на счёт регионального оператора Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края», в рамках реализации Закона Приморского края от 07.08.2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (муниципальный жилищный фонд) |  | Всего, в том числе: | 30493,26521 | 3248,000 | 9645,26521 | 2600,000 | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  |  | 014 0501 0490120510 244 | средства местного бюджета | 23898,000 | 3248,000 | 3050,000 | 2600,000 | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
|  |  | 005 0501 0490120510 244 | средства местного бюджета | 6539,56721 | 0,00 | 6539, 56721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 005 0501 0490120510 831 | средства местного бюджета | 55,698 | 0,00 | 55,698 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Отдельное мероприятие № 2: «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на обеспечение граждан твёрдым топливом (дровами) |  | Всего, в том числе: | 18997,92227 | 7216,495 | 3142,44510 | 5260,30555 | 3187,43076 | 95,623 | 95,623 |
|  |  | 014 0502 04901S2620 811 | средства местного бюджета | 994,23714 | 216,495 | 94,27335 | 244,17471 | 95,62293 | 95,623 | 95,623 |
|  |  | 014 0502 0490192620 811 63М | средства прочих бюджетов | 18156,11042 | 7000,000 | 3048,17175 | 5016,13084 | 3091,80783 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Отдельное мероприятие № 3: «Мероприятия в области коммунального хозяйства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | Всего, в том числе: | 379,6553 | 0,00 | 379, 6553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0490120390 244 | средства местного бюджета | 379,6553 | 0,00 | 379,6553 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г.

План – график

реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

на 2021 -2024 год

| № | наименование |  | Код бюджетной |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел |  | Целевая статья |  |  | Вид расходов |  |  |  | начало | окончание | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2021 | Декабрь 2024 | 49549,10583 | 0,00 | 8107,93867 | 41441,16716 | 0,00 |
| Задача № 1: подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2022 | Декабрь 2024 | 3600,000 | 0,00 | 0,00 | 3600,000 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2022 | Декабрь 2022 | 1200,000 | 0,00 | 0,00 | 1200,000 | 0,00 |
| 1.1 | выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |  | 014 |  | 0502 | 0420120070 |  | 244 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | выполнение ограждения 1 пояса ЗСО водозаборных скважин | Март 2022 | Декабрь 2022 | 1200,000 | 0,00 | 0,00 | 1200,000 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие(ме- роприятия) |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02 |  | 014 |  | 0502 | 0420120070 |  | 244 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» |  | Март 2023 | Декабрь 2024 | 2400,000 | 0,00 | 0,00 | 2400,000 | 0,00 |
| 1.4 | контрольное событие(ме- роприятия) |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2: подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2021 | Декабрь 2024 | 19500,000 | 0,00 | 0,00 | 19500,000 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проведение ремонта в муниципальном жилищном фонде (жилые помещения) |  | 014 |  | 0501 |  | 0430120090 | 240 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | ремонт жилых помещений | Март 2021 | Декабрь 2024 | 19500,000 | 0,00 | 0,00 | 19500,000 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие(ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3: подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2022 | Декабрь 2022 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 | 210,12352 | 0,00 |
| 1. |  | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проектно-сметная документация на строительство нового объекта |  | 014 |  | 0502 |  | 0450120770 | 240 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | ПСД | Март 2022 | Декабрь 2022 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 | 210,12352 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие (ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | строите-льство канализационного очистного сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объект | Март 2023 | Декабрь 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | контрольное событие(ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 4: Отдельное мероприятие «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2021 | Декабрь 2024 | 17600, 000 | 0,00 | 0,00 | 17600,000 | 0,0 |
| 1. |  | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | оплата взносов на формирование фонда капитального ремонта за муниципальный жилищный фонд |  | 014 |  | 0501 |  | 0490120510 | 244 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» |  |  |  | 17600,000 | 0,00 | 0,00 | 17600,000 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие (ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 5: Отдельное мероприятие «Организация снабжения населения твёрдым топливом (дровами) за счёт средств субсидии, полученной из краевого бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Февраль 2021 | Декабрь 2024 | 8638,98231 | 0,00 | 8107,93867 | 531,04364 | 0,00 |
| 1. |  | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | перечисление субсидий предприятиям за топливо доля населения |  | 014 |  | 0502 |  | 04901S2620 | 811 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | обеспечение топливом населения до 30% от обще площади | Февраль 2021 | Декабрь 2024 | 531,04364 | 0,00 | 0,00 | 531,04364 | 0,00 |
|  |  |  | 014 |  | 0502 |  | 0490192620 | 811 63М |  |  |  |  |  |  | 8107,93867 | 0,00 | 8107 ,93867 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие (ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение доступным

жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

населения Дальнереченского городского округа»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной подпрограмм | Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа; |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Цели муниципальной подпрограммы | повышение качества и доступности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной подпрограммы | обеспечение населения качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа; осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения населения питьевой водой стандартного качества и рационального использования природных ресурсов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год – 2024 год |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансировании) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 6 342 502,61 рублей, в том числе по годам: 2019 год всего; –; 0,00; рублей. местный бюджет; –; 0,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2020 год всего; –; 2 742 502,61; рублей. местный бюджет; –; 2 742 502,61; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2021 год всего; –; 0,00; рублей. местный бюджет; –; 0,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2022 год всего; –; 1 200 000,00; рублей. местный бюджет; –; 1 200 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2023 год всего; –; 1 200 000,00; рублей. местный бюджет; –; 1 200 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2024 год всего; –; 1 200 000,00; рублей. местный бюджет; –; 1 200 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунальных услуг для населения Дальнереченского городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) | - устройство ограждения в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны двух водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 -2 ед.; - оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса зоны санитарной охраны предупредительными знаками - 2 ед.; - оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод - 2 ед.; - оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод - 2 ед.; |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально экономического развития Дальнереченского городского округа и обоснование проблемы, на решение которых нацелена муниципальная подпрограмма.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Дальнереченского городского округа реализуется муниципальная подпрограмма «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на период 2019-2024 годы.

На территории городского округа имеются источники водоснабжения, являющие муниципальной собственностью: две водозаборные скважины, расположенные с. Лазо ул. Ленина, 65 и ул. Советская, 47. По состоянию на декабрь 2021 года территория вокруг объектов водоснабжения не огорожена, не установлены предупредительные знаки, что является нарушением требований к организации территорий первого пояса зон санитарной охраны в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.20214).

Муниципальной подпрограммой предусмотрены мероприятия по исполнению требований Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.20214).

Раздел 2.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы определяются национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (ред. от 30.11.2021), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Целями муниципальной подпрограммы являются:

выполнение требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02».

Исходя из этого, формулируются задачи муниципальной подпрограммы:

1. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг централизованного водоснабжения  в Дальнереченском городском округе.

2. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг.

3. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной подпрограммы в виде мероприятий программной деятельности.

Раздел 3.

Результаты реализации подпрограммы

Соблюдение требований установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02».

Улучшение жилищных условий граждан.

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения.

Показатели муниципальной подпрограммы соответствуют её целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности муниципального образования – Дальнереченского городского округа.

Каждый структурный элемент муниципальной подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной подпрограммы. Решение всего комплекса задач муниципальной подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели.

Муниципальная подпрограмма направлена на обеспечение населения Дальнереченского городского округа  качественными услугами централизованного водоснабжения, повышение технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения, модернизации и капитального ремонта объектов за счет привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел 4.

Перечень и краткое описание основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

Раздел 5.

Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Управление муниципальной подпрограммой осуществляется ответственными исполнителями – муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Механизм реализации программных мероприятий муниципальной программы реализуется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа.

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком.

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» обеспечивает организацию выполнения мероприятий подпрограммы, а также осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями города.

Раздел 6.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Раздел 7.

Реализация и контроль за ходом реализации подпрограммы.

План-график реализации программы на 2021-2024 годы приведен в приложении № 4 к муниципальной подпрограмме.

Контроль за реализацией подпрограммы и оценки эффективности подпрограммы реализуется в соответствие с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

|  | Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной подпрограммы «Чистая вода Дальнереченского городского округа»

на 2019-2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Базовое значение показателя (2019) | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | протяжённость уличной сети в муниципальной собственности | км. |  | 5,0572 | 5,0572 |  | 5,0572 | 5,0572 | 5,0572 | 5,0572 |
| 2 | количество исполненной проектно-сметной документации | ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ремонт сети наружного централизованного водоснабжения | ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения на территории ДГО | ед. | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | устройство ограждения в переделах 1-го пояса ЗСО водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 в переделах 1-го пояса ЗСО предупре-дительными знаками | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера уровня подземных вод | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | оборудование водонапорных скважин: № 7956 с. Лазо, ул. Ленина, 65; № 10020 с. Лазо, ул. Советская, 47 устройствами для замера количества отбираемых вод | ед. | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

«Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы»

| № п/п | Объем финансирования на программные мероприятия | Всего, руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО | 6 342 502,61 | 0,00 | 2 742 502,61 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 6 342 502,61 | 0,00 | 2 742 502,61 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из источников водоснабжения |  | Всего, в том числе: | 6342,0261 | 0,00 | 2742,50261 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  | 005 0502 0420120070 244 | средства местного бюджета | 794,5717 | 0,00 | 794,5717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0420120640 244 | средства местного бюджета | 1947,4544 | 0,00 | 1947,94544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0420120070 244 | средства местного бюджета | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной подпрограмме «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г.

План – график

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

на 2021-2024 год

| № | наименование | Код бюджетной |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел |  | Целевая статья |  | Вид расходов |  |  |  | начало | окончание | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной подпрограмме «Чистая вода Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2021 | Декабрь 2024 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 |
| Задача № 1: подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2022 | Декабрь 2024 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3600,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02 | 014 |  | 0502 | 0420120070 | 244 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | выполнение ограждения 1 пояса ЗСО водозаборных скважин | Март 2022 | Декабрь 2022 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие(ме- роприятия) | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | выполнение требований СанПин 2.1.4.1110-02 | 014 |  | 0502 | 0420120070 | 244 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» |  | Март 2023 | Декабрь 2024 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,000 | 0,00 |
| 1.4 | контрольное событие(ме- роприятия) | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Обеспечение доступным

жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства

населения Дальнереченского городского округа»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа. |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Цели муниципальной подпрограммы | устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Задачи муниципальной подпрограммы | устранение физического износа, содержание и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда на территории Дальнереченского городского округа; проведение качественного ремонта муниципального жилищного фонда для создания безопасных, благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 год – 2024 год |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансировании) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 26 962 300,34 рублей, в том числе по годам: 2019 год всего; –; 3 473 101,42; рублей. местный бюджет; –; 3 473 101,42; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2020 год всего; –; 3 989 198,92; рублей. местный бюджет; –; 3 989 198,92; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2021 год всего; –; 3 000 000,00; рублей. местный бюджет; –; 3 000 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2022 год всего; –; 5 500 000,00; рублей. местный бюджет; –; 5 500 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2023 год всего; –; 5 500 000,00; рублей. местный бюджет; –; 5 500 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2024 год всего; –; 5 500 000,00; рублей. местный бюджет; –; 5 500 000,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунальных услуг для населения Дальнереченского городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) | проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда – 3284,90 кв.м.; проведение обследования жилищного фонда на предмет технического заключения о пригодности или не пригодности для проживания – 8253,70 кв.м.; обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) – 21 ед.; |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально экономического развития Дальнереченского городского округа и обоснование проблемы, на решение которых нацелена подпрограмма.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Дальнереченского городского округа реализуется муниципальная подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на период  2019-2024 годы.

Муниципальная подпрограмма предусматривает улучшение жилищных условий граждан путём проведения технического обследования жилищного фонда и проведения капитального ремонта жилищного фонда и выплата компенсации за непригодные жилые помещения.

На территории городского округа  объём жилищного фонда составляет 697,10 тыс. кв. м. Имеется жилищный фонд 1953-1961 годов постройки, требующий проведение капитального ремонта.

Так в рамках муниципальной подпрограммы в период 2019 года по 2021 год проведено 41 обследование жилищного фонда, с выполнением технического заключения на предмет дальнейшей пригодности (не пригодности) к эксплуатации фонда. В результате признаны непригодным для проживания жилые помещения, жители переселены в другие жилые помещения, гражданам, отказавшимся от переселения выплачена денежная компенсация.

Раздел 2.

Цели и задачи подпрограммы.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы определяются национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (ред. от 30.11.2021), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Целями муниципальной подпрограммы являются:

выполнение технического обследования жилых помещений на предмет пригодности;

выполнение ремонта жилищного фонда.

Исходя из этого, формулируются задачи муниципальной подпрограммы:

1. Устранение физического износа, поддержание и улучшение технического состояния жилищного фонда.

2.. Содействие формированию конкурентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг.

3. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной подпрограммы программы в виде двух мероприятий.

Раздел 3.

Результаты реализации подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.

Стимулирование жилищного строительства.

Показатели муниципальной подпрограммы соответствуют её целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности муниципального образования – Дальнереченского городского округа.

Каждый структурный элемент муниципальной подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной подпрограммы. Решение всего комплекса задач муниципальной подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы приведён в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел 4.

Перечень и краткое описание основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

Раздел 5.

Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Управление муниципальной подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем – муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

Механизм реализации подпрограммных мероприятий:

Формы и методы организации управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком.

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» обеспечивает организацию выполнения мероприятий подпрограммы, а также осуществляет взаимодействие с организациями и предприятиями города.

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа на 2019-2024 годы» реализуется за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа и на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании процедуры проведения отбора подрядчиков на выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме.

Реализация подпрограммных мероприятий будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Раздел 6.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Раздел 7.

Реализация и контроль за ходом реализации подпрограммы.

План-график реализации подпрограммы на 2021-2024 годы приведен в приложении № 4 к муниципальной подпрограмме.

Контроль за реализацией подпрограммы и оценки эффективности подпрограммы реализуется в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Базовое значение показателя (2019) | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда | ед. | 6 | 6 | 12 |  | 5 | 18 | 5 | 5 |
| 2 | Объём площади муниципального жилищного фонда, в котором планируется выполнить капитальный ремонт | кв.м. | 274,50 | 274,50 | 192,10 |  | 176,00 | 3284,90 | 180,00 | 180,0 |
| 3 | Объём площади жилищного фонда, в котором планируется провести техническое обследование на предмет пригодности или не пригодности для проживания | кв.м. | 914,00 | 914,00 | 1902,60 |  | 838,10 | 8253,70 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Количество экспертных заключений: обследование жилых помещений на предмет технического заключения о пригодности к проживанию (проведение ремонта или списание) | ед. | 6 | 6 | 10 |  | 17 | 21 | 10 | 10 |

|  | Приложение № 2 к подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы»

| № п/п | Объем финансирования на программные мероприятия | Всего, руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ВСЕГО | 26 962 300,34 | 3 473 101,42 | 3 989 198,92 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 26 962 300,34 | 3 473 101,42 | 3 989 198,92 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 3 к подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий муниципальной подпрограммы

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | проведение ремонта муниципального жилищного фонда |  | Всего, в том числе: | 26962,30034 | 3473,10142 | 3989,19892 | 3000,000 | 5500,000 | 5500,000 | 5500,000 |
|  |  | 014 0501 0430120090 243 | средства местного бюджета | 18739,21892 | 0,00 | 1944,39490 | 2220,82402 | 4858,000 | 4858,000 | 4858,000 |
|  |  | 005 0501 0430120090 244 | средства местного бюджета | 4056,17289 | 2726,65007 | 1329,52282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0501 0430120090 244 | средства местного бюджета | 4166,90853 | 746,45135 | 715,2812 | 779,17598 | 642,000 | 642,000 | 642,000 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4 к подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 г.

План – график

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Дальнереченского городского округа» на 2019- 2024 годы»

| № | наименование | Код бюджетной |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел |  | Целевая статья |  |  | Вид расходов |  |  |  | начало | окончание | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной подпрограмме «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2021 | Декабрь 2024 | 19500,000 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проведение ремонта в муниципальном жилищном фонде (жилые помещения) | 014 |  | 0501 |  | 0430120090 | 240 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | ремонт жилых помещений | Март 2021 | Декабрь 2024 | 19500,000 | 0,00 | 0,00 | 19500,000 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие(ме- роприятия) | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Обеспечение доступным жильём и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

на 2022-2024 годы

муниципальной программы

«Обеспечение доступным жильем и качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства населения  Дальнереченского городского округа» на 2019-2024 годы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», Постановление Администрации Приморского края от 28 декабря 2018 года № 668-па «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа»; финансовый отдел администрации Дальнереченского городского округа |
| Участники муниципальной подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края |
| Цели муниципальной подпрограммы | повышение качества и доступности, предоставляемых населению услуг водоотведения на территории Дальнереченского городского округа |
| Задачи муниципальной подпрограммы | повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 год – 2024 год |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансировании) | общий объем финансирования подпрограммы составляет 210 123,52 рублей, в том числе по годам: 2022 год всего; –; 210 123,52; рублей. местный бюджет; –; 210 123,52; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2023 год всего; –; 0,00; рублей. местный бюджет; –; 0,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. 2024 год всего; –; 0,00; рублей. местный бюджет; –; 0,00; рублей. краевой бюджет; –; 0,00; рублей. федеральный бюджет; –; 0,00; рублей. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунальных услуг для населения Дальнереченского городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) | - выполнение проектно-сметной документации для строительства нового объекта «Канализационные очистные сооружения на 3500 м.куб./сут. по ул. Постышева в г. Дальнереченск» - 1 ед.; - строительство нового объекта - «Канализационные очистные сооружения на 3500 м.куб./сут. по ул. Постышева в г. Дальнереченск» - 1 объект. |

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально экономического развития Дальнереченского городского округа и обоснование проблемы, на решение которых нацелена подпрограмма.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Дальнереченского городского округа реализуется муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на период 2022-2024 годы.

На территории городского округа располагаются канализационные очистные сооружения по адресу г. Дальнереченск, ул. Постышева, 67. Объект находится в частной собственности с 2003 года.

В 2002 году имущество водопроводно-канализационного хозяйства города Дальнереченска было закреплено на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МП ВКХ). Решением Арбитражного суда Приморского края от 28.05.2003г. МП ВКХ было признано банкротом.

В результате в 2003 году имущество МП ВКХ было приобретено в собственность ООО «Дальнереченское водоснабжение». Затем имущество неоднократно перепродавалось.

Собственник не принимает должных мер по содержанию и восстановлению работоспособности объектов канализационных очистных сооружений.

Органом местного самоуправления принято решение о строительстве нового канализационного очистного сооружения в районе ул. Постышева г. Дальнереченск. Муниципальной программой предусматривается подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа». В 2021 году по муниципальному контракту подготовлено техническое задание на выполнение проектно-сметной документации для строительства нового объекта «Канализационные очистные сооружения на 3500 м3/сут. по ул. Постышева в г. Дальнереченск».

Раздел 2.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Цели и задачи муниципальной подпрограммы определяются национальным проектом «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным жильём и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 (ред. от 30.11.2021), Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края на 2020-2027 годы», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Целями подпрограммы являются:

выполнение проектно-сметной документации на строительство новых канализационных очистных сооружений;

строительство нового объекта – канализационные очистные сооружения по ул. Постышева в г. Дальнереченск.

Исходя из этого, формулируются задачи муниципальной подпрограммы:

1. Повышение качества и доступности предоставляемых населению услуг жилищно-коммунального хозяйства в Дальнереченском городском округе.

2. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, которые сформированы в рамках муниципальной подпрограммы в виде мероприятий.

Раздел 3.

Результаты реализации муниципальной подпрограммы

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения.

Показатели муниципальной подпрограммы соответствуют её целям и задачам.

Перечень показателей муниципальной подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности муниципального образования – Дальнереченского городского округа.

Каждый структурный элемент муниципальной подпрограммы направлен на решение группы взаимосвязанных задач муниципальной подпрограммы. Решение всего комплекса задач муниципальной подпрограммы обеспечивает достижение поставленной цели.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы приведён в приложении № 1 к подпрограмме.

Раздел 4.

Перечень и краткое описание основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме.

Раздел 5.

Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Управление муниципальной подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем – муниципальным казённым учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Механизм реализации мероприятий муниципальной подпрограммы:

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» реализуется за счет средств краевого бюджета и из бюджета Дальнереченского городского округа на условиях софинансирования, а так же  на основании Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процедуры проведения отбора подрядной организации на выполнение проектно-сметной документации на строительство нового объекта  «Канализационные очистные сооружения на 3500 м3/сут. по ул. Постышева в г. Дальнереченск» и строительство нового объекта.

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в подпрограмме.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Раздел 6.

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании  бюджета городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета городского округа.

Раздел 7.

Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы.

План-график реализации муниципальной подпрограммы на 2022-2024 годы приведен в приложении № 4 к подпрограмме.

Контроль за реализацией подпрограммы и оценки эффективности подпрограммы реализуется в соответствие с Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022- 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Выполнение проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений по ул. Постышева в г. Дальнереченск | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений по ул. Постышева в г. Дальнереченск | объект | 0 | 1 | 0 |

|  | Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022-2024г. |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение

муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

на 2022- 2024 годы

| № п/п | Объем финансирования на программные мероприятия | Всего, руб. | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО | 210 123,52 | 210 123,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 210 123,52 | 210 123,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 3 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 г. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

на 2022- 2024 годы»

| № п/п | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | разработка ПСД по строительству канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск |  | Всего, в том числе: | 210,12352 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 014 0502 0450120770 240 | средства местного бюджета | 210,12352 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | строительство канализационных очистных сооружений в г. Дальнереченск |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022-2024 г.

План – график

реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» на 2022- 2024 годы»

на 2022 год

| № | наименование |  | Код бюджетной |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код главы (ГРБС) | Подраздел |  | Целевая статья |  |  | Вид расходов |  |  |  | начало | окончание | Всего тыс.руб. | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Март 2021 | Декабрь 2022 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 | 210,12352 | 0,00 |
| 1. |  | Основное мероприятия. Наименование основного мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | проектно-сметная документация на строительство нового объекта |  | 014 |  | 0502 |  | 0450120770 | 240 |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» | ПСД | Март 2022 | Декабрь 2022 | 210,12352 | 0,00 | 0,00 | 210,12352 | 0,00 |
| 1.2 | контрольное событие(ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | строите-льство канализационного очистного сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объект | Март 2023 | Декабрь 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | контрольное событие(ме- роприятия) |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |