| АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.02. |  | 2023 год | г. Дальнереченск | № | 171-па |  |
|  | О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 20.11.2019 № 872 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе на 2020-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | # В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года # № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы, постановлением администрации Дальнереченского городского округа от # 09 сентября 2020 года № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа», руководствуясь Уставом Дальнереченского городского округа, администрация Дальнереченского городского округа. ПОСТАНОВЛЯЕТ: ## Внести изменения в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 20.11.2019 № 872 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы», а именно, приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). ## Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Михайлова Н.А.) настоящее постановление обнародовать. ## Организационно – информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Димова М.Л.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа. ## Постановление вступает в силу с момента обнародования. ## Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Дальнереченского городского округа, курирующего вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Глава Дальнереченского городского округа С.В.Старков |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 15.02.2023 г. № 171-па

Утверждена

постановлением администрации Дальнереченского городского округа

« 20_» ноября_2019 года №  872_

Муниципальная программа

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики

в Дальнереченском городском округе»

на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики

в Дальнереченском городском округе»

на 2020-2024 годы

| Наименование муниципальной программы | Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе на 2020-2024 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы», |
| Руководитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа, Старикова Е. А. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Соисполнители муниципальной программы | Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: - отдел архитектуры и градостроительства; - финансовое управление; - отдел муниципального имущества. |
| Участники программы | Организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе. |
| Структура муниципальной программы: (подпрограммы и отдельные мероприятия) | подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы; подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы. |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа. 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в 2020-2024 годы, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы ( с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Прогнозная оценка финансовых средств на реализацию целей программы составляет 24 524 080,82 рублей, в том числе: Краевой бюджет 16 762 323,62 рублей 2020 год – 16 762 323,62 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. Местный бюджет 7 761 757,2 рублей 2020 год – 954 402,10 руб. 2021 год - 0,00 руб. 2022 год – 2 599 355,10 руб. 2023 год – 2 708 000,00 руб. 2024 год – 1 500 000,00 руб. Основные мероприятия муниципальной программы, объемы финансирования корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год. |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа; - проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий; - перевод действующих котельных на природный газ; - установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде; - капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности; - приобретение электрической блочно-модульной котельной; - разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет; - разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Приложение № 1, № 2 к муниципальной программе. |

1. Общая характеристика, содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере развития газоснабжения и энергетики, повышения энергетической эффективности является преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии для удовлетворения экономически обоснованных потребностей экономики муниципального образования и решения задачи социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Исходя из указанных приоритетов муниципальной политики мероприятия муниципальной программы сгруппированы в две подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения  Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы;

подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы.

1.1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения  Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы.

Развитие газовой отрасли, в Дальнереченском городском округе связанно, в первую очередь, с вводом в действие первой очереди магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и началом поставок в Приморский край природного газа.

В округе природного газа нет. Для газоснабжения населения используется сжиженный газ от баллонных установок в индивидуальном жилом фонде. Его используют для приготовления пищи и горячей воды, для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах индивидуальной застройки. Магистральных и уличных газовых сетей в городе нет. Жилищное хозяйство города составляет 684,8 тыс. кв. м. жилого фонда. Всего на территории города находится 163 многоквартирных жилых дома, без учета домов блокированной застройки.

Газификация объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет огромное социально-экономическое значение для всего округа.

Планируется построить 81,6 километров газораспределительных сетей: 59,5 км.,  газопроводов высокого давления и 22,1 км. газопроводов среднего давления, годовой расход газа составит 54 740 637 м3/год. Это позволит повысить уровень жизни населения Дальнереченского городского округа за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями. Развитие новой для Дальнереченского городского округа отрасли позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие мест.

1.2. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции приводят к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей организации, снижения расходов, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, мероприятия программы должны быть, направлены на приоритетное решение задач энергосбережения в  социальной и жилищно-коммунальной сферах.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы должны учитывать социальную и экономическую значимость энергосбережения:

- Развитие систем энерго-  и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.

- Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Достижение поставленных целей требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам исполнения  мероприятий и реализации следующих задач:

- Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа.

Решение указанных задач обуславливает выделение двух отдельных подпрограмм в рамках муниципальной программы:

подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы;

подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы.

3. Результаты реализации муниципальной программы

Основным приоритетом реализации муниципальной программы является превращение топливно-энергетического комплекса в финансово устойчивый, экономически эффективный, инвестиционно–привлекательный, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями комплекс – надежный и эффективный элемент инфраструктуры, обеспечивающий удовлетворение, экономически обоснованных потребностей экономики муниципального образования и позволяющий решать задачи социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

Реализация муниципальной программы сводится к развитию систем энергоснабжения и газоснабжения для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа и повышению эффективности пользования ТЭР на территории городского округа.

Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности муниципальной программы и их значения приведены в Приложениях № 1,  № 2 к муниципальной программе и составлены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы. К основным показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

показатели социально-экономической (общественной) эффективности реализации муниципальных программы:

объем потребления электрической энергии, тыс. кВтч;

объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал;

объем потребления воды, тыс. м. куб;

объем потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учёта;

количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед.;

объем потребления природного газа;

4. Перечень и краткое описание основных мероприятий программы

Каждая подпрограмма направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

Реализация подпрограммы № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы направлена на решение задачи  создания и развития системы газоснабжения Дальнереченского городского округа, для выполнения которой потребуется выполнение следующих мероприятий:

- разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;

- проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий;

- перевод действующих котельных на природный газ.

Реализация подпрограммы № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы направлена на решение следующей задачи энергосбережение и повышение эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа, для выполнения которой потребуется выполнение следующих мероприятий:

- установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- приобретение электрической блочно-модульной котельной;

- разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;

- разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной программы, выработку решений при возникновении отклонения работ от плана мероприятий муниципальной программы.

Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем – МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа». Ответственный исполнитель обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной программы в установленном порядке, организует и обеспечивает реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и предоставляет его в отдел финансового контроля Дальнереченского городского округа.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств местного бюджета и за счет средств субсидий выделенных Дальнереченскому городскому округу из краевого бюджета. Прогнозная оценка финансовых средств на реализацию целей муниципальной программы составляет 24 524 080,82  рублей, в том числе:

Краевой бюджет               16 762 323,62  рублей

2020 год –             16 762 323,62 руб.

2021 год –                             0,00 руб.

2022 год –                                0,00 руб.

2023 год –                             0,00 руб.

2024 год –                             0,00 руб.

Местный бюджет              7 761 757,2  рублей

2020 год –                  954 402,10 руб.

2021 год -                             0,00 руб.

2022 год –              2 599 355,10 руб.

2023 год –              2 708 000,00 руб.

2024 год –                 1 500 000,00 руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, с расшифровкой по годам, приведено в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Реализация и контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется в целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Дальнереченского городского округа; представлен проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Обязательным условием реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных показателей и индикаторов в установленные сроки.

Для контроля используются следующие критерии:

а)	результативность – степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б)	степень соответствия фактического уровня расходов запланированному уровню расходов бюджета Дальнереченского городского округа;

в)	эффективность использования средств бюджета Дальнереченского городского округа.

Система показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, не парированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа.

При формировании муниципальной программы и внесении в нее изменений указывается ее планируемая эффективность и результативность в зависимости от планируемых целевых показателей (индикаторов) и тенденций социально-экономического развития на прогнозируемый период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы в целом.

При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывается информация (сведения) годовых отчетов соисполнителей муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий и информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

а) оценивается степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) муниципальной программы по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), направленных на увеличение значений:

СПi  = П факт/П план

для показателей (индикаторов), направленных на снижение значений:

СПi  = П план /П факт ,

где:

СПi - степень достижения планового значения i- го показателя (индикатора);

П факт- фактическое значение i - го показателя (индикатора);

П план - плановое значение i - го показателя (индикатора);

б) оценивается степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом по следующей формуле:

СПМП =∑ СПi//n,

где:

СПМП - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по Программе;

n - количество показателей (индикаторов) программы;

в) оценивается степень соответствия уровню расходов муниципальной программы по следующей формуле:

СПМП = Pфакт/Рплан,

где:

СПМП - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Pфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в решении о бюджете Дальнереченского городского округа на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

г) оценивается эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

Э БС = СМмп / СРмп,

где:

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

СМ мп=Мв/М,

где:

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

д) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

Э мп = СП мп*Э БС,

где:

Э мп - эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп - степень достижения показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе;

ЭБС - эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 0,60.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности муниципальной программы по итогам текущего финансового года не проводится при наличии заключенных долгосрочных муниципальных контрактов (на срок более года), предусматривающих реализацию мероприятий инвестиционного характера.

ПОДПРОГРАММА № 1

«Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы

| Наименование подпрограммы | «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной подпрограммы | Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»; Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: - отдел архитектуры и градостроительства - финансовое управление |
| Участники подпрограммы | Организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе. |
| Цели подпрограммы | Развитие систем энерго- и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется 2020-2024 годы, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Прогнозная оценка финансовых средств на реализацию целей муниципальной подпрограммы составляет 0,00 рублей, в том числе: Краевой бюджет 0,00 руб. 2020 год 0,00 руб. 2021 год 0,00 руб. 2022 год 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. Местный бюджет 0,00 руб. 2020 год 0,00 руб. 2021 год 0,00 руб. 2022 год 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы, объемы финансирования корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | - разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа; - проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий; - перевод действующих котельных на природный газ. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Приложение № 1, № 2 к муниципальной программе |

1. Общая характеристика, содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Территория Дальнереченского городского округа занимает 29 662 га, где проживают 28 175 человек. В состав Дальнереченского городского округа включены: город Дальнереченск, село Грушевое, село Лазо, поселок Кольцевое, деревня Краснояровка.

На территории Дальнереченского городского округа на подачу тепла работают 20 котельных, из них 20 котельных отапливают объекты социальной сферы и жилищный фонд. При этом:

- присоединенная нагрузка – 42,87 Гкал/час;

- основной вид топлива уголь и мазут, на твердом топливе работают 20 котельных, план заготовки угля в среднем на год составляет 21 080 тонн. На жидком топливе работают 2 котельные, план заготовки мазута в среднем на год составляет 13 318 тонн.

Применение угля и мазута в сфере теплоснабжения имеет ряд недостатков;

- неудовлетворительная энергетическая эффективность;

- значительная нагрузка на окружающую среду;

- низкое качество местного  твердого топлива;

- требуется большое количество обслуживающего персонала;

- высокая стоимость используемого мазута и дизельного топлива и т.д.

Потребность Дальнереченского городского округа в тепловой энергии составляет 81,62 тыс. Гкал/год, ежегодно до 20% отпущенной тепловой энергии теряется при транспортировке потребителям.

С учетом природно-климатических условий, расходы на отопление объектов социальной сферы в Дальнереченском городском округе составляют значительную часть бюджетных расходов.

Газификация объектов социальной сферы, жилого фонда, объектов энергетики в условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую энергию имеет огромное социально-экономическое значение для всего округа.

В Дальнереченском городском округе природного газа нет. Для газоснабжения населения используется сжиженный газ от баллонных установок в индивидуальном жилом фонде. Его используют для приготовления пищи и горячей воды, для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах индивидуальной застройки. Магистральных и уличных газовых сетей в городе нет. Жилищное хозяйство города составляет 684,8 тыс. кв.м. жилого фонда. Всего на территории города находится 163 многоквартирных жилых дома, без учета домов блокированной застройки.

Развитие газовой отрасли, в Дальнереченском городском округе связанно, в первую очередь, с вводом в действие первой очереди магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и началом поставок в Приморский край природного газа.

До 2025 года планируется построить 81,6 километров газораспределительных сетей: 59,5 км., газопроводов высокого давления и  22,1 км. газопроводов среднего давления, годовой расход газа составит 54 740 637 м3/год. Это позволит повысить уровень жизни населения Дальнереченского городского округа за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями. Развитие новой для Дальнереченского городского округа отрасли позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы должны учитывать социальную и экономическую значимость энергосбережения:

Развитие систем энерго-  и газоснабжения для надежного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Дальнереченского городского округа.

Достижение поставленной цели требует формирования комплексного подхода в муниципальном управлении, реализации скоординированных по ресурсам, срокам исполнения и результатам мероприятий и реализации задачи:

Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа, для выполнения которой потребуется выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа;

- проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы;

- перевод действующих котельных на природный газ.

3. Результат  реализации муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы позволит:

- построить 81,6 километров газораспределительных сетей;

- оптимизировать структуру топливного баланса;

- обеспечить устойчивость и экономичность работы коммунальной сферы городского округа;

- снизить себестоимость выработки тепловой  и электрической энергии;

- стимулировать внедрение энергосберегающих технологий;

- улучшить социально-бытовые условия проживания населения городского округа;

- обеспечить улучшение экологической обстановки, за счет замены твердого топлива на природный газ;

- повысить качество жизни, уровень комфортности проживания в жилых домах.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, цели и задачам.

Определены следующие целевые показатели:

1) Объем потребления природного газа.

2) Количество пунктов газифицированных природным газом.

Значение целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения муниципальной целевой подпрограммы, представлены в приложении № 1, № 2 к муниципальной программе.

4. Перечень и краткое описание основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий, выполняемых по подпрограмме «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа»:

- разработка проектов, схем газоснабжения Дальнереченского городского округа;

- проектирование сетей газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы, промышленных предприятий;

- перевод действующих котельных на природный газ.

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников муниципальной подпрограммы, обеспечение контроля исполнения мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения работ от плана мероприятий муниципальной подпрограммы.

Управление муниципальной подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем – МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа». Ответственный исполнитель обеспечивает разработку, согласование и утверждение муниципальной подпрограммы в установленном порядке, организует и обеспечивает реализацию подпрограммы, внесение изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение показателей муниципальной подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной подпрограммы и предоставляет его в отдел финансового контроля Дальнереченского городского округа.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Для реализации мероприятий настоящей подпрограммы необходимо привлечь кроме средств бюджета городского округа и средства бюджета Приморского края на:

- проектирование, подключение к сетям газоснабжения от газораспределительной станции «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной инфраструктуры, промышленных предприятий.

Финансирование на данном этапе не предусмотрено.

Перечень объектов, строительство которых предусматривается в рамках муниципальной подпрограммы, утверждается ежегодно на соответствующий год.

7. Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает участие: отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ  Дальнереченского городского округа», отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, финансового управления администрации Дальнереченского городского округа, а также организаций и предприятий, определяемых на конкурсной основе.

План-график реализации муниципальной подпрограммы отображен в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы осуществляется в период 2020-2024 годы.

Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляется согласно постановления администрации Дальнереченского городского округа  от 09 сентября 2020 года № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

ПОДПРОГРАММА №2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы

| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы (далее – муниципальная подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основания разработки муниципальной подпрограммы | - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010года №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Руководитель муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации Дальнереченского городского округа Старикова Е.А. |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы (соисполнители) | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» Структурные подразделения администрации Дальнереченского городского округа: - отдел архитектуры и градостроительства; - финансовое управление; - отдел муниципального имущества |
| Участники подпрограммы | Организации и предприятия, определяемые на конкурсной основе. |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа. |
| Задачи подпрограммы | - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Муниципальная подпрограмма реализуется 2020-2024 годы, в один этап. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и составляет 24 524 080,82 рублей, в том числе: Краевой бюджет 16 762 323,62 руб. 2020 год 16 762 323,62 руб. 2021 год 0,00 руб. 2022 год 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. Местный бюджет 7 761 757,2 руб. 2020 год 954 402,10 руб. 2021 год 0,00 руб. 2022 год 2 599 355,10 руб. 2023 год – 2 708 000,00 руб. 2024 год – 1 500 000,00 руб. |
| Основные мероприятия муниципальной подпрограммы | -установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилфонде; - капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности; - приобретение электрической блочно-модульной котельной; - разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет; - разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | В приложении № 1, № 2 к муниципальной программе |

1. Общая характеристика, содержание проблемы и обоснование её решения программными методами

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, опережающий уровень инфляции приводят к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей, повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа и актуальность проведения  единой целенаправленной политики энергосбережения.

Приоритетными направлениями в развитии и внедрении энергоэффективности на территории Дальнереченского городского округа является жилищно-коммунальная сфера, так как именно в этой сфере расходуется большая часть бюджетных средств – 8,9% (15% на электроэнергию, 76% на тепловую энергию и 9% на водоснабжение). Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения энергетических показателей организации, снижение расходов, решение природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, мероприятия подпрограммы должны быть, направлены на решение приоритетных задач энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.

Решение проблем экономии топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса,  направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Дальнереченского городского округа.

Для достижения этой цели необходимо решить задачу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа.

Для решения основной задачи муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» необходимо выполнение энергосберегающих мероприятий:

- установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- приобретение электрической блочно-модульной котельной;

- разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;

- разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

3. Результаты реализации подпрограммы

Основным результатом реализации муниципальной подпрограммы является энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве,  что может уменьшить расходы населения на оплату тепла, воды и электричества при улучшении социально-бытовых условий, увеличение энергосбережения и уменьшение износа инфраструктуры.

4. Перечень и краткое описание основных мероприятий                подпрограммы

Актуальность проблемы энергосбережения в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде существует давно. Зимой порывы в теплотрассах оставляют людей в домах без тепла, старение систем теплоснабжения, количество серьезных аварий на системах теплоснабжения растет в геометрической прогрессии, что указывает на огромный износ всей инфраструктуры.

В Дальнереченском городском округе проблематикой энергосбережения и износом инфраструктуры занимаются постоянно, но для более детального анализа причин износа систем теплоснабжения было разработано основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры в жилищном фонде».

В состав организации коммунального комплекса Дальнереченского городского округа (далее – ОКК) входят предприятия, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, водоснабжением и водоотведением.

Мероприятия разработаны в целях экономического и надежного обеспечения населения города тепловой энергией:

- установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилфонде;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- приобретение электрической блочно-модульной котельной;

- разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет;

- разработка проектной документации на постановку электрический сетей на кадастровый учет.

5. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения выше указанных целей были определены те проблемы и способы их устранения, которые отвечают критерию минимизации затрат при максимальной отдаче. Все мероприятия реализуются  на протяжении 2020-2024 годов. В случае получения или отсутствия дополнительного финансирования период реализации изменится.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы  в целом предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы. Значение ожидаемых конечных результатов подпрограммы приведены в Приложении № 1, № 2 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, средства субсидий выделенных Дальнереченскому городскому округу из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и составляет 24 524 080,82 рублей,  в том числе:

Краевой бюджет		16 762 323,62 руб.

2020 год -                   16 762 323,62 руб.

2021 год -                                    0,00 руб.

2022 год -                                    0,00 руб.

2023 год -                                    0,00 руб.

2024 год -                                    0,00 руб.

Местный бюджет		  7 761 757,20 руб.

2020 год -                         954 402,10 руб.

2021 год -                                    0,00 руб.

2022 год -                      2 599 355,10 руб.

2023 год -                      2 708 000,00 руб.

2024 год -                      1 500 000,00 руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет краевого и местного бюджета представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе. Мероприятия подпрограммы, объемы финансирования подпрограммы корректируются и уточняются ежегодно при формировании бюджета городского округа на очередной финансовый год.

7. Реализация и контроль за ходом реализации  муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает участие: отдела жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа», отдела архитектуры и градостроительства администрации Дальнереченского городского округа, финансового управления администрации Дальнереченского городского округа, организаций и предприятий, определяемых на конкурсной основе. Реализация подпрограммы осуществляется в период 2020-2024 годы.

Реализация и контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы осуществляется согласно постановления администрации  Дальнереченского  городского  округа  от 09 сентября 2020 года № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года  №    872

Перечень  показателей (индикаторов) муниципальной программы «Энергоэффективность», развитие газоснабжения и энергетики

в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | Базовое значение показателей 2019 год |  |  |  |  |  | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020год |  |  | 2021год |  | 2022год |  | 2023год |  | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | единиц |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 1.2 | Количество разработанных проектов в рамках программ газификации | единиц |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| Задача № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | - |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  | 80 | 70 |  | 70 |  |
| 2.2 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | Тыс. Гкал |  | - |  |  |  | 950 |  |  |  | 950 |  | 900 | 900 |  | 850 |  |
| Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных проектов в рамках газификации населения | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| 1.2 | Количество разработанных проектов в рамках газификации сетей газоснабжения котельных, объектов социальной сферы | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
| 1.3 | Количество газифицированных котельных | шт. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилфонде | ед. |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности. | ед. |  |  |  | 0 |  | 7 |  | 9 |  |  | 0 |  | 1 |  | 6 |  |
| 1.3 | Приобретение электрической блочно-модульной котельной | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.5 | Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | ед |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года  №    872

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе»

| № | Перечень мероприятий | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Мероприятия по исполнению программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всего: | 24 524,08082 |  | 17716,72572 | 0,00 | 2 599,3551 |  | 2 708,00 |  | 1 500,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 7 761,7572 |  | 954,4021 | 0,00 | 2 599,3551 |  | 2 708,00 |  | 1 500,00 |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 16 762,32362 |  | 16 762,32362 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения и энергетики Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.Разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 2.Проектирование сетей газоснабжения от ГРС Дальнереченск» до котельных и объектов социальной сферы, промышленных предприятий. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 3.Перевод действующих котельных на природный газ. |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилфонде |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2.Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | 014 0502 0120120030 244/014 0502 0140220030 244 | Всего: | 20716,72572 | 17 716,72572 |  | 0,00 | 0 |  | 2000 |  | 1000 |
|  |  |  | в том числе | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 3954,4021 | 954,4021 |  | 0,00 | 0 |  | 2 000,00 |  | 1 000,00 |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 16 762,32362 | 16 762,32362 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 3.Приобретение электрической блочно-модульной котельной | 014 0502 0120120030 412/ 014 0502 0140220030 412 | Всего: | 2440,165 | 0 |  | 0 | 2232,165 |  | 208 |  | 0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 2440,165 | 0 |  | 0 | 2232,165 |  | 208 |  | 0 |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 4.Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | 014 0502 0120120030 244/ 014 0502 01402S2270 244 | Всего: | 1115,1901 | 0,00 |  | 0,00 | 115,1901 |  | 500,00 |  | 500,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 1115,1901 | 0,00 |  | 0,00 | 115,1901 |  | 500,00 |  | 500,00 |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 5. Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | 005 0502 0120120030 244 014 0502 0140220030 244 014 0502 01402S2270 244 | Всего: | 252 | 0,00 |  | 0,00 | 252 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства местного бюджета | 252 | 0,00 |  | 0,00 | 252 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Средства прочих бюджетов | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года  №    872

Финансовое обеспечении муниципальной программы

«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики

в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы

| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 24 524 080,82 | 17 716 725,72 | 0,00 | 2 599 355,10 | 2 708 000,00 | 1 500 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 16 762 323,62 | 16 762 323,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 7 761 757,20 | 954 402,10 | 0,00 | 2 599 355,10 | 2 708 000,00 | 1 500 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма №1 «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 24 524 080,82 | 17 716 725,72 | 0,00 | 2 599 355,10 | 2 708 000,00 | 1 500 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 16 762 323,62 | 16 762 323,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 7 761 757,20 | 954 402,10 | 0,00 | 2 599 355,10 | 2 708 000,00 | 1 500 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от 15.02.2023 г.№ 171-па

Приложение № 4

к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа

«20» ноября 2019 года  №    872

План график реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» на 2020-2024 годы на 2023 год

| № | Наименование | Код бюджетный |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат | Срок реализации |  | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код главы (ГБРС) |  | Подраздел |  | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Дальнереченском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2708,00 | 0,00 | 0,00 | 2708,00 | 0,00 |
| Подпрограмма № 1 . «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание и развитие системы газоснабжения Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие. Разработка проектов, схем газоснабжения населения Дальнереченского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Разработка проектов, схем газоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие. Проектирование сетей газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование сетей газоснабжения от ГРС «Дальнереченск» до котельных и до объектов социальной сферы, промышленных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие. Перевод действующих котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Перевод котельных с твердого топлива на газ |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Дальнереченского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка (содержание) общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности | 014 | 0502 |  | 0140220030 |  |  | 244 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 1948,75203 | 0,00 | 0,00 | 1948,75203 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие. Приобретение электрической блочно-модульной котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Приобретение электрической блочно-модульной котельной | 014 | 0502 |  | 0140220030 |  |  | 412 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 259,24797 | 0,00 | 0 | 259,24797 | 0,00 |
| 1.6 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие. Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка локальных смет на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и прохождение государственной экспертизы этих смет | 014 014 | 0502 0502 |  | 01402S2270 0142S2270 |  |  | 244 244 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.8 | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное событие. Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации на постановку электрических линий на кадастровый учет | 014 014 | 0502 0502 |  | 01402S2270 0142S2270 |  |  | 244 244 | МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского ГО» |  |  |  | 01января 2023г | 31 декабря 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Контрольное событие | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |