****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Дальнереченск №\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 №291-па**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей13 Федерального закона от 07.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом Дальнереченского городского округа, постановлениемадминистрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Дальнереченского городского округа», решениями Думы Дальнереченского городского округа от 26.12.2023 № 116 «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями и дополнениями), от 16.12.2024 №126-МПА «О бюджете Дальнереченского городского округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в последней редакции от 27.02.2025 №08-МПА), уведомления о бюджетных ассигнованиях от 05.03.2025 №42,администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченскогогородского округа» на 2021 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 №291-па (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченскогогородского округа на 2021-2025 годы» и далее по тексту считать период действия муниципальной программы 2021-2025 годы.

1.2.  В паспорте муниципальной программы (Приложение № 1):

позицию «Структура программы (подпрограммы отдельные мероприятия)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Структура программы (подпрограммы отдельные мероприятия) | Отдельные мероприятия по исполнению задач:- модернизация объектов дорожного движения; восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями;ремонт трубного перехода;- возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению на дачных маршрутах в летний период;- улучшение доступности населенных пунктов; создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований. |

1.3. В паспорте муниципальной программы (Приложение № 1):

позицию «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований программы | общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет в сумме 227 752,24962 тыс. руб., в том числе с расшифровкой по годам и источникам финансирования:объем средств за счет краевого бюджета Приморского края составляет 94 449,71946 тыс. руб., из них по годам:2021 год – 15 000,00 тыс. руб.;2022 год – 0,00тыс. руб.;2023 год – 41 000,00 тыс. руб.2024 год – 13 519,71946 тыс.руб.;2025 год- 24 930,00 тыс. руб.- объем средств за счет бюджета Дальнереченского городского округа составляет133302,53016 тыс. руб., в том числе по годам:2021 – 16 082,32636 тыс. руб.;2022 – 27 170,55707 тыс. руб.;2023 – 32 699,97482 тыс. руб.;2024 – 28 385,17191 тыс. руб.;2025-28964,50 тыс.руб.Привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется. |

1.4. В паспорте муниципальной программы (Приложение № 1):

позицию «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные мероприятия программы | Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №5 к программе. |

1.5. В паспорте муниципальной программы (Приложение № 1):

позицию «Целевые показатели(индикаторы)» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели(индикаторы) | Перечень целевых показателей (индикаторов) программы приведен в приложении №3 к программе. |

1.6. В Приложении №1 к муниципальной программе раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Объем и источники финансирования программы приведены в приложении №4 к программе.

Привлечение средств на реализацию мероприятий программы из внебюджетных источников осуществляется ответственным исполнителем на договорной основе».

1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.9. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.10. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.11. Приложение № 2 к муниципальной программе исключить из программы.

2. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа (Михайлова) обнародовать настоящее постановление.

3. Организационно-информационному отделу администрации Дальнереченского городского округа (Каменецкая) настоящее постановление разместить на официальном сайте Дальнереченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Дальнереченского

городского округа С.В.Старков

Приложение № 1

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченскогогородского округа» на 2021 -2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение целевого показателя (индикатора) по годам реализации |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Задача №1: «Модернизация объектов дорожного движения; восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; ремонт трубного перехода»** |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,72 | 42,715 | 42,710 | 39,89 | 38,69 | 37,49 |
| 1.2 | Количество отремонтированных трубных переходов | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 |
| **Задача №2: «Возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению на дачных маршрутах в летний период»** |
| 2.1 | Количество граждан получивших льготный проезд автотранспортом общего пользования на дачных маршрутах в летний период | чел. | - | - | - | 77 | 40 | 50 |
| **Задача №3: «Улучшение доступности населенных пунктов; создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований»** |
| 3.1 | Количество выполненных рейсов, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в границах Дальнереченского городского округа | рейсы | - | - | - | - | 12575 | 12575 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па

Финансовое обеспечение муниципальной программы«Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченскогогородского округа» на 2021 -2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования на программные мероприятия | Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | в том числе по годам  |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченскогогородского округа» на 2021 -2025 годы |
| всего | 227 752,24962 | 31 082,32636 | 27 170,55707 | 73 699,97482 | 41 904,89137 | 53 894,500 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| средства краевого бюджета | 94 449,71946 | 15 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 13 519,71946 | 24 930,00 |
| средства местного бюджета | 133 302,53016 | 16 082,32636 | 27 170,55707 | 32 699,97482 | 28 385,17191 | 28 964,50000 |
| Из нихпо главным распорядителям: |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| всего | 227 752,24962 | 31 082,32636 | 27 170,55707 | 73 699,97482 | 41 904,89137 | 53 894,500 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| средства краевого бюджета | 94 449,71946 | 15 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 13 519,71946 | 24 930,00 |
| средства местного бюджета | 133 302,53016 | 16 082,32636 | 27 170,55707 | 32 699,97482 | 28 385,17191 | 28 964,50000 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского

городского округа» на 2021 -2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Перечень мероприятий | Код бюджетнойклассификации | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | В том числе по годам | Срок исполнения | Исполнители |
| 2021 (тыс.руб) | 2022(тыс.руб.) | 2023(тыс.руб) | 2024(тыс.руб) | 2025(тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по исполнению задачи №1: «Модернизация объектов дорожного движения; восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; ремонт трубного перехода**»** |
|  |  |  | всего | **192 494,47736** | **31 067,32636** | **27142,06707** | **73 672,61482** | **37 880,46911** | **22 732,00** |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 66 695,30 | 15000,00 | 0 | 41000,00 | 10 695,30 | 0 |
| бюджет городского округа | 125 799,17736 | 16 067,32636 | 27 142,06707 | 32 672,61482 | 27 185,16911 | 22 732,00 |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Дальнереченского городского округа | 01404090210192390244014040902101S239024401404090220192390244014040902201S239024401404090240120040244 | всего | **89 041, 726500** | **15 463,91753** | **9 682,06707** | **53 092,40857** | **10 803,33333** | **0** | 2021-2024 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 66 695,30 | 15 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 10 695,3 | 0 |
| бюджет городского округа | 22 346,42650 | 463,91753 | 9682,06707 | 12 092,40857 | 108, 03333 | 0 |
| 1.2 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети (ремонт асфальтобетонного покрытия локальными картами, ямочный ремонт и прочее) | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **21 997,23895** | **3 900** | **4 200** | **4 881,41351** | **4 863,82544** | **4 152,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 21 997,23895 | 3 900 | 4 200 | 4 881,41351 | 4 863,82544 | 4 152 |
| 1.3 | Техническое содержание дорог в летний период на территории Дальнереченского городского округа | 014040902101200402440140409024012004024401404090240120040243 | всего | **30 722,23062** | **3 900** | **4 200** | **5 352,81141** | **9 769,41921** | **7 500,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 30 722,23062 | 3 900 | 4200 | 5 352,81141 | 9 769,41921 | 7 500,00 |
| 1.4 | Техническое содержание дорог в зимний период на территории Дальнереченского городского округа | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **32 364,71818** | **3 800** | **4 400** | **7 570,52652** | **9 094,19166** | **7 500,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 32 364,71818 | 3 800 | 4 400 | 7 570,52652 | 9 094,19166 | 7 500,00 |
| 1.5 | Приобретение (заготовка)песко-соляной смеси | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **3 979,39325** | **600** | **800** | **653,74285** | **925,65040** | **1000,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 3 979,39325 | 600 | 800 | 653,74285 | 925,6504 | 1000,00 |
| 1.6 | Нанесение дорожной разметки на территории Дальнереченского городского округа | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **3 150,53111** | **550** | **800** | **782, 32312** | **508,20799** | **510,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 3 150,53111 | 550 | 800 | 782, 32312 | 508,20799 | 510,00 |
| 1.7 | Изготовление, установка и обслуживание дорожных знаков, изготовление и установка указателей улиц на территории Дальнереченского городского округа | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **1 902,58704** | **740** | **750** | **89,87221** | **152,71483** | **170,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского округа | 1 902,58704 | 740 | 750 | 89,87221 | 152,71483 | 170,00 |
| 1.8 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории Дальнереченского городского округа | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **4 190,33135** | **740** | **750** | **573,8434** | **1026,48795** | **1100,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 4 190,33135 | 740  | 750 | 573,8434 | 1026,48795 | 1100,00 |
| 1.9 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации и трубного перехода на территории Дальнереченского городского округа | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **1 526,88494** | **530** | **550** | **172,84898** | **124,03596** | **150,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 1 526,88494 | 530 | 550 | 172,84898 | 124,03596 | 150,00 |
| 1.10 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | 0140409021012004024401404090240120040244 | всего | **3 618,83542** | **843,40883** | **1010** | **502,82425** | **612,60234** | **650,00** | 2021-2025 годы | МКУ «Управление Жилищно-Комунального Хозяйства Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 3 618,83542 | 843,40883 | 1010 | 502,82425 | 612, 60234 | 650,00 |
| Мероприятия по исполнению задачи №2:«Возмещение расходов предприятиям и организациям, осуществляющим пассажирские перевозки населению на дачных маршрутах в летний период» |
| 2.1 | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | 0140408029012047081101404080240220470811 | всего | **70,85000** | **15,00** | **28,49** | **27,36** | **0** | **0** | 2021-2023 годы | МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа | 70,85000 | 15,00 | 28,49 | 27,36 | 0 | 0 |
| Мероприятия по исполнению задачи №3:«Улучшение доступности населенных пунктов; создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований» |
|  |  |  | всего | **35 186,92226** | **0** | **0** | **0** | **4 024,42226** | **31 162, 500** |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 27 754,41946 | 0 | 0 | 0 | 2 824,41946 | 24 930,00 |
| бюджет городского округа | 7 432,50280 |  |  |  | 1 200,0028 | 6 232,50 |
| 3.1 | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края | 01404080235ГS2410612 | всего | **11 524,42226** | **0** | **0** | **0** | **4024,42226** | **7 500,00** | 2024-2025 годы | МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 8 824,41946 | 0 | 0 | 0 | 2824,41946 | 6000,00 |
| бюджет городского округа | 2 700,00280 | 0 | 0 | 0 | 1200,0028 | 1500,00 |
| 3.2 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования  | 01404080235ГS2770612 | всего | 23 662,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 662,500 | 2025 год | МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 18930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 930,00 |
| бюджет городского округа | 4 732,50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732,50 |
|  |  |  | Всего по программе  | 227 752,24962 | 31 082,32636 | 27170,55707 | 73 699,97482 | 41904,89137 | 53 894,500 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 94 449,71946 | 15 000,00 | 0 | 41000,00 | 13 519,71946 | 24 930,00 |
| бюджет городского округа | 133 302,53016 | 16 082,32636 | 27170,55707 | 32699,97482 | 28 385,17191 | 28964,50 |

Приложение №4

к постановлению администрации Дальнереченского городского округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 29.03.2021 года № 291-па

План – график реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченскогогородского округа» на 2021 -2025 годы

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Код бюджетной | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. |
| Код главы(ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | начало | окончание | Всеготыс.руб. | в том числе |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2021 -2025 годы  | **53 894,500** | 0 | 24 930,00 | 28 964,50 | 0 |
| Задача №1: «Модернизация объектов дорожного движения; восстановление и текущее содержание асфальтового и грунтового покрытия проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям МКД на территории городского округа; комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями; ремонт трубного перехода» | **22 732,00** | 0 | 0 | 22 732,00 | 0 |
| 1 | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети (ремонт асфальтобетонного покрытия локальными картами, ямочный ремонт и прочее) | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 10 .02.2025 | 31.12.2025 | 4 152,00 | 0 | 0 | 4 152 | 0 |
| 2 | Техническое содержание дорог в летний период на территории Дальнереченского городского округа | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7 500,00 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| 3 | Техническое содержание дорог в зимний период на территории Дальнереченского городского округа | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 7 500,00 | 0 | 0 | 7 500 | 0 |
| 4 | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю.. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1000,00 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки на территории Дальнереченского городского округа | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю.. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 510,00 | 0 | 0 | 510 | 0 |
| 6 | Изготовление, установка и обслуживание дорожных знаков, изготовление и установка указателей улиц на территории Дальнереченского городского округа | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 170,00 | 0 | 0 | 170 | 0 |
| 7 | Светофорные объекты, в том числе приобретение и установка, содержание и обслуживание на территории Дальнереченского городского округа | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 1100,00 | 0 | 0 | 1100 | 0 |
| 8 | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации и трубного перехода на территории Дальнереченского городского округа | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 150,00 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 9 | Укладка тактильной плитки, ремонт дорожного ограждения, обустройство пешеходных переходов, осветление автомобильных дорог | 014 | 0409 | 0240120040 | 244 | Серых В.Ю. |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 650,00 | 0 | 0 | 650 | 0 |
| Задача №3: «Улучшение доступности населенных пунктов; создание условий качественного предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований» | 31 162,500 | 0 | 24 930,00 | 6 232,50 | 0 |
| 3.1 | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Приморского края и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Приморского края | 014 | 0408 | 02 35Г S2410 | 612 | Мельник Н.Н. |  | 01.01.25 | 31.12.2025 | 7 500,00 | 0 | 6000,00 | 1500,00 | 0 |
| 3.2 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | 014 | 0408 | 0235ГS2770 | 612 | Мельник Н.Н. |  | 01.01.25 | 31.12.2025 | 23 662,500 | 0 | 18 930,00 | 4 732,50 | 0 |