Годовой отчет

по муниципальной  программе

Дальнереченского городского округа

«Развитие транспортного

комплекса на территории

Дальнереченского городского округа»

на 2018-2020 годы

МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа»

за  2018 год

Начальник управления МКУ

«Управление жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа»                                                       А.К. Коваль

Исполнитель: Шилова Елена Владимировна,

главный специалист по подготовке контрактов

отдела благоустройства и дорожного хозяйства

МКУ «Управление ЖКХ ДГО»

8(42356)34-9-63,

электронный адрес: blagoustr@dalnerokrug.ru

Таблица 12

Форма

# Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная целевая Подпрограмма № 1 "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020годы за 2018 год (наименование муниципальной подпрограммы) |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя, индикатора на конец отчетного года |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная подпрограмма |
|  | "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы | тыс. руб. | План 37057,3 факт 34812,8 | 17997, 94747 | 15 577, 15357 |  |
| Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018-2020 годы |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 83,16 | 82,43 | 82,43 |  |
|  |  | % | 44 | 43,61 | 43,61 |  |
| Отдельные мероприятия |
|  | Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению | тыс. руб. | План 68,00 факт 68,00 | 84,600 | 84,581 |  |

Начальник отдела  благоустройства

и дорожного хозяйства

МКУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства  Дальнереченского городского округа»                                    В.Н. Тарасенко

Таблица 13

Форма

# Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы

| Муниципальная целевая подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы за 2018 год (наименование муниципальной подпрограммы) |
| --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполняемые работы |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 3 кв. | 4 кв. | 100% | 100% | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 6 474 м² |
| 2. | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет дорожного фонда ПК | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 3 кв. | 4 кв. | 100% | 100% |  |
| 3. | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трех и более детей | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 3 кв. | 3 кв. | 100% | 100% | Подсыпка скальным грунтом участка проезда в районе пер. Рыбозаводской 530 м³ |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт и ремонт локальными картами) в г. Дальнереченск | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. | 4 кв. | 100% | 100% | Ремонт дорожного полотна выполнено в объеме 2587,3 м² |
| 5. | Техническое содержание дорог в летний период на териририи ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. | 3 кв. | 100% | 100% | Грейдирование дорог 4 423 105,25 м², подсыпка ПГС 2238 м³, |
| 6. | Техническое содержание дорог в зимний период на териририи ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% | Мех уборка улиц в зимний период 6243130 м² |
| 7. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. | 4 кв. | 100% | 0% |  |
| 8. | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. | 3 кв. | 100% | 100% | Нанесена дорожная разметка тип зебра «Зебра» 1738 м², горизонтальная разметка 525 м², нанесение стоп-линии 32 м² |
| 9. | Изготовление и установка дорожных знаков на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. | 3 кв. | 100% | 100% | Установлено 94 дорожных знака: 2.4. «Уступи дорогу» - 9 шт. 2.1. «Главная дорога» - 10 шт. 5.19.1. «Пеш переход» - 29 шт. 5.19.2. «Пеш переход» - 30 шт. 1.1. «ЖД переезд со шлагбаумом» - 2 шт. 1.2. «ЖД переезд без шлагбаума» - 1 шт. 8.13. «Направление главной дороги» - 4 шт. 3.4. «Движение грузовых автомобилей запрещено» - 1 шт. 3.13. «Ограничение по высоте 4,5 м» - 1 шт. 3.28. «Стоянка запрещена» - 2 шт. 8.4. «кроме маршрутного транспортного средства» - 2 шт. 1.23. «Дети» - 2 шт. 5.16. «Место остановки автобуса» - 1 шт. |
| 10. | Светофорные объекты содержание и обслуживание на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 1 кв. | 4 кв. | 100% | 100% | настройка светофоров светодиодных пешеходных со встроенным звуковым сопровождением с анимацией и установкой таймера обратного отсчета времени (7 шт.) и транспортных светофоров на светоизлучающих диодах, собранные в герметичном светофорном модуле(7 шт.) |
| 11. | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. | 3 кв. | 100% | 0% |  |

Начальник отдела благоустройства и

дорожного хозяйства  МКУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства  Дальнереченского городского округа»                                                                                  В.Н. Тарасенко

Таблица 14

Форма

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная целевая подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы за 2018 год (наименование муниципальной подпрограммы) |
| --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | (исполнено на сумму) | Задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 10 742,00000 | 17 997,94747 |  | 15 577,15357 |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 02101S2390 | 244 | 1 250,00000 | 1 250,00000 |  | 1 250,00000 |  |
| 2. | Субсидии бюджетам МО ПК на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования за счет дорожного фонда ПК | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210192390 | 244 | 0,00 | 5 000,00000 |  | 5 000,00000 |  |
| 3. | Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трех и более детей | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 02101S2380 | 244 | 1 012,42000 | 359,42000 |  | 357,60469 |  |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (ямочный ремонт) в г. Дальнереченск | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 1 081,07000 | 3 060,57573 |  | 3 060,57573 |  |
| 5. | Техническое содержание дорог в летний период на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 2 455,06000 | 2 594,10652 |  | 2 594,10352 |  |
| 6. | Техническое содержание дорог в зимний период на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 2 390,16000 | 3 692,38101 |  | 1 803,24296 |  |
| 7. | Приобретение (заготовка) песко-соляной смеси | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 270,00000 | 193,75888 |  | 0,00 |  |
| 8. | Нанесение дорожной разметки на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 873,29000 | 312,62678 |  | 312,62678 |  |
| 9. | Изготовление и установка дорожных знаков на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 320,00000 | 609,00000 |  | 609,00000 |  |
| 10. | Светофорные объекты содержание и обслуживание на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 589,99989 | 589,99989 |  | 589,99989 |  |
| 11. | Очистка и ремонт смотровых колодцев ливневой канализации на территории ДГО | Отдел благоустройства и дорожного хозяйства МКУ «Управление ЖКХ ДГО» | 014 | 0409 | 0210120040 | 244 | 500,00011 | 336,07866 |  | 0,00 |  |

Начальник отдела благоустройства и

дорожного хозяйства  МКУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства  Дальнереченского городского округа»                                                                                        В.Н. Тарасенко

Таблица 15

Форма

# Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная целевая подпрограмма "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы за 2018 год (наименование муниципальной подпрограммы) |
| --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | "Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа" на 2018-2020 годы | всего | 17 997,94747 | 15 577,15357 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000,00000 | 5 000,00000 |
|  |  | местный бюджет | 12 997,94747 | 10 577,15357 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |

Начальник отдела  благоустройства

и дорожного хозяйства

МКУ «Управление жилищно-коммунального

хозяйства  Дальнереченского

городского округа»                                                                                          В.Н. Тарасенко

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Дальнереченского городского округа

«Развитие транспортного комплекса на территории

Дальнереченского городского округа

на 2018 – 2020 годы»

Расчет фактического выполнения цели муниципальной программы:

применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового

– подпрограмма «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2020 годы

I ц= (1/(I факт/I план)) х 100 % = (1/(43,61/43,61)) х 100 % = 100 %;

Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового

– отдельное мероприятие «Финансовая поддержка в форме субсидий предприятиям и организациям, оказывающим пассажирские перевозки населению»

I ц= (I факт/I план) х 100 % = (84,581/84,600) х 100 % = 99,98 %;

Расчет выполнения задач муниципальной программы:

применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового

I з= (1/(I факт/I план)) х 100 % = (1/(82,43/82,43)) х 100 % = 100 %.

Сравнение значения выполнения цели муниципальной программы со значением выполнения задачи муниципальной программы:

разница между значением выполнения цели муниципальной программы и значением выполнения задачи муниципальной программы составляет не более 10 процентов, показатели задачи в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

Среднее значение выполнения целей подпрограммы, отдельного мероприятия выше 90 процентов, цель реализации муниципальной программы выполняется.

Начальник отдела благоустройства и

дорожного хозяйства                                                                            В.Н.Тарасенко