Таблица 12

Форма

- Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2017-2020 годы (наименование муниципальной подпрограммы) за 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности инвалидов и МГН объектов сферы культуры | Тыс. руб |  | 511, 83983 | 511,83169 |  |
| - Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| - Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела  экономики

и прогнозирования  администрации

Дальнереченского городского округа                                              А.В. Кузнецова

Таблица 13

Форма

- Сведения
о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий  муниципальной программы

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2017-2020 годы (наименование муниципальной подпрограммы) за 2018год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Выполняемые работы |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МБУ «Централизован-ная библиотечная система» (ЦБС) | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | 2018 г. | 2018 г. | 2 кв. |  | 4 кв. | 100% | 100% | На входной площадке нанести тактильную полос; Расширение дверного проема .Выполнение работ по нанесению визуальной и тактильной информации. Установка тактильных и визуальных указателей |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восток» Дальнереченского городского округа | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа | 2018г | 2018г | 3кв |  | 4кв | 100% | 100% | 1.Приобретение технических средств адаптации на вход в здание и пути движения: Плитка тактильная 300х300 мм (конусы) для укладки перед дверью, информационно-тактильный знак (вывеска, табло), 600х800, рельефный, пластик, подложка - оргстекло, дист.держатели - 1 шт.; тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 200х200 мм, рельефный, пластик на кабинеты 4шт.; информационный знак 300х200 мм, плоский, пластик 3 шт. на улицу: центральный вход, вход в зрительный зал, угол здания, информационный знак 100х200 мм, плоский, пластик 3 шт с указанием пути к адаптированному входу для колясочников ..шт; полоса контрастная (50 мм) цвет желтый для выделения ступеней, противоскользящая полоса на самоклеящейся основе, шир. 50 мм для тамбура, минипандус из листового металла двусторонний (900х1000х100 мм) в тамбур, минипандус из листового металла двусторонний (900х700х50 мм) - в туалет, поручень ,из нержавеющей стали, на стойках крепления к полу для лестницы в холле, кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная всепогодная со шнурком (диметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля) - 2 шт., приемник (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией. Приемник имеет двухстрочечный экран, на котором в текстовой форме отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов. Приемник переносной на аккумуляторе - 1 шт. 2.Приобретение технических средств адаптации по санитарно- гигиеническим помещениям: Поручень откидной на стойке , нержавеющая полированная сталь с держателем для бумаги Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 50х50 мм. Высота стойки 900 мм. Два крепления к полу - 1 шт; нержавеющая полированная сталь - 1 шт; поручень стационарный Т-образный, нержавеющая полированная сталь с ребристой нескользящей поверхностью горизонтальной части - 1 шт, крючок для костылей (травмобезопасный) - 1 шт, кнопка вызова со шнурком (Аш). |

Начальник отдела  экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа                                                        А.В. Кузнецова

Таблица 14

Форма

- Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного  бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Муниципальная программа Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2017-2020 годы (наименование муниципальной подпрограммы) за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | (исполнено на сумму) | Задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности инвалидов и МГН объектов сферы культуры | Отдел экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 012 | 1006 | 10901L0270 | Х | 50,34488 | 50,34488 | 50,33674 | 50,33674 | 0 |
|  |  |  | 012 | 1006 | 10901L0270 | Х | 55,37953 | 55,37953 | 55,37953 | 55,379953 | 0 |
|  |  |  | 012 | 1006 | 10901L0270 | Х | 406,11542 | 406,11542 | 406,11542 | 406,11542 | 0 |

Начальник отдела  экономики  и прогнозирования

администрации   Дальнереченского городского округа                                                                                     А.В. Кузнецова

- Таблица 15

- Информация
о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)

за  2018 года

| «Доступная среда» на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение доступности инвалидов и маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры городского округа | Всего: | 304,71833 | 304,71019 |  |
| 1.1. | МБУ «Централизован-ная библиотечная система» (ЦБС) | Местный бюджет | 44,3122 | 44,30407 | На входной площадке нанести тактильную полос; Расширение дверного проема .Выполнение работ по нанесению визуальной и тактильной информации. Установка тактильных и визуальных указателей |
|  |  | Федеральный бюджет | 229,15732 | 229,15732 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 31,24881 | 31,2488 |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Восток» Дальнереченского городского округа | Всего: | 207,1215 | 207,1215 | 1.Приобретение технических средств адаптации на вход в здание и пути движения: Плитка тактильная 300х300 мм (конусы) для укладки перед дверью, информационно-тактильный знак (вывеска, табло), 600х800, рельефный, пластик, подложка - оргстекло, дист.держатели - 1 шт.; тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 200х200 мм, рельефный, пластик на кабинеты 4шт.; информационный знак 300х200 мм, плоский, пластик 3 шт. на улицу: центральный вход, вход в зрительный зал, угол здания, информационный знак 100х200 мм, плоский, пластик 3 шт с указанием пути к адаптированному входу для колясочников ..шт; полоса контрастная (50 мм) цвет желтый для выделения ступеней, противоскользящая полоса на самоклеящейся основе, шир. 50 мм для тамбура, минипандус из листового металла двусторонний (900х1000х100 мм) в тамбур, минипандус из листового металла двусторонний (900х700х50 мм) - в туалет, поручень ,из нержавеющей стали, на стойках крепления к полу для лестницы в холле, кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная всепогодная со шнурком (диметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля) - 2 шт., приемник (Мз) со звуковой, световой и текстовой индикацией. Приемник имеет двухстрочечный экран, на котором в текстовой форме отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов. Приемник переносной на аккумуляторе - 1 шт. 2.Приобретение технических средств адаптации по санитарно- гигиеническим помещениям: Поручень откидной на стойке , нержавеющая полированная сталь с держателем для бумаги Диаметр трубы поручня 35 мм. Длина откидного поручня 650 мм. Диаметр трубы стойки 50х50 мм. Высота стойки 900 мм. Два крепления к полу - 1 шт; нержавеющая полированная сталь - 1 шт; поручень стационарный Т-образный, нержавеющая полированная сталь с ребристой нескользящей поверхностью горизонтальной части - 1 шт, крючок для костылей (травмобезопасный) - 1 шт, кнопка вызова со шнурком (Аш). |
|  |  | Местный бюджет | 6,03268 | 6,03268 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 176,9581 | 176,9581 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 24,13072 | 24,13072 |  |
| Всего денежных средств направлено на мероприятия |  |  | 511,83983 | 511,83169 |  |

Начальник отдела экономики и прогнозирования

администрации Дальнереченского городского округа                                               А.В. Кузнецова