Отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа

на 2018 – 2022 годы

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |

|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения, (%) |
|  | всего | 73341,20486 | 72354,81486 | 98 | всего | 33672,78100 | 32 686,39100 | 98 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет | 27000,00000 | 27000,00000 | 100 | Краевой бюджет | 15000,00000 | 15000,00000 | 100 |
|  | Местный бюджет | 46341,20486 | 45354,81486 | 98 | Местный бюджет | 17686,39100 | 17686,39100 | 98 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

- При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

- В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/ снижение негативных последствий возникшего отклонения

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы

за 2020 год

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | плановое | фактическое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа» на 2018 – 2022 годы |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 42,72 | 2,56 |  |
|  |  | км | 80,74 | 2,065 |  |
| 2 | Количество знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» | шт | 10 | 12 |  |
| 3 | Количество пассажиров перевезенных предприятиями | чел | 50 | 30 |  |
| 4 | Количество маршрутов по регулируемым тарифам | шт | 1 | 0 |  |
| 5 | Приобретение автобуса для муниципальных учреждений | шт | 1 | 1 |  |