Приложение №7

к Порядку

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

Отчетный период за 2021 год (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контроль но го события | | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | | | Фактический результат реализации мероприятия | | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | | Ожидаемая | |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  «Благоустройство дворовых территорий» | | Паничкин М.В. | 31.12.2021 | 31.08.2021 | | 31.08.2021 | | 31.08.2021 | | 8555137,14 | 8555137,14 | | | 8555137,14 | | 8555137,14 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2:  «Благоустройство общественных территорий» | | Паничкин М.В. | 31.12.2021 | 31.08.2021 | | 31.08.2021 | | 31.08.2021 | | 11153915,02 | 11153915,02 | | | 11153915,02 | | 11153915,02 |
| 1.2 | Контрольное событие | |  | 31.12.2021 | 31.08.2021 | | 31.08.2021 | | X | | X | X | | | X | | X |
|  | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | …. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | N |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |

Приложение № 8

к Порядку

разработки, реализации и

оценки эффективности

муниципальных программ

Дальнереченского городского округа

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| год, предшеству-  ющий  отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кол-во благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 5 | 7 | 7 | - |
| 2 | Кол-во благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 | 2 | 2 | - |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Достижение качества городской среды, определённого Минстроем РФ | баллов | 153,3 | - | 166 | - |

Вывод об эффективности реализации программы за отчетный год:

100% - Эффективность высокая.

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа

Отчет о реализации муниципальной «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | |
|  |  | | |  | | начала реализации | | окончания реализации | | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Раздел I. Выполнение плана- графика реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен-  ского городского округа» | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | 7 | | 7 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | | | МКУ «Управление ЖКХ Дальнеречен-  ского городского округа» | | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | 2 | | 2 |
| 2.2 | Контрольное событие (наименование) | | |  | | X | |  | | X | | |  | | X | | X |
|  |  | | |  | | X | |  | | X | | |  | | X | | X |
|  | | Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.  руб. | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы тыс. руб. | | Оценка  исполнения, (%) | | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | | | | | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | | Оценка исполнения, (%) | | |
|  | | всего | 160 680 87,5  **,55**, | | 89545910,75 | | 55 | | всего | | | 19709052,16 | | 19709052,16 | | 100% | | |
|  | | Федеральный  бюджет | 65 269 704,98 | | 39 099 191,36 | | 59,8 | | Федеральный бюджет | | | 8 679 680,46 | | 8 679 680,46 | | 100% | | |
|  | | Краевой бюджет | 88 867 076,75 | | 45 612 309,98 | | 51,3 | | Краевой бюджет | | | 8 625 490,12 | | 8 625 490,12 | | 100% | | |
|  | | Местный бюджет | 6 345 573,16 | | 4 641 618,16 | | 73 | | Местный бюджет | | | 2 403 881,58 | | 2 403 881,58 | | 100% | | |
|  | | Внебюджетные источники | 198 517,66 | | 198 517,66 | | 100 | | Внебюджетные источники | | | 0 | | 0 | | - | | |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы** «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 годы в 2021 году

Кардинальное повышение комфортности городской среды, в том числе посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок, повышение индекса качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений приведены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор) | Отчетный 2021 год | | % выполнения | Обоснование отклонения |
| план | факт |
| Благоустройство дворовых территорий | 7 | 7 | 100% | выполнено |
| Благоустройство общественных территорий | 2 | 2 | 100% | выполнено |

На реализацию Подпрограммы на 2021 год запланировано 19709052,16 тыс.руб. в том числе:

из федерального бюджета – 8 679 680,46 тыс.руб.

из краевого бюджета - 8 625 490,12 тыс.руб.

из местного бюджета - 2 403 881,58тыс.руб.

Кассовый расход составил 100%.

Выполнение муниципальной программы ««Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2024 в 2021 году составило 100%, следовательно, муниципальная программа эффективная.

Главный специалист по разработке

программ и конкурсной документации

ЖКХ МКУ «Управление ЖКХ

Дальнереченского городского округа» М.В. Паничкин